РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область

муниципальное образование «Город орЁл»

# Администрация города Орла

#### постановление

24 января 2025 № 232

Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла   
от 21.12.2021 № 5461 «Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла

на 2022-2026 годы»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ   
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», закон Орловской области от 03.12.2024   
№ 3137-ОЗ «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», Устава городского округа город Орел, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 21.12.2021 № 5461 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла   
на 2022-2026 годы»:

1.1. В названии постановления и приложения, а также по тексту постановления и приложения цифры «2022-2026» заменить цифрами   
«2022-2027».;

1.2. В приложении к постановлению строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы – 12 749 751,01493 тыс. руб.,  в том числе:  в 2022 году – 2 358 972,91049 тыс. руб.;  в 2023 году – 3 491 085,71398 тыс. руб.;  в 2024 году – 1 951 448,95127 тыс. руб.;  в 2025 году – 2 523 880,70708 тыс. руб.;  в 2026 году – 2 342 795,42640 тыс. руб.;  в 2027 году – 1 404 698,61884 тыс. руб.  из них по источникам финансирования:  - федеральный бюджет – 2 198 270,39266 тыс. руб.,  в том числе:  в 2022 году – 450 746,06001тыс. руб.;  в 2023 году – 1 541 309,70000 тыс. руб.;  в 2024 году – 26 478,20000 тыс. руб.;  в 2025 году - 23 307,70000 тыс. руб.;  в 2026 году – 80 627,10000 тыс. руб.;  в 2027 году – 75 801,63265 тыс. руб.  - средства Дорожного фонда Орловской области -  9 337 957,53652 тыс. руб., в том числе:  в 2022 году – 1 845 312,55048 тыс. руб.;  в 2023 году – 1 904 758,45660 тыс. руб.;  в 2024 году – 1 889 647,72944 тыс. руб.;  в 2025 году – 2 078 785,70000 тыс. руб.;  в 2026 году – 1 308 958,60000 тыс. руб.;  в 2026 году – 1 619 453,10000 тыс. руб.;  в 2027 году – 1 300 000,00000 тыс. руб.  - бюджет города Орла – 1 213 523,08575 тыс. руб.,  в том числе:  в 2022 году – 62 914,30000 тыс. руб.;  в 2023 году – 45 017,55737 тыс. руб.;  в 2024 году – 35 323,02183 тыс. руб.;  в 2025 году – 421 787,30708 тыс. руб.;  в 2026 году – 642 715,22640 тыс. руб.;  в 2027 году – 28 896,98619 тыс. руб. |

».

1.3. В приложении к постановлению строку «Ожидаемые результаты реализации программы» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые  результаты  реализации  муниципальной  программы | За период 2022-2027 годы реализация Программы позволит выполнить комплекс  работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла протяженностью 163,58 км и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние. Уменьшение  доли протяженности автомобильных  дорог общего пользования местного  значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования  местного значения на 41,9 процентных пунктов (далее – п.п.). |

».

1.4. Абзацы 12-16 раздела 3 Программы после слов «Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы», изложить в следующей редакции:

« - 12 749 751,01493 тыс. руб., (в 2022 году – 2 358 972,91049 тыс. руб.; в 2023 году – 3 491 085,71398 тыс. руб.; в 2024 году – 1 951 448,95127 тыс. руб.; в 2025 году – 2 523 880,70708 тыс. руб.; в 2026 году – 2 342 795,42640 тыс. руб. в 2027 году – 1 404 698,61884 тыс. руб.).

По источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 2 198 270,39266 тыс. руб., (в 2022 году –   
450 746,06001тыс. руб.; в 2023 году – 1 541 309,70000 тыс. руб.; в 2024 году –   
26 478,20000 тыс. руб.; в 2025 году - 23 307,70000 тыс. руб.; в 2026 году – 80 627,10000 тыс. руб. в 2027 году – 75 801,63265 тыс. руб.).

- средства Дорожного фонда Орловской области – 9 337 957,53652 тыс. руб. (в 2022 году – 1 845 312,55048 тыс. руб.; в 2023 году – 1 904 758,45660 тыс. руб.; в 2024 году – 1 889 647,72944 тыс. руб.; в 2025 году –   
2 078 785,70000 тыс. руб.; в 2026 году – 1 308 958,60000 тыс. руб. в 2026 году – 1 619 453,10000 тыс. руб.; в 2027 году – 1 300 000,00000 тыс. руб.).

- бюджет города Орла – 1 213 523,08575 тыс. руб., (в 2022 году –   
62 914,30000 тыс. руб.; в 2023 году – 45 017,55737 тыс. руб.; в 2024 году –   
35 323,02183 тыс. руб.; в 2025 году – 421 787,30708 тыс. руб.; в 2026 году –   
642 715,22640 тыс. руб.; в 2027 году – 28 896,98619 тыс. руб.)».

1.5. Абзацы 1 и 2 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:

«За период 2022-2027 годы реализация Программы   
позволит выполнить комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла протяженностью не менее 163,58 км и улучшить   
их транспортно - эксплуатационное состояние.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям,   
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения уменьшится на 41,9 п.п.».

1.6. Приложения № 1, № 2, № 3 к муниципальной программе «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла   
на 2022-2026 годы» изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (О.А. Храмченкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на исполняющего обязанности первого заместителя Мэра города Орла   
М.В. Родштейн.

Мэр города Орла Ю.Н. Парахин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | администрации города Орла | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 24 января 2025 г. № 232 | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | "Комплексное развитие улично-дорожной сети | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | города Орла на 2022-2027 годы" | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Перечень мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | | | | | |  |
| **"Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2022-2027 годы"** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Цели, задачи, мероприятия, показатели** | **Ответственный исполнитель** | **Срок** | | **Результат** | | **Объемы финансирования, тыс.руб.** | | | | | | |
| **начала реализации** | **окончания реализации** | **Всего** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **Программная составляющая, всего** | МКУ "ОМЗ г.Орла" МБУ "Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла" | 2022 | 2026 | кв.м/ед. | | **12 749 751,01493** | **2 358 972,91049** | **3 491 085,71398** | **1 951 448,95127** | **2 523 880,70708** | **2 342 795,42640** | **1 404 698,61884** |
| **источники финансирования** |  | | | | | | |
| федеральный бюджет | **2 198 270,39266** | 450 746,06001 | 1 541 309,70000 | 26 478,20000 | 23 307,70000 | 80 627,10000 | 75 801,63265 |
| средства бюджетного кредита | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства Дорожного фонда Орловской области | **9 337 957,53652** | 1 845 312,55048 | 1 904 758,45660 | 1 889 647,72944 | 2 078 785,70000 | 1 619 453,10000 | 1 300 000,00000 |
| бюджет города Орла | **1 213 523,08575** | 62 914,30000 | 45 017,55737 | 35 323,02183 | 421 787,30708 | 642 715,22640 | 28 896,98619 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1.** |  |  |  | **Восстановление верхних слоев дорожной одежды - не менее 71 000 кв.м ежегодно; приобретение дорожной техники - 53 ед. (приложение 4)** | | **5 197 276,01123** | **1 050 538,71862** | **1 032 029,66667** | **1 279 525,80775** | **835 996,04994** | **909 090,90909** | **909 090,90909** |
| **Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, приобретение дорожной техники, необходимой для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения** | МКУ "ОМЗ г.Орла", МБУ "Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла" | 2022 | 2026 |
| регламентные работы; |  |  |  |  | 3 662 937,58682 | 851 316,32319 | 734 009,36357 | 743 993,18961 | 598 822,71507 | 734 795,99539 | 734 795,99539 |
| восстановление верхних слоев дорожной одежды; |  |  |  |  | 480 140,71782 | 42 266,77842 | 44 974,94950 | 272 000,00000 | 77 949,49495 | 42 949,49495 | 42 949,49495 |
| закупка дорожной техники |  |  |  |  | 594 347,93917 | 116 193,90360 | 116 193,90360 | 118 693,90360 | 127 072,32477 | 116 193,90360 | 116 193,90360 |
| внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками (оказание услуг фиксированной связи) |  |  |  |  | 111 190,06378 | 16 412,28601 | 35 353,53535 | 39 222,22222 | 10 101,01010 | 10 101,01010 | 10 101,01010 |
| обеспечение информационной безопасности объекта КИИ |  |  |  |  | 20 642,99000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 642,99000 | 12 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| содержание искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования |  |  |  |  | 56 473,68603 | 9 090,90909 | 32 050,50505 | 5 231,26179 | 5 050,50505 | 5 050,50505 | 5 050,50505 |
| ремонт пешеходных мостов |  |  |  |  | 12 924,09600 | 4 944,09600 | 1 700,00000 | 1 280,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| кредиторская задолженность предыдущих лет |  |  |  |  | 258 618,93160 | 10 314,42231 | 67 747,40961 | 90 462,24053 | 90 094,85915 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***источники финансирования:*** |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства Дорожного фонда Орловской области |  |  |  |  |  | 5 101 101,88957 | 1 027 438,70000 | 1 016 756,40000 | 1 256 906,78957 | 900 000,00000 | 900 000,00000 | 900 000,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 97 086,10302 | 24 012,00000 | 15 273,26666 | 22 619,01818 | 26 090,90909 | 9 090,90909 | 9 090,90909 |
|  | | | | | | | | | | | |  |
| **Основное мероприятие 2.** | МБУ "Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла" |  |  | **Площадь отремонтированных объектов УДС города Орла** | | **455 984,44662** | **228 064,86233** | **80 753,53905** | **100 519,04524** | **42 700,00000** | **3 947,00000** | **5 000,00000** |
| **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них** | 2022 | 2026 |
| **203 476** | **кв.м** |
| **19,6470** | **км** |
| ремонт моста "Тургеневский" через р.Орлик |  |  | - | - | 21 875,82900 | 12 505,79872 | 9 370,03028 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Мостовая |  |  | 15 760 | 1,9700 | 38 647,63392 | 38 647,63392 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Генерала Родина на участке от ул.Мостовой до ул.Веселой |  |  | 7 280 | 0,9100 | 9 261,91892 | 9 261,91892 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Наугорское шоссе от ул. Лескова до ул. Скворцова (1 этап от ул.Лескова до ул.Цветаева) |  |  | 3 880 | 0,9700 | 11 337,80044 | 11 337,80044 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кромской проезд |  |  | 1 440 | 0,1800 | 1 703,57812 | 1 703,57812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Базовая |  |  | 4 566 | 0,4500 | 6 061,13562 | 6 061,13562 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Комсомольская в районе д. 95 |  |  | 2 240 | 0,2500 | 6 500,00000 | 6 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.МОПРа (от ул.Комсомольская до спец.пожарно-спасательной части ФПС по Орловской области) |  |  | 7 245 | 0,5440 | 8 709,30019 | 8 709,30019 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ремонт Комсомольской площади в районе м-на "ГАММА" (ул. Комсомольская д.102) |  |  | 9 429 | 0,3710 | 8 580,83366 | 8 580,83366 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Германо |  |  | 10 756 | 1,4700 | 15 231,91966 | 15 231,91966 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Березовая |  |  | 9 684 | 1,2900 | 13 849,91285 | 13 849,91285 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| пер.Ремонтный до ул.Паровозная |  |  | 7 256 | 1,3000 | 10 413,80616 | 10 413,80616 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Болховское шоссе (2 этап; кредиторская задолженность) |  |  | - | - | 12 420,16800 | 12 420,16800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| обустройство остановки общественного транспорта по ул. Емлютина в районе дома 22; обустройство остановки общественного транспорта по ул. Зеленина в районе дома 4; обустройство остановки общественного транспорта по бул. Молодежи в районе дома 9; обустройство остановок общественного транспорта по ул. Высоковольтная (Сторожка); обустройство парковки для маршрутного транспорта по ул. Николая Сенина. |  |  | - | - | 4 069,53839 | 4 069,53839 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Раздольная от ул. Бурова до кольцевой развязки |  |  | 24 080 | 1,7200 | 33 160,00000 | 0,00000 | 33 160,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт участка в районе дома № 29 со стороны ул.Революции в городе Орле |  |  | - | - | 212,51168 | 0,00000 | 212,51168 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Поселковая от моста «Лужковский» через реку Оку до границы города Орла |  |  | 4 085 | 0,4300 | 21 956,69387 | 0,00000 | 0,00000 | 21 956,69387 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Алроса; |  |  | 4 568 | 0,4500 | 4 144,83591 | 0,00000 | 0,00000 | 4 144,83591 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Зеленина; |  |  | 5 895 | 0,7900 | 10 589,70054 | 0,00000 | 0,00000 | 10 589,70054 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бульвар Молодежи |  |  | 5 320 | 0,7000 | 6 270,32000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 270,32000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Городская (проезжая часть) |  |  | 14 933 | 1,4000 | 22 536,31673 | 0,00000 | 0,00000 | 22 536,31673 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Цветаева от ул. Полесская до Наугорского шоссе |  |  | 5 228 | 0,6150 | 12 822,11510 | 0,00000 | 0,00000 | 12 822,11510 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.60-летия Октября от ул. 8 Марта до моста в створе ул. Герцена и ул. 60-летия Октября через р.Оку (включая проезжую часть моста) |  |  | 6 115 | 0,6300 | 3 846,40021 | 0,00000 | 0,00000 | 3 846,40021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. 1-я Курская от дома № 92 до ул. Магазинная (исключая территорию путепровода) |  |  | 6 890 | 0,3320 | 4 110,32122 | 0,00000 | 0,00000 | 4 110,32122 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Ленина от ул.Салтыкова-Щедрина до ул.Максима Горького |  |  | 3 140 | 0,1540 | 3 285,89163 | 0,00000 | 0,00000 | 3 285,89163 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт улично-дорожной сети города Орла: ул.Бурова (завершение) |  |  | 8 594 | - | 9 517,21015 | 0,00000 | 0,00000 | 9 517,21015 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Раздольная от ул. Бурова до ул. Металлургов |  |  | 11 011 | 1,0010 | 37 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 37 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул.Комсомольская (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 30 ед. | 770,94519 | 693,90000 | 77,04519 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Октябрьская (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 20 ед. | 513,98173 | 488,30000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. 60-летия Октября (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 5 ед. | 128,50000 | 128,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Герцена (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 3 ед. | 77,10000 | 77,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Московская (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 20 ед. | 513,70768 | 102,80000 | 410,90768 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Цветаева (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт пл.Комсомольская (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт Московское шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 33 ед. | 847,78941 | 411,20000 | 436,58941 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. 5 Августа (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 3 ед. | 77,10000 | 77,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Горького (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 4 ед. | 102,80000 | 102,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Пушкина (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 4 ед. | 102,78173 | 77,10000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Металлургов (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 3 ед. | 77,10000 | 77,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Лескова (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 10 ед. | 256,92692 | 154,20000 | 102,72692 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт Наугорское шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 4 ед. | 102,78173 | 77,10000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт Карачевское шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 1 ед. | 25,70000 | 25,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт Новосильское шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 2 ед. | 51,38173 | 25,70000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Ливенская (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 2 ед. | 51,40000 | 51,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Паровозная (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 4 ед. | 102,76346 | 51,40000 | 51,36346 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт пер.Маслозаводской (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 1 ед. | 25,70000 | 25,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул.Раздольная (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 7 ед. | 179,77211 | 0,00000 | 179,77211 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул.Грузовая (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 3 ед. | 77,04519 | 0,00000 | 77,04519 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул.Розы Люксембург (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул.МОПРа (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт Кромское шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул.6-ой Орловской дивизии (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул.Городская (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул.1-я Курская (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 3 ед. | 77,04519 | 0,00000 | 77,04519 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Садово-Пушкарная (сквер "Комсомольцев") (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Скворцова (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Поселковая (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 2 ед. | 51,36346 | 0,00000 | 51,36346 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул.Полярная (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 2 ед. | 51,36346 | 0,00000 | 51,36346 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул.Левый Берег реки Орлик "ТРУД" (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт Старомосковское шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул.Игнатова (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт пл.Богоявленской (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул.Гуртьева (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Комсомольская, 237 (объекты 2021 года) |  |  |  | 1 ед. | 2 686,50000 | 2 686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Приборостроительная, 8 (объекты 2021 года) |  |  |  | 1 ед. | 2 686,50000 | 2 686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Карачевская, 61 (объекты 2021 года) |  |  |  | 1 ед. | 2 686,50000 | 2 686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по Кромское шоссе, 1 (объекты 2021 года) |  |  |  | 1 ед. | 2 686,50000 | 2 686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по Карачевское шоссе, 2 (объекты 2021 года) |  |  |  | 1 ед. | 2 686,50000 | 2 686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Ливенская, 48 (объекты 2021 года) |  |  |  | 1 ед. | 2 686,50000 | 2 686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| восстановление тротуаров в местах проведения работ по корчевке пней по г. Орле |  |  | - | - | 599,72400 | 599,72400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ремонт пешеходной зоны в р-не ул. Правый берег реки Орлик |  |  | - | - | 599,66640 | 599,66640 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ремонт тротуара (схода) по ул. Московская, 29 со стороны ул. Революции (Решение Советского районного суда по делу № 2-570/2021) |  |  | - | - | 212,51168 | 212,51168 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| монтаж внешнего электроснабжения средств контроля соблюдения ПДД, согласно ТУ 7120 от 30.11.2021 г. (оплачено по счету № 2675 от 30.11.2021 г. в сумме 32787,18 руб.) - нерегулируемый пешеходный переход |  |  | - | - | 98,00000 | 98,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| восстановление существующего остановочного павильона на остановке общевенного транспорта "Сквер Гуртьева" по ул. Октябрьская |  |  | - | - | 65,00000 | 65,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ремонт пешеходной дорожки от ул. Матвеева до лицея № 21 вдоль д. № 11а, 13а, 25 а по ул. Игнатова |  |  | - | - | 1 917,09054 | 1 917,09054 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство пешеходной дорожки по ул. Матвеева в р-не школы № 36 |  |  | - | - | 99,85800 | 99,85800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| поставка и установка остановочного павильона на остановке общественного транспорта "Госуниверсистет" |  |  | - | - | 450,00000 | 450,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Раздольная от ул. Бурова до кольцевой развязки |  |  | 24 080 | 1,7200 | 33 160,00000 | 0,00000 | 33 160,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт участка в районе дома № 29 со стороны ул.Революции в городе Орле |  |  | - | - | 212,51168 | 0,00000 | 212,51168 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| кредиторская задолженность предыдущих лет |  |  |  |  | 20 945,34748 | 19 371,84360 | 1 573,50388 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости |  |  |  |  | 23 065,45166 | 11 591,72346 | 1 087,48832 | 1 439,23988 | 5 000,00000 | 3 947,00000 | 5 000,00000 |
| незадействованный остаток |  |  |  |  |  | 15 000,00000 | 15 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***источники финансирования:*** |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства Дорожного фонда Орловской области |  |  |  |  |  | 395 993,67671 | 215 554,46233 | 45 620,21707 | 97 495,99731 | 37 323,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 31 618,25817 | 12 510,40000 | 1 760,81024 | 3 023,04793 | 5 377,00000 | 3 947,00000 | 5 000,00000 |
|  | | | | | | | | | | | |  |
| **Основное мероприятие 3.** |  | 2022 | 2026 | **Площадь отремонтированных объектов УДС города Орла -** | | **1 814 593,43353** | **367 992,78632** | **425 536,45455** | **147 407,62700** | **264 595,95960** | **306 030,30303** | **308 030,30303** |
| **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"** | МБУ "Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла" |
| ул. Максима Горького |  |  | 35 360 | 2,2630 | 92 917,98844 | 92 917,98844 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Карачевское шоссе, 1 этап |  |  | 44 398 | 1,9500 | 158 534,92734 | 158 534,92734 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Ломоносова |  |  | 10 350 | 0,6820 | 32 108,48903 | 32 108,48903 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Карачевское шоссе, 2 этап (на участке от ул.Мостовой до черты города) |  |  | 26 800 | 1,3400 | 91 884,07898 | 0,00000 | 91 884,07898 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Комсомольская от Карачевского шоссе до Кромского шоссе (проезжая часть) |  |  | 52 000 | 2,6000 | 141 186,55784 | 0,00000 | 141 186,55784 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Космонавтов |  |  | 11 620 | 0,8300 | 56 709,86140 | 0,00000 | 56 709,86140 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт улично-дорожной сети города Орла: ул.Бурова |  |  | 11 600 | 1,4500 | 86 344,36813 | 0,00000 | 86 344,36813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Раздольная от Болховского шоссе до ул. Михалицына с территорией моста через р. Ока "Раздольный" и путепровода "378 км по ул. Михалицына" |  |  | 14 640 | 1,8300 | 46 380,58820 | 0,00000 | 46 380,58820 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Полесская от ул. Максима Горького до ул. Генерала Родина |  |  | 18 050 | 1,1618 | 39 437,60279 | 0,00000 | 0,00000 | 39 437,60279 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Советская от наб. Дубровинского до ул. Герцена |  |  | 10 362 | 0,9400 | 16 291,18946 | 0,00000 | 0,00000 | 16 291,18946 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Советская (восстановление бортовых камней) |  |  | - | 1,9830 | 4 587,59011 | 0,00000 | 0,00000 | 4 587,59011 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул.Пролетарская Гора от ул.Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького, от дома №5 до ул.Ленина (1 этап) |  |  | 2 176 | 0,1460 | 1 933,23164 | 0,00000 | 0,00000 | 1 933,23164 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул.Пролетарская Гора от ул.Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького, от дома №5 до ул.Ленина (2 этап) |  |  | 6 874 | 0,4860 | 7 174,31354 | 0,00000 | 0,00000 | 7 174,31354 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул.Покровская от ул.Московская до ул.Советская |  |  | 7 015 | 0,2300 | 3 195,21951 | 0,00000 | 0,00000 | 3 195,21951 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Михалицына (проезжая часть) |  |  | 11 869 | 1,6955 | 74 339,47995 | 0,00000 | 0,00000 | 74 339,47995 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла ул. Комсомольская на участке от Гостиной до Красина (корректировка) |  |  | 24 560 | 3,0700 | 313 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 108 715,99960 | 204 284,00040 | 0,00000 |
| капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Тургенева на участке от ул. Брестская до дома № 17 по ул. Ленина и на участке от ул. Салтыкова - Щедрина до моста Тургеневский через р. Орлик |  |  | 5 930 | 0,6589 | 94 156,09000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 94 156,09000 | 0,00000 | 0,00000 |
| капитальный ремонт ул. Максима Горького на участке от ул. Брестской до ул. 7 Ноября |  |  | 3 240 | 0,3600 | 56 723,87000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 56 723,87000 | 0,00000 | 0,00000 |
| капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла ул. Революции |  |  | 4 361 | 0,4845 | 98 746,30263 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 98 746,30263 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. МОПРа |  |  | 19 170 | 2,1300 | 174 456,26753 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 174 456,26753 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Рощинская |  |  | 22 500 | 2,5000 | 128 574,03550 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 128 574,03550 |
| кредиторская задолженность предыдущих лет |  |  |  |  | 83 546,05951 | 83 546,05951 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости |  |  |  |  | 12 365,32200 | 885,32200 | 3 031,00000 | 449,00000 | 5 000,00000 | 3 000,00000 | 5 000,00000 |
| ***источники финансирования:*** |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства бюджетного кредита |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства Дорожного фонда Орловской области |  |  |  |  |  | 1 484 033,97123 | 363 264,53049 | 418 280,40001 | 145 489,04072 | 257 000,00000 | 300 000,00000 | 300 000,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 28 323,00344 | 5 522,10000 | 7 256,05454 | 1 918,58627 | 7 595,95960 | 6 030,30303 | 8 030,30303 |
|  | | | | | | | | | | | |  |
| **Основное мероприятие 4.** |  | 2022 | 2026 | **Количество устроенных средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла** | | **14 830,65108** | **9 330,65108** | **2 200,00000** | **1 300,00000** | **1 000,00000** | **1 000,00000** | **1 700,00000** |
| **Устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла** | МКУ "ОМЗ г.Орла" |
| разработка проекта организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла |  |  |  |  | 1 751,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 451,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 1 200,00000 |
| внесение изменений в проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла |  |  |  |  | 1 300,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе пересечения ул. Матросова с ул. Осипенко |  |  |  | 1 ед. | 937,91760 | 937,91760 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе дома  № 96 по Наугорскому шоссе |  |  |  | 1 ед. | 940,24440 | 940,24440 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе пересечения дома № 93 по ул. Максима Горького |  |  |  | 1 ед. | 467,87470 | 467,87470 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| тех.присоединение к эл.сетям |  |  |  |  | 58,09092 | 58,09092 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения по ул.Паровозная в районе д.62, д.26, д.16А, д.4, д.14 (кредиторская задолженность) |  |  |  | 5 ед. | 1 603,23240 | 1 603,23240 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения на пересечении ул.Советской и ул.Революции (кредиторская задолженность) |  |  |  | 1 ед. | 2 154,26711 | 2 154,26711 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения на пересечении ул.Михалицына с пер.Артельный (кредиторская задолженность) |  |  |  | 1 ед. | 1 489,19710 | 1 489,19710 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе д.166 по Московскому шоссе (кредиторская задолженность) |  |  |  | 1 ед. | 408,76042 | 408,76042 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе д.3а по ул.Металлургов (кредиторская задолженность) |  |  |  | 1 ед. | 35,22124 | 35,22124 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения ул.Матвеева в районе школы №36 (кредиторская задолженность) |  |  |  | 1 ед. | 421,00594 | 421,00594 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| установка дорожных знаков и нанесения дорожной разметки |  |  |  |  | 2 749,00000 | 0,00000 | 1 900,00000 | 849,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| кредиторская задолженность предыдущих лет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости |  |  |  |  | 514,83925 | 514,83925 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***источники финансирования:*** |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства Дорожного фонда Орловской области |  |  |  |  |  | 5 806,10000 | 5 806,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 9 025,60000 | 3 525,60000 | 2 200,00000 | 1 300,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 |
|  | | | | | | | | | | | |  |
| **Основное мероприятие 5.** | МКУ "ОМЗ г.Орла" | 2022 | 2023 | **внедрение ИТС на территории города Орла** | | **369 987,37376** | **79 600,00000** | **149 100,00000** | **27 015,85859** | **23 780,90910** | **90 490,60607** | **76 567,30571** |
| **Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамах реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», обеспечивающего достижение целей федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»** |
| Разработка и внедрение интеллектуальной транспортной системы в рамках Орловской агломирации на базе муниципального образования "Город Орёл" |  |  |  |  |  | 369 987,37376 | 79 600,00000 | 149 100,00000 | 27 015,85859 | 23 780,90910 | 90 490,60607 | 76 567,30571 |
| ***источники финансирования:*** |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 321 453,83265 | 72 831,30000 | 42 407,90000 | 26 478,20000 | 23 307,70000 | 80 627,10000 | 75 801,63265 |
| средства Дорожного фонда Орловской области |  |  |  |  |  | 122 922,30000 | 6 768,70000 | 106 692,10000 | 267,50000 | 235,40000 | 8 958,60000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 2 178,54682 | 0,00000 | 0,00000 | 270,15859 | 237,80910 | 904,90607 | 765,67306 |
|  | | | | | | | | | | | |  |
| **Мероприятие 6.** |  | 2022 | 2026 |  | | **0,00000** | **7 042,62569** | **0,00000** | **600,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Устройство новых, реконструкция, дооборудование существующих линий электроосвещения в пределах улично-дорожной сети на территории МО "Город Орел"** | МКУ "ОМЗ г.Орла" МБУ "Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла" |
| Восстановление электроосвещения ул.Генерала армии Ковалева |  |  |  |  | 1 758,87720 | 1 758,87720 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| восстановление уличного освещения по улице Спивака на участке от улицы Достоевского до улицы Царев Брод |  |  |  |  | 576,50668 | 576,50668 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| восстановление уличного освещения по проезду вдоль Наугорского шоссе от магазина "Европа" до домов № 90-92 |  |  |  |  | 863,57280 | 863,57280 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Устройство наружного освещения по ул.Молдавская (1 этап) |  |  |  |  | 1 361,58300 | 1 361,58300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на строительство объекта "Линия искусственного электроосвещения по ул. Высоковольтная в г.Орле" |  |  |  |  | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| прокладка кабельной линии вдоль площади Богоявленского, Боговленского собора для проведения праздничных имероприятий на УДС г. Орла |  |  |  |  | 2 443,93621 | 2 443,93621 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Тех.присоединение к эл.сетям |  |  |  |  | 38,14980 | 38,14980 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Освещение подходов к общеобразовательным учреждениям |  |  |  |  |  | 15 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 000,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 |
| ***источники финансирования:*** |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства Дорожного фонда Орловской области |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 38 781,90000 | 7 831,90000 | 0,00000 | 600,00000 | 25 350,00000 | 5000,00000 | 0,00000 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 7.** | МКУ "ОМЗ г.Орла" МБУ "Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла" |  |  |  | |  | | | | | | |
| **Строительство/реконструкция объектов УДС города Орла** | **2022** | **2026** | **2 469 825,30866** | **483 049,76001** | **1 518 965,37259** | **170,17606** | **154 009,19192** | **313 630,80808** | **0,00000** |
| Реконструкция "Красного моста" в г.Орле | 2022 | 2024 |  |  | 2 002 185,30866 | 483 049,76001 | 1 518 965,37259 | 170,17606 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети для обеспечения пешеходной и транспортной доступности с ул. Левый Берег реки Орлик на ул. Правый Берег реки Орлик по мосту "Юбилейный" (разработка проектно-сметной документации) | 2025 | 2025 |  |  | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Реконструкция объекта «Улица Авиационная на участке от Карачевского ш. до ул.Спивака в г. Орле» | 2025 | 2026 |  |  | 457 640,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 144 009,19192 | 313 630,80808 | 0,00000 |
| ***источники финансирования:*** |  |  |  |  |  |  | | | | | |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 1 876 816,56001 | 377 914,76001 | 1 498 901,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 567 437,51886 | 100 000,00000 | 4 873,91886 | 0,00000 | 152 069,10000 | 310 494,50000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 25 571,22979 | 5 135,00000 | 15 189,65373 | 170,17606 | 1 940,09192 | 3 136,30808 | 0,00000 |
|  | | | | | | | | | | | |  |
| **Основное мероприятие 8.** | МКУ "ОМЗ г.Орла" МБУ "Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла" | 2022 | 2026 | **Площадь отремонтированных объектов УДС города Орла -** | | **2 648 880,06978** | **133 136,90280** | **315 873,19287** | **394 910,43660** | **1 086 353,73737** | **617 595,69912** | **106 010,10101** |
| **Капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Орёл** |
| **454 924** | **/км.м** |
| **96,3483** | **/км** |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Пионерская |  |  |  | 7 424 | 0,94 | 67 306,47656 | 53 978,95209 | 13 327,52447 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Полярная |  |  |  | 2 380 | 0,322 | 12 621,01945 | 0,00000 | 12 621,01945 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Кольцевая |  |  |  | 9 280 | 1,2000 | 19 064,62800 | 0,00000 | 19 064,62800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Энгельса |  |  |  | 11 040 | 1,3800 | 18 412,25491 | 0,00000 | 18 412,25491 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Деповская |  |  |  | 7 024 | 0,8780 | 19 125,65976 | 0,00000 | 19 125,65976 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул.Беговая-ул.Благининой на участке от Московского шоссе до границы города Орла |  |  |  | 4 240 | 0,5300 | 7 675,17153 | 0,00000 | 7 675,17153 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Комсомольская от Карачевского шоссе до Кромского шоссе (прилегающая территория) |  |  |  | 12 300 | 2,4600 | 194 813,39167 | 0,00000 | 194 813,39167 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Городская (прилегающая территория) |  |  |  | 7 467 | 1,4000 | 42 472,04624 | 0,00000 | 0,00000 | 42 472,04624 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул.Салтыкова-Щедрина с территорией прилегающих улиц (ул. 7 Ноября от д.№8 до д.№9 по ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Тургенева от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Октябрьская, ул. Брестская от ул. Максима Горького до ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Полесская от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Октябрьская, ул. Гуртьева от д. №2 до ул. Максима Горького, ул. Красноармейская от д.№4 до д.№6) и (корректировка) |  |  |  | 13 532 | 1,5036 | 239 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100 000,00000 | 139 000,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт проезда к озеру Светлая жизнь |  |  |  | 780 | 0,3900 | 40 998,51227 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 40 998,51227 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Михалицына (прилегающая территория) с примыканием ул. Космонавтов на участке от ул. Михалицына до дома № 15 по пер. Межевой |  |  |  | 12 000 | 1,7143 | 53 685,54786 | 0,00000 | 0,00000 | 36 694,01292 | 16 991,53494 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт ул. Игнатова от ул. Октябрьская до ул. Цветаева, ул. Цветаева от ул. Игнатова до ул. Приборостроительной, ул. Приборостроительная от ул. Цветаева до ул. Героев Пожарных, ул. Героев Пожарных от ул. Приборостроительной до Наугорского шоссе |  |  |  | 19 280 | 1,6572 | 260 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 60 000,00000 | 200 000,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремнот автомобильной дороги города Орла по ул. Сурена Шаумяна |  |  |  | 5 859 | 0,8370 | 144 981,41000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 32 090,06992 | 112 891,34008 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт ул. Энгельса (2 этап); |  |  |  | 2 385 | 0,5963 | 20 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт ул. Солнцевская |  |  |  | 2 840 | 0,7100 | 44 321,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 44 321,95000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт ул. Русанова на участке от пересечения с наб. Дубровинского до пересечения с ул. 1-я Курская |  |  |  | 7 520 | 0,9400 | 99 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 99 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт ул. Колхозная |  |  |  | 6 120 | 1,5300 | 142 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 68 678,04995 | 73 321,95005 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт дорог по Наугорскому кладбищу |  |  |  | 1 500 | 0,2500 | 57 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 57 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт ул. Комсомольская на участке от пер. Маслозаводской до дома № 229 |  |  |  | 6 272 | 0,1120 | 30 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 30 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт дорог по ул. Матросова |  |  |  | 7 040 | 0,8800 | 80 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 80 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт дорог по ул. Осипенко |  |  |  | 2 988 | 0,3735 | 50 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Комсомольская от Карачевского шоссе до Кромского шоссе (прилегающая территория) |  |  |  | 120 | 0,0200 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт ул. Тамбовская |  |  |  | 3 750 | 0,7500 | 42 356,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 42 356,70000 | 0,00000 |
| Капитальный ремнот автомобильной дороги города Орла по ул. Красноармейская |  |  |  | 5 625 | 0,9375 | 147 088,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 46 078,70899 | 101 010,10101 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Полевая |  |  |  | 4 800 | 1,2000 | 7 853,46543 | 0,00000 | 4 158,59388 | 3 694,87155 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Высокая |  |  |  | 4 608 | 1,1520 | 10 102,00844 | 0,00000 | 4 087,76789 | 6 014,24055 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Радищева |  |  |  | 3 720 | 0,9300 | 7 217,43365 | 0,00000 | 4 123,18089 | 3 094,25276 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Волжская |  |  |  | 4 400 | 1,1000 | 7 229,78398 | 0,00000 | 4 123,18089 | 3 106,60309 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Гвардейская |  |  |  | 5 200 | 1,3000 | 11 444,79346 | 0,00000 | 5 575,88521 | 5 868,90825 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер.Южный от ул. Тульской до ул. Ольховецкой |  |  |  | 3 384 | 0,8460 | 6 117,55282 | 0,00000 | 4 288,92732 | 1 828,62549 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Елецкая |  |  |  | 6 800 | 1,7000 | 16 665,91100 | 0,00000 | 0,00000 | 16 665,91100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Серпуховская |  |  |  | 7 200 | 1,8000 | 10 864,22200 | 0,00000 | 0,00000 | 10 864,22200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер.Приокский-ул.Отрадная |  |  |  | 2 836 | 0,7090 | 7 609,43500 | 0,00000 | 0,00000 | 7 609,43500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Приокская |  |  |  | 1 336 | 0,3340 | 3 726,14500 | 0,00000 | 0,00000 | 3 726,14500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Скульптурная |  |  |  | 4 400 | 1,1000 | 13 014,80800 | 0,00000 | 0,00000 | 13 014,80800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Менделеева |  |  |  | 3 592 | 0,8980 | 7 472,43200 | 0,00000 | 0,00000 | 7 472,43200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Яблочная |  |  |  | 4 000 | 1,0000 | 18 499,23300 | 0,00000 | 0,00000 | 18 499,23300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер.Половецкий |  |  |  | 4 800 | 1,2000 | 8 674,34200 | 0,00000 | 0,00000 | 8 674,34200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Полигонная |  |  |  | 1 652 | 0,4130 | 4 769,98800 | 0,00000 | 0,00000 | 4 769,98800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Ново-Лужковская |  |  |  | 1 960 | 0,4900 | 4 520,89800 | 0,00000 | 0,00000 | 4 520,89800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Магазинная |  |  |  | 2 788 | 0,6969 | 8 964,14800 | 0,00000 | 0,00000 | 8 964,14800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Турбина |  |  |  | 920 | 0,2300 | 3 425,62000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 425,62000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Кривцова |  |  |  | 920 | 0,2300 | 3 936,61100 | 0,00000 | 0,00000 | 3 936,61100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер.Городской |  |  |  | 2 312 | 0,5780 | 7 956,45427 | 0,00000 | 0,00000 | 7 956,45427 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Линейная |  |  |  | 1 920 | 0,4800 | 14 152,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 152,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Степная |  |  |  | 3 720 | 0,9300 | 6 379,69400 | 0,00000 | 0,00000 | 6 379,69400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Лужковская от ул. Поселковая до ул. Афонина |  |  |  | 2 268 | 0,5670 | 4 778,61999 | 0,00000 | 0,00000 | 4 778,61999 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Уральская |  |  |  | 800 | 0,2000 | 2 341,19900 | 0,00000 | 0,00000 | 2 341,19900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Мичурина |  |  |  | 5 200 | 1,3000 | 16 266,31600 | 0,00000 | 0,00000 | 16 266,31600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Смоленская |  |  |  | 2 572 | 0,6430 | 18 072,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 18 072,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Менделеева |  |  |  | 568 | 0,1420 | 1 233,18700 | 0,00000 | 0,00000 | 1 233,18700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Еловый |  |  |  | 640 | 0,1600 | 1 746,19700 | 0,00000 | 0,00000 | 1 746,19700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Грибной |  |  |  | 312 | 0,0780 | 1 992,11600 | 0,00000 | 0,00000 | 1 992,11600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Заречная |  |  |  | 3 644 | 0,9110 | 6 860,29100 | 0,00000 | 0,00000 | 6 860,29100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Тимирязева |  |  |  | 3 800 | 0,9500 | 6 361,54600 | 0,00000 | 0,00000 | 6 361,54600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Отрадный |  |  |  | 604 | 0,1510 | 1 911,95200 | 0,00000 | 0,00000 | 1 911,95200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Радужная |  |  |  | 2 312 | 0,5780 | 4 970,87200 | 0,00000 | 0,00000 | 4 970,87200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Преображенского |  |  |  | 450 | 0,1100 | 2 339,56400 | 0,00000 | 0,00000 | 2 339,56400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Заливной |  |  |  | 560 | 0,1400 | 1 671,16700 | 0,00000 | 0,00000 | 1 671,16700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: туп. Стеклянный |  |  |  | 560 | 0,1400 | 2 183,20300 | 0,00000 | 0,00000 | 2 183,20300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Стеклянный |  |  |  | 420 | 0,1050 | 1 402,31500 | 0,00000 | 0,00000 | 1 402,31500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Игрушечный |  |  |  | 1 240 | 0,3100 | 3 010,01300 | 0,00000 | 0,00000 | 3 010,01300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: туп. Линейный |  |  |  | 800 | 0,2000 | 2 503,65600 | 0,00000 | 0,00000 | 2 503,65600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Чкалова |  |  |  | 6 000 | 1,5000 | 16 932,36900 | 0,00000 | 0,00000 | 16 932,36900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Станционная |  |  |  | 3 508 | 0,8770 | 9 551,21100 | 0,00000 | 0,00000 | 9 551,21100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Лесопильная |  |  |  | 4 000 | 1,0000 | 9 372,46300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 372,46300 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Деревообделочная |  |  |  | 4 000 | 1,0000 | 13 433,97300 | 0,00000 | 0,00000 | 13 433,97300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Шульгина |  |  |  | 6 380 | 1,5950 | 18 215,82200 | 0,00000 | 0,00000 | 18 215,82200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Крестьянская |  |  |  | 148 | 0,0370 | 3 815,83500 | 0,00000 | 0,00000 | 3 815,83500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Смоленский |  |  |  | 1 372 | 0,3430 | 2 900,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 900,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Лазо |  |  |  | 1 312 | 0,3280 | 5 522,50200 | 0,00000 | 0,00000 | 5 522,50200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. 3 Курская от ул. Магазинной до дома 94 |  |  |  | 592 | 0,1480 | 1 634,40779 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 634,40779 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Дружбы |  |  |  | 2 176 | 0,5440 | 4 788,77587 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 788,77587 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Ковыльный |  |  |  | 1 772 | 0,4430 | 3 984,25263 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 984,25263 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Лужковский |  |  |  | 2 856 | 0,7140 | 6 142,92383 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 142,92383 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Светлая |  |  |  | 1 868 | 0,4670 | 4 175,42627 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 175,42627 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. 6 Орловской дивизии (на участке от ул. Афонина до ул. Поселковая) |  |  |  | 1 792 | 0,4480 | 4 013,74230 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 013,74230 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Афонина |  |  |  | 2 572 | 0,6430 | 5 587,70564 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 587,70564 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Пойменный |  |  |  | 1 396 | 0,3490 | 3 235,48855 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 235,48855 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Пойменная |  |  |  | 2 380 | 0,5950 | 7 831,62566 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 831,62566 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: Равнинный пер. |  |  |  | 692 | 0,1730 | 1 833,54716 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 833,54716 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Скульптурный |  |  |  | 532 | 0,1330 | 1 514,92376 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 514,92376 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Проходной |  |  |  | 492 | 0,1230 | 1 435,26741 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 435,26741 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Преображенского |  |  |  | 3 916 | 0,9790 | 8 253,80163 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 253,80163 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Донской |  |  |  | 2 552 | 0,6380 | 5 537,53996 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 537,53996 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Текстильная |  |  |  | 1 816 | 0,4540 | 4 071,87373 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 071,87373 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Кировский |  |  |  | 1 256 | 0,3140 | 2 545,46108 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 545,46108 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Контактная |  |  |  | 2 152 | 0,5380 | 4 245,75346 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 245,75346 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Тепловозный |  |  |  | 824 | 0,2060 | 1 625,69742 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 625,69742 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Полтавская |  |  |  | 768 | 0,1920 | 1 515,21313 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 515,21313 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Андриабужная |  |  |  | 3 540 | 0,8850 | 13 415,94959 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 415,94959 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Самарский |  |  |  | 736 | 0,1840 | 1 452,07925 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 452,07925 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Пришвина |  |  |  | 1 428 | 0,3570 | 2 817,34941 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 817,34941 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Электровозная |  |  |  | 3 408 | 0,8520 | 6 723,75826 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 723,75826 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: туп. Медведевский |  |  |  | 884 | 0,2210 | 1 744,07343 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 744,07343 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Торцовый |  |  |  | 1 180 | 0,2950 | 2 328,06184 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 328,06184 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Шахматный |  |  |  | 920 | 0,2300 | 1 815,09906 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 815,09906 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: проезд Парковый |  |  |  | 1 000 | 0,2500 | 1 972,93376 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 972,93376 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Прядильный |  |  |  | 776 | 0,1940 | 1 530,99660 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 530,99660 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Локомотивный |  |  |  | 1 212 | 0,3030 | 2 391,19572 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 391,19572 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Вагонный |  |  |  | 716 | 0,1790 | 1 412,62060 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 412,62060 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Бригадный |  |  |  | 852 | 0,2130 | 1 680,93957 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 680,93957 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Хлебный |  |  |  | 2 008 | 0,5020 | 3 961,65100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 961,65100 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Тупиковый |  |  |  | 704 | 0,1760 | 1 388,94537 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 388,94537 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Медведева |  |  |  | 4 412 | 1,1030 | 8 704,58376 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 704,58376 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Ново-Прядильная |  |  |  | 1 896 | 0,4740 | 3 740,68241 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 740,68241 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Пожарный |  |  |  | 872 | 0,2180 | 1 720,39824 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 720,39824 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Белинского |  |  |  | 2 784 | 0,6960 | 5 492,64762 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 492,64762 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Культурный |  |  |  | 2 924 | 0,7310 | 5 768,85832 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 768,85832 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Заводская |  |  |  | 3 036 | 0,7590 | 5 989,82690 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 989,82690 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. 1 Пушкарная |  |  |  | 6 000 | 1,5000 | 11 837,60258 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 837,60258 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. 2 Пушкарная |  |  |  | 4 800 | 1,2000 | 9 470,08206 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 470,08206 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Зеленый Берег |  |  |  | 5 600 | 1,4000 | 11 048,42907 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 048,42907 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: наб. Есенина |  |  |  | 3 244 | 0,8110 | 6 400,19711 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 400,19711 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Чапаева |  |  |  | 4 400 | 1,1000 | 8 680,90856 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 680,90856 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки:ул. Садово-Пушкарная |  |  |  | 6 000 | 1,5000 | 17 756,40386 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17 756,40386 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Панчука |  |  |  | 5 600 | 1,4000 | 16 572,64361 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16 572,64361 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Достоевского |  |  |  | 6 000 | 1,5000 | 11 837,60258 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 837,60258 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Циолковского |  |  |  | 4 400 | 1,1000 | 8 680,90856 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 680,90856 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Андреева |  |  |  | 2 124 | 0,5310 | 6 285,76697 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 285,76697 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Спивака |  |  |  | 5 600 | 1,4000 | 16 572,64361 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16 572,64361 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Чайкиной |  |  |  | 1 432 | 0,3580 | 2 825,24115 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 825,24115 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Земнухова |  |  |  | 1 464 | 0,3660 | 2 888,37503 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 888,37503 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Кошевого |  |  |  | 1 480 | 0,3700 | 2 919,94197 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 919,94197 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Тюленина |  |  |  | 1 844 | 0,4610 | 3 638,08986 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 638,08986 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Громовой |  |  |  | 1 152 | 0,2880 | 2 272,81971 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 272,81971 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Шевцовой |  |  |  | 1 372 | 0,3430 | 2 706,86512 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 706,86512 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Островского |  |  |  | 3 320 | 0,8300 | 6 550,14009 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 550,14009 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Моховая |  |  |  | 3 312 | 0,8280 | 6 534,35664 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 534,35664 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Калужская |  |  |  | 4 400 | 1,1000 | 8 680,90856 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 680,90856 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Восточная |  |  |  | 3 304 | 0,8260 | 6 518,57315 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 518,57315 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Ольховецкая |  |  |  | 2 620 | 0,6550 | 5 169,08642 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 169,08642 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Краснозоренская |  |  |  | 3 412 | 0,8530 | 6 731,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 731,65000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Придорожная |  |  |  | 1 300 | 0,3250 | 2 564,81389 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 564,81389 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Лебединый |  |  |  | 428 | 0,1070 | 844,41565 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 844,41565 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Мебельная |  |  |  | 884 | 0,2210 | 1 744,07344 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 744,07344 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Краснозоренский |  |  |  | 880 | 0,2200 | 1 736,18171 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 736,18171 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Столярный |  |  |  | 480 | 0,1200 | 947,00818 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 947,00818 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Надежды |  |  |  | 1 900 | 0,4750 | 3 748,57415 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 748,57415 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Сечкина |  |  |  | 1 156 | 0,2890 | 2 280,71143 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 280,71143 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Сечкина |  |  |  | 1 012 | 0,2530 | 1 996,60897 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 996,60897 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Героев Чекистов |  |  |  | 824 | 0,2060 | 1 625,69742 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 625,69742 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Героев Милиционеров |  |  |  | 384 | 0,0960 | 757,60614 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 757,60614 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Благининой |  |  |  | 5 600 | 1,4000 | 16 250,15205 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16 250,15205 | 0,00000 | 0,00000 |
| разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости |  |  |  |  |  | 14 910,81549 | 0,00000 | 4 476,00700 | 1 487,80849 | 5 000,00000 | 3 947,00000 | 5 000,00000 |
| незадействованный остаток |  |  |  |  |  | 79 157,95070 | 79 157,95070 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***источники финансирования:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 1 660 662,08016 | 126 480,05766 | 312 535,42066 | 389 488,40184 | 732 158,20000 | 100 000,00000 | 100 000,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 985 938,44451 | 4 377,30000 | 3 337,77221 | 5 422,03480 | 354 195,53737 | 618 605,80013 | 6 010,10101 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрации города Орла |  |  |  |  | |  |  | |  |  | Н.С.Митряев |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 2 | | | | |
|  |  | к постановлению | | | | |
|  |  | администрации города Орла | | | | |
|  |  | от 24 января 2025 г. № 232 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приложение № 2 | | | | |
|  |  | к муниципальной программе «Комплексное развитие | | | | |
|  | улично-дорожной сети города Орла на 2022-2027 годы» | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень | | | | | | |
| объектов улично-дорожной сети для ремонта, предусмотренных Программой | | | | | | |
| (по источникам финансирования) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **На именование объекта** | **Ориентировочная стоимость,** | **Иные межбюджетные трансферты** | **Средства бюджетного кредита** | **Средства Дорожного фонда Орловской области, тыс. руб.** | **Средства бюджета города Орла, тыс. руб.** |
| **тыс. руб.** |
| **1.** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **2022 год** | | | | | | |
| **1** | **Содержание улично-дорожной сети города Орла** | **1 062 659,93074** | **0,00000** | **0,00000** | **1 039 640,64475** | **23 019,28599** |
| 1.1. | регламентные работы, в т.ч. | 851 316,32319 | 0,00000 | 0,00000 | 835 305,12831 | 16 011,19488 |
| *1.1.1.* | *содержание сети ливневой канализации в г. Орле* | *20 000,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *19 800,00000* | *200,00000* |
| *1.1.2.* | *выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (объектов безопасности дорожного движения)* | *100 873,39940* | *0,00000* | *0,00000* | *99 864,66541* | *1 008,73399* |
| *1.1.3.* | *проведение работ по содержанию остановочных павильонов общественного транспорта* | *4 025,17166* | *0,00000* | *0,00000* | *3 984,91994* | *40,25172* |
| *1.1.4.* | *нанесение дорожной разметки на ул. М. Горького, на участке дороги пл. Ленина до ул. 70 лет Октября (краска, не входящая в основной МК по БДД)* | *141,96841* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *141,96841* |
| *1.1.5.* | *прочие работы (уборка, выпиловка деревьев,и т.д.)* | *726 275,78372* | *0,00000* | *0,00000* | *711 655,54296* | *14 620,24076* |
| 1.2. | восстановление верхних слоев дорожной одежды | 42 266,77842 | 0,00000 | 0,00000 | 41 844,11064 | 422,66778 |
| 1.3. | закупка дорожной техники | 116 193,90360 | 0,00000 | 0,00000 | 115 031,96456 | 1 161,93904 |
| 1.4. | внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками (оказание услуг фиксированной связи) | 28 533,49813 | 0,00000 | 0,00000 | 28 248,16315 | 285,33498 |
| 1.5. | содержание искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования | 9 090,90909 | 0,00000 | 0,00000 | 9 000,00000 | 90,90909 |
| 1.7. | ремонт пешеходных мостов | 4 944,09600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 944,09600 |
| 1.7. | кредиторская задолженность 2021 года | 10 314,42231 | 0,00000 | 0,00000 | 10 211,27809 | 103,14422 |
| **2.** | **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них** | **228 064,86233** | **0,00000** | **0,00000** | **215 554,46233** | **12 510,40000** |
| 2.1 | ремонт моста "Тургеневский" через р.Орлик | 12 505,79872 | 0,00000 | 0,00000 | 12 380,74073 | 125,05799 |
| 2.2 | ул.Мостовая | 38 647,63392 | 0,00000 | 0,00000 | 38 261,15758 | 386,47634 |
| 2.3 | ул.Генерала Родина на участке от ул.Мостовой до ул.Веселой | 9 261,91892 | 0,00000 | 0,00000 | 9 169,29973 | 92,61919 |
| 2.4 | Наугорское шоссе от ул. Лескова до ул. Скворцова (1 этап от ул.Лескова до ул.Цветаева) | 11 337,80044 | 0,00000 | 0,00000 | 11 224,42244 | 113,37800 |
| 2.5 | Кромской проезд | 1 703,57812 | 0,00000 | 0,00000 | 1 686,54234 | 17,03578 |
| 2.6 | ул.Базовая | 6 061,13562 | 0,00000 | 0,00000 | 6 000,52426 | 60,61136 |
| 2.7 | ул.Комсомольская в районе д. 95 | 6 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 435,00000 | 65,00000 |
| 2.8 | ул.МОПРа (от ул.Комсомольская до спец.пожарно-спасательной части ФПС по Орловской области) | 8 709,30019 | 0,00000 | 0,00000 | 8 622,20719 | 87,09300 |
| 2.9 | ремонт Комсомольской площади в районе м-на "ГАММА" (ул. Комсомольская д.102) | 8 580,83366 | 0,00000 | 0,00000 | 8 495,02532 | 85,80834 |
| 2.10 | ул.Германо | 15 231,91966 | 0,00000 | 0,00000 | 15 079,60046 | 152,31920 |
| 2.11 | ул.Березовая | 13 849,91285 | 0,00000 | 0,00000 | 13 711,41372 | 138,49913 |
| 2.12 | пер.Ремонтный до ул.Паровозная | 10 413,80616 | 0,00000 | 0,00000 | 10 309,66810 | 104,13806 |
| 2.13 | обустройство остановки общ. транспорта по ул. Емлютина в районе дома 22; обустройство остановки общественного транспорта по ул. Зеленина в районе дома 4; обустройство остановки общ. транспорта по бул. Молодежи в районе дома 9; обустройство остановок общественного транспорта по ул. Высоковольтная (Сторожка); обустройство парковки для маршрутного транспорта по ул. Николая Сенина. | 4 069,53839 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 069,53839 |
| 2.14 | Ремонт ул.Комсомольская (элементы обустройства автомобильных дорог) | 693,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 686,96100 | 6,93900 |
| 2.15 | Ремонт ул. Октябрьская (элементы обустройства автомобильных дорог) | 488,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 483,41700 | 4,88300 |
| 2.16 | Ремонт ул. 60-летия Октября (элементы обустройства автомобильных дорог) | 128,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 127,21500 | 1,28500 |
| 2.17 | Ремонт Наугорское шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 77,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 76,32900 | 0,77100 |
| 2.18 | Ремонт Карачевское шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 102,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 101,77200 | 1,02800 |
| 2.19 | Ремонт ул. Паровозная (элементы обустройства автомобильных дорог) | 411,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 407,08800 | 4,11200 |
| 2.20 | Ремонт пер.Маслозаводской (элементы обустройства автомобильных дорог) | 77,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 76,32900 | 0,77100 |
| 2.21 | Ремонт ул.Грузовая (элементы обустройства автомобильных дорог) | 102,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 101,77200 | 1,02800 |
| 2.22 | Ремонт ул.Грузовая (элементы обустройства автомобильных дорог) | 77,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 76,32900 | 0,77100 |
| 2.23 | Ремонт ул.Розы Люксембург (элементы обустройства автомобильных дорог) | 77,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 76,32900 | 0,77100 |
| 2.24 | Ремонт ул.МОПРа (элементы обустройства автомобильных дорог) | 154,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 152,65800 | 1,54200 |
| 2.25 | Ремонт Наугорское шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 77,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 76,32900 | 0,77100 |
| 2.26 | Ремонт Карачевское шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 25,44300 | 0,25700 |
| 2.27 | Ремонт Новосильское шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 25,44300 | 0,25700 |
| 2.28 | Ремонт ул. Ливенская (элементы обустройства автомобильных дорог) | 51,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 50,88600 | 0,51400 |
| 2.29 | Ремонт ул. Паровозная (элементы обустройства автомобильных дорог) | 51,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 50,88600 | 0,51400 |
| 2.30 | Ремонт пер.Маслозаводской (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 25,44300 | 0,25700 |
| 2.31 | восстановление тротуаров в местах проведения работ по корчевке пней по г. Орле | 599,72400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 599,72400 |
| 2.32 | ремонт пешеходной зоны в р-не ул. Правый берег реки Орлик | 599,66640 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 599,66640 |
| 2.33 | ремонт тротуара (схода) по ул. Московская, 29 со стороны ул. Революции (Решение Советского районного суда по делу № 2-570/2021) | 212,51168 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 212,51168 |
| 2.34 | монтаж внешнего электроснабжения средств контроля соблюдения ПДД, согласно ТУ 7120 от 30.11.2021 г. (оплачено по счету № 2775 от 30.11.2021 г. в сумме 32787,18 руб.) - нерегулируемый пешеходный переход | 98,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 98,00000 |
| 2.35 | восстановление существующего остановочного павильона на остановке общевенного транспорта "Сквер Гуртьева" по ул. Октябрьская | 65,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 65,00000 |
| 2.36 | ремонт пешеходной дорожки от ул. Матвеева до лицея № 21 вдоль д. № 11а, 13а, 25 а по ул. Игнатова | 1 917,09054 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 917,09054 |
| 2.37 | устройство пешеходной дорожки по ул. Матвеева в р-не школы № 37 | 99,85800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 99,85800 |
| 2.38 | поставка и установка остановочного павильона на остановке общественного транспорта "Госуниверсистет" | 450,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 450,00000 |
| 2.39 | устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Комсомольская, 237 (объекты 2021 года) | 2 686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 659,63500 | 26,86500 |
| 2.40 | устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Приборостроительная, 8 (объекты 2021 года) | 2 686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 659,63500 | 26,86500 |
| 2.41 | устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Карачевская, 61 (объекты 2021 года) | 2 686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 659,63500 | 26,86500 |
| 2.42 | устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по Кромское шоссе, 1 (объекты 2021 года) | 2 686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 659,63500 | 26,86500 |
| 2.43 | устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Ливенская, 48 (объекты 2021 года) | 2 686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 659,63500 | 26,86500 |
| 2.44 | устройство специальных технических средств контроля соблюдений ПДД на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Ливенская, 48 (объекты 2021 года) | 2 686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 659,63500 | 26,86500 |
| 2.45 | Болховское шоссе (2 этап; кредиторская задолженность) | 12 420,16800 | 0,00000 | 0,00000 | 12 295,96632 | 124,20168 |
| 2.46 | кредиторская задолженность 2021 года | 19 371,84360 | 0,00000 | 0,00000 | 19 178,12516 | 193,71844 |
| 2.47 | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 11 591,72346 | 0,00000 | 0,00000 | 9 276,32998 | 2 315,39348 |
| 2.48 | незадействованный остаток | 15 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 850,00000 | 150,00000 |
| **3** | **Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019–2024 годы» национального проекта «Безопасные качественные дороги»** | **367 992,78632** | **0,00000** | **0,00000** | **363 264,53050** | **4 728,25582** |
| 3.1. | ул. Максима Горького | 92 917,98844 | 0,00000 | 0,00000 | 91 988,80856 | 929,17988 |
| 3.2. | Карачевское шоссе, 1 этап | 158 534,92734 | 0,00000 | 0,00000 | 156 949,57807 | 1 585,34927 |
| 3.3. | ул. Ломоносова | 32 108,48903 | 0,00000 | 0,00000 | 31 787,40414 | 321,08489 |
| 3.4. | кредиторская задолженность предыдущих лет | 83 546,05951 | 0,00000 | 0,00000 | 82 538,73973 | 1 007,31978 |
| 3.5. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 885,32200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 885,32200 |
| **4** | **Устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орёл** | **9 330,65108** | **0,00000** | **0,00000** | **5 806,10000** | **3 524,55109** |
| 4.1 | разработка проекта организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150,00000 |
| 4.2 | внесение изменений в проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150,00000 |
| 4.3 | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе пересечения ул. Матросова с ул. Осипенко | 937,91760 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 937,91760 |
| 4.4 | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе дома  № 97 по Наугорскому шоссе | 940,24440 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 940,24440 |
| 4.5 | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе пересечения дома № 93 по ул. Максима Горького | 467,87470 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 467,87470 |
| 4.6 | тех.присоединение к эл.сетям | 58,09092 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 58,09092 |
| 4.7 | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения по ул.Паровозная в районе д.72, д.27, д.17А, д.4, д.14 (кредиторская задолженность) | 1 603,23240 | 0,00000 | 0,00000 | 1 523,07078 | 80,16162 |
| 4.8 | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения на пересечении ул.Советской и ул.Революции | 2 154,26711 | 0,00000 | 0,00000 | 2 046,55375 | 107,71336 |
| 4.9 | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения на пересечении ул.Михалицына с пер.Артельный | 1 489,19710 | 0,00000 | 0,00000 | 1 414,73725 | 74,45986 |
| 4.10 | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе д.177 по Московскому шоссе | 408,76042 | 0,00000 | 0,00000 | 388,32240 | 20,43802 |
| 4.11 | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе д.3а по ул.Металлургов | 35,22124 | 0,00000 | 0,00000 | 33,46018 | 1,76106 |
| 4.12 | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения ул.Матвеева в районе школы №37 | 421,00594 | 0,00000 | 0,00000 | 399,95564 | 21,05030 |
| 4.13 | Разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 514,83925 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 514,83925 |
| **5** | **Устройство интеллектуальных транспортных систем по организации дорожного движения в городе Орле в рамках реализации регионального проекта «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019–2024 годы» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»** | **79 600,00000** | **6 768,70000** | **0,00000** | **6 768,70000** | **0,00000** |
| **7** | **Устройство новых, реконструкция, дооборудование существующих линий электроосвещения в пределах улично-дорожной сети на территории МО "Город Орел"** | **7 642,62569** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **7 642,62569** |
| 7.1. | восстановление электроосвещения ул.Генерала армии Ковалева | 1 758,87720 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 758,87720 |
| 7.2. | восстановление уличного освещения по улице Спивака на участке от улицы Достоевского до улицы Царев Брод | 576,50668 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 576,50668 |
| 7.3. | восстановление уличного освещения по проезду вдоль Наугорского шоссе от магазина "Европа" до домов № 90-92 | 863,57280 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 863,57280 |
| 7.4. | Устройство наружного освещения по ул.Молдавская (1 этап) | 1 361,58300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 361,58300 |
| 7.5. | Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на строительство объекта "Линия искусственного электроосвещения по ул. Высоковольтная в г.Орле" | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 600,00000 |
| 7.6. | прокладка кабельной линии вдоль площади Богоявленского, Боговленского собора для проведения праздничных имероприятий на УДС г. Орла | 2 443,93621 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 443,93621 |
| 7.7. | тех.присоединение к эл.сетям | 38,14980 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 38,14980 |
| **7** | **Строительство объектов УДС города Орла** | **483 049,76001** | **377 914,76001** | **0,00000** | **100 000,00000** | **5 135,00000** |
| 7.1. | Реконструкция "Красного моста" в г.Орле | 483 049,76001 | 377 914,76001 | 0,00000 | 100 000,00000 | 5 135,00000 |
| **8** | **Капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Орёл** | **133 136,90280** | **0,00000** | **0,00000** | **126 480,05766** | **6 656,84514** |
| 8.1. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Пионерская | 53 978,95209 | 0,00000 | 0,00000 | 51 280,00449 | 2 698,94760 |
| 8.2. | незадействованный остаток | 79 157,95070 | 0,00000 | 0,00000 | 75 200,05317 | 3 957,89754 |
| **2023 год** | | | | | | |
| **1** | **Содержание улично-дорожной сети города Орла** | **1 032 029,66668** | **0,00000** | **0,00000** | **1 016 756,40000** | **15 273,26666** |
| 1.1. | регламентные работы, в т.ч. | 734 009,36357 | 0,00000 | 0,00000 | 723 399,29993 | 10 610,06364 |
| *1.1.1.* | *содержание сети ливневой канализации в г. Орле* | *20 000,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *19 800,00000* | *200,00000* |
| *1.1.2.* | *выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (объектов безопасности дорожного движения)* | *100 873,39940* | *0,00000* | *0,00000* | *99 864,66541* | *1 008,73399* |
| *1.1.3.* | *проведение работ по содержанию остановочных павильонов общественного транспорта* | *8 570,62621* | *0,00000* | *0,00000* | *8 484,91994* | *85,70626* |
| *1.1.4.* | *работы по монтажу дополнительного ограждения моста "Дружба"* | *2 300,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *2 300,00000* |
| *1.1.5.* | *аренда опор контактной сети, расположенных в полосе отвода улично-дорожной сети города Орла, для возможности крепления и подвешивания UTP. СИП, телекоммуникационных шкафов и камер видеонаблюдения* | *1 003,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *1 003,00000* |
| *1.1.7.* | *прочие работы (уборка, выпиловка деревьев,и т.д.)* | *601 262,33796* | *0,00000* | *0,00000* | *595 249,71458* | *6 012,62338* |
| 1.2. | восстановление верхних слоев дорожной одежды; | 44 974,94950 | 0,00000 | 0,00000 | 44 525,20000 | 449,74949 |
| 1.3. | закупка дорожной техники (термос-бункер-1 ед., комбинированная дорожная машина-4 ед., грузовой автомобиль-2 ед., автогрейдер-1 ед.,лаповый снегопогрузчик-2 ед., шнекороторный снегоочиститель-1 ед., трактор-5 ед., фронтальный погрузчик-1 ед.) | 116 193,90360 | 0,00000 | 0,00000 | 115 031,96456 | 1 161,93904 |
| 1.4. | внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками (оказание услуг фиксированной связи) | 35 353,53535 | 0,00000 | 0,00000 | 35 000,00000 | 353,53535 |
| 1.5. | содержание искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования | 32 050,50505 | 0,00000 | 0,00000 | 31 730,00000 | 320,50505 |
| 1.6. | ремонт пешеходных мостов | 1 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 700,00000 |
| 1.7. | кредиторская задолженность предыдущих лет | 67 747,40961 | 0,00000 | 0,00000 | 67 069,93551 | 677,47410 |
| **2** | **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них** | **47 381,02737** | **0,00000** | **0,00000** | **45 620,21707** | **1 760,81024** |
| 2.1. | ремонт моста "Тургеневский" через р.Орлик | 9 370,03028 | 0,00000 | 0,00000 | 9 276,32998 | 93,70030 |
| 2.2. | ул.Раздольная от ул.Бурова до кольцевой развязки | 33 160,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 32 828,40000 | 331,60000 |
| 2.3. | Ремонт участка в районе дома № 29 со стороны ул.Революции в городе Орле | 212,51168 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 212,51168 |
| 2.4. | Ремонт ул.Комсомольская (элементы обустройства автомобильных дорог) | 77,04519 | 0,00000 | 0,00000 | 76,27474 | 0,77045 |
| 2.5. | Ремонт ул. Октябрьская (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.6. | Ремонт ул. Московская (элементы обустройства автомобильных дорог) | 410,90768 | 0,00000 | 0,00000 | 406,79860 | 4,10908 |
| 2.7. | Ремонт Новосильское шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.8. | Ремонт ул. Ливенская (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.9. | Ремонт Московское шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 436,58941 | 0,00000 | 0,00000 | 432,22352 | 4,36589 |
| 2.10. | Ремонт ул. Пушкина (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.11. | Ремонт ул. Лескова (элементы обустройства автомобильных дорог) | 102,72692 | 0,00000 | 0,00000 | 101,69965 | 1,02727 |
| 2.12. | Ремонт Наугорское шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.13. | Ремонт Новосильское шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.14. | Ремонт ул. Паровозная (элементы обустройства автомобильных дорог) | 51,36346 | 0,00000 | 0,00000 | 50,84983 | 0,51363 |
| 2.15. | Ремонт ул.Раздольная (элементы обустройства автомобильных дорог) | 179,77211 | 0,00000 | 0,00000 | 177,97439 | 1,79772 |
| 2.16. | Ремонт ул.Грузовая (элементы обустройства автомобильных дорог) | 77,04519 | 0,00000 | 0,00000 | 76,27474 | 0,77045 |
| 2.17. | Ремонт ул.Р.Люксембург (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.18. | Ремонт ул.МОПРа (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.19. | Ремонт Кромское шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.20. | Ремонт ул.7-ой Орловской дивизии (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.21. | Ремонт ул.Городская (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.22. | Ремонт ул.1-я Курская (элементы обустройства автомобильных дорог) | 77,04519 | 0,00000 | 0,00000 | 76,27474 | 0,77045 |
| 2.23. | Ремонт ул. Садово-Пушкарная (сквер "Комсомольцев") (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.24. | Ремонт ул. Скворцова (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.25. | Ремонт ул.Полярная (элементы обустройства автомобильных дорог) | 51,36346 | 0,00000 | 0,00000 | 50,84983 | 0,51363 |
| 2.26. | Ремонт ул.Полярная (элементы обустройства автомобильных дорог) | 51,36346 | 0,00000 | 0,00000 | 50,84983 | 0,51363 |
| 2.27. | Ремонт ул.Левый Берег реки Орлик "ТРУД" (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.28. | Ремонт Старомосковское шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.29. | Ремонт ул.Игнатова (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.30. | Ремонт пл.Богоявленской (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.31. | Ремонт ул.Гуртьева (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.32. | кредиторская задолженность предыдущих лет (объект 2022 года) | 1 573,50388 | 0,00000 | 0,00000 | 1 557,76884 | 15,7350 |
| 2.33. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 1 087,48832 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 087,4883 |
| **3** | **Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019–2024 годы» национального проекта «Безопасные качественные дороги»** | **425 536,45455** | **0,00000** | **0,00000** | **418 280,40001** | **7 256,05454** |
| 3.1. | Карачевское шоссе, 2 этап (на участке от ул.Мостовой до черты города) | 91 884,07898 | 0,00000 | 0,00000 | 90 965,23819 | 918,84079 |
| 3.2. | ул.Комсомольская от Карачевского шоссе до Кромского шоссе (проезжая часть) | 141 186,55784 | 0,00000 | 0,00000 | 139 774,69226 | 1 411,86558 |
| 3.3. | Ремонт ул. Полесская от ул. Максима Горького до ул. Генерала Родина | 56 709,86140 | 0,00000 | 0,00000 | 56 142,76279 | 567,09861 |
| 3.4. | Ремонт улично-дорожной сети города Орла: ул.Бурова | 86 344,36813 | 0,00000 | 0,00000 | 85 480,92445 | 863,44368 |
| 3.5. | Капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Раздольная от Болховского шоссе до ул. Михалицына с территорией моста через р. Ока "Раздольный" и путепровода "378 км по ул. Михалицына" | 46 380,58820 | 0,00000 | 0,00000 | 45 916,78232 | 463,80588 |
| 3.6. | кредиторская задолженность предыдущих лет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.7. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 3 031,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 031,00000 |
| 4 | **Устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла** | **2 200,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2 200,00000** |
| 4.1. | разработка проекта организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150,00000 |
| 4.2. | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе дома № 1 по ул.Металлургов | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150,00000 |
| 4.3. | установка дорожных знаков и нанесения дорожной разметки | 1 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 900,00000 |
| **5** | **Устройство интеллектуальных транспортных систем по организации дорожного движения в городе Орле в рамках реализации регионального проекта «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019–2024 годы» национального проекта «Безопасные качественные дороги»** | **149 100,00000** | **106 692,10000** | **0,00000** | **106 692,10000** | **0,00000** |
| **6** | **Устройство новых, реконструкция, дооборудование существующих линий электроосвещения в пределах улично-дорожной сети на территории МО "Город Орел"** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **7** | **Строительство объектов УДС города Орла** | **1 518 965,37259** | **1 498 901,80000** | **0,00000** | **4 873,91886** | **0,00000** |
| 7.1. | Реконструкция "Красного моста" в г.Орле | 1 518 965,37259 | 1 498 901,80000 | 0,00000 | 4 873,91886 | 0,00000 |
| **8** | **Капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Орёл** | **315 873,19287** | **0,00000** | **0,00000** | **312 535,42066** | **3 337,77221** |
| 8.1. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Пионерская | 13 327,52447 | 0,00000 | 0,00000 | 13 194,24923 | 133,27524 |
| 8.2. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Полярная | 12 621,01945 | 0,00000 | 0,00000 | 12 494,80926 | 126,21019 |
| 8.3. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Кольцевая | 19 064,62800 | 0,00000 | 0,00000 | 18 873,98172 | 190,64628 |
| 8.4. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Энгельса | 18 412,25491 | 0,00000 | 0,00000 | 18 228,13236 | 184,12255 |
| 8.5. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Деповская | 19 125,65976 | 0,00000 | 0,00000 | 18 934,40316 | 191,25660 |
| 8.6. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул.Беговая-ул.Благининой на участке от Московского шоссе до границы города Орла | 7 675,17153 | 0,00000 | 0,00000 | 7 598,41981 | 76,75172 |
| 8.7. | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Комсомольская от Карачевского шоссе до Кромского шоссе (прилегающая территория) | 194 813,39167 | 0,00000 | 0,00000 | 192 865,25775 | 1 948,13392 |
| 8.8. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Полевая | 4 158,59388 | 0,00000 | 0,00000 | 4 117,00794 | 41,58594 |
| 8.9. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Высокая | 4 087,76789 | 0,00000 | 0,00000 | 4 046,89021 | 40,87768 |
| 8.10. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Радищева | 4 123,18089 | 0,00000 | 0,00000 | 4 081,94908 | 41,23181 |
| 8.11. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Волжская | 4 123,18089 | 0,00000 | 0,00000 | 4 081,94908 | 41,23181 |
| 8.12. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Гвардейская | 5 575,88521 | 0,00000 | 0,00000 | 5 520,12636 | 55,75885 |
| 8.13. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер.Южный 3 участок | 4 288,92732 | 0,00000 | 0,00000 | 4 246,03805 | 42,88927 |
| 8.14. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 4 476,00700 | 0,00000 | 0,00000 | 4 252,20665 | 223,80035 |
| 8.15. | незадействованный остаток | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2024 год** | | | | | | |
| **1** | **Содержание улично-дорожной сети города Орла** | **1 279 525,80775** | **0,00000** | **0,00000** | **1 256 906,78957** | **22 619,01818** |
| 1.1. | регламентные работы; | 743 993,18961 | 0,00000 | 0,00000 | 736 553,25771 | 7 439,93190 |
| *1.1.1.* | *содержание сети ливневой канализации в г. Орле* | *20 656,56566* | *0,00000* | *0,00000* | *20 450,00000* | *206,56566* |
| *1.1.2.* | *выполнение работ по содержанию и обслуживанию объектов безопасности дорожного движения* | *91 972,91505* | *0,00000* | *0,00000* | *91 053,18590* | *919,72915* |
| *1.1.3.* | *проведение работ по содержанию остановочных павильонов общественного транспорта* | *4 025,17177* | *0,00000* | *0,00000* | *3 984,92005* | *40,25172* |
| *1.1.4.* | *увеличение уровня освещенности автомобильных дорог* | *10 526,23950* | *0,00000* | *0,00000* | *10 420,97711* | *105,26240* |
| *1.1.5.* | *прочие работы (уборка, выпиловка деревьев,и т.д.)* | *616 812,29763* | *0,00000* | *0,00000* | *610 644,17465* | *6 168,12298* |
| 1.2. | восстановление верхних слоев дорожной одежды; | 272 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 269 280,00000 | 2 720,00000 |
| 1.3. | закупка дорожной техники | 118 693,90360 | 0,00000 | 0,00000 | 117 506,96456 | 1 186,93904 |
| 1.4. | внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками | 39 222,22222 | 0,00000 | 0,00000 | 38 830,00000 | 392,22222 |
| 1.5. | обеспечение информационной безопасности объекта КИИ | 8 642,99000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 642,99000 |
| 1.6. | содержание искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования | 5 231,26179 | 0,00000 | 0,00000 | 5 178,94917 | 52,31262 |
| 1.7. | ремонт пешеходных мостов | 1 280,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 280,00000 |
| 1.8. | кредиторская задолженность предыдущих лет | 90 462,24053 | 0,00000 | 0,00000 | 89 557,61813 | 904,62241 |
| **2** | **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них** | **100 519,04524** | **0,00000** | **0,00000** | **97 495,99731** | **3 023,04793** |
| 2.1. | ул. Поселковая от моста «Лужковский» через реку Оку до границы города Орла | 21 956,69387 | 0,00000 | 0,00000 | 21 737,12693 | 219,56694 |
| 2.2. | ул. Алроса; | 4 144,83591 | 0,00000 | 0,00000 | 4 103,38755 | 41,44836 |
| 2.3. | ул. Зеленина; | 10 589,70054 | 0,00000 | 0,00000 | 10 483,80353 | 105,89701 |
| 2.4. | бульвар Молодежи | 6 270,32000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 614,60680 | 655,71320 |
| 2.5. | Ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Городская (проезжая часть) | 22 536,31673 | 0,00000 | 0,00000 | 22 310,95356 | 225,36317 |
| 2.6. | ул. Цветаева от ул. Полесская до Наугорского шоссе | 12 822,11510 | 0,00000 | 0,00000 | 12 693,89395 | 128,22115 |
| 2.7. | ул.60-летия Октября от ул. 8 Марта до моста в створе ул. Герцена и ул. 60-летия Октября через р.Оку (включая проезжую часть моста) | 3 846,40021 | 0,00000 | 0,00000 | 3 807,93621 | 38,46400 |
| 2.8. | ул. 1-я Курская от дома № 92 до ул. Магазинная (исключая территорию путепровода) | 4 110,32122 | 0,00000 | 0,00000 | 4 069,21801 | 41,10321 |
| 2.9. | ул.Ленина от ул.Салтыкова-Щедрина до ул.Максима Горького | 3 285,89163 | 0,00000 | 0,00000 | 3 253,03271 | 32,85892 |
| 2.10. | Ремонт улично-дорожной сети города Орла: ул.Бурова (завершение) | 9 517,21015 | 0,00000 | 0,00000 | 9 422,03805 | 95,17210 |
| 2.13. | кредиторская задолженность предыдущих лет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 |
| 2.14. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 1 439,23988 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 439,2399 |
| **3** | **Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019–2024 годы» национального проекта «Безопасные качественные дороги»** | **147 407,62700** | **0,00000** | **0,00000** | **145 489,04072** | **1 918,58627** |
| 3.1. | Ремонт ул. Полесская от ул. Максима Горького до ул. Генерала Родина | 39 437,60279 | 0,00000 | 0,00000 | 39 043,22676 | 394,37603 |
| 3.2. | Ремонт ул. Советская от наб. Дубровинского до ул. Герцена | 16 291,18946 | 0,00000 | 0,00000 | 16 128,27757 | 162,91189 |
| 3.3. | Ремонт ул. Советская (восстановление бортовых камней) | 4 587,59011 | 0,00000 | 0,00000 | 4 541,71421 | 45,87590 |
| 3.4. | Ремонт ул.Пролетарская Гора от ул.Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького, от дома №5 до ул.Ленина (1 этап) | 1 933,23164 | 0,00000 | 0,00000 | 1 913,89932 | 19,33232 |
| 3.5. | Ремонт ул.Пролетарская Гора от ул.Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького, от дома №5 до ул.Ленина (2 этап) | 7 174,31354 | 0,00000 | 0,00000 | 7 102,57040 | 71,74314 |
| 3.6. | Капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Михалицына (проезжая часть) | 74 339,47995 | 0,00000 | 0,00000 | 73 596,08515 | 743,39480 |
| 3.8. | Ремонт ул.Покровская от ул.Московская до ул.Советская | 3 195,21951 | 0,00000 | 0,00000 | 3 163,26731 | 31,95220 |
| 3.9. | кредиторская задолженность предыдущих лет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.10. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 449,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 449,00000 |
| **4** | **Устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла** | **849,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **849,00000** |
| 4.1. | разработка проекта организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.2. | внесение изменений в проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.3. | установка дорожных знаков и нанесения дорожной разметки | 849,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 849,00000 |
| **5** | **Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамах реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», обеспечивающего достижение целей федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", входящего в состав национального проекта «Безопасные качественные дороги» государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"** | **27 015,85859** | **26 478,20000** | **0,00000** | **267,50000** | **270,15859** |
| **6** | **Устройство новых, реконструкция, дооборудование существующих линий электроосвещения в пределах улично-дорожной сети на территории МО "Город Орел"** | **600,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **600,00000** |
| 6.1. | Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на строительство объекта "Линия искусственного электроосвещения по ул. Высоковольтная в г.Орле" | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 600,00000 |
| 7 | **Строительство/реконструкция объектов УДС города Орла** | **170,17606** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **170,17606** |
| 7.1. | Реконструкция "Красного моста" в г.Орле | 170,17606 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 170,17606 |
| **8** | **Капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Орёл** | **394 910,43660** | **0,00000** | **0,00000** | **389 488,40184** | **5 422,03480** |
| 8.1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Городская (прилегающая территория) | 42 472,04624 | 0,00000 | 0,00000 | 42 047,32578 | 424,72046 |
| 8.2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Михалицына (прилегающая территория) с примыканием ул. Космонавтов на участке от ул. Михалицына до дома № 15 по пер. Межевой | 36 694,01292 | 0,00000 | 0,00000 | 36 327,07279 | 366,94013 |
| 8.3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Полевая | 3 694,87155 | 0,00000 | 0,00000 | 3 657,92283 | 36,94872 |
| 8.4 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Высокая | 6 014,24055 | 0,00000 | 0,00000 | 5 954,09814 | 60,14241 |
| 8.5 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Радищева | 3 094,25276 | 0,00000 | 0,00000 | 3 063,31023 | 30,94253 |
| 8.6 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Волжская | 3 106,60309 | 0,00000 | 0,00000 | 3 075,53706 | 31,06603 |
| 8.7 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Гвардейская | 5 868,90825 | 0,00000 | 0,00000 | 5 810,21918 | 58,68908 |
| 8.8 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер.Южный от ул. Тульской до ул. Ольховецкой | 1 828,62549 | 0,00000 | 0,00000 | 1 810,33924 | 18,28626 |
| 8.9 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Елецкая | 16 665,91100 | 0,00000 | 0,00000 | 16 499,25189 | 166,65911 |
| 8.10 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Серпуховская | 10 864,22200 | 0,00000 | 0,00000 | 10 755,57978 | 108,64222 |
| 8.11 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер.Приокский-ул.Отрадная | 7 609,43500 | 0,00000 | 0,00000 | 7 533,34065 | 76,09435 |
| 8.12 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Приокская | 3 726,14500 | 0,00000 | 0,00000 | 3 688,88355 | 37,26145 |
| 8.13 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Скульптурная | 13 014,80800 | 0,00000 | 0,00000 | 12 884,65992 | 130,14808 |
| 8.14 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Менделеева | 7 472,43200 | 0,00000 | 0,00000 | 7 397,70768 | 74,72432 |
| 8.15 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Яблочная | 18 499,23300 | 0,00000 | 0,00000 | 18 314,24067 | 184,99233 |
| 8.16 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер.Половецкий | 8 674,34200 | 0,00000 | 0,00000 | 8 587,59858 | 86,74342 |
| 8.17 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Полигонная | 4 769,98800 | 0,00000 | 0,00000 | 4 722,28812 | 47,69988 |
| 8.18 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Ново-Лужковская | 4 520,89800 | 0,00000 | 0,00000 | 4 475,68902 | 45,20898 |
| 8.19 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Магазинная | 8 964,14800 | 0,00000 | 0,00000 | 8 874,50652 | 89,64148 |
| 8.20 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Турбина | 3 425,62000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 391,36380 | 34,25620 |
| 8.21 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Кривцова | 3 936,61100 | 0,00000 | 0,00000 | 3 897,24489 | 39,36611 |
| 8.22 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер.Городской | 7 956,45427 | 0,00000 | 0,00000 | 7 876,88973 | 79,56454 |
| 8.23 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Линейная | 14 152,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 011,35120 | 141,52880 |
| 8.24 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Степная | 6 379,69400 | 0,00000 | 0,00000 | 6 315,89706 | 63,79694 |
| 8.25 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Лужковская от ул. Поселковая до ул. Афонина | 4 778,61999 | 0,00000 | 0,00000 | 4 730,83379 | 47,78620 |
| 8.26 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Уральская | 2 341,19900 | 0,00000 | 0,00000 | 2 317,78701 | 23,41199 |
| 8.27 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Мичурина | 16 266,31600 | 0,00000 | 0,00000 | 16 103,65284 | 162,66316 |
| 8.28 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Смоленская | 18 072,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 17 891,57700 | 180,72300 |
| 8.29 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Менделеева | 1 233,18700 | 0,00000 | 0,00000 | 1 220,85513 | 12,33188 |
| 8.30 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Еловый | 1 746,19700 | 0,00000 | 0,00000 | 1 728,73503 | 17,46197 |
| 8.31 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Грибной | 1 992,11600 | 0,00000 | 0,00000 | 1 972,19484 | 19,92116 |
| 8.32 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Заречная | 6 860,29100 | 0,00000 | 0,00000 | 6 791,68809 | 68,60291 |
| 8.33 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Тимирязева | 6 361,54600 | 0,00000 | 0,00000 | 6 297,93054 | 63,61547 |
| 8.34 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Отрадный | 1 911,95200 | 0,00000 | 0,00000 | 1 892,83248 | 19,11952 |
| 8.35 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Радужная | 4 970,87200 | 0,00000 | 0,00000 | 4 921,16328 | 49,70872 |
| 8.36 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Преображенского | 2 339,56400 | 0,00000 | 0,00000 | 2 316,16836 | 23,39564 |
| 8.37 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Заливной | 1 671,16700 | 0,00000 | 0,00000 | 1 654,45533 | 16,71167 |
| 8.38 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: туп. Стеклянный | 2 183,20300 | 0,00000 | 0,00000 | 2 161,37097 | 21,83203 |
| 8.39 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Стеклянный | 1 402,31500 | 0,00000 | 0,00000 | 1 388,29185 | 14,02315 |
| 8.40 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Игрушечный | 3 010,01300 | 0,00000 | 0,00000 | 2 979,91287 | 30,10013 |
| 8.41 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: туп. Линейный | 2 503,65600 | 0,00000 | 0,00000 | 2 478,61944 | 25,03656 |
| 8.42 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Чкалова | 16 932,36900 | 0,00000 | 0,00000 | 16 763,04531 | 169,32369 |
| 8.43 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Станционная | 9 551,21100 | 0,00000 | 0,00000 | 9 455,69889 | 95,51211 |
| 8.44 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Деревообделочная | 13 433,97300 | 0,00000 | 0,00000 | 13 299,63327 | 134,33973 |
| 8.45 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Шульгина | 18 215,82200 | 0,00000 | 0,00000 | 18 033,66378 | 182,15822 |
| 8.46 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Крестьянская | 3 815,83500 | 0,00000 | 0,00000 | 3 777,67665 | 38,15835 |
| 8.47 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Смоленский | 2 900,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 871,01980 | 29,00020 |
| 8.48 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Лазо | 5 522,50200 | 0,00000 | 0,00000 | 5 467,27698 | 55,22502 |
| 8.50 | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 1 487,80849 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 487,80849 |
| **2025 год** | | | | | | |
| **1** | **Содержание улично-дорожной сети города Орла** | **926 090,90909** | **0,00000** | **0,00000** | **900 000,00000** | **26 090,90909** |
| 1.1. | регламентные работы; | 598 822,71507 | 0,00000 | 0,00000 | *592 834,48792* | *5 988,22715* |
| *1.1.1.* | *содержание сети ливневой канализации в г. Орле* | *20 000,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *19 800,00000* | *200,00000* |
| *1.1.2.* | *выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (объектов безопасности дорожного движения)* | *98 494,97823* | *0,00000* | *0,00000* | *97 510,02845* | *984,94978* |
| *1.1.4.* | *прочие работы (уборка, выпиловка деревьев,и т.д.)* | *480 327,73684* | *0,00000* | *0,00000* | *475 524,45947* | *4 803,27737* |
| 1.2. | восстановление верхних слоев дорожной одежды; | 77 949,49495 | 0,00000 | 0,00000 | 77 170,00000 | 779,49495 |
|  | обеспечение информационной безопасности объекта КИИ | 12 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 000,00000 |
| 1.3. | закупка дорожной техники | 127 072,32477 | 0,00000 | 0,00000 | 125 801,60152 | 1 270,72325 |
| 1.4. | внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками | 10 101,01010 | 0,00000 | 0,00000 | 10 000,00000 | 101,01010 |
| 1.5. | содержание искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования | 5 050,50505 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 50,50505 |
| 1.7. | ремонт пешеходных мостов | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 |
| 1.8. | кредиторская задолженность предыдущих лет | 90 094,85915 | 0,00000 | 0,00000 | 89 193,91056 | 900,94859 |
| **2** | **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них** | **42 700,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **37 323,00000** | **5 377,00000** |
| 2.1. | ул. Раздольная от ул. Бурова до ул. Металлургов | 37 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 37 323,00000 | 377,00000 |
| 2.2. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 |
| **3** | **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"** | **264 595,95960** | **0,00000** | **0,00000** | **257 000,00000** | **7 595,95960** |
| 3.1. | капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла ул. Комсомольская на участке от Гостиной до Красина (корректировка) | 108 715,99960 | 0,00000 | 0,00000 | 107 628,83960 | 1 087,16000 |
| 3.2. | капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Тургенева на участке от ул. Брестская до дома № 17 по ул. Ленина и на участке от ул. Салтыкова - Щедрина до моста Тургеневский через р. Орлик | 94 156,09000 | 0,00000 | 0,00000 | 93 214,52910 | 941,56090 |
| 3.3. | капитальный ремонт ул. Максима Горького на участке от ул. Брестской до ул. 7 Ноября | 56 723,87000 | 0,00000 | 0,00000 | 56 156,63130 | 567,23870 |
| 3.4. | кредиторская задолженность предыдущих лет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.5. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 |
| 4 | **Устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла** | **1 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1 000,00000** |
| 4.1. | разработка проекта организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 |
| 4.2. | внесение изменений в проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 |
| **5** | **Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамах реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», обеспечивающего достижение целей федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»** | **23 780,90910** | **23 222,92929** | **0,00000** | **320,17071** | **237,80910** |
| **6** | **Устройство новых, реконструкция, дооборудование существующих линий электроосвещения в пределах улично-дорожной сети на территории МО "Город Орел"** | **10 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **10 000,00000** |
| 6.2. | Освещение подходов к общеобразовательным учреждениям | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 000,00000 |
| **7** | **Строительство/реконструкция объектов УДС города Орла** | **154 009,19192** | **0,00000** | **0,00000** | **152 069,10000** | **1 940,09192** |
| 7.1 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети для обеспечения пешеходной и транспортной доступности с ул. Левый Берег реки Орлик на ул. Правый Берег реки Орлик по мосту "Юбилейный" (разработка проектно-сметной документации) | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 500,00000 | 500,00000 |
| 7.2 | Реконструкция объекта «Улица Авиационная на участке от Карачевского ш. до ул.Спивака в г. Орле» | 144 009,19192 | 0,00000 | 0,00000 | 142 569,10000 | 1 440,09192 |
| **8** | **Капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Орёл** | **1 086 353,73737** | **0,00000** | **0,00000** | **732 158,20000** | **354 195,53737** |
| 8.1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Михалицына (прилегающая территория) с примыканием ул. Космонавтов на участке от ул. Михалицына до дома № 15 по пер. Межевой | 16 991,53494 | 0,00000 | 0,00000 | 16 821,61959 | 169,91535 |
| 8.2 | Капитальный ремонт ул. Солнцевская | 44 321,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 43 878,73050 | 443,21950 |
| 8.3 | Капитальный ремонт проезда к озеру Светлая жизнь | 40 998,51227 | 0,00000 | 0,00000 | 40 588,52715 | 409,98512 |
| 8.4 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул.Салтыкова-Щедрина с территорией прилегающих улиц (ул. 7 Ноября от д.№8 до д.№9 по ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Тургенева | 100 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 99 000,00000 | 1 000,00000 |
| 8.5 | Капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Сурена Шаумяна | 32 090,06992 | 0,00000 | 0,00000 | 31 769,16922 | 320,90070 |
| 8.6 | Капитальный ремонт ул. Колхозная | 68 678,04995 | 0,00000 | 0,00000 | 67 991,26945 | 686,78050 |
| 8.7 | Капитальный ремонт ул. Игнатова от ул. Октябрьская до ул. Цветаева, ул. Цветаева от ул. Игнатова до ул. Приборостроительной, ул. Приборостроительная от ул. Цветаева до ул. Героев Пожарных, | 60 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 59 400,00000 | 600,00000 |
| 8.9 | Капитальный ремонт ул. Энгельса (2 этап); | 20 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 400,00000 |
| 8.11 | Капитальный ремонт ул. Русанова на участке от пересечения с наб. Дубровинского до пересечения с ул. 1-я Курская | 99 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 99 400,00000 |
| 8.12 | Капитальный ремонт дорог по Наугорскому кладбищу | 57 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 57 000,00000 |
| 8.13 | Капитальный ремонт ул. Комсомольская на участке от пер. Маслозаводской до дома № 229 | 30 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 30 000,00000 |
| 8.14 | Капитальный ремонт дорог по ул. Матросова | 80 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 80 000,00000 |
| 8.15 | Капитальный ремонт дорог по ул. Осипенко | 50 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50 000,00000 |
| 8.16 | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Комсомольская от Карачевского шоссе до Кромского шоссе (прилегающая территория) | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 |
| 8.17 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Лесопильная | 9 372,46300 | 0,00000 | 0,00000 | 9 278,73837 | 93,72463 |
| 8.18 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. 3 Курская от ул. Магазинной до дома 94 | 1 634,40779 | 0,00000 | 0,00000 | 1 618,06371 | 16,34408 |
| 8.19 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Дружбы | 4 788,77587 | 0,00000 | 0,00000 | 4 740,88811 | 47,88776 |
| 8.20 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Ковыльный | 3 984,25263 | 0,00000 | 0,00000 | 3 944,41010 | 39,84253 |
| 8.21 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Лужковский | 6 142,92383 | 0,00000 | 0,00000 | 6 081,49459 | 61,42924 |
| 8.22 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Светлая | 4 175,42627 | 0,00000 | 0,00000 | 4 133,67201 | 41,75426 |
| 8.23 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. 6 Орловской дивизии (на участке от ул. Афонина до ул. Поселковая) | 4 013,74230 | 0,00000 | 0,00000 | 3 973,60488 | 40,13742 |
| 8.24 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Афонина | 5 587,70564 | 0,00000 | 0,00000 | 5 531,82858 | 55,87706 |
| 8.25 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Пойменный | 3 235,48855 | 0,00000 | 0,00000 | 3 203,13366 | 32,35489 |
| 8.26 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Пойменная | 7 831,62566 | 0,00000 | 0,00000 | 7 753,30940 | 78,31626 |
| 8.27 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: Равнинный пер. | 1 833,54716 | 0,00000 | 0,00000 | 1 815,21169 | 18,33547 |
| 8.28 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Скульптурный | 1 514,92376 | 0,00000 | 0,00000 | 1 499,77452 | 15,14924 |
| 8.29 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Проходной | 1 435,26741 | 0,00000 | 0,00000 | 1 420,91474 | 14,35267 |
| 8.30 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Преображенского | 8 253,80163 | 0,00000 | 0,00000 | 8 171,26361 | 82,53802 |
| 8.31 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Донской | 5 537,53996 | 0,00000 | 0,00000 | 5 482,16456 | 55,37540 |
| 8.32 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Текстильная | 4 071,87373 | 0,00000 | 0,00000 | 4 031,15499 | 40,71874 |
| 8.33 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Кировский | 2 545,46108 | 0,00000 | 0,00000 | 2 520,00647 | 25,45461 |
| 8.34 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Контактная | 4 245,75346 | 0,00000 | 0,00000 | 4 203,29593 | 42,45753 |
| 8.35 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Тепловозный | 1 625,69742 | 0,00000 | 0,00000 | 1 609,44045 | 16,25697 |
| 8.36 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Полтавская | 1 515,21313 | 0,00000 | 0,00000 | 1 500,06100 | 15,15213 |
| 8.37 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Андриабужная | 13 415,94959 | 0,00000 | 0,00000 | 13 281,79009 | 134,15950 |
| 8.38 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Самарский | 1 452,07925 | 0,00000 | 0,00000 | 1 437,55846 | 14,52079 |
| 8.39 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Пришвина | 2 817,34941 | 0,00000 | 0,00000 | 2 789,17592 | 28,17349 |
| 8.40 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Электровозная | 6 723,75826 | 0,00000 | 0,00000 | 6 656,52068 | 67,23758 |
| 8.41 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: туп. Медведевский | 1 744,07343 | 0,00000 | 0,00000 | 1 726,63270 | 17,44073 |
| 8.42 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Торцовый | 2 328,06184 | 0,00000 | 0,00000 | 2 304,78122 | 23,28062 |
| 8.43 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Шахматный | 1 815,09906 | 0,00000 | 0,00000 | 1 796,94807 | 18,15099 |
| 8.44 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: проезд Парковый | 1 972,93376 | 0,00000 | 0,00000 | 1 953,20442 | 19,72934 |
| 8.45 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Прядильный | 1 530,99660 | 0,00000 | 0,00000 | 1 515,68663 | 15,30997 |
| 8.46 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Локомотивный | 2 391,19572 | 0,00000 | 0,00000 | 2 367,28376 | 23,91196 |
| 8.47 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Вагонный | 1 412,62060 | 0,00000 | 0,00000 | 1 398,49439 | 14,12621 |
| 8.48 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Бригадный | 1 680,93957 | 0,00000 | 0,00000 | 1 664,13017 | 16,80940 |
| 8.49 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Хлебный | 3 961,65100 | 0,00000 | 0,00000 | 3 922,03449 | 39,61651 |
| 8.50 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Тупиковый | 1 388,94537 | 0,00000 | 0,00000 | 1 375,05592 | 13,88945 |
| 8.51 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Медведева | 8 704,58376 | 0,00000 | 0,00000 | 8 617,53792 | 87,04584 |
| 8.52 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Ново-Прядильная | 3 740,68241 | 0,00000 | 0,00000 | 3 703,27559 | 37,40682 |
| 8.53 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Пожарный | 1 720,39824 | 0,00000 | 0,00000 | 1 703,19426 | 17,20398 |
| 8.54 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Белинского | 5 492,64762 | 0,00000 | 0,00000 | 5 437,72114 | 54,92648 |
| 8.55 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Культурный | 5 768,85832 | 0,00000 | 0,00000 | 5 711,16974 | 57,68858 |
| 8.56 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул.Заводская | 5 989,82690 | 0,00000 | 0,00000 | 5 929,92863 | 59,89827 |
| 8.57 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. 1 Пушкарная | 11 837,60258 | 0,00000 | 0,00000 | 11 719,22655 | 118,37603 |
| 8.58 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. 2 Пушкарная | 9 470,08206 | 0,00000 | 0,00000 | 9 375,38124 | 94,70082 |
| 8.59 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Зеленый Берег | 11 048,42907 | 0,00000 | 0,00000 | 10 937,94478 | 110,48429 |
| 8.60 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: наб. Есенина | 6 400,19711 | 0,00000 | 0,00000 | 6 336,19514 | 64,00197 |
| 8.61 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Чапаева | 8 680,90856 | 0,00000 | 0,00000 | 8 594,09947 | 86,80909 |
| 8.62 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки:ул. Садово-Пушкарная | 17 756,40386 | 0,00000 | 0,00000 | 17 578,83982 | 177,56404 |
| 8.63 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Панчука | 16 572,64361 | 0,00000 | 0,00000 | 16 406,91717 | 165,72644 |
| 8.64 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Достоевского | 11 837,60258 | 0,00000 | 0,00000 | 11 719,22655 | 118,37603 |
| 8.65 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Циолковского | 8 680,90856 | 0,00000 | 0,00000 | 8 594,09947 | 86,80909 |
| 8.66 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Андреева | 6 285,76697 | 0,00000 | 0,00000 | 6 222,90930 | 62,85767 |
| 8.67 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Спивака | 16 572,64361 | 0,00000 | 0,00000 | 16 406,91717 | 165,72644 |
| 8.68 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Чайкиной | 2 825,24115 | 0,00000 | 0,00000 | 2 796,98874 | 28,25241 |
| 8.69 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Земнухова | 2 888,37503 | 0,00000 | 0,00000 | 2 859,49128 | 28,88375 |
| 8.70 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Кошевого | 2 919,94197 | 0,00000 | 0,00000 | 2 890,74255 | 29,19942 |
| 8.71 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Тюленина | 3 638,08986 | 0,00000 | 0,00000 | 3 601,70896 | 36,38090 |
| 8.72 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Громовой | 2 272,81971 | 0,00000 | 0,00000 | 2 250,09151 | 22,72820 |
| 8.73 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Шевцовой | 2 706,86512 | 0,00000 | 0,00000 | 2 679,79647 | 27,06865 |
| 8.74 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Островского | 6 550,14009 | 0,00000 | 0,00000 | 6 484,63869 | 65,50140 |
| 8.75 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Моховая | 6 534,35664 | 0,00000 | 0,00000 | 6 469,01307 | 65,34357 |
| 8.76 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Калужская | 8 680,90856 | 0,00000 | 0,00000 | 8 594,09947 | 86,80909 |
| 8.77 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Восточная | 6 518,57315 | 0,00000 | 0,00000 | 6 453,38742 | 65,18573 |
| 8.78 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Ольховецкая | 5 169,08642 | 0,00000 | 0,00000 | 5 117,39556 | 51,69086 |
| 8.79 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Краснозоренская | 6 731,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 664,33350 | 67,31650 |
| 8.80 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Придорожная | 2 564,81389 | 0,00000 | 0,00000 | 2 539,16575 | 25,64814 |
| 8.81 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Лебединый | 844,41565 | 0,00000 | 0,00000 | 835,97149 | 8,44416 |
| 8.82 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Мебельная | 1 744,07344 | 0,00000 | 0,00000 | 1 726,63271 | 17,44073 |
| 8.83 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Краснозоренский | 1 736,18171 | 0,00000 | 0,00000 | 1 718,81989 | 17,36182 |
| 8.84 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Столярный | 947,00818 | 0,00000 | 0,00000 | 937,53810 | 9,47008 |
| 8.85 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Надежды | 3 748,57415 | 0,00000 | 0,00000 | 3 711,08841 | 37,48574 |
| 8.86 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Сечкина | 2 280,71143 | 0,00000 | 0,00000 | 2 257,90432 | 22,80711 |
| 8.87 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Сечкина | 1 996,60897 | 0,00000 | 0,00000 | 1 976,64288 | 19,96609 |
| 8.88 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Героев Чекистов | 1 625,69742 | 0,00000 | 0,00000 | 1 609,44045 | 16,25697 |
| 8.89 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Героев Милиционеров | 757,60614 | 0,00000 | 0,00000 | 750,03008 | 7,57606 |
| 8.90 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Благининой | 16 250,15205 | 0,00000 | 0,00000 | 16 087,65053 | 162,50152 |
| 8.91 | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 |
| **2026 год** | | | | | | |
| **1** | **Содержание улично-дорожной сети города Орла** | **909 090,90909** | **0,00000** | **0,00000** | **900 000,00000** | **3 421,42980** |
| 1.1. | регламентные работы; | 734 795,99539 | 0,00000 | 0,00000 | 727 448,03544 | 7 347,95995 |
| *1.1.1.* | *содержание сети ливневой канализации в г. Орле* | *20 000,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *19 800,00000* | *200,00000* |
| *1.1.2.* | *выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (объектов безопасности дорожного движения)* | *100 873,39940* | *0,00000* | *0,00000* | *99 864,66541* | *1 008,73399* |
| *1.1.3.* | *проведение работ по содержанию остановочных павильонов общественного транспорта* | *4 025,17177* | *0,00000* | *0,00000* | *3 984,92005* | *40,25172* |
| *1.1.4.* | *прочие работы (уборка, выпиловка деревьев,и т.д.)* | *609 897,42422* | *0,00000* | *0,00000* | *603 798,44998* | *429,49495* |
| 1.2. | восстановление верхних слоев дорожной одежды; | 42 949,49495 | 0,00000 | 0,00000 | *42 520,00000* | 429,49495 |
| 1.3. | закупка дорожной техники | 116 193,90360 | 0,00000 | 0,00000 | 115 031,96456 | 1 161,93904 |
| 1.4. | внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками | 10 101,01010 | 0,00000 | 0,00000 | 10 000,00000 | 101,01010 |
| 1.5. | содержание искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования | 5 050,50505 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 50,50505 |
| 1.6. | ремонт пешеходных мостов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **2** | **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них** | **3 947,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **3 947,00000** |
| 2.1. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 3 947,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 947,00000 |
| **3** | **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"** | **306 030,30303** | **0,00000** | **0,00000** | **300 000,00000** | **6 030,30303** |
| 3.1 | капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла ул. Комсомольская на участке от Гостиной до Красина (корректировка) | 204 284,00040 | 0,00000 | 0,00000 | 202 241,16040 | 2 042,84000 |
| 3.2 | капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла ул. Революции | 98 746,30263 | 0,00000 | 0,00000 | 97 758,83960 | 987,46303 |
| 3.3 | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 3 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 000,00000 |
| 4 | **Устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла** | **1 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1 000,00000** |
| 4.1. | разработка проекта организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 |
| 4.2. | внесение изменений в проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 |
| **5** | **Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамах реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», обеспечивающего достижение целей федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»** | **90 490,60607** | **80 627,10000** | **0,00000** | **8 958,60000** | **904,90607** |
| 5.1 | Разработка и внедрение интеллектуальной транспортной системы в рамках Орловской агломирации на базе муниципального образования "Город Орёл" | 90 490,60607 | 80 627,10000 | 0,00000 | 8 958,60000 | 904,90607 |
| **6** | **Устройство новых, реконструкция, дооборудование существующих линий электроосвещения в пределах улично-дорожной сети на территории МО "Город Орел"** | **8 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **8 000,00000** |
| 6.1 | Освещение подходов к общеобразовательным учреждениям | 8 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 000,00000 |
| **7** | **Строительство/реконструкция объектов УДС города Орла** | **313 630,80808** | **0,00000** | **0,00000** | **310 494,50000** | **3 136,30808** |
| 7.1 | Реконструкция объекта «Улица Авиационная на участке от Карачевского ш. до ул.Спивака в г. Орле» | 313 630,80808 | 0,00000 | 0,00000 | 310 494,50000 | 3 136,30808 |
| 8 | **Капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Орёл** | **718 605,80013** | **0,00000** | **0,00000** | **100 000,00000** | **618 605,80013** |
| 8.1 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул.Салтыкова-Щедрина с территорией прилегающих улиц (ул. 7 Ноября от д.№8 до д.№9 по ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Тургенева от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Октябрьская, ул. Брестская от ул. Максима Горького до ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Полесская от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Октябрьская, ул. Гуртьева от д. №2 до ул. Максима Горького, ул. Красноармейская от д.№4 до д.№6) и (корректировка) | 139 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100 000,00000 | 39 000,00000 |
| 8.2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Игнатова-ул.Приборостроительная от разворотного кольца до ул.Октябрьская | 200 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 200 000,00000 |
| 8.3 | Капитальный ремонт ул. Тамбовская | 42 356,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 42 356,70000 |
| 8.4 | Капитальный ремонт ул. Колхозная | 73 321,95005 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 73 321,95005 |
| 8.5 | Капитальный ремнот автомобильной дороги города Орла по ул. Сурена Шаумяна | 112 891,34008 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 112 891,34008 |
| 8.6 | Капитальный ремнот автомобильной дороги города Орла по ул. Красноармейская | 147 088,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 147 088,81000 |
| 8.7 | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 3 947,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 947,00000 |
| **2027 год** | | | | | | |
| **1** | **Содержание улично-дорожной сети города Орла** | **909 090,90909** | **0,00000** | **0,00000** | **900 000,00000** | **3 421,42980** |
| 1.1. | регламентные работы; | 734 795,99539 | 0,00000 | 0,00000 | 727 448,03544 | 7 347,95995 |
| *1.1.1.* | *содержание сети ливневой канализации в г. Орле* | *20 000,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *19 800,00000* | *200,00000* |
| *1.1.2.* | *выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (объектов безопасности дорожного движения)* | *100 873,39940* | *0,00000* | *0,00000* | *99 864,66541* | *1 008,73399* |
| *1.1.3.* | *проведение работ по содержанию остановочных павильонов общественного транспорта* | *4 025,17177* | *0,00000* | *0,00000* | *3 984,92005* | *40,25172* |
| *1.1.4.* | *прочие работы (уборка, выпиловка деревьев,и т.д.)* | *609 897,42422* | *0,00000* | *0,00000* | *603 798,44998* | *429,49495* |
| 1.2. | восстановление верхних слоев дорожной одежды; | 42 949,49495 | 0,00000 | 0,00000 | *42 520,00000* | 429,49495 |
| 1.3. | закупка дорожной техники | 116 193,90360 | 0,00000 | 0,00000 | 115 031,96456 | 1 161,93904 |
| 1.4. | внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками | 10 101,01010 | 0,00000 | 0,00000 | 10 000,00000 | 101,01010 |
| 1.5. | содержание искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования | 5 050,50505 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 50,50505 |
| 1.6. | ремонт пешеходных мостов | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 |
| **2** | **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них** | **5 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **5 000,00000** |
| 2.1. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 |
| **3** | **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"** | **308 030,30303** | **0,00000** | **0,00000** | **300 000,00000** | **8 030,30303** |
| 3.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. МОПРа | 174 456,26753 | 0,00000 | 0,00000 | 172 711,70485 | 1 744,56268 |
| 3.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Рощинская | 128 574,03550 | 0,00000 | 0,00000 | 127 288,29515 | 1 285,74036 |
| 3.3 | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 |
| 4 | **Устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла** | **1 700,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1 700,00000** |
| 4.1. | разработка проекта организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | 1 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 200,00000 |
| 4.2. | внесение изменений в проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 |
| **5** | **Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамах реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», обеспечивающего достижение целей федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»** | **76 567,30571** | **75 801,63265** | **0,00000** | **0,00000** | **765,67306** |
| 5.1 | Разработка и внедрение интеллектуальной транспортной системы в рамках Орловской агломирации на базе муниципального образования "Город Орёл" | 76 567,30571 | 75 801,63265 | 0,00000 | 0,00000 | 765,67306 |
| **6** | **Устройство новых, реконструкция, дооборудование существующих линий электроосвещения в пределах улично-дорожной сети на территории МО "Город Орел"** | **8 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **8 000,00000** |
| 6.1 | Освещение подходов к общеобразовательным учреждениям | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **7** | **Строительство/реконструкция объектов УДС города Орла** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **8** | **Капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Орёл** | **106 010,10101** | **161 254,20000** | **0,00000** | **100 000,00000** | **6 010,10101** |
| 8.1 | Капитальный ремнот автомобильной дороги города Орла по ул. Красноармейская | 101 010,10101 | 161 254,20000 | 0,00000 | 100 000,00000 | 1 010,10101 |
| 8.2 | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла | |  |  |  | Н.С. Митряев |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 3 | | |  |  |  |
|  |  |  | к постановлению | | |  |  |  |
|  |  |  | администрации города Орла | | |  |  |  |
|  |  |  | от 24 января 2025 г. № 232 | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приложение № 3 | | | |  |  |  |
|  |  | к муниципальной программе «Комплексное развитие | | | | |  |  |
|  |  | улично-дорожной сети города Орла на 2022-2027 годы» | | | | |  |  |
|  |  |  | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование ожидаемого результата - конечного результата (индикатора) | Ед.изм. | Значение целевых показателей | | | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 1 | Площадь отремонтированных объектов улично-дорожной сети города Орла | кв.м | 177 068 | 187 004 | 253 252 | 300 207 | 257 657 | 47 295 |
| 2 | Площадь восстановленных верхних слоев дорожной одежды | кв.м | 40 000 | 71 000 | 71 000 | 71 000 | 50 000 | 50 000 |
| 3 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории г.Орла, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 15,54000 | 16,5400 | 45,93000 | 56,44000 | 53,56579 | 5,56750 |
| 4 | Количество устроенных (смонтированных) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла | объект | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник управления строительства, | |  |  |  |  |  |  |  |
| дорожного хозяйства и благоустройства | |  |  | |  |  |  |  |
| администрации города Орла | |  |  | | Н.С. Митряев | | |  |