Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 января 2024 г. N 141

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

НА 2024 - 2028 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=480999) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=93284) Администрации города Орла "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Орла" от 28.10.2013 N 4849, [Уставом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=99952) города Орла и в целях эффективного расходования бюджетных средств для достижения стратегической цели повышения качества жизни населения города Орла администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P40) города Орла "Адресная инвестиционная программа на 2024 - 2028 годы" согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению администрации города Орла (Н.В. Зубцова) осуществлять финансирование мероприятий муниципальной [программы](#P40) города Орла "Адресная инвестиционная программа на 2024 - 2028 годы" за счет ассигнований, предусмотренных в бюджете города Орла.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла опубликовать настоящее постановление в газете "Орловская городская газета" и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла В.Н. Ничипорова.

Мэр города Орла

Ю.Н.ПАРАХИН

Приложение

к постановлению

Администрации города Орла

от 19 января 2024 г. N 141

ПАСПОРТ

муниципальной программы города Орла "Адресная

инвестиционная программа на 2024 - 2028 годы"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | "Адресная инвестиционная программа на 2024 - 2028 годы" (далее - АИП) |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла  Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла  МБОУ - школа N 53 г. Орла |
| Соисполнители Программы | Муниципальное казенное учреждение "Объединенный муниципальный заказчик города Орла"  Муниципальное бюджетное учреждение "Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла" |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы (приложение к паспорту муниципальной программы города Орла "Адресная инвестиционная программа на 2024 - 2028 годы") | Основное мероприятие 1 Программы - Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры;  Основное мероприятие 2 Программы - Развитие коммунальной инфраструктуры;  Основное мероприятие 3 Программы - Развитие инфраструктуры дошкольного образования;  Основное мероприятие 4 Программы - Развитие образовательной инфраструктуры;  Основное мероприятие 5 Программы - Развитие инфраструктуры дополнительного образования |
| Цели муниципальной программы | Создание материальной базы развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населения города Орла |
| Задачи муниципальной программы | Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:  1. Повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения города.  2. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшения качества жизни населения.  3. Строительство объектов в целях реализации национальных проектов.  4. Сокращение объемов незавершенного строительства |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы;  2. Ввод запланированных объектов в эксплуатацию |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024 - 2028 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования на 2024 - 2028 годы прогнозируется в сумме 18118500,24073 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) - 13451827,43168 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) - 4065446,65781 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла - 519920,75124 тыс. рублей;  - за внебюджетные источники - 81305,4 тыс. рублей.  В 2024 году объем финансирования - в сумме 1544733,52443 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета - 923285,41503 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области - 494202,73972 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла - 127245,36968 тыс. рублей;  - за внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.  В 2025 году объем финансирования - в сумме 4252448,92106 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета - 3454148,16519 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области - 639894,74931 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла - 132615,20657 тыс. рублей;  - за внебюджетные источники - 25790,80000 тыс. рублей.  В 2026 году объем финансирования - в сумме 4040933,44657 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета - 3627761,98284 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области - 325125,56443 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла - 60965,59930 тыс. рублей;  - за внебюджетные источники - 27080,30000 тыс. рублей.  В 2027 году объем финансирования - в сумме 5296908,58209 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета - 3533146,36452 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области - 1584236,77657 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла - 151091,14100 тыс. рублей;  - за внебюджетные источники - 28434,30000 тыс. рублей.  В 2028 году объем финансирования - в сумме 2983475,76658 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета - 1913485,50410 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области - 1021986,82779 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла - 48003,43469 тыс. рублей;  - за внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Формирование комплексной городской среды и обеспечение архитектурно-пространственной выразительности, социального, психологического и экологического комфорта и функциональной достаточности районов;  - повышение эффективности использования городских территорий;  - строительство, реконструкция, осуществление капитального ремонта и благоустройства объектов капитального строительства;  - сохранение и увеличение многообразия городской среды и застройки, отвечающих запросам различных групп населения, улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик объектов капитального строительства;  - уменьшение доли физически амортизированных и морально устаревших объектов;  - обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации объектов капитального строительства;  - обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;  - обеспечение инвестиционной привлекательности города Орла |

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

В настоящее время анализ сложившейся ситуации указывает на необходимость разработки и реализации комплекса мероприятий, направленных на улучшение инвестиционной привлекательности муниципального образования "Город Орел" как административного, промышленного, культурного и научного центра Орловской области путем его позиционирования как города с развитой социальной и инженерной инфраструктурой, повышения благоустройства его территории и комфортности проживания жителей, укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений образования, совершенствования спортивной инфраструктуры и сохранения города как культурно-исторического центра.

Одним из приоритетов социально-экономической политики администрации муниципального образования "Город Орел" является обеспечение социально-экономического развития городского округа, повышения уровня и качества жизни населения, обеспечение комфортными условиями проживания и доступности получения социальных и коммунальных услуг населением.

Недостаточный уровень обеспеченности территорий города Орла объектами социальной, инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры и неравномерность их размещения - главная проблема социально-экономической дифференциации развития территорий.

Выравнивание существующего уровня различий в обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры - задача, на решение которой непосредственно направлена АИП.

На основании анализа уровня обеспеченности города Орла объектами социальной, инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры выявлены следующие проблемы:

1) объекты социальной и инженерной инфраструктуры в ряде территорий города Орла имеют высокую степень физического и морального износа;

2) объекты социальной и инженерной инфраструктуры неравномерно размещены на территории города Орла и не полностью соответствуют современным требованиям;

3) несоответствие уровня развития сети автомобильных дорог на территории города Орла растущим потребностям в транспортных сообщениях;

4) наличие районов (территорий) в городе Орле без постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием.

Строительство и реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории города Орла будет способствовать повышению уровня обеспеченности районов этими объектами и значительно улучшит качество жизни населения.

АИП включает в себя комплекс мероприятий (строительство и реконструкцию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации), повышающих обеспеченность населения города Орла объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и оснащенность социальных объектов системами отопления, водо- и газоснабжения, позволяющих сократить объемы незавершенного строительства.

Приоритетность включения объектов в АИП.

В первоочередном порядке в АИП включаются:

- объекты, обеспеченные софинансированием из регионального и федерального бюджета;

- объекты муниципальной собственности города Орла;

- объекты, обеспеченные софинансированием из местного бюджета и других источников;

- объекты города Орла, имеющие низкий уровень обеспеченности объектами социальной, инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры и высокую степень их изношенности;

- переходящие объекты, подлежащие завершению и вводу в эксплуатацию в планируемом году;

- объекты высокой степени технической готовности (более 70%);

- объекты инновационной инфраструктуры;

- объекты и мероприятия, реализация которых осуществляется в рамках национальных проектов.

Наибольший объем средств областного бюджета в рамках АИП направляется на:

- строительство и проектирование объектов дорожно-транспортной инфраструктуры:

- строительство объектов коммунальной инфраструктуры;

- строительство объектов образования, культуры.

В городе Орле продолжается строительство новых общеобразовательных организаций (школ), строительство пристроев (учебных корпусов) к зданиям общеобразовательных организаций (школ) с целью ликвидации второй смены обучения, а также перевода в новые школьные здания обучающихся из зданий с большим износом.

Программа строительства школ реализуется при самом активном участии федерального бюджета.

Это будет логическим продолжением программы строительства детских садов, в рамках которой обеспечена доступность услуги дошкольного образования для детей от трех до семи лет.

Для разрешения существующих проблем по несоответствию уровня развития сети автомобильных дорог на территории города Орла растущим потребностям в транспортных сообщениях, которое приводит к снижению скоростей движения транспортных потоков, простоям в автомобильных заторах и значительным потерям времени участниками дорожного движения, направлена реализация мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры региона.

Одной из основных задач для развития дорожной сети города Орла является обеспечение населенных пунктов региона автодорогами с твердым покрытием.

Непрерывно растущий парк автомобилей вызывает перегрузку уже имеющихся автомобильных дорог, требует увеличения пропускной способности дорожной сети, ее реконструкции, а также строительства дорог.

В ходе своей реализации АИП позволит увеличить число действующих в настоящее время важных социальных и инфраструктурных объектов, наиболее востребованных населением.

В целях решения проблем инфраструктурного характера необходимо уделить внимание проектам долгосрочного комплексного развития инфраструктуры, предусматривающим реализацию за счет привлечения средств вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников.

Помимо этого существуют также проблемы в сфере дошкольного и общего образования.

Так, актуальна проблема дефицита мест в детских дошкольных учреждениях. Увеличение рождаемости привело к повышенному спросу на услуги дошкольного образования со стороны населения, в результате которого сформировалась тенденция увеличения очередности по устройству детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения.

Следует отметить, что острой проблемой является недостаточное количество школ и детских садов в новых микрорайонах, основными жителями которых являются молодые семьи.

Для повышения доступности и качества общего образования должны быть обеспечены возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления.

Между тем, в настоящее время в муниципальном образовании "Город Орел" в части школ образовательный процесс организован в две смены.

В этой связи использование программно-целевого метода позволит не только обеспечить внедрение программно-целевых принципов организации бюджетного процесса в соответствии с требованиями Бюджетного [кодекса](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466790) Российской Федерации, но и сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных программных мероприятиях, реализация которых будет способствовать решению обозначенных Программой задач и достижению поставленных в ней целей.

Кроме того, реализация конкретных мероприятий Программы позволит повысить инвестиционную привлекательность областного административного центра, улучшить состояние инфраструктурных, инженерных, социальных объектов и в комплексе улучшить качество жизни людей в городе Орле.

АИП строительства, реконструкции, в том числе осуществления капитального ремонта объектов капитального строительства, разработана в соответствии с Генеральным планом развития города Орла с учетом практики формирования и реализации уже существующих муниципальных программ, а также основываясь на принципах общегородской политики совершенствования и развития сложившейся застройки города.

Раздел II. Приоритеты муниципальной политики в сфере

реализации муниципальной программы, цели и задачи

муниципальной программы

Основной целью Программы является обеспечение реализации политики, направленной на социально-экономическое развитие муниципального образования "Город Орел", повышение уровня и качества жизни населения во взаимосвязи со сложившейся экономической ситуацией, с приоритетными направлениями бюджетной и социальной политики посредством осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (социально-культурного, коммунального, дорожного, инженерного характера), находящиеся в муниципальной собственности, а также реализации социально значимых инвестиционных проектов и мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) в отношении строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, модернизации объектов капитального строительства, осуществления капитального ремонта.

Главной целью реализации АИП является создание материальной базы развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населения города Орла.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

1. Повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры города Орла.

2. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития города и улучшения качества жизни населения.

3. Строительство объектов в целях реализации национальных проектов.

4. Сокращение объемов незавершенного строительства.

Достижение основной цели реализации Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

- реализация проектов и мероприятий комплексного благоустройства городской среды;

- развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, поэтапное проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог и мостовых сооружений;

- поэтапное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей города Орла;

- поэтапное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социально-культурной сферы города Орла (объектов дошкольного и общего образования).

Результаты реализации программных мероприятий подразделяются на нематериальные (в части формирования безупречного имиджа и благоприятного экономического климата города) и материальные.

Раздел III. Перечень и характеристика мероприятий

муниципальной программы, ресурсное обеспечение

муниципальной программы

Программа рассчитана на пять лет и реализуется поэтапно: с 2024 по 2028 год ([приложение](#P356) паспорту муниципальной программы города Орла "Адресная инвестиционная программа на 2024 - 2028 годы").

Основное мероприятие 1 Программы - Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры;

Основное мероприятие 2 Программы - Развитие коммунальной инфраструктуры;

Основное мероприятие 3 Программы - Развитие инфраструктуры дошкольного образования;

Основное мероприятие 4 Программы - Развитие образовательной инфраструктуры;

Основное мероприятие 5 Программы - Развитие инфраструктуры дополнительного образования.

Соисполнители Программы:

- обеспечивают ее реализацию и контроль за капитальным ремонтом, реконструкцией и строительством объектов капитального строительства. Реализация программных мероприятий осуществляется на основе контрактов, заключенных в порядке, установленном действующим законодательством;

- обеспечивают реализацию Программы исходя из ее содержания и осуществляют технический контроль за качеством проводимых работ. Реализация мероприятий Программы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов капитального строительства осуществляется путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями;

- осуществляют сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий, подготовку отчетов и заключений по отдельным мероприятиям и в целом по Программе. В случае необходимости представляют необходимую документацию в Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла для внесения изменений в перечень программных мероприятий.

Ответственный исполнитель Программы:

- корректирует в случае необходимости программные мероприятия, сроки их реализации и их ресурсное обеспечение в ходе реализации Программы; осуществляет подготовку в установленном порядке бюджетной заявки (совместно соисполнителями Программы) на выделение ассигнований из регионального (федерального) бюджета и бюджета города Орла на финансирование Программы;

- осуществляет контроль за реализацией Программы и достижением конечных результатов.

Соисполнители Программы и подрядные организации несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.

Раздел IV. Перечень целевых показателей

муниципальной программы с распределением плановых значений

по годам ее реализации

Значения целевых показателей муниципальной программы:

Сведения

о целевых показателях эффективности реализации

муниципальной программы города Орла "Адресная инвестиционная

программа на 2024 - 2028 годы"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование программы, наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей эффективности | | | | | |
| Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа "Адресная инвестиционная программа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2028 годов" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы | усл. ед. | 32 | 27 | 5 | 0 |  |  |
| 2 | Ввод запланированных объектов в эксплуатацию: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объекты капитального строительства: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры | км | 21,41053 | 2,75726 | 1,672 | 16,98127 |  |  |
| 2.1.2. | Развитие коммунальной инфраструктуры | км; | 26,4862; | 0; | 22,3155; | 4,1707; |  |  |
| м3/сут.; | 156500,00; | 5500; | 0; | 151000,00; |
| л/с | 240 | 0 | 0 | 240 |
| 2.1.3. | Развитие инфраструктуры дошкольного образования | мест | 215 | 0 | 55 | 160 |  |  |
| 2.1.4. | Развитие образовательной инфраструктуры | мест; | 1580; | 0; | 550; | 1030; |  |  |
| м2 | 56347,2 | 14068,00 | 4400,0 |

Ограничение финансирования Программы приведет к недовыполнению запланированных мероприятий.

Раздел V. Ожидаемые результаты реализации

муниципальной программы. Управление рисками реализации

муниципальной программы

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы приведены [разделе IV](#P198).

Управление рисками реализации муниципальной программы

1. Формирование комплексной городской среды и обеспечение архитектурно-пространственной выразительности, социального, психологического и экологического комфорта и функциональной достаточности районов.

2. Повышение эффективности использования городских территорий.

3. Строительство, реконструкция, осуществление капитального ремонта и благоустройства объектов капитального строительства.

4. Сохранение и увеличение многообразия городской среды и застройки, отвечающих запросам различных групп населения, улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик объектов капитального строительства.

5. Уменьшение доли физически амортизированных и морально устаревших объектов.

6. Обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации объектов капитального строительства.

7. Обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

8. Обеспечение инвестиционной привлекательности города Орла.

В ходе реализации Программы возможно возникновение определенных рисков, которые можно условно сгруппировать следующим образом:

- финансово-экономические риски;

- правовые;

- социальные риски.

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации Программы предусмотренных объемов бюджетных ассигнований. Данная ситуация потребует безусловного внесения изменений в Программу, пересмотра целевых значений и показателей, вынужденного отказа от реализации отдельных мероприятий и даже задач Программы.

Сокращение финансирования мероприятий Программы негативным образом скажется на макроэкономических показателях, приведет к сокращению прогнозируемого вклада в улучшение качества жизни населения, развитие социальной сферы и экономики города.

Правовые риски связаны с изменениями в нормативно-правовой базе, в рамках которой происходит реализация Программы, оперативностью реагирования органов высшей исполнительной власти региона и органов местного самоуправления на изменившиеся нормы и правила.

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности в условиях неисполнения или неполного и некачественного исполнения мероприятий Программы.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели Программы являются:

- мониторинг выполнения мероприятий Программы;

- обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления в рамках реализации мероприятий Программы;

- информационное сопровождение реализации мероприятий Программы и исследование общественного мнения в целях повышения эффективности деятельности муниципальных органов власти.

Приложение

к паспорту

муниципальной программы города Орла

"Адресная инвестиционная программа

на 2024 - 2028 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ОРЛА

"АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2024 - 2028 ГОДЫ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат | Объемы финансирования, всего, тыс. руб. | Номер и наименование | | | | |
| Начало реализации | Окончание реализации | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа города Орла "Адресная инвестиционная программа на 2024 - 2026 годы" |  | 2024 | 2028 | (усл. ед.; км; м3/сут.; м2) | 18118500,24073 | 1544733,52443 | 4252448,92106 | 4040933,44657 | 5296908,58209 | 2983475,76658 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 13451827,43168 | 923285,41503 | 3454148,16519 | 3627761,98284 | 3533146,36452 | 1913485,50410 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 3851395,50071 | 494202,73972 | 639894,74931 | 325125,56443 | 1584236,77657 | 807935,67069 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 733971,90834 | 127245,36968 | 132615,20657 | 60965,59930 | 151091,14100 | 262054,59179 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 81305,40000 | 0,00000 | 25790,80000 | 27080,30000 | 28434,30000 | 0,00000 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основное мероприятие 1 Программы - Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры |  |  |  | (усл. ед.; км) | 2552214,31435 | 311685,54530 | 217265,97905 | 302932,96000 | 1120329,83000 | 600000,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 755531,56393 | 30000,00000 | 0,00000 | 117546,29578 | 607985,26814 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 1760856,52310 | 269558,39058 | 213799,53196 | 182357,33578 | 501141,26477 | 594000,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 35826,22733 | 12127,15472 | 3466,44709 | 3029,32844 | 11203,29708 | 6000,00000 |
| 1.1. Проектирование строительства объекта "Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2021 | 2024 | 1 усл. ед. | 3229,00000 | 3229,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 3067,55000 | 3067,55000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 161,45000 | 161,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. Строительство объекта: "Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла (2 этап - строительство улично-дорожной сети)" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2027 | 2028 | 11 км | 1100000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500000,00000 | 600000,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 1089000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 495000,00000 | 594000,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 11000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5000,00000 | 6000,00000 |
| 1.3. Строительство объекта "Улично-дорожная сеть (I этап строительства) и сети газораспределения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная)" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2025 | 2026 | 3,33127 км | 245382,83000 | 0,00000 | 0,00000 | 119932,96000 | 125449,87000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 240499,71513 | 0,00000 | 0,00000 | 117546,29578 | 122953,41935 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 2429,28895 | 0,00000 | 0,00000 | 1187,33578 | 1241,95317 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 2453,82592 | 0,00000 | 0,00000 | 1199,32844 | 1254,49748 | 0,00000 |
| 1.4. Строительство объекта "Улица Кузнецова на участке от Московского шоссе до ул. Раздольная в г. Орле" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2024 | 2025 | 1,672 км | 677879,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 183000,00000 | 494879,96000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 485031,84880 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 485031,84880 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 186069,31160 | 0,00000 | 0,00000 | 181170,00000 | 4899,31160 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 6778,79960 | 0,00000 | 0,00000 | 1830,00000 | 4948,79960 | 0,00000 |
| 1.5. Строительство объекта "Улица Витольда Почернина на участке от ул. Зеленина в микрорайоне "Зареченский" г. Орла до ул. Царев Брод в п. Орлик Образцовского с/п Орловского района" | МБУ "Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла" (Заказчик) | 2024 | 2026 | 0,855 км | 164716,03239 | 28292,55844 | 136423,47395 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 163052,40046 | 28006,80360 | 135045,59686 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 1663,63193 | 285,75484 | 1377,87709 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.6. Строительство объекта "Улица Орловских партизан на участке от Московского шоссе до ул. Космонавтов в г. Орле" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2024 | 2024 | 1,831 км | 57472,99615 | 56281,42615 | 1191,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 30000,00000 | 30000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 25307,85188 | 25307,85188 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 2165,14427 | 973,57427 | 1191,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.7. Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта "Улица Авиационная на участке от Карачевского ш. до ул. Спивака в г. Орле" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2023 | 2024 | усл. ед. | 4655,00000 | 4655,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 4422,25000 | 4422,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 232,75000 | 232,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.8. Реконструкция объекта "Улица Авиационная на участке от Карачевского ш. до ул. Спивака в г. Орле" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2027 | 2027 | 1,25 км | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.9. Выполнение работы по реконструкции объекта "Мост через реку Орлик в створе ул. Колхозная в г. Орле" (в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", входящего в состав национального проекта "Инфраструктура для жизни") | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2024 | 2025 | 0,18 км | 280513,49581 | 210862,56071 | 69650,93510 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 277507,87020 | 208753,93510 | 68753,93510 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 3005,62561 | 2108,62561 | 897,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.10. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла: ул. Карачевская, ул. Гостиная, ул. Пушкина" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2023 | 2023 | 1 усл. ед. | 8365,00000 | 8365,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 8365,00000 | 8365,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.11. Проектирование строительства объекта "Строительство улично-дорожной сети в районе городского парка для обеспечения транспортной, пешеходной доступности и связи Железнодорожного и Советского районов г. Орла" (1 этап строительства). Вариант 2. | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2024 | 2024 | 1 усл. ед. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.12. Обеспечение транспортной доступности к земельным участкам, расположенным в кадастровых кварталах 57:25:0040320, 57:25:0040322, 57:25:0040323 в Северном районе города Орла (разработка проектной документации с прохождением государственной экспертизы) | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2025 | 2025 | 1 усл. ед. | 10000,00000 | 0,00000 | 10000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 10000,00000 | 0,00000 | 10000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. Основное мероприятие 2 Программы - Развитие коммунальной инфраструктуры |  |  |  | (усл. ед.; м3/сут.; км) | 8901781,23127 | 586224,60570 | 3206010,99677 | 3341468,83657 | 1098571,77565 | 669505,01658 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 8023573,12384 | 553036,21503 | 3033562,25183 | 3247444,19006 | 814599,75131 | 374930,71561 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 469148,75896 | 26482,48279 | 101999,26934 | 32539,65815 | 237128,72658 | 70998,62210 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 327753,94847 | 6705,90788 | 44658,67560 | 34404,68837 | 18408,99776 | 223575,67887 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 81305,40000 | 0,00000 | 25790,80000 | 27080,30000 | 28434,30000 | 0,00000 |
| 2.1. "Строительство очистных сооружений с целью эксплуатации коллектора дождевой канализации в микрорайоне "Веселая слобода". Вариант 2" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2023 | 2024 | 324 м3/сут. | 13387,94517 | 3768,95257 | 9618,99260 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 13254,06572 | 3732,05559 | 9522,01013 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 133,87945 | 36,89698 | 96,98247 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2. Строительство объекта "Станция умягчения Окского ВЗУ" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2024 | 2024 | 5500 м3/сут. | 271688,74943 | 0,00000 | 0,00000 | 79219,04062 | 79182,44223 | 113287,26658 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 266254,97444 | 0,00000 | 0,00000 | 77634,65981 | 77598,79339 | 111021,52125 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 2716,88749 | 0,00000 | 0,00000 | 792,19041 | 791,82442 | 1132,87267 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 2716,88749 | 0,00000 | 0,00000 | 792,19041 | 791,82442 | 1132,87267 |
| 2.3. Проектирование строительства объекта "Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2021 | 2024 | 1 усл. ед. | 4415,00000 | 4415,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 4415,00000 | 4415,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.4. Строительство объекта: "Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла (1 этап - строительство сетей газоснабжения)" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2027 | 2027 | 13 км | 193000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 193000,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 191070,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 191070,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 1930,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1930,00000 | 0,00000 |
| 2.5. Строительство водопроводных сетей земельных участков, предоставленных многодетным семьям, имеющим трех и более детей (район д. Овсянникова) | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2023 | 2024 | 5,16 км | 23654,43810 | 23654,43810 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 22450,42720 | 22450,42720 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 1204,01090 | 1204,01090 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.6. Строительство объекта "Улично-дорожная сеть (I этап строительства) и сети газораспределения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная)" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2027 | 2028 | 4,1555 км | 107818,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 37082,00000 | 70736,84000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 102427,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 35227,90000 | 67200,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 5390,94000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1854,10000 | 3536,84000 |
| 2.7. "Строительство 2-й нитки самотечного канализационного коллектора по Правому берегу р. Ока от камеры гашения в районе ул. Молодежной до приемной камеры КНС N 8. 1-й этап строительства - от точки врезки коллектора микрорайона "Болховский" до приемной камеры КНС N 8" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2025 | 2026 | 2,5507 км | 1075571,39876 | 0,00000 | 135057,23939 | 330316,39595 | 610197,76342 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 1054167,52793 | 0,00000 | 132369,60033 | 323743,09967 | 598054,82793 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 10648,15685 | 0,00000 | 1337,06667 | 3270,13232 | 6040,95786 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 10755,71398 | 0,00000 | 1350,57239 | 3303,16396 | 6101,97763 | 0,00000 |
| 2.8. Строительство 2-й нитки самотечного канализационного коллектора по Правому берегу р. Ока от камер гашения в районе ул. Молодежной до приемной камеры КНС N 8. 2-й этап строительства - от камеры гашения по ул. Молодежная до врезки МР Болховский | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2026 | 2026 |  | 735063,79000 | 0,00000 | 0,00000 | 735063,79000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 720436,02058 | 0,00000 | 0,00000 | 720436,02058 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 7277,13152 | 0,00000 | 0,00000 | 7277,13152 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 7350,63790 | 0,00000 | 0,00000 | 7350,63790 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.9. Разработка проектной документации по строительству объекта "Блочная котельная по ул. Высоковольтная в городе Орле". Вариант 2" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2024 | 2024 | 1 усл. ед. | 5985,00000 | 0,00000 | 5985,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 5985,00000 | 0,00000 | 5985,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.10. Разработка проектной документации и инженерных изысканий на строительство объекта: "Очистные сооружения ливневой канализации, расположенной по ул. Болховская" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2027 | 2027 | 1 усл. ед. | 2000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2000,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 2000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2000,00000 | 0,00000 |
| 2.11. Разработка проектной документации и инженерных изысканий на строительство объекта: "Очистные сооружения ливневой канализации, расположенной по ул. Энергетиков" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2027 | 2027 | 1 усл. ед. | 2000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2000,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 2000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2000,00000 | 0,00000 |
| 2.12. Разработка проектной документации и инженерных изысканий на строительство объекта: "Очистные сооружения ливневой канализации, расположенной по ул. 5-й Орловской дивизии" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2027 | 2027 | 1 усл. ед. | 2000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2000,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 2000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2000,00000 | 0,00000 |
| 2.13. Строительство объекта "Станция умягчения на Комсомольском ВЗУ" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2028 | 2028 | 18000 м3/сут. | 269267,62000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 269267,62000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 263909,19436 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 263909,19436 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 2665,74944 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2665,74944 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 2692,67620 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2692,67620 |
| 2.14. Реконструкция Левобережного канализационного коллектора Ду - 1000 мм, участок за Ж/Д мостом через ул. Городскую до проходного канала на пер. Воскресенском | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2028 | 2028 | 1,62 км | 216213,29000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 216213,29000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 216213,29000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 216213,29000 |
| 2.15. Реконструкция объекта: "Очистные сооружения канализации (ОСК) г. Орла, Орловский район, Платоновское сельское поселение, д. Вязки, "Станция аэрации" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2028 | 2028 | 133 тыс. м3/сут. | 5257506,53000 | 0,00000 | 2888527,35000 | 2195869,61000 | 173109,57000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 2944714,22000 | 0,00000 | 2805768,09000 | 2125630,41000 | 138946,13000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 53281,70820 | 0,00000 | 28083,46000 | 21200,20390 | 3998,04430 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 52574,79180 | 0,00000 | 28885,00000 | 21958,69610 | 1731,09570 | 0,00000 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 81305,40000 | 0,00000 | 25790,80000 | 27080,30000 | 28434,30000 | 0,00000 |
| 2.16. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта: "Надземный газопровод низкого давления диаметром 60 мм, расположенный на ул. Партизанской в районе д. 20 в г. Орле" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2024 | 2024 | 1 усл. ед. | 200,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 200,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.17. Строительство водовода от ул. Машиностроительной до Карачевского шоссе | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2023 | 2024 | 8,01 км | 553036,21503 | 553036,21503 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 553036,21503 | 553036,21503 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.18. Водопроводные сети в Советском районе города Орла Орловской области. 1 этап - кольцевая водопроводная сеть от ул. Цветаева по ул. Героев Пожарных, ул. Картукова, ул. Скворцова, Наугорскому шоссе. 2 этап - водопроводные сети от ул. Скворцова по Наугорскому шоссе, ул. Сурнева, ул. Генерала Горбатова, ул. Донецкой, пер. Луганскому (разработка проектной документации с прохождением государственной экспертизы и выполнение строительно-монтажных работ) | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2024 | 2026 | 1 усл. ед. | 1000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 1000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.19. Разработка проектно-сметной документации для строительства сетей водоотведения с проверкой достоверности определения сметной стоимости по улицам Радужная, Турбина, Кривцова, Преображенского, Приокская, Пойменная и переулкам Пойменный, Приокский, Отрадный, Преображенского г. Орла | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2024 | 2024 | 1 усл. ед. | 550,00000 | 550,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 300,00000 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 250,00000 | 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.20. Строительство канализационной сети в районе ул. Силикатной | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2024 | 2024 |  | 600,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 600,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.21. "Капитальный ремонт водовода от Северного ВЗУ до Северо-Восточной н/ст." | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2025 | 2025 | 4715,5 м | 89679,51000 | 0,00000 | 89679,51000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 58291,68150 | 0,00000 | 58291,68150 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 26903,85300 | 0,00000 | 26903,85300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 4483,97550 | 0,00000 | 4483,97550 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.22. "Станция водоподготовки на Наугорском ВЗУ" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2025 | 2025 | 145,55 м2 | 77142,90478 | 0,00000 | 77142,90478 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 37132,88000 | 0,00000 | 37132,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 36152,87954 | 0,00000 | 36152,87954 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 3857,14524 | 0,00000 | 3857,14524 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. Основное мероприятие 3 Программы - Развитие инфраструктуры дошкольного образования |  |  |  | (усл. ед.; мест) | 741881,42000 | 7140,00000 | 5000,00000 | 3900,00000 | 600000,00000 | 125841,42000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 118650,48849 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 118650,48849 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 571198,48858 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 570000,00000 | 1198,48858 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 52032,44292 | 7140,00000 | 5000,00000 | 3900,00000 | 30000,00000 | 5992,44292 |
| 3.1. Проектирование строительства объекта "Детский сад (ясли) по ул. Грановского в г. Орле" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2024 | 2025 | 1 усл. ед. | 5000,00000 | 0,00000 | 5000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 5000,00000 | 0,00000 | 5000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.2. Строительство объекта "Детский сад (ясли) по ул. Грановского в г. Орле" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2028 | 2028 | 80 мест | 125841,42000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 125841,42000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 118650,48849 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 118650,48849 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 1198,48858 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1198,48858 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 5992,44292 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5992,44292 |
| 3.3. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта "Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад N 45 общеразвивающего вида г. Орла" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2026 | 2026 | 1 усл. ед. | 1950,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1950,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 1950,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1950,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.4. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта "Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - центр развития ребенка - детский сад N 56 г. Орла" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2024 | 2024 | 1 усл. ед. | 1950,00000 | 1950,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 1950,00000 | 1950,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.5. Капитальный ремонт объекта "Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - центр развития ребенка - детский сад N 56 г. Орла" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2027 | 2027 |  | 150000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150000,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 142500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 142500,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 7500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7500,00000 | 0,00000 |
| 3.6. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта "Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 5 комбинированного вида" г. Орла" (корпус 1) | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2024 | 2024 | 1 усл. ед. | 1950,00000 | 1950,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 1950,00000 | 1950,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.7. Капитальный ремонт объекта "Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 5 комбинированного вида" г. Орла" (корпус 1) | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2027 | 2027 |  | 150000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150000,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 142500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 142500,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 7500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7500,00000 | 0,00000 |
| 3.8. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта "Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад N 60 "Березка" г. Орла" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2024 | 2024 | 1 усл. ед. | 1300,00000 | 1300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 1300,00000 | 1300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.9. Капитальный ремонт объекта "Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад N 60 "Березка" г. Орла" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2027 | 2027 |  | 150000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150000,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 142500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 142500,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 7500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7500,00000 | 0,00000 |
| 3.10. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта "Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад N 71 комбинированного вида г. Орла" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2024 | 2024 | 1 усл. ед. | 1940,00000 | 1940,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 1940,00000 | 1940,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.11. Капитальный ремонт объекта "Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад N 71 комбинированного вида г. Орла" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2027 | 2027 |  | 150000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150000,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 142500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 142500,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 7500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7500,00000 | 0,00000 |
| 3.12. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта "Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 77 комбинированного вида" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2026 | 2026 | 1 усл. ед. | 1950,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1950,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 1950,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1950,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. Основное мероприятие 4 Программы - Развитие образовательной инфраструктуры |  |  |  | (усл. ед.; м2) | 5527337,48916 | 633371,80130 | 821927,94524 | 392631,65000 | 2091276,76261 | 1588129,33000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 4292553,98169 | 340249,20000 | 420585,91336 | 262771,49700 | 1849043,07133 | 1419904,30000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 940716,29678 | 198161,86635 | 324095,94800 | 110228,57050 | 166491,35193 | 141738,56000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 294067,21069 | 94960,73495 | 77246,08388 | 19631,58250 | 75742,33935 | 26486,47000 |
| 4.1. Строительство объекта "Школа на 1225 учащихся по ул. Зеленина в г. Орле" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик), Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла, МБОУ - школа N 53 г. Орла | 2022 | 2024 | 1225 учащихся | 81182,92678 | 68182,92678 | 13000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 27670,09231 | 27670,09231 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 50000,00000 | 37000,00000 | 13000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.2. Проектирование объекта "Строительство здания начальной школы в составе МБОУ лицей N 40 в г. Орле" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2024 | 2024 | 1 усл. ед. | 10805,86000 | 10805,86000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 10805,86000 | 10805,86000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.3. Строительство здания начальной школы в составе МБОУ лицей N 40 в г. Орле | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2024 | 2025 | 500 учащихся | 1200000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300000,00000 | 900000,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 1080000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 270000,00000 | 810000,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 108000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 27000,00000 | 81000,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 12000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3000,00000 | 9000,00000 |
| 4.4. Проектирование строительства объекта "Школа в 795 квартале г. Орла" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2024 | 2024 | 1 усл. ед. | 5020,75000 | 5020,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 5020,75000 | 5020,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.5. Строительство объекта "Школа в 795 квартале г. Орла" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2028 | 2028 | 480 учащихся | 915500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 492500,00000 | 423000,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 823950,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 443250,00000 | 380700,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 82395,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 44325,00000 | 38070,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 9155,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4925,00000 | 4230,00000 |
| 4.6. Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию объекта "МБОУ - СОШ N 50 г. Орла" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2022 | 2025 | 1 усл. ед. | 4854,50070 | 0,00000 | 4854,50070 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 4854,50070 | 0,00000 | 4854,50070 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.7. Капитальный ремонт объекта: "МБОУ - средняя общеобразовательная школа N 15 имени М.В. Гордеева г. Орла" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2024 | 2024 | 7036,3 м2 | 248000,00000 | 188758,47794 | 59241,52206 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 113416,40000 | 113416,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 121387,39372 | 65904,13404 | 55483,25968 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 13196,20628 | 9437,94390 | 3758,26238 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.8. Капитальный ремонт объекта: "МБОУ - лицей N 32 имени И.М. Воробьева г. Орла" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2024 | 2025 | 6897,1 м2 | 237018,18454 | 180497,02105 | 56521,16349 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 113416,40000 | 113416,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 109465,47000 | 58055,77000 | 51409,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 14136,31454 | 9024,85105 | 5111,46349 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.9. Капитальный ремонт объекта: "МБОУ - гимназия N 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла" (в части здания бассейна и перехода) | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2025 | 2026 |  | 100663,32000 | 0,00000 | 0,00000 | 100663,32000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 95630,15400 | 0,00000 | 0,00000 | 95630,15400 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 5033,16600 | 0,00000 | 0,00000 | 5033,16600 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.10. Капитальный ремонт объекта: "МБОУ - гимназия N 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2024 | 2025 | 10499,1 м2 | 222312,01863 | 168366,60000 | 53945,41863 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 113416,40000 | 113416,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 97780,01770 | 46531,87000 | 51248,14770 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 11115,60093 | 8418,33000 | 2697,27093 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.11. Капитальный ремонт объекта: "МБОУ - гимназия N 16 г. Орла" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2025 | 2025 | 3707,00 м2 | 158802,69546 | 0,00000 | 158802,69546 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 137284,92930 | 0,00000 | 137284,92930 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 13577,63115 | 0,00000 | 13577,63115 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 7940,13500 | 0,00000 | 7940,13500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.12. Капитальный ремонт объекта: "МБОУ - лицей N 21 имени генерала А.П. Ермолова г. Орла" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2025 | 2025 | 6192,7 м2 | 196456,89438 | 0,00000 | 196456,89438 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 169836,98405 | 0,00000 | 169836,98405 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 16797,06532 | 0,00000 | 16797,06532 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 9822,84500 | 0,00000 | 9822,84500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.13. Капитальный ремонт: "МБОУ - средняя общеобразовательная школа N 29 имени Д.Н. Мельникова г. Орла" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2025 | 2025 | 3547,4 м2 | 171898,32715 | 0,00000 | 171898,32715 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 113464,00000 | 0,00000 | 113464,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 33998,79500 | 0,00000 | 33998,79500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 24435,53215 | 0,00000 | 24435,53215 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.14. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: "МБОУ - средняя общеобразовательная школа N 6 г. Орла" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2025 | 2025 | 1 усл. ед. | 1500,00000 | 1500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 1500,00000 | 1500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.15. Капитальный ремонт объекта: "МБОУ - средняя общеобразовательная школа N 6 г. Орла" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2026 | 2026 | 6180,0 м2 | 291968,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 291968,33000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 262771,49700 | 0,00000 | 0,00000 | 262771,49700 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 14598,41650 | 0,00000 | 0,00000 | 14598,41650 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 14598,41650 | 0,00000 | 0,00000 | 14598,41650 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.16. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: "МБОУ - средняя общеобразовательная школа N 20 имени Героя Советского Союза Л.Н. Гуртьева г. Орла" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2025 | 2025 | 1 усл. ед. | 1595,00000 | 1595,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 1595,00000 | 1595,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.17. Капитальный ремонт объекта: "МБОУ - средняя общеобразовательная школа N 20 имени Героя Советского Союза Л.Н. Гуртьева г. Орла" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2027 | 2027 | 4237,0 м2 | 199034,09884 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 199034,09884 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 172064,97237 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 172064,97237 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 17017,41583 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17017,41583 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 9951,70494 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9951,70494 | 0,00000 |
| 4.18. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: "МБОУ - средняя общеобразовательная школа N 26 г. Орла" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2025 | 2025 | 1 усл. ед. | 1750,00000 | 1750,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 1750,00000 | 1750,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.19. Капитальный ремонт объекта: "МБОУ - средняя общеобразовательная школа N 26 г. Орла" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2027 | 2027 | 3651,0 м2 | 148591,47702 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 148591,47702 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 128457,32735 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 128457,32735 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 12704,57157 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12704,57157 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 7429,57385 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7429,57385 | 0,00000 |
| 4.20. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: "МБОУ - средняя общеобразовательная школа N 12 имени Героя Советского Союза И.Н. Машкарина г. Орла" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2027 | 2027 | 1 усл. ед. | 3030,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3030,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 3030,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3030,00000 | 0,00000 |
| 4.21. Капитальный ремонт объекта: "МБОУ - средняя общеобразовательная школа N 12 имени Героя Советского Союза И.Н. Машкарина г. Орла" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2028 | 2028 | 4400,0 м2 | 265129,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 265129,33000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 229204,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 229204,30000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 22668,56000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22668,56000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 13256,47000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13256,47000 |
| 4.22. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа N 3 им. А.С. Пушкина г. Орла" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2024 | 2024 | 1 усл. ед. | 1558,00000 | 1558,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 1558,00000 | 1558,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.23. Капитальный ремонт объекта: "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа N 3 им. А.С. Пушкина г. Орла" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2027 | 2027 | 1 усл. ед. | 209969,21124 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 209969,21124 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 181518,37671 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 181518,37671 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 17952,36796 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17952,36796 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 10498,46056 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10498,46056 | 0,00000 |
| 4.24. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа N 13 имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева г. Орла" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2024 | 2024 | 1 усл. ед. | 2300,00000 | 2300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 2300,00000 | 2300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.25. Капитальный ремонт объекта: "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа N 13 имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева г. Орла" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2027 | 2027 | 1 усл. ед. | 298152,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 298152,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 257752,39490 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 257752,39490 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 25491,99657 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25491,99657 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 14907,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14907,60000 | 0,00000 |
| 4.26. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей N 28 имени дважды Героя Советского Союза Г.М. Паршина г. Орла" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2024 | 2024 | 1 усл. ед. | 1950,00000 | 1950,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 1950,00000 | 1950,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.27. Капитальный ремонт объекта: "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей N 28 имени дважды Героя Советского Союза Г.М. Паршина г. Орла" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2027 | 2027 | 1 усл. ед. | 220000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 220000,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 198000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 198000,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 11000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11000,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 11000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11000,00000 | 0,00000 |
| 4.28. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа N 30 г. Орла" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2024 | 2024 | 1 усл. ед. | 2300,00000 | 2300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 2300,00000 | 2300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.29. Капитальный ремонт объекта: "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа N 30 г. Орла" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2027 | 2027 | 1 усл. ед. | 220000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 220000,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 198000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 198000,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 11000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11000,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 11000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11000,00000 | 0,00000 |
| 4.30. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей N 4 имени Героя Советского Союза Г.Б. Злотина г. Орла" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2024 | 2028 | 1 усл. ед. | 2300,00000 | 0,00000 | 2300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 2300,00000 | 0,00000 | 2300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.31. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа N 17 с углубленным изучением французского языка имени 6-й Орловско-Хинганской стрелковой дивизии г. Орла" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2024 | 2028 | 1 усл. ед. | 2300,00000 | 0,00000 | 2300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 2300,00000 | 0,00000 | 2300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.32. Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по комплексному благоустройству территорий образовательных организаций, находящихся в капитальном ремонте ("МБОУ - средняя общеобразовательная школа N 15 имени М.В. Гордеева г. Орла", "МБОУ - лицей N 32 имени И.М. Воробьева г. Орла", "МБОУ - гимназия N 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла") | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2024 | 2024 | 3 усл. ед. | 600,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Прохождение государственной экспертизы |  |  |  |  | 300,00000 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 900,00000 | 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.33. Комплексное благоустройство территории образовательной организации, находящейся в капитальном ремонте ("МБОУ - средняя общеобразовательная школа N 15 имени М.В. Гордеева г. Орла") | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2025 | 2025 |  | 44978,16211 | 0,00000 | 44978,16211 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 44528,38049 | 0,00000 | 44528,38049 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 449,78162 | 0,00000 | 449,78162 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.34. Комплексное благоустройство территории образовательной организации, находящейся в капитальном ремонте ("МБОУ - лицей N 32 имени И.М. Воробьева г. Орла") | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2025 | 2025 |  | 26281,52422 | 0,00000 | 26281,52422 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 26018,70898 | 0,00000 | 26018,70898 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 262,81524 | 0,00000 | 262,81524 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.35. Комплексное благоустройство территории образовательной организации, находящейся в капитальном ремонте ("МБОУ - гимназия N 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла") | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2025 | 2025 |  | 31347,73705 | 0,00000 | 31347,73705 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 31034,25968 | 0,00000 | 31034,25968 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 313,47737 | 0,00000 | 313,47737 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.36. Оценка технического состояния зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций на территории города Орла, признанных нуждающимися в проведении капитального ремонта | Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла | 2024 | 2024 | 14 усл. ед. | 1400,00000 | 1400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 1400,00000 | 1400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. Основное мероприятие 5 Программы - Развитие инфраструктуры дополнительного образования | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2024 | 2024 | (усл. ед.; м2) | 395285,78595 | 6311,57213 | 2244,00000 | 0,00000 | 386730,21382 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 261518,27373 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 261518,27373 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 109475,43329 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 109475,43329 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 24292,07893 | 6311,57213 | 2244,00000 | 0,00000 | 15736,50680 | 0,00000 |
| 5.1. Разработка научно-проектной документации на проведение работ по ремонту и приспособлению объекта культурного наследия регионального значения "Дом бывшего реального училища, где с 1895 по 1896 годы учился Дубровинский Иосиф Федорович, соратник В.И. Ленина", расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 39 (в рамках капитального ремонта здания "МБУ ДО "Дом детского творчества N 3 города Орла")" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2023 | 2024 | 1 усл. ед. | 4496,90000 | 4496,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 4496,90000 | 4496,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.2. Выполнение работ по ремонту и приспособлению объекта культурного наследия регионального значения "Дом бывшего реального училища, где с 1895 по 1896 годы учился Дубровинский Иосиф Федорович, соратник В.И. Ленина", расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 39 (в рамках капитального ремонта здания "МБУ ДО "Дом детского творчества N 3 города Орла")" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2027 | 2027 | 2371,8 м2 | 127397,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 127397,08000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 110134,78000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 110134,78000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 10892,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10892,45000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 6369,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6369,85000 | 0,00000 |
| 5.3. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт "МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 3 им С.С. Прокофьева" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2023 | 2024 | 1 усл. ед. | 876,76532 | 876,76532 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 876,76532 | 876,76532 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.4. Выполнение работ по капитальному ремонту "МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 3 им С.С. Прокофьева" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2027 | 2027 |  | 90000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 90000,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 82800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 82800,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 6300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6300,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 900,00000 | 0,00000 |
| 5.5. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт "МБУ ДО "Орловская детская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2023 | 2024 | 1 усл. ед. | 937,90681 | 937,90681 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 937,90681 | 937,90681 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.6. Выполнение работ по капитальному ремонту "МБУ ДО "Орловская детская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2027 | 2027 |  | 79333,13609 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 79333,13609 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 68583,49373 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 68583,49373 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 6782,98329 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6782,98329 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 3966,65680 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3966,65680 | 0,00000 |
| 5.7. Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту здания школы МБУ ДО "ДШИ N 2 им М.И. Глинки" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2024 | 2024 | 1 усл. ед. | 2244,00000 | 0,00000 | 2244,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 2244,00000 | 0,00000 | 2244,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.8. Выполнение работ по капитальному ремонту здания школы МБУ ДО "ДШИ N 2 им М.И. Глинки" | МКУ "ОМЗ г. Орла" (Заказчик) | 2027 | 2027 |  | 90000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 90000,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 85500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 85500,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 4500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4500,00000 | 0,00000 |