РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область

муниципальное образование «Город орёл»

Администрация города Орла

постановление

25 декабря 2024 № 6595

Орёл

О внесении изменений

в постановление администрации города Орла от 19 января 2024 года № 141 «Об утверждении адресной инвестиционной программы

на 2024 - 2028 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Орла «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Орла» от 28.10.2013 № 4849, Уставом города Орла и в целях эффективного расходования бюджетных средств для достижения стратегической цели повышения качества жизни населения города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 19 января 2024 года № 141 «Об утверждении адресной инвестиционной программы на 2024 - 2028 годы» следующие изменения:

1.1. Изложить Паспорт муниципальной программы города Орла «Адресная инвестиционная программа на 2024 - 2028 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы города Орла «Адресная инвестиционная программа на 2024 - 2028 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к Паспорту настоящего постановления.

2. Финансовому управлению администрации города Орла (Н.В. Зубцова) осуществлять финансирование мероприятий муниципальной программе города Орла «Адресная инвестиционная программа на 2024 - 2028 годы» за счет ассигнований, предусмотренных в бюджете города Орла.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (О.А. Храмченкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя Мэра города Орла М.В. Родштейн.

Мэр города Орла Ю.Н. Парахин

Приложение

к постановлению

администрации города Орла

от 25 декабря 2024 г. № 6595

ПАСПОРТ

муниципальной программы города Орла

«Адресная инвестиционная программа

на 2024 - 2028 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Адресная инвестиционная программа на 2024 - 2028 годы» (далее – АИП) |
| Ответственный исполнитель программы | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла  Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла  МБОУ-школа №53 г. Орла |
| Соисполнители программы | Муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла»  Муниципальное бюджетное учреждение «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» |
| Перечень  основных  мероприятий  муниципальной  программы (приложение к паспорту  муниципальной программы города Орла  «Адресная инвестиционная программа  на 2024 - 2028 годы») | Основное мероприятие 1 Программы - Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры;  Основное мероприятие 2 Программы – Развитие коммунальной инфраструктуры;  Основное мероприятие 3 Программы – Развитие инфраструктуры дошкольного образования;  Основное мероприятие 4 Программы – Развитие образовательной инфраструктуры;  Основное мероприятие 5 Программы – Развитие инфраструктуры дополнительного образования. |
| Цели муниципальной программы | Создание материальной базы развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населения города Орла |
| Задачи муниципальной программы | Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:  1. Повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения города.  2. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшения качества жизни населения.  3. Строительство объектов в целях реализации национальных проектов.  4. Сокращение объемов незавершенного строительства. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы;  2. Ввод запланированных объектов в эксплуатацию. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024 - 2028 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования на 2024 - 2028 годы прогнозируется в сумме 18 504 784,58793 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) – 13 868 899,44899 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) – 4 033 881,77807 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла – 520 697,96088 тыс. рублей;  - за внебюджетные источники – 81 305,4 тыс. рублей.  В 2024 году объем финансирования - в сумме 1 544 733,52443 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета –923 285,41503 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области – 494 202,73972 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла – 127 245,36968 тыс. рублей;  - за внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.  В 2025 году объем финансирования - в сумме 4 600 440,26322 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета – 3 833 689,36061 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области – 607 950,69881 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла – 133 009,40380 тыс. рублей;  - за внебюджетные источники – 25 790,80000 тыс. рублей.  В 2026 году объем финансирования - в сумме 4 689 424,21503 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета – 4 263 347,63265 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области – 331 545,69304 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла – 67 450,58934 тыс. рублей;  - за внебюджетные источники – 27 080,30000 тыс. рублей.  В 2027 году объем финансирования - в сумме 4 686 710,81867 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета – 2 935 091,53659 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области – 1 578 195,81871 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла – 144 989,16337 тыс. рублей;  - за внебюджетные источники – 28 434,30000 тыс. рублей.  В 2028 году объем финансирования - в сумме 2 983 475,76658 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета – 1 913 485,50410 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области – 1 021 986,82779 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла – 48 003,43469 тыс. рублей;  - за внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Формирование комплексной городской среды и обеспечение архитектурно-пространственной выразительности, социального, психологического и экологического комфорта и функциональной достаточности районов;  - повышение эффективности использования городских территорий;  - строительство, реконструкция, осуществление капитального ремонта и благоустройства объектов капитального строительства;  - сохранение и увеличение многообразия городской среды и застройки, отвечающих запросам различных групп населения, улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик объектов капитального строительства;  - уменьшение доли физически амортизированных и морально устаревших объектов;  - обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации объектов капитального строительства;  - обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;  - обеспечение инвестиционной привлекательности города Орла. |

Начальник управления строительства,

дорожного хозяйства и благоустройства

администрации города Орла Н.С. Митряев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к Паспорту | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальной программы города Орла «Адресная инвестиционная программа  на 2024 - 2028 годы» | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г. № \_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Перечень основных мероприятий муниципальной программы города Орла «Адресная инвестиционная программа на 2024 - 2028 годы»** | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Номер и наименование основного мероприятия муниципальной программы** | **Ответственный исполнитель (соисполнитель)** | **Срок** | | **Ожидаемый непосредственный результат** | **Объемы финансирования, всего, тыс. руб.** | **Номер и наименование** | | | | |
| **Начало реализации** | **Окончание реализации** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | **Муниципальная программы города Орла «Адресная инвестиционная программа на 2024 - 2026 годов»** |  | **2024** | **2028** | (усл.ед.;км;м³/сут;м²) | **18 504 784,58793** | **1 544 733,52443** | **4 600 440,26322** | **4 689 424,21503** | **4 686 710,81867** | **2 983 475,76658** |
| 2 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **13 868 899,44899** | **923 285,41503** | **3 833 689,36061** | **4 263 347,63265** | **2 935 091,53659** | **1 913 485,50410** |
| 4 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **4 033 881,77807** | **494 202,73972** | **607 950,69881** | **331 545,69304** | **1 578 195,81871** | **1 021 986,82779** |
| 5 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **520 697,96088** | **127 245,36968** | **133 009,40380** | **67 450,58934** | **144 989,16337** | **48 003,43469** |
| 6 | внебюджетные источники |  |  |  |  | **81 305,40000** | **0,00000** | **25 790,80000** | **27 080,30000** | **28 434,30000** | **0,00000** |
| 7 | **В том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ***1. Основное мероприятие 1 Программы - Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры*** |  |  |  | ( усл. ед.; км) | **3 052 597,10509** | **311 685,54530** | **362 011,12538** | **658 570,60441** | **1 120 329,83000** | **600 000,00000** |
| 9 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **1 245 956,58478** | **30 000,00000** | **141 864,71792** | **466 106,59871** | **607 985,26814** | **0,00000** |
| 11 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **1 765 810,38273** | **269 558,39058** | **215 232,50891** | **185 878,21846** | **501 141,26477** | **594 000,00000** |
| 12 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **40 830,13759** | **12 127,15472** | **4 913,89855** | **6 585,78724** | **11 203,29708** | **6 000,00000** |
| 13 | **1.1. Проектирование строительства объекта «Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2021** | **2024** | **1 усл. ед.** | **3 229,00000** | **3 229,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 14 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **3 067,55000** | 3 067,55000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **161,45000** | 161,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 18 | **1.2. Строительство объекта: «Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла (2 этап – строительство улично-дорожной сети)»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2028** | **11 км** | **1 100 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **500 000,00000** | **600 000,00000** |
| 19 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **1 089 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 495 000,00000 | 594 000,00000 |
| 22 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **11 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 6 000,00000 |
| 23 | **1.3. Строительство объекта «Улично-дорожная сеть (I этап строительства) и сети газораспределения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г.Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная)»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2026** | **3,33127 км** | **245 382,83000** | **0,00000** | **0,00000** | **119 932,96000** | **125 449,87000** | **0,00000** |
| 24 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **240 499,71513** | 0,00000 | 0,00000 | 117 546,29578 | 122 953,41935 | 0,00000 |
| 26 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **2 429,28895** | 0,00000 | 0,00000 | 1 187,33578 | 1 241,95317 | 0,00000 |
| 27 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **2 453,82592** | 0,00000 | 0,00000 | 1 199,32844 | 1 254,49748 | 0,00000 |
| 28 | **1.4. Строительство объекта «Улица Кузнецова на участке от Московского шоссе до ул. Раздольная в г. Орле»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **1,672 км** | **677 879,96000** | **0,00000** | **0,00000** | **183 000,00000** | **494 879,96000** | **0,00000** |
| 29 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **485 031,84880** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 485 031,84880 | 0,00000 |
| 31 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **186 069,31160** | 0,00000 | 0,00000 | 181 170,00000 | 4 899,31160 | 0,00000 |
| 32 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **6 778,79960** | 0,00000 | 0,00000 | 1 830,00000 | 4 948,79960 | 0,00000 |
| 33 | **1.5. Строительство объекта «Улица Витольда Почернина на участке от ул. Зеленина в микрорайоне "Зареченский" г.Орла до ул.Царев Брод в п.Орлик Образцовского с/п Орловского района»** | **МБУ "Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла (Заказчик)** | **2024** | **2026** | **0,855 км** | **164 716,03239** | **28 292,55844** | **136 423,47395** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 34 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 36 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **163 052,40046** | 28 006,80360 | 135 045,59686 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 37 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **1 663,63193** | 285,75484 | 1 377,87709 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 38 | **1.6. Строительство объекта «Улица Орловских партизан на участке от Московского шоссе до ул. Космонавтов в г. Орле»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2024** | **1,831 км** | **57 472,99615** | **56 281,42615** | **1 191,57000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 39 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **30 000,00000** | 30 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 41 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **25 307,85188** | 25 307,85188 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 42 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **2 165,14427** | 973,57427 | 1 191,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 43 | **1.7. Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта «Улица Авиационная на участке от Карачевского ш. до ул.Спивака в г. Орле»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2023** | **2024** | **усл.ед.** | **4 655,00000** | **4 655,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 44 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 46 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **4 422,25000** | 4 422,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 47 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **232,75000** | 232,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 48 | **1.8. Реконструкция объекта «Улица Авиационная на участке от Карачевского ш. до ул.Спивака в г. Орле»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** | **1,25 км** | **500 382,79074** | **0,00000** | **144 745,14633** | **355 637,64441** | **0,00000** | **0,00000** |
| 49 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **490 425,02085** | 0,00000 | 141 864,71792 | 348 560,30293 | 0,00000 | 0,00000 |
| 51 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **4 953,85963** | 0,00000 | 1 432,97695 | 3 520,88268 | 0,00000 | 0,00000 |
| 52 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **5 003,91026** | 0,00000 | 1 447,45146 | 3 556,45880 | 0,00000 | 0,00000 |
| 53 | **1.9. Выполнение работы по реконструкции объекта «Мост через реку Орлик в створе ул. Колхозная в г. Орле» (в рамках реализации регионального проекта «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019-2024 годы» национального проекта «Безопасные качественные дороги»)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **0,18 км** | **280 513,49581** | **210 862,56071** | **69 650,93510** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 54 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 56 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **277 507,87020** | 208 753,93510 | 68 753,93510 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 57 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **3 005,62561** | 2 108,62561 | 897,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 58 | **1.10. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла: ул.Карачевская, ул.Гостиная, ул.Пушкина»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2023** | **2023** | **1 усл. ед.** | **8 365,00000** | **8 365,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 59 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 61 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 62 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **8 365,00000** | 8 365,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 63 | **1.11. Проектирование строительства объекта «Строительство улично-дорожной сети в районе городского парка для обеспечения транспортной, пешеходной доступности и связи Железнодорожного и Советского районов г. Орла» (1 этап строительства) Вариант 2.** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | 2024 | 2024 | **1 усл. ед.** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 64 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 66 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 67 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 68 | **1.12. Обеспечение транспортной доступности к земельнымучасткам, расположенным в кадастровых кварталах 57:25:0040320, 57:25:0040322, 57:25:0040323 в Северном районе города Орла (разработка проектной документации с прохождением государственной экспертизы)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | 2025 | 2025 | 1 усл. ед. | **10 000,00000** | **0,00000** | **10 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 69 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 71 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **10 000,00000** | 0,00000 | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 72 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 73 | ***2. Основное мероприятие 2 Программы – Развитие коммунальной инфраструктуры*** |  |  |  | **(усл.ед.;м³/сут;км)** | **8 787 682,78773** | **586 224,60570** | **3 409 257,19260** | **3 634 321,96062** | **488 374,01223** | **669 505,01658** |
| 74 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **7 950 220,12030** | **553 036,21503** | **3 271 238,72933** | **3 534 469,53694** | **216 544,92339** | **374 930,71561** |
| 76 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **646 681,17669** | **26 482,48279** | **68 622,24190** | **35 438,90408** | **231 087,76872** | **285 049,77920** |
| 77 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **109 476,09074** | **6 705,90788** | **43 605,42137** | **37 333,21961** | **12 307,02012** | **9 524,52177** |
| 78 | внебюджетные источники |  |  |  |  | **81 305,40000** | **0,00000** | **25 790,80000** | **27 080,30000** | **28 434,30000** | **0,00000** |
| 79 | **2.1. «Строительство очистных сооружений с целью эксплуатации коллектора дождевой канализации в микрорайоне «Веселая слобода». Вариант 2»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2023** | **2024** | 324 м3/сут | **13 387,94517** | **3 768,95257** | **9 618,99260** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 80 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 82 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **13 254,06572** | 3 732,05559 | 9 522,01013 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 83 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **133,87945** | 36,89698 | 96,98247 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 84 | **2.2. Строительство объекта «Станция умягчения Окского ВЗУ»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2024** | **5500 м³/сут** | **271 688,74943** | **0,00000** | **0,00000** | **79 219,04062** | **79 182,44223** | **113 287,26658** |
| 85 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **266 254,97444** | 0,00000 | 0,00000 | 77 634,65981 | 77 598,79339 | 111 021,52125 |
| 87 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **2 716,88749** | 0,00000 | 0,00000 | 792,19041 | 791,82442 | 1 132,87267 |
| 88 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **2 716,88749** | 0,00000 | 0,00000 | 792,19041 | 791,82442 | 1 132,87267 |
| 89 | **2.3. Проектирование строительства объекта «Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2021** | **2024** | **1 усл. ед.** | **4 415,00000** | **4 415,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 90 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 92 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 93 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **4 415,00000** | 4 415,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 94 | **2.4. Строительство объекта: «Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла (1 этап – строительство сетей газоснабжения)»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** | **13 км** | **193 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **193 000,00000** | **0,00000** |
| 95 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 97 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **191 070,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 191 070,00000 | 0,00000 |
| 98 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **1 930,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 930,00000 | 0,00000 |
| 99 | **2.5. Строительство водопроводных сетей земельных участков, предоставленных многодетным семьям, имеющих трех и более детей (район д. Овсянникова)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2023** | **2024** | **5,16 км** | **23 654,43810** | **23 654,43810** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 100 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 102 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **22 450,42720** | 22 450,42720 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 103 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **1 204,01090** | 1 204,01090 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 104 | **2.6. Строительство объекта «Улично-дорожная сеть (I этап строительства) и сети газораспределения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г.Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная)»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2028** | **4,1555 км** | **107 818,84000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **37 082,00000** | **70 736,84000** |
| 105 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 107 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **102 427,90000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 35 227,90000 | 67 200,00000 |
| 108 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **5 390,94000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 854,10000 | 3 536,84000 |
| 109 | **2.7. «Строительство 2-й нитки самотечного канализационного коллектора по Правому берегу р. Ока от камеры гашения в районе ул. Молодежной до приемной камеры КНС №8. 1-й этап строительства – от точки врезки коллектора микрорайона «Болховский» до приемной камеры КНС №8»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2026** | **2,5507 км** | **1 038 615,86000** | **0,00000** | **415 446,34000** | **623 169,52000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 110 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **1 017 947,40439** | 0,00000 | 407 178,95783 | 610 768,44655 | 0,00000 | 0,00000 |
| 112 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **10 282,29701** | 0,00000 | 4 112,91877 | 6 169,37825 | 0,00000 | 0,00000 |
| 113 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **10 386,15860** | 0,00000 | 4 154,46340 | 6 231,69520 | 0,00000 | 0,00000 |
| 114 | **2.8. Строительство 2-й нитки самотечного канализационного коллектора по Правому берегу р. Ока от камер гашения в районе ул. Молодежной до приемной камеры КНС №8. 2-й этап строительства - от камеры гашения по ул. Молодежная до врезки МР Болховский** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2026** | **2026** |  | **735 063,79000** | **0,00000** | **0,00000** | **735 063,79000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 115 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **720 436,02058** | 0,00000 | 0,00000 | 720 436,02058 | 0,00000 | 0,00000 |
| 117 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **7 277,13152** | 0,00000 | 0,00000 | 7 277,13152 | 0,00000 | 0,00000 |
| 118 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **7 350,63790** | 0,00000 | 0,00000 | 7 350,63790 | 0,00000 | 0,00000 |
| 119 | **2.9. Разработка проектной документации по строительству объекта «Блочная котельная по ул. Высоковольтная в городе Орле». Вариант 2»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2024** | **1 усл. ед.** | **5 985,00000** | **0,00000** | **5 985,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 120 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 122 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 123 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **5 985,00000** | 0,00000 | 5 985,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 124 | **2.10. Разработка пректной документации и инженерных изысканий на строительство объекта: «Очистные сооружения ливневой канализации, расположенной по ул. Болховская»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** | **1 усл. ед.** | **2 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2 000,00000** | **0,00000** |
| 125 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 127 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 128 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **2 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 |
| 129 | **2.11. Разработка пректной документации и инженерных изысканий на строительство объекта: «Очистные сооружения ливневой канализации, расположенной по ул. Энергетиков»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** | **1 усл. ед.** | **2 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2 000,00000** | **0,00000** |
| 130 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 132 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 133 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **2 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 |
| 134 | **2.12. Разработка пректной документации и инженерных изысканий на строительство объекта: «Очистные сооружения ливневой канализации, расположенной по ул. 5-ой Орловской дивизии»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** | **1 усл. ед.** | **2 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2 000,00000** | **0,00000** |
| 135 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 137 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 138 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **2 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 |
| 139 | **2.13. Строительство объекта «Станция умягчения на Комсомольском ВЗУ»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2028** | **2028** | **18000 м3/сут.** | **269 267,62000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **269 267,62000** |
| 140 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **263 909,19436** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 263 909,19436 |
| 142 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **2 665,74944** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 665,74944 |
| 143 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **2 692,67620** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 692,67620 |
| 144 | **2.14. Реконструкция Левобережного канализационного коллектора Ду-1000 мм., участок за Ж/Д мостом через ул. Городскую до проходного канала на пер. Воскресенском** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2028** | **2028** | **1,62 км** | **216 213,29000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | 216 213,29000 |
| 145 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 147 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **214 051,15710** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 214 051,15710 |
| 148 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **2 162,13290** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 162,13290 |
| 149 | **2.15. Реконструкция объекта: «Очистные сооружения канализации (ОСК) г. Орла, Орловский район, Платоновское сельское поселение, д. Вязки, «Станция аэрации»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2028** | **2028** | **133 тыс. м3/сут** | **5 257 506,53000** | **0,00000** | **2 888 527,35000** | **2 195 869,61000** | **173 109,57000** | **0,00000** |
| 150 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **2 944 714,22000** | 0,00000 | 2 805 768,09000 | 2 125 630,41000 | 138 946,13000 | 0,00000 |
| 152 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **53 281,70820** | 0,00000 | 28 083,46000 | 21 200,20390 | 3 998,04430 | 0,00000 |
| 153 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **52 574,79180** | 0,00000 | 28 885,00000 | 21 958,69610 | 1 731,09570 | 0,00000 |
| 154 | внебюджетные источники |  |  |  |  | **81 305,40000** | 0,00000 | 25 790,80000 | 27 080,30000 | 28 434,30000 | 0,00000 |
| 155 | **2.16. Разработка проектно-сментной документации на реконструкцию объекта: «Надземный газопровод низкого давления диаметром 60мм, расположенного на ул. Партизанской в районе д. 20 в г. Орле»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2024** | **1 усл. ед.** | **200,00000** | **200,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 156 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 158 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 159 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **200,00000** | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 160 | **2.17. Строительство водовода от ул. Машиностроительной до Карачевского шоссе** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | 2023 | 2024 | 8,01 км | **553 036,21503** | **553 036,21503** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 161 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **553 036,21503** | 553 036,21503 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 163 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 164 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 165 | **2.18. Водопроводные сети в Советском районе города Орла Орловской области. 1 этап – кольцевая водопроводная сеть от ул. Цветаева по ул. Героев Пожарных, ул. Картукова, ул. Скворцова, Наугорскому шоссе. 2 этап – водопроводные сети от ул. Скворцова по Наугорскому шоссе, ул. Сурнева, ул. Генерала Горбатова, ул. Донецкой, пер. Луганскому (разработка проектной документации с прохождением государственной экспертизы и выполнение строительно-монтажных работ)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2026** | **1 усл. ед.** | **1 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 166 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 168 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 169 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **1 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 170 | **2.19. Разработка проектно-сметной документации для строительства сетей водоотведения с проверкой достоверности определения сметной стоимости по улицам Радужная, Турбина, Кривцова, Преображенского, Приокская, Пойменная и переулкам Пойменный, Приокский, Отрадный, Преображенского г. Орла** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2024** | 1 усл. ед. | **550,00000** | **550,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 171 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 173 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **300,00000** | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 174 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **250,00000** | 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 175 | **2.20. Строительство канализационной сети в районе ул. Силикатной** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2024** |  | **600,00000** | **600,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 176 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 178 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 179 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **600,00000** | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 180 | **2.21. «Капитальный ремонт водовода от Северного ВЗУ до Северо-Восточной н/ст.»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | 2025 | 2025 | 4715,5 м | **89 679,51000** | **0,00000** | **89 679,51000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 181 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **58 291,68150** | 0,00000 | 58 291,68150 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 183 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **26 903,85300** | 0,00000 | 26 903,85300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 184 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **4 483,97550** | 0,00000 | 4 483,97550 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 185 | ***3. Основное мероприятие 3 Программы – Развитие инфраструктуры дошкольного образования*** |  |  |  | **(усл.ед.; мест)** | **741 881,42000** | **7 140,00000** | **5 000,00000** | **3 900,00000** | **600 000,00000** | **125 841,42000** |
| 186 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **118 650,48849** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **118 650,48849** |
| 188 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **571 198,48858** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **570 000,00000** | **1 198,48858** |
| 189 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **52 032,44292** | **7 140,00000** | **5 000,00000** | **3 900,00000** | **30 000,00000** | **5 992,44292** |
| 190 | **3.1. Проектирование строительства объекта «Детский сад (ясли) по ул. Грановского в г. Орле»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **1 усл. ед.** | **5 000,00000** | **0,00000** | **5 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 191 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 193 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 194 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **5 000,00000** | 0,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 195 | **3.2. Строительство объекта «Детский сад (ясли) по ул. Грановскогов г. Орле»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2028** | **2028** | **80 мест** | **125 841,42000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **125 841,42000** |
| 196 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **118 650,48849** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 118 650,48849 |
| 198 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **1 198,48858** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 198,48858 |
| 199 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **5 992,44292** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 992,44292 |
| 200 | **3.3. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 45 общеразвивающего вида г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2026** | **2026** | **1 усл. ед.** | **1 950,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1 950,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 201 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 203 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 204 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **1 950,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 950,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 205 | **3.4. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – центр развития ребенка – детский сад № 56 г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2024** | **1 усл. ед.** | **1 950,00000** | **1 950,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 206 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 208 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 209 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **1 950,00000** | 1 950,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 210 | **3.5. Капитальный ремонт объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – центр развития ребенка – детский сад № 56 г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** |  | **150 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **150 000,00000** | **0,00000** |
| 211 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 213 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **142 500,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 142 500,00000 | 0,00000 |
| 214 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **7 500,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 500,00000 | 0,00000 |
| 215 | **3.6. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 комбинированного вида» г. Орла» (корпус 1)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2024** | **1 усл. ед.** | **1 950,00000** | **1 950,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 216 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 218 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 219 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **1 950,00000** | 1 950,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 220 | **3.7. Капитальный ремонт объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 комбинированного вида» г. Орла» (корпус 1)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** |  | **150 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **150 000,00000** | **0,00000** |
| 221 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 223 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **142 500,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 142 500,00000 | 0,00000 |
| 224 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **7 500,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 500,00000 | 0,00000 |
| 225 | **3.8. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка-детский сад №60 «Берёзка» г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2024** | **1 усл. ед.** | **1 300,00000** | **1 300,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 226 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 228 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 229 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **1 300,00000** | 1 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 230 | **3.9. Капитальный ремонт объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка-детский сад №60 «Берёзка» г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** |  | **150 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **150 000,00000** | **0,00000** |
| 231 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 233 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **142 500,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 142 500,00000 | 0,00000 |
| 234 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **7 500,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 500,00000 | 0,00000 |
| 235 | **3.10. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 71 комбинированного вида г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2024** | **1 усл. ед.** | **1 940,00000** | **1 940,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 236 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 238 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 239 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **1 940,00000** | 1 940,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 240 | **3.11. Капитальный ремонт объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 71 комбинированного вида г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** |  | **150 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **150 000,00000** | **0,00000** |
| 241 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 243 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **142 500,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 142 500,00000 | 0,00000 |
| 244 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **7 500,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 500,00000 | 0,00000 |
| 245 | **3.12. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 комбинированного вида»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2026** | **2026** | **1 усл. ед.** | **1 950,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **1 950,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 246 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 248 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 249 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **1 950,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 1 950,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 250 | ***4. Основное мероприятие 4 Программы – Развитие образовательной инфраструктуры*** |  |  |  | **(усл.ед.;м²)** | **5 527 337,48916** | **633 371,80130** | **821 927,94524** | **392 631,65000** | **2 091 276,76261** | **1 588 129,33000** |
| 251 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **4 292 553,98169** | **340 249,20000** | **420 585,91336** | **262 771,49700** | **1 849 043,07133** | **1 419 904,30000** |
| 253 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **940 716,29678** | **198 161,86635** | **324 095,94800** | **110 228,57050** | **166 491,35193** | **141 738,56000** |
| 254 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **294 067,21069** | **94 960,73495** | **77 246,08388** | **19 631,58250** | **75 742,33935** | **26 486,47000** |
| 255 | **4.1. Строительство объекта «Школа на 1225 учащихся по ул. Зеленина в г. Орле»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик) Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла МБОУ-школа №53 г. Орла** | **2022** | **2024** | **1225 учащихся** | **81 182,92678** | **68 182,92678** | **13 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 256 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 258 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **27 670,09231** | 27 670,09231 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 259 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **50 000,00000** | 37 000,00000 | 13 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 260 | **4.2. Проектирование объекта «Строительство здания начальной школы в составе МБОУ лицей № 40 в г.Орле»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2024** | **1 усл. ед.** | **10 805,86000** | **10 805,86000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 261 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 263 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 264 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **10 805,86000** | 10 805,86000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 265 | **4.3. Строительство здания начальной школы в составе МБОУ лицей № 40 в г. Орле** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **500 учащихся** | **1 200 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **300 000,00000** | **900 000,00000** |
| 266 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **1 080 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 270 000,00000 | 810 000,00000 |
| 268 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **108 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 27 000,00000 | 81 000,00000 |
| 269 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **12 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 000,00000 | 9 000,00000 |
| 270 | **4.4. Проектирование строительства объекта «Школа в 795 квартале г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2024** | **1 усл. ед.** | **5 020,75000** | **5 020,75000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 271 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 273 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 274 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **5 020,75000** | 5 020,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 275 | **4.5. Строительство объекта «Школа в 795 квартале г.Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2028** | **2028** | **480 учащихся** | **915 500,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **492 500,00000** | **423 000,00000** |
| 276 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **823 950,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 443 250,00000 | 380 700,00000 |
| 278 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **82 395,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 44 325,00000 | 38 070,00000 |
| 279 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **9 155,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 925,00000 | 4 230,00000 |
| 280 | **4.6. Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию объекта "МБОУ - СОШ № 50 г.Орла** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2022** | **2025** | **1 усл. ед.** | **4 854,50070** | **0,00000** | **4 854,50070** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 281 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 283 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 284 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **4 854,50070** | 0,00000 | 4 854,50070 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 285 | **4.7. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 15 имени М.В. Гордеева г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2024** | **7036,3 м2** | **248 000,00000** | **188 758,47794** | **59 241,52206** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 286 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **113 416,40000** | 113 416,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 288 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **121 387,39372** | 65 904,13404 | 55 483,25968 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 289 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **13 196,20628** | 9 437,94390 | 3 758,26238 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 290 | **4.8. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – лицей № 32 имени И.М. Воробьева г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **6897,1 м2** | **237 018,18454** | **180 497,02105** | **56 521,16349** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 291 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **113 416,40000** | 113 416,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 293 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **109 465,47000** | 58 055,77000 | 51 409,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 294 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **14 136,31454** | 9 024,85105 | 5 111,46349 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 295 | **4.9. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – гимназия № 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла» (в части здания басейна и перехода)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2026** |  | **100 663,32000** | **0,00000** | **0,00000** | **100 663,32000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 296 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 298 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **95 630,15400** | 0,00000 | 0,00000 | 95 630,15400 | 0,00000 | 0,00000 |
| 299 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **5 033,16600** | 0,00000 | 0,00000 | 5 033,16600 | 0,00000 | 0,00000 |
| 300 | **4.10. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – гимназия № 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2025** | **10499,1 м2** | **222 312,01863** | **168 366,60000** | **53 945,41863** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 301 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **113 416,40000** | 113 416,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 303 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **97 780,01770** | 46 531,87000 | 51 248,14770 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 304 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **11 115,60093** | 8 418,33000 | 2 697,27093 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 305 | **4.11. Капитальный ремонт объекта:«МБОУ – гимназия №16 г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2025** | **3707,00 м2** | **158 802,69546** | **0,00000** | **158 802,69546** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 306 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **137 284,92930** | 0,00000 | 137 284,92930 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 308 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **13 577,63115** | 0,00000 | 13 577,63115 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 309 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **7 940,13500** | 0,00000 | 7 940,13500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 310 | **4.12. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ-лицей № 21 имени генерала А.П.Ермолова г.Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2025** | **6192,7 м2** | **196 456,89438** | **0,00000** | **196 456,89438** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 311 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **169 836,98405** | 0,00000 | 169 836,98405 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 313 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **16 797,06532** | 0,00000 | 16 797,06532 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 314 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **9 822,84500** | 0,00000 | 9 822,84500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 315 | **4.13. Капитальный ремонт: «МБОУ- средняя общеобразовательная школа №29 имени Д.Н.Мельникова г.Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2025** | **3547,4 м2** | **171 898,32715** | **0,00000** | **171 898,32715** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 316 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **113 464,00000** | 0,00000 | 113 464,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 318 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **33 998,79500** | 0,00000 | 33 998,79500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 319 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **24 435,53215** | 0,00000 | 24 435,53215 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 320 | **4.14. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа №6 г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2025** | **1 усл. ед.** | **1 500,00000** | **1 500,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 321 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 323 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 324 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **1 500,00000** | 1 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 325 | **4.15. Капитальный ремонт объекта:«МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 6 г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2026** | **2026** | **6180,0 м2** | **291 968,33000** | **0,00000** | **0,00000** | **291 968,33000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 326 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **262 771,49700** | 0,00000 | 0,00000 | 262 771,49700 | 0,00000 | 0,00000 |
| 328 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **14 598,41650** | 0,00000 | 0,00000 | 14 598,41650 | 0,00000 | 0,00000 |
| 329 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **14 598,41650** | 0,00000 | 0,00000 | 14 598,41650 | 0,00000 | 0,00000 |
| 330 | **4.16. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта:«МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 20 имени Героя Советского Союза Л.Н. Гуртьева г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2025** | **1 усл. ед.** | **1 595,00000** | **1 595,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 331 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 333 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 334 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **1 595,00000** | 1 595,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 335 | **4.17. Капитальный ремонт объекта:«МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 20 имени Героя Советского Союза Л.Н. Гуртьева г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** | **4237,0 м2** | **199 034,09884** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **199 034,09884** | **0,00000** |
| 336 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **172 064,97237** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 172 064,97237 | 0,00000 |
| 338 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **17 017,41583** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17 017,41583 | 0,00000 |
| 339 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **9 951,70494** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 951,70494 | 0,00000 |
| 340 | **4.18. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта:«МБОУ – средняя общеобразовательная школа №26 г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2025** | **1 усл. ед.** | **1 750,00000** | **1 750,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 341 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 343 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 344 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **1 750,00000** | 1 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 345 | **4.19. Капитальный ремонт объекта:«МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 26 г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** | **3651,0 м2** | **148 591,47702** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **148 591,47702** | **0,00000** |
| 346 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 347 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **128 457,32735** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 128 457,32735 | 0,00000 |
| 348 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **12 704,57157** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 704,57157 | 0,00000 |
| 349 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **7 429,57385** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 429,57385 | 0,00000 |
| 350 | **4.20. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского Союза И.Н. Машкарина г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** | **1 усл. ед.** | **3 030,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **3 030,00000** | **0,00000** |
| 351 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 353 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 354 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **3 030,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 030,00000 | 0,00000 |
| 355 | **4.21. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского Союза И.Н. Машкарина г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2028** | **2028** | **4400,0 м2** | **265 129,33000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **265 129,33000** |
| 356 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 357 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **229 204,30000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 229 204,30000 |
| 358 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **22 668,56000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 668,56000 |
| 359 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **13 256,47000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 256,47000 |
| 360 | **4.22. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №3 им. А.С. Пушкина г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2024** | **1 усл. ед.** | **1 558,00000** | **1 558,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 361 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 362 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 363 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 364 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **1 558,00000** | 1 558,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 365 | **4.23. Капитальный ремонт объекта: «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №3 им. А.С. Пушкина г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** | 1 усл. ед. | **209 969,21124** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **209 969,21124** | **0,00000** |
| 366 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 367 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **181 518,37671** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 181 518,37671 | 0,00000 |
| 368 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **17 952,36796** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17 952,36796 | 0,00000 |
| 369 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **10 498,46056** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 498,46056 | 0,00000 |
| 370 | **4.24. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 13 имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2024** | **1 усл. ед.** | **2 300,00000** | **2 300,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 371 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 373 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 374 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **2 300,00000** | 2 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 375 | **4.25. Капитальный ремонт объекта: «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 13 имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** | **1 усл. ед.** | **298 152,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **298 152,00000** | **0,00000** |
| 376 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **257 752,39490** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 257 752,39490 | 0,00000 |
| 378 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **25 491,99657** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 491,99657 | 0,00000 |
| 379 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **14 907,60000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 907,60000 | 0,00000 |
| 380 | **4.26. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей № 28 имени дважды Героя Советского Союза Г.М. Паршина г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2024** | **1 усл. ед.** | **1 950,00000** | **1 950,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 381 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 382 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 383 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 384 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **1 950,00000** | 1 950,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 385 | **4.27. Капитальный ремонт объекта: «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей № 28 имени дважды Героя Советского Союза Г.М. Паршина г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** | **1 усл. ед.** | **220 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **220 000,00000** | **0,00000** |
| 386 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 387 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **198 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 198 000,00000 | 0,00000 |
| 388 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **11 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 000,00000 | 0,00000 |
| 389 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **11 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 000,00000 | 0,00000 |
| 390 | **4.28. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 30 г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2024** | **1 усл. ед.** | **2 300,00000** | **2 300,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 391 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 392 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 393 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 394 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **2 300,00000** | 2 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 395 | **4.29. Капитальный ремонт объекта: «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 30 г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** | **1 усл. ед.** | **220 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **220 000,00000** | **0,00000** |
| 396 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 397 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **198 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 198 000,00000 | 0,00000 |
| 398 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **11 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 000,00000 | 0,00000 |
| 399 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **11 000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 000,00000 | 0,00000 |
| 400 | **4.30. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей № 4 имени Героя Советского Союза Г.Б. Злотина г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2028** | **1 усл. ед.** | **2 300,00000** | **0,00000** | **2 300,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 401 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 403 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 404 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **2 300,00000** | 0,00000 | 2 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 405 | **4.31. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 17 с углубленным изучением французского языка имени 6-ой Орловско-Хинганской стрелковой дивизии г. Орла»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2028** | **1 усл. ед.** | **2 300,00000** | **0,00000** | **2 300,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 406 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 407 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 408 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 409 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **2 300,00000** | 0,00000 | 2 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 410 | **4.32. Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по комплексному благоустройству территорий образовательных организаций, находящихся в капитальном ремонте («МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 15 имени М.В. Гордеева г. Орла», «МБОУ – лицей № 32 имени И.М. Воробьева г. Орла», «МБОУ – гимназия № 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла»)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | 2024 | 2024 | 3 усл.ед. | **600,00000** | **600,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 411 | **Прохождение государственной экспертизы** |  |  |  |  | **300,00000** | **300,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 412 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 413 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 414 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 415 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **900,00000** | 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 416 | **4.33. Комплексное благоустройство территории образовательной организации, находящейся в капитальном ремонте («МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 15 имени М.В. Гордеева г. Орла»)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2025** |  | **44 978,16211** | **0,00000** | **44 978,16211** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 417 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 419 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **44 528,38049** | 0,00000 | 44 528,38049 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 420 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **449,78162** | 0,00000 | 449,78162 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 421 | **4.34. Комплексное благоустройство территории образовательной организации, находящейся в капитальном ремонте («МБОУ – лицей № 32 имени И.М. Воробьева г. Орла»)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2025** |  | **26 281,52422** | **0,00000** | **26 281,52422** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 422 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 423 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 424 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **26 018,70898** | 0,00000 | 26 018,70898 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 425 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **262,81524** | 0,00000 | 262,81524 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 426 | **4.35. Комплексное благоустройство территории образовательной организации, находящейся в капитальном ремонте («МБОУ – гимназия № 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла»)** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2025** | **2025** |  | **31 347,73705** | **0,00000** | **31 347,73705** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 427 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 428 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 429 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **31 034,25968** | 0,00000 | 31 034,25968 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 430 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **313,47737** | 0,00000 | 313,47737 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 431 | **4.36. Оценка технического состояния зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций на территории города Орла, признанных нуждающимися в проведении капитального ремонта** | **Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла** | 2024 | 2024 | 14 усл.ед. | **1 400,00000** | **1 400,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 432 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 433 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 434 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 435 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **1 400,00000** | 1 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 436 | ***5. Основное мероприятие 5 Программы – Развитие инфраструктуры дополнительного образования*** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2024** | **(усл.ед.;м²)** | **395 285,78595** | **6 311,57213** | **2 244,00000** | **0,00000** | **386 730,21382** | **0,00000** |
| 437 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 438 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **261 518,27373** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **261 518,27373** | **0,00000** |
| 439 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **109 475,43329** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **109 475,43329** | **0,00000** |
| 440 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **24 292,07893** | **6 311,57213** | **2 244,00000** | **0,00000** | **15 736,50680** | **0,00000** |
| 441 | **5.1. Разработка научно-проектной документации на проведение работ по ремонту и приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Дом бывшего реального училища, где с 1895 по 1896 годы учился Дубровинский Иосиф Федорович, соратник В.И. Ленина», расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 39 (в рамках капитального ремонта здания «МБУ ДО «Дом детского творчества № 3 города Орла»)»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2023** | **2024** | **1 усл. ед.** | **4 496,90000** | **4 496,90000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 442 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 443 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 444 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 445 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **4 496,90000** | 4 496,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 446 | **5.2. Выполнение работ по ремонту и приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Дом бывшего реального училища, где с 1895 по 1896 годы учился Дубровинский Иосиф Федорович, соратник В.И. Ленина», расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 39 (в рамках капитального ремонта здания «МБУ ДО «Дом детского творчества № 3 города Орла»)»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** | **2371,8 м2** | **127 397,08000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **127 397,08000** | **0,00000** |
| 447 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 448 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **110 134,78000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 110 134,78000 | 0,00000 |
| 449 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **10 892,45000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 892,45000 | 0,00000 |
| 450 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **6 369,85000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 369,85000 | 0,00000 |
| 451 | **5.3. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт "МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3 им С.С. Прокофьева»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2023** | **2024** | **1 усл. ед.** | **876,76532** | **876,76532** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 452 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 453 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 454 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 455 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **876,76532** | 876,76532 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 456 | **5.4. Выполнение работ по капитальному ремонту «МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3 им С.С. Прокофьева»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** |  | **90 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **90 000,00000** | **0,00000** |
| 457 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 458 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **82 800,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 82 800,00000 | 0,00000 |
| 459 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **6 300,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 300,00000 | 0,00000 |
| 460 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **900,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 900,00000 | 0,00000 |
| 461 | **5.5. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт «МБУ ДО «Орловская детская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2023** | **2024** | **1 усл. ед.** | **937,90681** | **937,90681** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 462 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 463 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 464 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 465 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **937,90681** | 937,90681 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 466 | **5.6. Выполнение работ по капитальному ремонту «МБУ ДО «Орловская детская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** |  | **79 333,13609** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **79 333,13609** | **0,00000** |
| 467 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 468 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **68 583,49373** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 68 583,49373 | 0,00000 |
| 469 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **6 782,98329** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 782,98329 | 0,00000 |
| 470 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **3 966,65680** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 966,65680 | 0,00000 |
| 471 | **5.7. Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту здания школы МБУ ДО «ДШИ №2 им М.И. Глинки»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2024** | **2024** | **1 усл. ед.** | **2 244,00000** | **0,00000** | **2 244,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 472 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 473 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 474 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 475 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **2 244,00000** | 0,00000 | 2 244,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 476 | **5.8. Выполнение работ по капитальному ремонту здания школы МБУ ДО «ДШИ №2 им М.И. Глинки»** | **МКУ «ОМЗ г. Орла» (Заказчик)** | **2027** | **2027** |  | **90 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **90 000,00000** | **0,00000** |
| 477 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 478 | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 479 | бюджет Орловской области |  |  |  |  | **85 500,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 85 500,00000 | 0,00000 |
| 480 | бюджет города Орла |  |  |  |  | **4 500,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 500,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла |  | Н.С. Митряев | | | | | | |  |  |