РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область

муниципальное образование «Город орёл»

Администрация города Орла

постановление

31 октября 2023 № 5755

Орёл

О внесении изменений

в постановление администрации города Орла от 14 апреля 2021 года № 1416 «Об утверждении ведомственной целевой программы города Орла «Муниципальная адресная инвестиционная программа на 2022-2026 годы»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, во исполнение указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», администрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 14 апреля 2021 года № 1416 «Об утверждении ведомственной целевой программы города Орла «Муниципальная адресная инвестиционная программа на 2022-2026 годы» следующие изменения:

1.1. Изложить паспорт ведомственной целевой программы «Муниципальная адресная инвестиционная программа» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел VI «Мероприятия ведомственной целевой программы и показатели результата их выполнения» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению администрации города Орла (Н.В. Зубцова) осуществлять финансирование мероприятий ведомственной целевой программы города Орла «Муниципальная адресная инвестиционная программа на 2022-2026 годы» за счет ассигнований, предусмотренных в бюджете города Орла.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла В.Н. Ничипорова.

Мэр города Орла Ю.Н. Парахин

Приложение 1

к постановлению

администрации города Орла

от 31октября 2023 № 5755

Приложение 1

к постановлению

администрации города Орла

от « 14» апреля 2021 г.№ 1416

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы города Орла

«Муниципальная адресная инвестиционная программа»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная адресная инвестиционная программа |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла |
| Цели Программы | Социально-экономическое развитие муниципального образования «Город Орел», повышение уровня и качества жизни населения, создание комфортных условий для проживания во взаимосвязи со сложившейся экономической ситуацией, с приоритетными направлениями бюджетной и социальной политики посредством осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (социально-культурного, коммунального, дорожного, инженерного характера), находящиеся в муниципальной собственности, а также реализации социально значимых инвестиционных проектов и мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) в отношении строительства, реконструкции, реставрации, модернизации объектов капитального строительства, осуществления капитального ремонта и благоустройства |
| Сроки реализации Программы | 2022 - 2026 годы |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла;  Муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик г. Орла» (Заказчик) |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Формирование комплексной городской среды и обеспечение архитектурно-пространственной выразительности, социального, психологического и экологического комфорта и функциональной достаточности районов;  - повышение эффективности использования городских территорий;  - строительство, реконструкция, реставрация, модернизация объектов капитального строительства, осуществление капитального ремонта и благоустройства объектов капитального строительства;  - сохранение и увеличение многообразия городской среды и застройки, отвечающих запросам различных групп населения, улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик объектов капитального строительства;  - уменьшение доли физически амортизированных и морально устаревших объектов;  - обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации объектов капитального строительства;  - обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;  - обеспечение инвестиционной привлекательности города Орла.  В рамках участия в национальном проекте «Демография»:  - создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая увеличение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;  - на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа для развития внешнего спорта.  В рамках участия в национальном проекте «Образование»:  - создание современной и безопасной образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования;  - ликвидация 2-сменного режима образовательного процесса.  В рамках участия в национальном проекте «Жилье и городская среда»:  - повышение качества питьевой воды для населения посредством строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения с использованием перспективных технологий водоподготовки;  - строительство инженерной и коммунальной инфраструктуры в проектах комплексного освоения территории.  В рамках участия в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:  - увеличение доли автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям;  - снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков).  В рамках участия в национальном проекте «Экология»:  - повышение качества питьевой воды для населения посредством строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения с использованием перспективных технологий водоподготовки;  - строительство и реконструкция очистных сооружений для сточных вод. |
| Целевые индикаторы и показатели | - наличие заключения технологического и ценового аудита обоснований инвестиций по проектированию, строительству и вводу объектов в эксплуатацию;  - наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы;  - ввод запланированных объектов в эксплуатацию (принятие работ по благоустройству территории). |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования за 2022 - 2026 годы прогнозируется в сумме 22 224 865,91 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) – 16 823 526,44 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области (прогнозируемый объем) – 3 552 975,01 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла – 1 848 364,47 тыс. рублей.  В 2022 году объем финансирования - в сумме 1 257 889,08 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета – 865 610,01 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области – 357 098,73 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла – 35 180,34 тыс. рублей.  В 2023 году объем финансирования - в сумме 3 640 998,54 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета – 2 806 923,44 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области – 212 552,13 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла – 621 522,97 тыс. рублей.  В 2024 году объем финансирования - в сумме 7 381 371,29 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета –5 328 699,61 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области – 1 383 011,58 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла – 669 660,10 тыс. рублей.  В 2025 году объем финансирования - в сумме 5 441 950,90 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета – 3 814 213,58 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области – 1 525 253,13 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла – 102 484,19 тыс. рублей.  В 2026 году объем финансирования - в сумме 4 502 656,10 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета – 4 008 079,79 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Орловской области – 75 059,44 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета города Орла – 419 516,87 тыс. рублей. |

Начальник управления строительства,

дорожного хозяйства и благоустройства

администрации города Орла Н.С. Митряев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | администрации города Орла | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 31 октября 2023 № 5755 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | администрации города Орла | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от «14» апреля 2021 г. № 1416 | | | |
| Раздел VI. Мероприятия ведомственной целевой программы и показатели результата их выполнения | | | | | | | | | | | |
| Цели, задачи, мероприятия, показатели | Ед. изм. | Методика расчета | Источник информации | Коэф-т значимости цели/задачи/ мероприятия (0 - 1) | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Целевое значение | |
| значение | Год достижения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Программная составляющая, всего |  |  |  |  | 1 257 889,08 | 3 640 998,54 | 7 381 371,29 | 5 441 950,90 | 4 502 656,10 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 865 610,01 | 2 806 923,44 | 5 328 699,61 | 3 814 213,58 | 4 008 079,79 |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 357 098,73 | 212 552,13 | 1 383 011,58 | 1 525 253,13 | 75 059,44 |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 35 180,34 | 621 522,97 | 669 660,10 | 102 484,19 | 419 516,87 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Цель 1 - Развитие транспортной инфраструктуры, поэтапное проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог и мостовых сооружений (Дорожное хозяйство)* |  |  |  |  | 36 642,94 | 156 176,29 | 1 590 424,59 | 1 188 275,60 | 2 582 900,00 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 21 162,80 | 115 949,00 | 460 512,24 | - | 2 170 823,49 |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 14 870,10 | 27 008,81 | 1 111 975,88 | 1 168 886,84 | 21 927,51 |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 610,04 | 13 218,48 | 17 936,47 | 19 388,76 | 390 149,00 |  |  |
| Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы | шт. | Абсолютный показатель | Положительные заключения государственной экспертизы |  | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |
| Ввод запланированных объектов в эксплуатацию | шт. | Абсолютный показатель | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное уполномоченным органом |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1. Проектирование строительства объекта «Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла» | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | 3 112,20 | 3 229,00 | - | - | - | 1 усл. ед. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 3 112,20 | 3 067,00 | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 162,00 | - | - | - |  |  |
| 1.2. Строительство объекта «Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла» | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | 500 000,00 | 600 000,00 | - | 11,0 км | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | 495 000,00 | 594 000,00 | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | - | 5 000,00 | 6 000,00 | - |  |  |
| 1.3. Проектирование строительства объекта "Улично-дорожная сеть (I этап строительства) и сети газораспределения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г.Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная)" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | Сборник базовых цен | 1 | - | 4 000,00 | - | - | - | 1 усл. ед. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | 3 800,00 | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | 200,00 | - | - | - |  |  |
| 1.4. Строительство объекта "Улично-дорожная сеть (I этап строительства) и сети газораспределения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г.Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная)" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | 246 489,85 | 144 625,60 | - | 3,33127 км | 2025 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | 244 024,95 | 143 179,34 | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | - | 2 464,90 | 1 446,26 | - |  |  |
| 1.5. Строительство объекта "Улица Николая Сенина на участке от ул. Зеленина до ул. Аркадия Узловского в г.Орле" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | 22 211,56 | - | - | - | - | 0,26 км | 2022 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 21 162,80 | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 801,88 | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 246,88 | - | - | - | - |  |  |
| **1.6. Проектирование строительства объекта "Улица Кузнецова на участке от Московского шоссе до ул. Раздольная в г. Орле"** | **тыс. руб.** | **Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)** | **Коммерческие предложения** | **1** | **2 463,16** | **7 436,84** | **-** | **-** | **-** | **1 усл. ед.** | **2023** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 2 340,00 | 7 065,00 | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 123,16 | 371,84 | - | - | - |  |  |
| **1.7. Строительство объекта "Улица Кузнецова на участке от Московского шоссе до ул. Раздольная в г. Орле"** | **тыс. руб.** | **Проектно-сметный метод** | **ПСД** | **1** | **-** | **-** | **183 000,00** | **427 000,00** |  | **1,672 км** | **2025** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | 181 170,00 | 422 730,00 |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | - | 1 830,00 | 4 270,00 |  |  |  |
| **1.8. Проектирование строительства объекта "Улица Витольда Почернина на участке от ул. Зеленина в микрорайоне "Зареченский" г. Орла до ул. Царев Брод в п. Орлик Образцовского с/п Орловского района"** | **тыс. руб.** | **Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)** | **Коммерческие предложения** | **1** | **1 231,26** | **1 993,94** | **-** | **-** | **-** | **1 усл. ед.** | **2023** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 1 231,26 |  | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 1 993,94 | - | - | - |  |  |
| **1.9. Строительство объекта "Улица Витольда Почернина на участке от ул. Зеленина в микрорайоне "Зареченский" г.Орла до ул.Царев Брод в п.Орлик Образцовского с/п Орловского района"** | **тыс. руб.** | **Проектно-сметный метод** | **ПСД** | **1** | **-** | **-** | **210 000,00** | **-** | **-** | **0,855 км** | **2024** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | 205 821,00 | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | 2 079,00 | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | - | 2 100,00 | - | - |  |  |
| **1.10. Проектирование строительства объекта "Улица Орловских партизан на участке от Московского шоссе до ул. Космонавтов в г. Орле"** | **тыс. руб.** | **Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)** | **Коммерческие предложения** | **1** | **4 800,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 усл. ед.** | **2022** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 4 560,00 | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 240,00 | - | - | - | - |  |  |
| **1.11. Строительство объекта "Улица Орловских партизан на участке от Московского шоссе до ул. Космонавтов в г. Орле"** | **тыс. руб.** | **Проектно-сметный метод** | **ПСД** | **1** | **-** | **118 519,51** | **-** | **-** | **-** | **0,764 км** | **2023** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | 115 949,00 |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | 1 171,22 |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | 1 399,29 |  |  |  |  |  |
| 1.12. Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объекта "Автомобильная дорога с кадастровым номером 57:25:0000000:5986 по пер. Артельный в г. Орле" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | - | 3 000,00 | - | - | - | 1 усл. ед. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | 2 850,00 | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | 150,00 | - | - | - |  |  |
| 1.13. Капитальный ремонт объекта "Автомобильная дорога с кадастровым номером 57:25:0000000:5986 по пер. Артельный в г. Орле" | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | 187 022,24 | - | - | 1,831 км | 2024 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | 183 281,80 | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | - | 3 740,44 | - | - |  |  |
| 1.14. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла:ул.Карачевская, ул.Гостиная, ул.Пушкина" | тыс. руб. | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Коммерческие предложения | 1 | - | 8 365,00 | - | - |  | 1 усл. ед. | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | 8 365,00 | - | - | - |  |  |
| **1.15. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла: ул. Привокзальная, ул.Грузовая, ул.Старо-Московская, ул.1-я Курская, ул.Абрамова и Соколова"** | **тыс. руб.** | **Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)** | **Коммерческие предложения** | **1** | **-** | **-** | **4 050,00** | **9 450,00** | **-** | **1 усл. ед.** | **2025** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | 3 847,50 | 8 977,50 | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | - | 202,50 | 472,50 | - |  |  |
| **1.16. Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла: ул. Привокзальная, ул.Грузовая, ул.Старо-Московская, ул.1-я Курская, ул.Абрамова и Соколова** | **тыс. руб.** | **Проектно-сметный метод** | **ПСД** | **1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 069 400,00** | **5,3 км** | **2026** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - |  | 2 028 218,94 |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - |  | 20 487,06 |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | - | - |  | 20 694,00 |  |  |
| **1.17. Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта "Улица Авиационная на участке от Карачевского ш. до ул.Спивака в г. Орле"** | **тыс. руб.** | **Метод сопоставимых рыночных цен** | **Коммерческие предложения** | **1** | **1 895,25** | **4 655,00** |  | **-** | **-** | **1 усл. ед.** | **2023** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - |  | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 1 895,25 | 4 327,49 |  | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 327,51 |  | - | - |  |  |
| **1.18. Реконструкция объекта "Улица Авиационная на участке от Карачевского ш. до ул.Спивака в г. Орле"** | **тыс. руб.** | **Проектно-сметный метод** | **ПСД** | **1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **368 000,00** | **1,25 км** | **2026** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | - | - | - | 368 000,00 |  |  |
| **1.19. Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции объекта "Мост через реку Орлик в створе ул. Колхозная в г. Орле"** | **тыс. руб.** | **Метод сопоставимых рыночных цен** | **Коммерческие предложения** | **1** | **929,51** | **4 977,00** | **-** | **-** | **-** | **1 усл. ед.** | **2023** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 929,51 | 4 728,10 | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 248,90 | - | - | - |  |  |
| **1.20. Реконструкция объекта "Мост через реку Орлик в створе ул. Колхозная в г. Орле"** | **тыс. руб.** | **Проектно-сметный метод** | **ПСД** | **1** | **-** | **-** | **259 862,50** | **-** |  | **71,26 м** | **2024** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | 254 691,24 | - |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | 2 572,64 | - |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | - | 2 598,63 | - | - |  |  |
| **1.21. Проектирование строительства объекта «Улично-дорожная сеть для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная),(II этап строительства)»** | **тыс. руб.** | **Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)** | **Коммерческие предложения** | **1** | **-** | **-** | **-** | **7 200,00** | **-** | **1 усл. ед.** | **2025** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | - | - | 7 200,00 | - |  |  |
| 1.22. Cтроительство объекта «Улично-дорожная сеть для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная),(II этап строительства)» | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - | - | - | - | 145 500,00 | 1,4 км | 2026 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  | - | - | 142 604,55 |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - |  | - | - | 1 440,45 |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - |  | - | - | 1 455,00 |  |  |
| ***Цель 2 - Поэтапное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей города Орла (Коммунальное хозяйство)*** |  |  |  |  | **95 081,58** | **3 289 329,77** | **3 246 474,72** | **1 514 495,91** | **1 358 233,31** |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 88 209,00 | 2 690 974,44 | 2 559 318,53 | 1 203 117,82 | 1 331 204,46 |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 891,00 | 47 181,56 | 134 070,64 | 293 403,87 | 13 446,51 |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 5 981,58 | 551 173,77 | 553 085,55 | 17 974,22 | 13 582,34 | - |  |
| Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы | шт. | Абсолютный показатель | Положительные заключения государственной экспертизы |  | - | 2 | - | - | - |  |  |
| Ввод запланированных объектов в эксплуатацию | шт. | Абсолютный показатель | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное уполномоченным органом |  | - |  | - |  | - |  |  |
| **2.1. Проектирование объекта "Строительство очистных сооружений с целью эксплуатации коллектора дождевой канализации в микрорайоне "Веселая слобода". Вариант 2"** | **тыс. руб.** | **Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)** | **Коммерческие предложения** | **1** | **2 280,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 усл. ед.** | **2022** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 2 280,00 | - | - |  | - |  |  |
| **2.2. "Строительство очистных сооружений с целью эксплуатации коллектора дождевой канализации в микрорайоне "Веселая слобода". Вариант 2"** | **тыс. руб.** | **Проектно-сметный метод** | **ПСД** | **1** |  | **49 979,10** | **-** | **-** | **-** | **324 м3/сут** | **2023** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 48 984,50 | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 494,80 | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 499,80 | - |  |  |  |  |
| **2.3. Строительство объекта «Станция умягчения Окского ВЗУ»** | **тыс. руб.** | **Проектно-сметный метод** | **ПСД** | **1** | **90 000,00** | **147 921,72** | **-** | **-** | **-** | **5500 м3/сут** | **2023** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 88 209,00 | 141 311,83 |  |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 891,00 | 1 427,39 |  |  | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 900,00 | 5 182,50 |  |  |  |  |  |
| **2.4. Строительство объекта "Станция умягчения на Комсомольском ВЗУ"** | **тыс. руб.** | **Проектно-сметный метод** | **ПСД** | **1** | **-** |  | **175 368,05** | **93 899,57** | **-** | **18000 м3/сут** | **2025** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  | 171 878,24 | 92 030,96 |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - |  | 1 736,11 | 929,61 |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - |  | 1 753,70 | 939,00 |  |  |  |
| **2.5. Проектирование строительства объекта «Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла»** | **тыс. руб.** | **Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)** | **Коммерческие предложения** |  | **-** | **4 415,00** | **-** | **-** | **-** | **1 усл. Ед.** | **2023** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | 4 415,00 |  |  |  |  |  |
| **2.6. Строительство объекта«Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла»** | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 | - |  | 59 446,74 | - | - | 13 км | **2024** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | 58 852,27 | - |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 594,47 |  |  |  |  |
| **2.7. Строительство водопроводных сетей земельных участков, предоставдленных многодетным семьям, имеющих трех и более детей (район д. Овсянникова)** | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | ПСД | 1 |  | 21 060,00 | 22 013,66 | - |  | 5,16 км | **2024** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 20 000,00 | 14 138,80 |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 1 060,00 | 7 874,86 |  |  |  |  |
| **2.8. Проектирование строительства объекта "Улично-дорожная сеть (I этап строительства) и сети газораспределения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г.Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная)"(сети газораспределения)** | тыс. руб. | Проектно-сметный метод | Сборник базовых цен | 1 |  | 3 712,68 | - | 0 | - | 1 усл. ед. | **2023** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - | 0 | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | - | - | 0 |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 3 712,68 | - |  |  |  |  |
| **2.9. Строительство объекта "Улично-дорожная сеть (I этап строительства) и сети газораспределения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г.Орла (территория, ограниченная ул. Михалицына, пер. Керамический, полосой отчуждения железной дороги и ул. Раздольная)" (сети газораспределения )** | **тыс. руб.** | **Проектно-сметный метод** | **ПСД** | **1** | **-** |  | **37 082,00** | **70 736,84** | **-** | **4,1555 км** | **2025** |
|
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | 35 227,90 | 67 200,00 |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 1 854,10 | 3 536,84 |  |  |  |
| **2.10. Модернизация очистных (МР №13 "Московский")** | **тыс. руб.** | **Проектно-сметный метод** | **ПСД** | **1** | **-** | **-** | **500 000,00** | **566 020,87** | **-** | **240 л/с** | **2025** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 490 050,00 | 554 757,26 |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - |  | 4 950,00 | 5 603,61 |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 | 5 660,00 |  |  |  |
| **2.11.«Строительство 2-й нитки самотечного канализационного коллектора по Правому берегу р. Ока от камер гашения в районе ул. Молодежной до приемной камеры КНС №8. 1-й этап строительства – от точки врезки коллектора микрорайона «Болховский» до приемной камеры КНС №8»** | **тыс. руб.** | **Проектно-сметный метод** | **ПСД** | **1** | **-** | **-** | **-** | **415 446,34** | **623 169,52** | **2,5507 км** | **2026** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - |  | 407 178,96 | 610 768,44 |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | - |  | 4 112,92 | 6 169,38 |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | - |  | 4 154,46 | 6 231,70 |  |  |
| **2.12. Строительство 2-й нитки самотечного канализационного коллектора по Правому берегу р. Ока от камер гашения в районе ул. Молодежной до приемной камеры КНС №8. 2-й этап строительства - от камеры гашения по ул. Молодежная до врезки МР Болховский** | **тыс. руб.** | **Проектно-сметный метод** | **ПСД** | **1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **735 063,79** |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - |  | - | 720 436,02 |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | - |  | - | 7 277,13 |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | - |  | - | 7 350,64 |  |  |
| **2.13. Строительство объекта "Блочная котельная по ул. Высоковольтная в городе Орле"** | **тыс. руб.** | **Проектно-сметный метод** | **ПСД** | **1** | **2 801,58** | **-** | **12 000,00** | **-** |  | **0,16 МВт** | **2024** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 2 801,58 | - | 12 000,00 |  |  |  |  |
| **2.14. Разработка пректной документации и инженерных изысканий на строительство объекта: " Очистные сооружения ливневой канализации, расположенной по ул. Болховская"** | **тыс. руб.** | **Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)** | **Коммерческие предложения** |  | **-** | **2 000,00** | **-** | **-** | **-** | **1 усл. ед.** | **2023** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 2 000,00 |  |  |  |  |  |
| **2.15. Разработка пректной документации и инженерных изысканий на строительство объекта: " Очистные сооружения ливневой канализации, расположенной по ул. Энергетиков"** | тыс. руб. | **Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)** | **Коммерческие предложения** |  | - | **2 000,00** | - | - | - | **1 усл. ед.** | 2023 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 2 000,00 |  |  |  |  |  |
| **2.16. Разработка пректной документации и инженерных изысканий на строительство объекта: " Очистные сооружения ливневой канализации, расположенной по ул. 5-ой Орловской дивизии"** | тыс. руб. | **Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)** | **Коммерческие предложения** |  | - | **2 000,00** | - | - | - | **1 усл. ед.** | **2023** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 2 000,00 |  |  |  |  |  |
| **2.17. Реконструкция объекта "Очистные сооружения канализации (ОСК) г.Орла Орловский район, Платоновское сельское поселение, д.Вязки, "Станция аэрации"** | **тыс. руб.** | **Проектно-сметный метод** | **ПСД** | **1** |  | **2 551 452,00** | **1 935 915,00** | **152 179,00** | **-** | **133 тыс. м3/ сут** | **2025** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 2 500 678,11 | 1 897 390,29 | 149 150,64 |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 25 259,37 | 19 165,56 | 1 506,57 |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 25 514,52 | 19 359,15 | 1 521,79 |  |  |  |
| **2.18. Разработка проектно-сментной документации на реконструкцию объекта: "Надземный газопровод низкого давления диаметром 60мм, расположенного на ул. Партизанской в районе д. 20 в г. Орле"** | **тыс. руб.** | **Проектно-сметный метод** | **ПСД** | **1** | **-** | **140,00** | **-** | **-** | **-** | **0,2 км** | **2023** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | 140,00 | - | - | - |  |  |
| **2.19. Строительство водовода от ул. Машиностроительной до Карачевского шоссе** | **тыс. руб.** | **Проектно-сметный метод** | **ПСД** | **1** | **-** | **504 649,27** | **504 649,27** | **-** | **-** | **8.1 км** | **2024** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | 504 649,27 | 504 649,27 | - | - |  |  |
| **2.20. "Реконструкция Левобережного канализационного коллектора Ду-1000мм, участок за ЖД мостом через ул. Городскую до проходного канала на пер. Воскресенском"** | **тыс. руб.** | **Проектно-сметный метод** | **ПСД** | **1** |  |  |  | **216 213,29** |  | **1,62 км** | **2025** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  | 214 051,16 |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  | 2 162,13 |  |  |  |
| ***Цель 3 - Поэтапное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов дошкольного образования*** |  |  |  |  | **165 153,30** | **-** | **7 000,00** | **207 816,76** | **124 410,12** |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 52 539,70 | - | - | 192 930,17 | 116 707,72 |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 104 355,93 | - | - | 1 948,79 | 1 178,86 |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 8 257,67 | - | 7 000,00 | 12 937,80 | 6 523,54 |  |  |
| Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы | шт. | Абсолютный показатель | Положительные заключения государственной экспертизы |  | - | - | - | - | - |  |  |
| Ввод запланированных объектов в эксплуатацию | шт. | Абсолютный показатель | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное уполномоченным органом |  | - | - | - | - | - |  |  |
| **3.1. Проектирование строительства объекта "Детский сад (ясли) по пер.Керамический в г. Орле"** | **тыс. руб.** | **Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)** | **Коммерческие предложения** | **1** | **-** | **-** | **5 000,00** | **-** | **-** | **1 усл. ед.** | **2024** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 |  |  |  |  |
| **3.2. Строительство объекта "Детский сада (ясли) по пер.Керамический в г. Орле"** | **тыс. руб.** | **Проектно-сметный метод** | **ПСД** | **1** | **-** | **-** | **-** | **63 636,36** | **62 205,06** | **80 мест** | **2026** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 60 000,00 | 58 353,86 |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  | 606,06 | 589,43 |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  | 3 030,30 | 3 261,77 |  |  |
| **3.3. Проектирование строительства объекта "Детский сад (ясли) по ул. Грановского в г. Орле"** | **тыс. руб.** | **Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)** | **Коммерческие предложения** | **1** | **-** | **-** | **2 000,00** | **3 000,00** | **-** | **1 усл. ед.** | **2025** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | - | 2 000,00 | 3 000,00 | - |  |  |
| **3.4. Строительство объекта "Детский сад (ясли) по ул. Грановскогов г. Орле"** | **тыс. руб.** | **Проектно-сметный метод** | **ПСД** | **1** |  |  | **-** | **63 636,36** | **62 205,06** | **80 мест** | **2026** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - | 60 000,00 | 58 353,86 |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | - | 606,06 | 589,43 |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | - | 3 030,30 | 3 261,77 |  |  |
| **3.5. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства "Детский сад (ясли) по ул. Ливенская в г. Орле" (I этап строительства)** | **тыс. руб.** | **Проектно-сметный метод** | **Заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций** | **1** | **165 153,30** |  |  |  |  | **Проектирование 160 мест, стр-во 105 ясельных мест** | **2022** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 52 539,70 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 104 355,93 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 8 257,67 |  |  |  |  |  |  |
| **3.6. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства "Детский сад (ясли) по ул. Ливенская в г. Орле" (II этап строительства)** | **тыс. руб.** | **Проектно-сметный метод** | **Заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций** | **1** | **-** | **-** | **-** | **77 544,04** | **-** | **55 мест** | **2025** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 72 930,17 | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  | 736,67 | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  | 3 877,20 | - |  |  |
| **3.7. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 45 общеразвивающего вида г. Орла»** | **тыс. руб.** | **Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)** | **Коммерческие предложения** | **1** |  |  | **2 000,00** |  |  | **1 усл. ед.** | **2024** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 2 000,00 |  |  |  |  |
| **3.8. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – центр развития ребенка – детский сад №56 г. Орла»** | **тыс. руб.** | **Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)** | **Коммерческие предложения** | **1** |  |  | **2 000,00** |  |  | **1 усл. ед.** | **2024** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 2 000,00 |  |  |  |  |
| **3.9. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 комбинированного вида» г. Орла» (корпус 1)** | **тыс. руб.** | **Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)** | **Коммерческие предложения** | **1** |  |  | **2 000,00** |  |  | **1 усл. ед.** | **2024** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 2 000,00 |  |  |  |  |
| **3.10. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка - детский сад № 60 «Берёзка» г. Орла»** | **тыс. руб.** | **Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)** | **Коммерческие предложения** | **1** |  |  | **2 300,00** |  |  | **1 усл. ед.** | **2024** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 2 300,00 |  |  |  |  |
| **3.11. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 71 комбинированного вида г. Орла»** | **тыс. руб.** | **Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)** | **Коммерческие предложения** | **1** |  |  | **2 000,00** |  |  | **1 усл. ед.** | **2024** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 2 000,00 |  |  |  |  |
| ***Цель 4 - Поэтапное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов общего образования (Общее образование)*** |  |  |  |  | **925 486,76** | **165 651,97** | **2 417 134,59** | **2 531 362,63** | **437 112,67** |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 692 371,90 | - | 2 204 837,18 | 2 418 165,59 | 389 344,12 |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 216 687,96 | 138 361,77 | 126 676,20 | 61 013,63 | 38 506,56 |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 16 426,90 | 27 290,21 | 85 621,21 | 52 183,41 | 9 261,99 |  |  |
| Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы | шт. | Абсолютный показатель | Положительные заключения государственной экспертизы |  | - | 3,00 | - | - | - |  |  |
| Ввод запланированных объектов в эксплуатацию | шт. | Абсолютный показатель | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное уполномоченным органом |  | - | - | - | - | - |  |  |
| **4.1. Строительство объекта "Школа на 1225 учащихся по ул. Зеленина в г. Орле"** | **тыс. руб.** | **Проектно-сметный метод** | **ПСД** | **1** | **918 242,27** | **139 759,36** | **-** | **-** | **-** | **1225 учащихся** | **2023** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 692 371,90 |  | - | - |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 216 687,96 | 138 361,77 | - | - |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 9 182,40 | 1 397,59 | - | - |  |  |  |
| **4.2. Проектирование объекта "Строительство здания начальной школы в составе МБОУ лицей № 40 в г. Орле"** | **тыс. руб.** | **Проектно-сметный метод** | **Сборник базовых цен** | **1** | **-** | **10 805,86** | **-** | **-** | **-** | **1 усл. ед.** | **2023** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 10 805,86 | - | - | - |  |  |
| **4.3. Строительство здания начальной школы в составе МБОУ лицей № 40 в г. Орле** | **тыс. руб.** | **Проектно-сметный метод** | **ПСД** | **1** | **-** | **-** | **300 000,00** | **900 000,00** | **-** | **500 учащихся** | **2025** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | 294 030,00 | 882 090,00 | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | - | 2 970,00 | 8 910,00 | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | - | 3 000,00 | 9 000,00 |  |  |  |
| **4.4. Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию объекта "МБОУ - СОШ № 50 г. Орла"** | **тыс. руб.** | **Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)** | **Коммерческие предложения** |  | **-** | **-** | **2 080,50** | **4 854,50** | **-** | **1 усл. ед.** | **2025** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | - | 2 080,50 | 4 854,50 | - |  |  |
| **4.5. Реконструкция объекта "МБОУ - СОШ № 50 г. Орла"** | **тыс. руб.** | **Проектно-сметный метод** | **ПСД** | **1** |  |  | **350 000,00** | **723 875,00** | **-** | **550 учащихся** | **2025** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 343 035,00 | 709 469,89 | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | 3 465,00 | 7 166,36 | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 3 500,00 | 7 238,75 |  |  |  |
| **4.6. Проектирование строительства объекта "Школа в 795 квартале г. Орла"** | **тыс. руб.** | **Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)** | **Коммерческие предложения** | **1** | **2 151,75** | **5 020,75** | **-** | **-** | **-** | **1 усл. ед.** | **2023** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 2 151,75 | 5 020,75 | - |  | - |  |  |
| **4.7. Строительство объекта "Школа в 795 квартале г. Орла"** | **тыс. руб.** | **Проектно-сметный метод** | **ПСД** | **1** |  |  | **400 000,00** | **423 000,00** | **-** | **480 учащихся** | **2025** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 392 040,00 | 414 582,30 | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | 3 960,00 | 4 187,70 | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | - | 4 000,00 | 4 230,00 |  |  |  |
| **4.8. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 15 имени М.В. Гордеева г. Орла»** | **тыс. руб.** | **Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)** | **Коммерческие предложения** | **1** | **1 894,75** | **-** | **-** |  | **-** | **1 усл. ед.** | **2022** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 1 894,75 | - | - |  | - |  |  |
| **4.9. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 15 имени М.В. Гордеева г. Орла»** | **тыс. руб.** | **Проектно-сметный метод** | **ПСД** | **1** | **-** | **-** | **277 087,04** | **-** | **-** | **7036,3 м2** | **2024** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 239 541,75 | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | 23 690,94 | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 13 854,35 |  |  |  |  |
| **4.10. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: «МБОУ – лицей № 32 имени И.М. Воробьева г. Орла»** | **тыс. руб.** | **Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)** | **Коммерческие предложения** | **1** | **1 682,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 усл. ед.** | **2022** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 1 682,00 | - | - |  |  |  |  |
| **4.11. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – лицей № 32 имени И.М. Воробьева г. Орла»** | **тыс. руб.** | **Проектно-сметный метод** | **ПСД** | **1** | **-** | **-** | **289 164,91** | **-** | **-** | **6897,1 м2** | **2024** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 249 983,06 | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | 24 723,60 | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 14 458,25 |  |  |  |  |
| **4.12. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: «МБОУ – гимназия № 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла»** | **тыс. руб.** | **Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)** | **Коммерческие предложения** | **1** | **1 516,00** |  | **-** | **-** | **-** | **1 усл. ед.** | **2022** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 1 516,00 |  | - |  |  |  |  |
| **4.13. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: «МБОУ – гимназия № 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла» (в части здания басейна и перехода)** | **тыс. руб.** | **Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)** | **Коммерческие предложения** | **1** |  | **598,00** | **-** | **-** | **-** | **1 усл. ед.** | **2023** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 598,00 | - |  |  |  |  |
| **4.14. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – гимназия № 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла»** | **тыс. руб.** | **Проектно-сметный метод** | **ПСД** | **1** | **-** | **-** | **287 680,58** | **-** | **-** | **10499,1 м2** | **2024** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 248 699,86 | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | 24 596,69 | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 14 384,03 |  |  |  |  |
| **4.15. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта:«МБОУ – гимназия №16 г. Орла»** | **тыс. руб.** | **Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)** | **Коммерческие предложения** | **1** |  | **1 223,75** | **-** | **-** | **-** | **1 усл. ед.** | **2023** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 1 223,75 | - |  |  |  |  |
| **4.16. Капитальный ремонт объекта:«МБОУ – гимназия №16 г. Орла»** | **тыс. руб.** | **Проектно-сметный метод** | **ПСД** | **1** | **-** | **-** | **117 569,86** | **-** | **-** | **3707,0 м2** | **2024** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 101 639,14 | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | 10 052,22 | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 5 878,49 |  |  |  |  |
| **4.17. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: «МБОУ-лицей №21 имени генерала А.П.Ермолова г.Орла»** | **тыс. руб.** | **Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)** | **Коммерческие предложения** | **1** |  | **1 190,00** | **-** | **-** | **-** | **1 усл. ед.** | **2023** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 1 190,00 |  |  |  |  |  |
| **4.18. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ-лицей №21 имени генерала А.П.Ермолова г.Орла»** | **тыс. руб.** | **Проектно-сметный метод** | **ПСД** | **1** | **-** | **-** | **186 568,75** | **-** | **-** | **6192,7 м2** | **2024** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 161 288,68 |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | 15 951,63 |  | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 9 328,44 |  |  |  |  |
| **4.19. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: "МБОУ- средняя общеобразовательная школа №29 имени Д.Н.Мельникова г.Орла"** | **тыс. руб.** | **Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)** | **Коммерческие предложения** | **1** |  | **1 384,25** | **-** | **-** | **-** | **1 усл. ед.** | **2023** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 1 384,25 |  |  |  |  |  |
| **4.20. Капитальный ремонт: "МБОУ- средняя общеобразовательная школа №29 имени Д.Н.Мельникова г.Орла"** | **тыс. руб.** | **Проектно-сметный метод** | **ПСД** | **1** | **-** | **-** | **201 942,95** | **-** | **-** | **3547,4 м2** | **2024** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 174 579,68 |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | 17 266,12 |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 10 097,15 |  |  |  |  |
| **4.21. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа №6 г. Орла»** | **тыс. руб.** | **Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)** | **Коммерческие предложения** | **1** | **-** | **2 970,00** | **-** | **-** | **-** | **1 усл. ед.** | **2023** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | 2 970,00 | - |  |  |  |  |
| **4.22. Капитальный ремонт объекта:«МБОУ – средняя общеобразовательная школа №6 г. Орла»** | **тыс. руб.** | **Проектно-сметный метод** | **ПСД** | **1** | **-** | **-** |  | **271 281,71** | **-** | **6180,0 м2** | **2025** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 234 523,03 | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  | 23 194,59 | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  | 13 564,09 |  |  |  |
| **4.23. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта:«МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 20 имени Героя Советского Союза Л.Н. Гуртьева г. Орла»** | **тыс. руб.** | **Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)** | **Коммерческие предложения** | **1** | **-** | **2 700,00** | **-** | **-** | **-** | **1 усл. ед.** | **2023** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | 2 700,00 | - |  |  |  |  |
| **4.24. Капитальный ремонт объекта:«МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 20 имени Героя Советского Союза Л.Н. Гуртьева г. Орла»** | **тыс. руб.** | **Проектно-сметный метод** | **ПСД** | **1** | **-** | **-** |  | **205 321,42** | **-** | **4237,0 м2** | **2025** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 177 500,37 | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  | 17 554,98 | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  | 10 266,07 |  |  |  |
| **4.25. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта:«МБОУ – средняя общеобразовательная школа №26 г. Орла»** | **тыс. руб.** | **Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)** | **Коммерческие предложения** | **1** | **-** | **-** | **2 740,00** | **-** | **-** | **1 усл. ед.** | **2024** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - |  | 2 740,00 |  |  |  |  |
| **4.26. Капитальный ремонт объекта:«МБОУ – средняя общеобразовательная школа №26 г. Орла»** | **тыс. руб.** | **Проектно-сметный метод** | **ПСД** | **1** | **-** | **-** | **-** |  | **185 239,81** | **3651,0 м2** | **2026** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 139,82 |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 838,00 |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 261,99 |  |  |
| **4.27. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского Союза И.Н. Машкарина г. Орла»** | **тыс. руб.** | **Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)** | **Коммерческие предложения** | **1** | **-** | **-** |  | **3 030,00** | **-** | **1 усл. ед.** | **2025** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - |  |  | 3 030,00 |  |  |  |
| **4.28. Капитальный ремонт объекта: «МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского Союза И.Н. Машкарина г. Орла»** | **тыс. руб.** | **Проектно-сметный метод** | **ПСД** | **1** | **-** | **-** | **-** |  | **265 129,33** | **4400,0 м2** | **2026** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 204,30 |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 668,56 |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 256,47 |  |  |
| **4.29. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №3 им. А.С. Пушкина г. Орла»** | **тыс. руб.** | **Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)** | **Коммерческие предложения** | **1** |  |  | **2 300,00** |  |  | **1 усл. ед.** | **2024** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 2 300,00 |  |  |  |  |
| **4.30. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 13 имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева г. Орла»** | **тыс. руб.** | **Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)** | **Коммерческие предложения** | **1** |  |  | **2 750,00** |  |  | **1 усл. ед.** | **2024** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 2 750,00 |  |  |  |  |
| **4.31. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 28 имени дважды Героя Советского Союза Г.М. Паршина г. Орла»** | **тыс. руб.** | **Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)** | **Коммерческие предложения** | **1** |  |  | **2 750,00** |  |  | **1 усл. ед.** | **2024** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 2 750,00 |  |  |  |  |
| **4.32. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 30 г. Орла»** | **тыс. руб.** | **Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)** | **Коммерческие предложения** | **1** |  |  | **2 300,00** |  |  | **1 усл. ед.** | **2024** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 2 300,00 |  |  |  |  |
| **4.33. Выполнение проектных работ по капитальному ремонту объекта «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 37 имени дважды Героя Советского Союза маршала М.Е. Катукова г. Орла»** | **тыс. руб.** | **Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)** | **Коммерческие предложения** | **1** |  |  | **2 300,00** |  |  | **1 усл. ед.** | **2024** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 2 300,00 |  |  |  |  |
| ***Цель 5 - Поэтапное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов дополнительного дошкольного образования*** |  |  |  |  | **598,00** | **11 256,62** | **120 337,39** | **-** | **-** |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  | **-** |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | **-** | **-** | **104 031,67** | **-** | **-** |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | **-** | **-** | **10 288,85** | **-** | **-** |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | **598,00** | **11 256,62** | **6 016,87** | **-** | **-** |  |  |
| Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы | шт. | Абсолютный показатель | Положительные заключения государственной экспертизы |  | - | - | - | - | - |  |  |
| Ввод запланированных объектов в эксплуатацию | шт. | Абсолютный показатель | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное уполномоченным органом |  | - | - | - | - | - |  |  |
| **5.1. Выполнение работ по оценке технического состояния объекта «МБУ ДО «Дом детского творчества №3 города Орла» в целях последующей разработки научно-проектной документации по ремонту и приспособлению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации: (в рамках капитального ремонта)** | **тыс. руб.** | **Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)** | **Коммерческие предложения** | **1** | **598,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 усл. ед.** | **2022** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 598,00 |  |  |  |  |  |  |
| **5.2. Выполнение работ по разработке научно-проектной документации по ремонту и приспособлению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации: «МБУ ДО «Дом детского творчества №3 города Орла» (в рамках капитального ремонта)** | **тыс. руб.** | **Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)** | **Коммерческие предложения** | **1** | **-** | **4 496,90** | **-** | **-** | **-** | **1 усл. ед.** | **2023** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 4 496,90 |  |  |  |  |  |
| **5.3. Выполнение работ по ремонту и приспособлению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации: «МБУ ДО «Дом детского творчества №3 города Орла» (в рамках капитального ремонта)** | **тыс. руб.** | **Проектно-сметный метод** | **ПСД** | **1** | **-** | **-** | **120 337,39** | **-** | **-** | **2371,8 м2** | **2024** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 104 031,67 |  |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  | 10 288,85 |  |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  |  | 6 016,87 |  |  |  |  |
| **5.4. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт "МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 3 им С.С. Прокофьева""** | **тыс. руб.** | **Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)** | **Коммерческие предложения** |  | **-** | **2 097,00** | **-** | **-** | **-** | **1 усл. ед.** | **2023** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | 2 097,00 | - | - | - |  |  |
| **5.5. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт "МБУ ДО "Орловская детская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского""** | **тыс. руб.** | **Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)** | **Коммерческие предложения** |  | **-** | **2 418,64** | **-** | **-** | **-** | **1 усл. ед.** | **2023** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | 2 418,64 | - | - | - |  |  |
| **5.6. Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту здания школы МБУ ДО "ДШИ №2 им М.И. Глинки"** | **тыс. руб.** | **Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)** | **Коммерческие предложения** |  | - | **2 244,08** | - | - | - | **1 усл. ед.** | **2023** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | 2 244,08 | - | - | - |  |  |
| ***Цель 6 - Поэтапное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта*** |  |  |  |  | **31 790,50** | **2 706,50** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 11 326,61 | - | - | - | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 20 293,74 | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 170,15 | 2 706,50 | - | - | - |  |  |
| Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы | шт. | Абсолютный показатель | Положительные заключения государственной экспертизы |  | - | 1 | - | - | - |  |  |
| Ввод запланированных объектов в эксплуатацию | шт. | Абсолютный показатель | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное уполномоченным органом |  | - | 1 | - | - | - |  |  |
| **6.1. Благоустройство спортивной площадки, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Генерала Родина, 23** | **тыс. руб.** | **Проектно-сметный метод** | **ПСД** | **1** | **19 217,94** | **2 106,50** | **-** | **-** | **-** | **8400 кв.м.** | **2023** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 19 173,52 | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 44,42 | 2 106,50 | - | - | - |  |  |
| **6.2. Выполнение работ по разработке рабочей документации объекта: "Благоустройство "умной"спортивной площадки и прилегающей к ней территории, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Металлургов, 42г"** | **тыс. руб.** | **Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)** | **Коммерческие предложения** | **1** | **-** | **600,00** | **-** |  | **-** | **1 усл. ед.** | **2023** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | 600,00 | - | - | - |  |  |
| **6.3. Благоустройство "умной"спортивной площадки и прилегающей к ней территории, расположенной по адресу: г. Орел, ул. Металлургов, 42г"** | **тыс. руб.** | **Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)** | **Коммерческие предложения** | **1** | **12 572,56** | **-** | **-** |  | **-** | **9263 кв.м.** | **2023** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 11 326,61 |  | - | - |  |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | 1 120,22 | - | - | - | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 125,73 |  | - | - | - |  |  |
| ***Цель 7 - Поэтапное проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и благоустройство инженерно-технических сооружений и линейных объектов города Орла (Благоустройство)*** |  |  |  |  | **3 136,00** | **15 877,39** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | **3 136,00** | **15 877,39** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| Наличие разработанной проектно-сметной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы | шт. | Абсолютный показатель | Положительные заключения государственной экспертизы |  | - | 1 | - | - | - |  |  |
| Ввод запланированных объектов в эксплуатацию | шт. | Абсолютный показатель | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное уполномоченным органом |  | - | - | - | - | - |  |  |
| **7.1. Разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту "Укрепление склона в районе жилого дома №46 по ул.Бурова в г. Орле (в рамках благоустройства)"** | **тыс. руб.** | **Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)** | **Коммерческие предложения** |  | **3 136,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 усл. ед.** | **2022** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | 3 136,00 | - |  | - | - |  |  |
| **7.2. Укрепление склона в районе жилого дома №46 по ул.Бурова в г. Орле (в рамках благоустройства)** | **тыс. руб.** | **Проектно-сметный метод** | **ПСД** | **1** | **-** | **15 877,39** | **-** | **-** | **-** | **0,38 км** | **2023** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| бюджет города Орла |  |  |  |  | - | 15 877,39 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла | | |  |  |  |  |  |  | Н.С. Митряев | | |