Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 декабря 2021 г. N 5461

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА ОРЛА

НА 2022 - 2027 ГОДЫ"

В соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494619) от 8 ноября 2005 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты", руководствуясь [Уставом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=99952) города Орла, [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=93284) Администрации города Орла от 28 октября 2013 года N 4849 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Орла", с целью реализации регионального проекта "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019 - 2024 годы" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P47) "Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2022 - 2027 годы" согласно приложению.

2. Финансовому управлению администрации города Орла осуществлять финансирование за счет ассигнований, утвержденных в бюджете города Орла на реализацию [Программы](#P47).

3. [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=77060) Администрации города Орла "Об утверждении муниципальной программы "Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2020 - 2022 годы" от 20.01.2021 N 117 признать утратившим силу с 1 января 2022 года.

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкатова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Орла О.В. Минкина.

Мэр города Орла

Ю.Н.ПАРАХИН

Приложение

к постановлению

Администрации города Орла

от 21 декабря 2021 г. N 5461

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА ОРЛА НА 2022 - 2027 ГОДЫ"

Паспорт

муниципальной программы

"Комплексное развитие улично-дорожной сети

города Орла на 2022 - 2027 годы"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа "Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2022 - 2027 годы" (далее - Программа). |
| Основания для разработки Программы | - Бюджетный [кодекс](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466790) Российской Федерации;- Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=480999) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";- Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494619) от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";- [ГОСТ Р 50597-2017](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=285670) "Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля". |
| Ответственный исполнитель Программы, главный распорядитель бюджетных средств | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла. |
| Соисполнители Программы | Муниципальное казенное учреждение "Объединенный муниципальный заказчик города Орла" (МКУ "ОМЗ г. Орла")Муниципальное бюджетное учреждение "Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла" |
| Перечень основных мероприятий Программы | Основное мероприятие 1.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, приобретение дорожной техники, необходимой для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения.Основное мероприятие 2.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.Основное мероприятие 3.Ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019 - 2024 годы" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".Основное мероприятие 4.Устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла.Основное мероприятие 5.Устройство интеллектуальных транспортных систем по организации дорожного движения в городе Орле в рамках реализации регионального проекта "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019 - 2024 годы" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".Основное мероприятие 6.Проектирование строительства объектов УДС города Орла.Основное мероприятие 7.Строительство объектов УДС города Орла. |
| Цели муниципальной программы | - приведение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного назначения города Орла, мостов, искусственных сооружений и тротуаров в соответствие с нормативными требованиями к их транспортно-эксплуатационному состоянию;- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Орла;- обеспечение условий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Проведение ремонта объектов улично-дорожной сети города Орла.2. Содержание улично-дорожной сети города Орла.3. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла.4. Устройство интеллектуальных транспортных систем по организации дорожного движения в городе Орле.5. Проектирование, реконструкция и строительство объектов улично-дорожной сети города Орла. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - площадь отремонтированных объектов улично-дорожной сети города Орла;- площадь восстановленных верхних слоев дорожной одежды;- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Орла, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;- количество устроенных (смонтированных) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла. |
| Сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации: 2022 - 2027 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы, - 12749751,01493 тыс. руб., в том числе:в 2022 году - 2358972,91049 тыс. руб.;в 2023 году - 3491085,71398 тыс. руб.;в 2024 году - 1951448,95127 тыс. руб.;в 2025 году - 2523880,70708 тыс. руб.;в 2026 году - 2342795,42640 тыс. руб.;в 2027 году - 1404698,61884 тыс. руб.,из них по источникам финансирования:- федеральный бюджет - 2198270,39266 тыс. руб.,в том числе:в 2022 году - 450746,06001 тыс. руб.;в 2023 году - 1541309,70000 тыс. руб.;в 2024 году - 26478,20000 тыс. руб.;в 2025 году - 23307,70000 тыс. руб.;в 2026 году - 80627,10000 тыс. руб.;в 2027 году - 75801,63265 тыс. руб.,- средства Дорожного фонда Орловской области - 9337957,53652 тыс. руб., в том числе:в 2022 году - 1845312,55048 тыс. руб.;в 2023 году - 1904758,45660 тыс. руб.;в 2024 году - 1889647,72944 тыс. руб.;в 2025 году - 2078785,70000 тыс. руб.;в 2026 году - 1308958,60000 тыс. руб.;в 2026 году - 1619453,10000 тыс. руб.;в 2027 году - 1300000,00000 тыс. руб.,- бюджет города Орла - 1213523,08575 тыс. руб.,в том числе:в 2022 году - 62914,30000 тыс. руб.;в 2023 году - 45017,55737 тыс. руб.;в 2024 году - 35323,02183 тыс. руб.;в 2025 году - 421787,30708 тыс. руб.;в 2026 году - 642715,22640 тыс. руб.;в 2027 году - 28896,98619 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | За период 2022 - 2027 годов реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла протяженностью 163,58 км и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние. Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 41,9 процентных пункта (далее - п.п.) |
| Органы, осуществляющие контроль за ходом реализации муниципальной программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляют администрация города Орла, иные органы в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством.Непосредственное руководство Программой осуществляет Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла |

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

В настоящее время протяженность улично-дорожной сети города Орла составляет 461,3 км.

Автомобильные дороги как элемент социальной и производственной инфраструктуры обеспечивают эффективную работу автомобильного транспорта, они находятся в совместном использовании населением, местными предприятиями и оказывают влияние на экономику города.

Город Орел располагает дорогами, не обеспеченными достаточным уровнем организации безопасности движения, что ведет к ограничению скоростей движения на некоторых участках дорог, снижению их пропускной способности, к увеличению затрат пользователей дорогами от потери времени в пути и увеличению расхода топлива, а также к дорожно-транспортным происшествиям. Техническое состояние большей части дорог города по своим параметрам и типам дорожных покрытий не соответствует возрастающим транспортным требованиям.

Существующая сеть автомобильных дорог города не соответствует фактическому уровню автомобилизации по пропускной способности. Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества неотремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного, т.е. увеличивает количество участков улично-дорожной сети с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием.

Разработка и реализация Программы позволит улучшить состояние дорожного покрытия на ряде участков, тем самым увеличить пропускную способность за счет увеличения скорости транспортного потока до разрешенной требованиями действующего законодательства.

Основное требование, предъявляемое к автомобильным дорогам, - обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов.

Неудовлетворительное качество улично-дорожной сети является причиной ряда негативных социальных последствий, включая высокий уровень ДТП.

Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог является одним из важнейших условий обеспечения их сохранности, повышения безопасности движения и экологической безопасности объектов, долговечности и надежности автомобильных дорог и сооружений на них, эффективности обслуживания пользователей и оптимизации расходования средств, выделяемых на нужды дорожного хозяйства.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной программы,

цели, задачи муниципальной программы

Основными целями реализации Программы являются:

- приведение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла, мостов, искусственных сооружений и тротуаров в соответствие с нормативными требованиями к их транспортно-эксплуатационному состоянию;

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Орла;

- обеспечение условий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения.

Основными задачами Программы являются:

1. Проведение ремонта объектов улично-дорожной сети города Орла.

2. Содержание улично-дорожной сети города Орла.

3. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла.

4. Устройство интеллектуальных транспортных систем по организации дорожного движения в городе Орле.

5. Проектирование, реконструкция и строительство объектов улично-дорожной сети города Орла.

Раздел 3. Перечень и характеристика мероприятий

муниципальной программы, ресурсное обеспечение Программы

В целях реализации Программы осуществляются следующие мероприятия:

1. Содержание улично-дорожной сети города Орла, в том числе:

- восстановление верхних слоев дорожной одежды;

- содержание средств организации и регулирования дорожного движения;

- регламентные работы по содержанию улично-дорожной сети города Орла;

- закупка дорожной техники;

- внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками.

2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования города Орла и искусственных сооружений на них.

3. Ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019 - 2024 годы" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

4. Устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла.

5. Устройство интеллектуальных транспортных систем по организации дорожного движения в городе Орле в рамках реализации регионального проекта "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019 - 2024 годы" федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

6. Проектирование, реконструкция и строительство объектов улично-дорожной сети города Орла.

[Перечень](#P272) программных мероприятий представлен в приложении N 1.

Формирование перечня объектов улично-дорожной сети для включения в программу ремонта осуществляется управлением строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла на основании результатов сезонных обследований состояния улично-дорожной сети с учетом необходимости достижения значений целевых показателей реализации Программы.

В случае изменения объемов финансирования Программы проводится соответствующая корректировка перечня объектов улично-дорожной сети.

Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы:

- 12749751,01493 тыс. руб. (в 2022 году - 2358972,91049 тыс. руб.; в 2023 году - 3491085,71398 тыс. руб.; в 2024 году - 1951448,95127 тыс. руб.; в 2025 году - 2523880,70708 тыс. руб.; в 2026 году - 2342795,42640 тыс. руб. в 2027 году - 1404698,61884 тыс. руб.).

По источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 2198270,39266 тыс. руб. (в 2022 году - 450746,06001 тыс. руб.; в 2023 году - 1541309,70000 тыс. руб.; в 2024 году - 26478,20000 тыс. руб.; в 2025 году - 23307,70000 тыс. руб.; в 2026 году - 80627,10000 тыс. руб.; в 2027 году - 75801,63265 тыс. руб.);

- средства Дорожного фонда Орловской области - 9337957,53652 тыс. руб. (в 2022 году - 1845312,55048 тыс. руб.; в 2023 году - 1904758,45660 тыс. руб.; в 2024 году - 1889647,72944 тыс. руб.; в 2025 году - 2078785,70000 тыс. руб.; в 2026 году - 1308958,60000 тыс. руб. в 2026 году - 1619453,10000 тыс. руб.; в 2027 году - 1300000,00000 тыс. руб.);

- бюджет города Орла - 1213523,08575 тыс. руб. (в 2022 году - 62914,30000 тыс. руб.; в 2023 году - 45017,55737 тыс. руб.; в 2024 году - 35323,02183 тыс. руб.; в 2025 году - 421787,30708 тыс. руб.; в 2026 году - 642715,22640 тыс. руб.; в 2027 году - 28896,98619 тыс. руб.).

Объем финансирования по Программе определен исходя из средней стоимости выполнения аналогичных работ за прошедшие периоды.

Для выполнения работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла необходимо разработать сметные расчеты или проектно-сметную документацию. Документация обязательно проходит проверку достоверности определения сметной стоимости работ или государственную экспертизу.

Конкретная стоимость изготовления сметных расчетов и проектно-сметной документации по каждому объекту будет определена по итогам проведения процедуры публичных торгов в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466154) Российской Федерации от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

В случае если в результате выполнения работ по изготовлению проектно-сметной (сметной) документации, проведению конкурсных торгов по отбору подрядных организаций, а также строительно-монтажных работ по ремонту объектов улично-дорожной сети образовались неизрасходованные средства, то эти средства используются на:

- изготовление проектно-сметной документации и сметных расчетов по ремонту объектов улично-дорожной сети на последующие периоды;

- проведение ремонта автомобильных дорог местного значения города Орла;

- финансирование работ по ремонту включенных в Программу объектов улично-дорожной сети в случае, если потребность в дополнительном финансировании обусловлена увеличением объемов работ по сравнению с первоначально запланированными.

Соисполнители Программы:

- обеспечивают ее реализацию и контроль за надлежащим содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, реконструкцией и строительством автомобильных дорог общего пользования местного значения. Реализация программных мероприятий осуществляется на основе контрактов, заключенных в порядке, установленном действующим законодательством;

- обеспечивают реализацию Программы исходя из ее содержания и осуществляют технический контроль за качеством проводимых работ и приобретаемых материалов и оборудования. Реализация мероприятий Программы по разработке проектно-сметной документации на ремонт дорог осуществляется путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями;

- осуществляют сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий, подготовку отчетов и заключений по отдельным мероприятиям и в целом по Программе. В случае необходимости представляют необходимую документацию в администрацию города Орла для внесения изменений в перечень программных мероприятий.

Ответственный исполнитель Программы:

- корректирует в случае необходимости программные мероприятия, сроки их реализации и их ресурсное обеспечение в ходе реализации Программы; осуществляет подготовку в установленном порядке бюджетной заявки на выделение ассигнований из бюджета города на финансирование Программы;

- осуществляет контроль за реализацией Программы и достижением конечных результатов Программы. Контроль за выполнением целевых индикаторов и показателей Программы осуществляется на основании актов выполненных работ, а также на основании данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области.

Соисполнители Программы и подрядные организации несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.

Раздел 4. Перечень целевых показателей

муниципальной программы

Значения целевых показателей муниципальной программы приведены в [приложении N 3](#P7743).

1. Показатель "Площадь отремонтированных объектов улично-дорожной сети города Орла" определяется на основании отчетных данных соисполнителя муниципальной программы - муниципального казенного учреждения "Объединенный муниципальный заказчик города Орла".

2. Показатель "Площадь восстановленных верхних слоев дорожной одежды" определяется на основании отчетных данных соисполнителя муниципальной программы - муниципального казенного учреждения "Объединенный муниципальный заказчик города Орла".

3. Показатель "Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории г. Орла, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог" определяется на основании отчетных данных соисполнителя муниципальной программы - муниципального казенного учреждения "Объединенный муниципальный заказчик города Орла".

4. Показатель "Количество устроенных (смонтированных) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла" определяется на основании отчетных данных соисполнителя муниципальной программы - муниципального казенного учреждения "Объединенный муниципальный заказчик города Орла".

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации

муниципальной программы. Управление рисками

реализации муниципальной программы

За период 2022 - 2027 годов реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла протяженностью не менее 163,58 км и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения уменьшится на 41,9 п.п.

Соисполнители Программы являются заказчиками производства работ по изготовлению проектно-сметной документации, проверке достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации, осуществлению технического надзора (в случае невозможности осуществления данных функций заказчиком работ), ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла и асфальтового покрытия искусственных сооружений и тротуаров.

При этом на соисполнителей Программы возлагаются обязанности по:

- подготовке и утверждению документации, необходимой для отбора подрядных организаций для изготовления проектно-сметной документации и проведения ремонтных работ, заключению муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466154) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- организации контроля за качеством выполняемых работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла;

- формированию и организации работы комиссий по приемке выполненных работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла;

- по проектированию, реконструкции и строительству объектов улично-дорожной сети.

Для исключения риска срыва сроков выполнения ремонтно-восстановительных работ, учитывая их сезонный характер, длительность конкурсных процедур, предусмотренных Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466154) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", соисполнители Программы обеспечивают организацию исполнения работ по изготовлению проектно-сметной документации, проверке достоверности ее сметной стоимости или государственной экспертизе проектно-сметной документации в год, предшествующий году производства работ ремонту объекта, включенного в Программу.

Ограничение финансирования Программы приведет к недовыполнению запланированных мероприятий, что, в свою очередь, повлечет еще большее ухудшение состояния объектов улично-дорожной сети, а именно: ухудшится состояние дорожного покрытия, уменьшится пропускная способность улиц, увеличится количество дорожно-транспортных происшествий, в том числе с пострадавшими.

Приложение N 1

к муниципальной программе

"Комплексное развитие улично-дорожной сети

города Орла на 2022 - 2027 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА ОРЛА НА 2022 - 2027 ГОДЫ"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи, мероприятия, показатели | Ответственный исполнитель | Срок | Результат | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| начала реализации | окончания реализации | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Программная составляющая, всего | МКУ "ОМЗ г. Орла" МБУ "Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла" | 2022 | 2026 | кв. м/ед. | 12749751,01493 | 2358972,91049 | 3491085,71398 | 1951448,95127 | 2523880,70708 | 2342795,42640 | 1404698,61884 |
| источники финансирования |  |
| федеральный бюджет | 2198270,39266 | 450746,06001 | 1541309,70000 | 26478,20000 | 23307,70000 | 80627,10000 | 75801,63265 |
| средства бюджетного кредита | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства Дорожного фонда Орловской области | 9337957,53652 | 1845312,55048 | 1904758,45660 | 1889647,72944 | 2078785,70000 | 1619453,10000 | 1300000,00000 |
| бюджет города Орла | 1213523,08575 | 62914,30000 | 45017,55737 | 35323,02183 | 421787,30708 | 642715,22640 | 28896,98619 |
| Основное мероприятие 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, приобретение дорожной техники, необходимой для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | МКУ "ОМЗ г. Орла", МБУ "Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла" | 2022 | 2026 | Восстановление верхних слоев дорожной одежды - не менее 71000 кв. м ежегодно; приобретение дорожной техники - 53 ед. [(приложение 4)](#P7813) | 5197276,01123 | 1050538,71862 | 1032029,66667 | 1279525,80775 | 835996,04994 | 909090,90909 | 909090,90909 |
| регламентные работы |  |  |  |  | 3662937,58682 | 851316,32319 | 734009,36357 | 743993,18961 | 598822,71507 | 734795,99539 | 734795,99539 |
| восстановление верхних слоев дорожной одежды |  |  |  |  | 480140,71782 | 42266,77842 | 44974,94950 | 272000,00000 | 77949,49495 | 42949,49495 | 42949,49495 |
| закупка дорожной техники |  |  |  |  | 594347,93917 | 116193,90360 | 116193,90360 | 118693,90360 | 127072,32477 | 116193,90360 | 116193,90360 |
| внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками (оказание услуг фиксированной связи) |  |  |  |  | 111190,06378 | 16412,28601 | 35353,53535 | 39222,22222 | 10101,01010 | 10101,01010 | 10101,01010 |
| обеспечение информационной безопасности объекта КИИ |  |  |  |  | 20642,99000 | 0,00000 | 0,00000 | 8642,99000 | 12000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| содержание искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования |  |  |  |  | 56473,68603 | 9090,90909 | 32050,50505 | 5231,26179 | 5050,50505 | 5050,50505 | 5050,50505 |
| ремонт пешеходных мостов |  |  |  |  | 12924,09600 | 4944,09600 | 1700,00000 | 1280,00000 | 5000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| кредиторская задолженность предыдущих лет |  |  |  |  | 258618,93160 | 10314,42231 | 67747,40961 | 90462,24053 | 90094,85915 | 0,00000 | 0,00000 |
| источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства Дорожного фонда Орловской области |  |  |  |  |  | 5101101,88957 | 1027438,70000 | 1016756,40000 | 1256906,78957 | 900000,00000 | 900000,00000 | 900000,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 97086,10302 | 24012,00000 | 15273,26666 | 22619,01818 | 26090,90909 | 9090,90909 | 9090,90909 |
| Основное мероприятие 2.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | МБУ "Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла" | 2022 | 2026 | Площадь отремонтированных объектов УДС города Орла - 203476 кв. м, 19,6470 км | 455984,44662 | 228064,86233 | 80753,53905 | 100519,04524 | 42700,00000 | 3947,00000 | 5000,00000 |
| ремонт моста "Тургеневский" через р. Орлик |  |  |  | - | - | 21875,82900 | 12505,79872 | 9370,03028 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Мостовая |  |  |  | 15760 | 1,9700 | 38647,63392 | 38647,63392 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Генерала Родина на участке от ул. Мостовая до ул. Веселая |  |  |  | 7280 | 0,9100 | 9261,91892 | 9261,91892 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Наугорское шоссе от ул. Лескова до ул. Скворцова (1 этап от ул. Лескова до ул. Цветаева) |  |  |  | 3880 | 0,9700 | 11337,80044 | 11337,80044 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кромской проезд |  |  |  | 1440 | 0,1800 | 1703,57812 | 1703,57812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Базовая |  |  |  | 4566 | 0,4500 | 6061,13562 | 6061,13562 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Комсомольская в районе д. 95 |  |  |  | 2240 | 0,2500 | 6500,00000 | 6500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. МОПРа (от ул. Комсомольская до спец. пожарно-спасательной части ФПС по Орловской области) |  |  |  | 7245 | 0,5440 | 8709,30019 | 8709,30019 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ремонт Комсомольской площади в районе м-на "ГАММА" (ул. Комсомольская, д. 102) |  |  |  | 9429 | 0,3710 | 8580,83366 | 8580,83366 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Германо |  |  |  | 10756 | 1,4700 | 15231,91966 | 15231,91966 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Березовая |  |  |  | 9684 | 1,2900 | 13849,91285 | 13849,91285 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| пер. Ремонтный до ул. Паровозная |  |  |  | 7256 | 1,3000 | 10413,80616 | 10413,80616 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Болховское шоссе (2 этап; кредиторская задолженность) |  |  |  | - | - | 12420,16800 | 12420,16800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| обустройство остановки общественного транспорта по ул. Емлютина в районе дома 22; обустройство остановки общественного транспорта по ул. Зеленина в районе дома 4; обустройство остановки общественного транспорта по бул. Молодежи в районе дома 9; обустройство остановок общественного транспорта по ул. Высоковольтная (сторожка); обустройство парковки для маршрутного транспорта по ул. Николая Сенина |  |  |  | - | - | 4069,53839 | 4069,53839 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Раздольная от ул. Бурова до кольцевой развязки |  |  |  | 24080 | 1,7200 | 33160,00000 | 0,00000 | 33160,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт участка в районе дома N 29 со стороны ул. Революции в городе Орле |  |  |  | - | - | 212,51168 | 0,00000 | 212,51168 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Поселковая от моста "Лужковский" через реку Оку до границы города Орла |  |  |  | 4085 | 0,4300 | 21956,69387 | 0,00000 | 0,00000 | 21956,69387 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Алроса |  |  |  | 4568 | 0,4500 | 4144,83591 | 0,00000 | 0,00000 | 4144,83591 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Зеленина |  |  |  | 5895 | 0,7900 | 10589,70054 | 0,00000 | 0,00000 | 10589,70054 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бульвар Молодежи |  |  |  | 5320 | 0,7000 | 6270,32000 | 0,00000 | 0,00000 | 6270,32000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Городская (проезжая часть) |  |  |  | 14933 | 1,4000 | 22536,31673 | 0,00000 | 0,00000 | 22536,31673 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Цветаева от ул. Полесская до Наугорского шоссе |  |  |  | 5228 | 0,6150 | 12822,11510 | 0,00000 | 0,00000 | 12822,11510 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. 60-летия Октября от ул. 8 Марта до моста в створе ул. Герцена и ул. 60-летия Октября через р. Оку (включая проезжую часть моста) |  |  |  | 6115 | 0,6300 | 3846,40021 | 0,00000 | 0,00000 | 3846,40021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. 1-я Курская от дома N 92 до ул. Магазинная (исключая территорию путепровода) |  |  |  | 6890 | 0,3320 | 4110,32122 | 0,00000 | 0,00000 | 4110,32122 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького |  |  |  | 3140 | 0,1540 | 3285,89163 | 0,00000 | 0,00000 | 3285,89163 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт улично-дорожной сети города Орла: ул. Бурова (завершение) |  |  |  | 8594 | - | 9517,21015 | 0,00000 | 0,00000 | 9517,21015 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Раздольная от ул. Бурова до ул. Металлургов |  |  |  | 11011 | 1,0010 | 37700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 37700,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Комсомольская (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 30 ед. | 770,94519 | 693,90000 | 77,04519 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Октябрьская (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 20 ед. | 513,98173 | 488,30000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. 60-летия Октября (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 5 ед. | 128,50000 | 128,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Герцена (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 3 ед. | 77,10000 | 77,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Московская (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 20 ед. | 513,70768 | 102,80000 | 410,90768 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Цветаева (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт пл. Комсомольская (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт Московского шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 33 ед. | 847,78941 | 411,20000 | 436,58941 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. 5 Августа (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 3 ед. | 77,10000 | 77,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Горького (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 4 ед. | 102,80000 | 102,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Пушкина (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 4 ед. | 102,78173 | 77,10000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Металлургов (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 3 ед. | 77,10000 | 77,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Лескова (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 10 ед. | 256,92692 | 154,20000 | 102,72692 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт Наугорского шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 4 ед. | 102,78173 | 77,10000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт Карачевского шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 1 ед. | 25,70000 | 25,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт Новосильского шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 2 ед. | 51,38173 | 25,70000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Ливенская (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 2 ед. | 51,40000 | 51,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Паровозная (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 4 ед. | 102,76346 | 51,40000 | 51,36346 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт пер. Маслозаводской (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 1 ед. | 25,70000 | 25,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Раздольная (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 7 ед. | 179,77211 | 0,00000 | 179,77211 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Грузовая (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 3 ед. | 77,04519 | 0,00000 | 77,04519 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Розы Люксембург (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. МОПРа (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт Кромского шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. 6-й Орловской дивизии (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Городская (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. 1-я Курская (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 3 ед. | 77,04519 | 0,00000 | 77,04519 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Садово-Пушкарная (сквер "Комсомольцев") (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Скворцова (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Поселковая (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 2 ед. | 51,36346 | 0,00000 | 51,36346 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Полярная (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 2 ед. | 51,36346 | 0,00000 | 51,36346 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Левый берег реки Орлик "ТРУД" (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт Старо-Московского шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Игнатова (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт пл. Богоявленская (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Гуртьева (элементы обустройства автомобильных дорог) |  |  |  |  | 1 ед. | 25,68173 | 0,00000 | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство специальных технических средств контроля соблюдения [ПДД](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=493265&dst=100015) на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Комсомольская, 237 (объекты 2021 года) |  |  |  |  | 1 ед. | 2686,50000 | 2686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство специальных технических средств контроля соблюдения [ПДД](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=493265&dst=100015) на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Приборостроительная, 8 (объекты 2021 года) |  |  |  |  | 1 ед. | 2686,50000 | 2686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство специальных технических средств контроля соблюдения [ПДД](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=493265&dst=100015) на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Карачевская, 61 (объекты 2021 года) |  |  |  |  | 1 ед. | 2686,50000 | 2686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство специальных технических средств контроля соблюдения [ПДД](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=493265&dst=100015) на нерегулируемом пешеходном переходе по Кромскому шоссе, 1 (объекты 2021 года) |  |  |  |  | 1 ед. | 2686,50000 | 2686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство специальных технических средств контроля соблюдения [ПДД](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=493265&dst=100015) на нерегулируемом пешеходном переходе по Карачевскому шоссе, 2 (объекты 2021 года) |  |  |  |  | 1 ед. | 2686,50000 | 2686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство специальных технических средств контроля соблюдения [ПДД](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=493265&dst=100015) на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Ливенская, 48 (объекты 2021 года) |  |  |  |  | 1 ед. | 2686,50000 | 2686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| восстановление тротуаров в местах проведения работ по корчевке пней по г. Орле |  |  |  | - | - | 599,72400 | 599,72400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ремонт пешеходной зоны в р-не ул. Правый берег реки Орлик |  |  |  | - | - | 599,66640 | 599,66640 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ремонт тротуара (схода) по ул. Московская, 29 со стороны ул. Революции (решение Советского районного суда по делу N 2-570/2021) |  |  |  | - | - | 212,51168 | 212,51168 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| монтаж внешнего электроснабжения средств контроля соблюдения [ПДД](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=493265&dst=100015) согласно ТУ 7120 от 30.11.2021 (оплачено по счету N 2675 от 30.11.2021 в сумме 32787,18 руб.) - нерегулируемый пешеходный переход |  |  |  | - | - | 98,00000 | 98,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| восстановление существующего остановочного павильона на остановке общественного транспорта "Сквер Гуртьева" по ул. Октябрьская |  |  |  | - | - | 65,00000 | 65,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ремонт пешеходной дорожки от ул. Матвеева до лицея N 21 вдоль д. N 11а, 13а, 25а по ул. Игнатова |  |  |  | - | - | 1917,09054 | 1917,09054 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство пешеходной дорожки по ул. Матвеева в р-не школы N 36 |  |  |  | - | - | 99,85800 | 99,85800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| поставка и установка остановочного павильона на остановке общественного транспорта "Госуниверситет" |  |  |  | - | - | 450,00000 | 450,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Раздольная от ул. Бурова до кольцевой развязки |  |  |  | 24080 | 1,7200 | 33160,00000 | 0,00000 | 33160,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт участка в районе дома N 29 со стороны ул. Революции в городе Орле |  |  |  | - | - | 212,51168 | 0,00000 | 212,51168 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| кредиторская задолженность предыдущих лет |  |  |  |  |  | 20945,34748 | 19371,84360 | 1573,50388 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости |  |  |  |  |  | 23065,45166 | 11591,72346 | 1087,48832 | 1439,23988 | 5000,00000 | 3947,00000 | 5000,00000 |
| незадействованный остаток |  |  |  |  |  | 15000,00000 | 15000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства Дорожного фонда Орловской области |  |  |  |  |  | 395993,67671 | 215554,46233 | 45620,21707 | 97495,99731 | 37323,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 31618,25817 | 12510,40000 | 1760,81024 | 3023,04793 | 5377,00000 | 3947,00000 | 5000,00000 |
| Основное мероприятие 3.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | МБУ "Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла" | 2022 | 2026 | Площадь отремонтированных объектов УДС города Орла - | 1814593,43353 | 367992,78632 | 425536,45455 | 147407,62700 | 264595,95960 | 306030,30303 | 308030,30303 |
| ул. Максима Горького |  |  | 35360 | 2,2630 | 92917,98844 | 92917,98844 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Карачевское шоссе, 1 этап |  |  | 44398 | 1,9500 | 158534,92734 | 158534,92734 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Ломоносова |  |  | 10350 | 0,6820 | 32108,48903 | 32108,48903 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Карачевское шоссе, 2 этап (на участке от ул. Мостовая до черты города) |  |  | 26800 | 1,3400 | 91884,07898 | 0,00000 | 91884,07898 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Комсомольская от Карачевского шоссе до Кромского шоссе (проезжая часть) |  |  | 52000 | 2,6000 | 141186,55784 | 0,00000 | 141186,55784 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Космонавтов |  |  | 11620 | 0,8300 | 56709,86140 | 0,00000 | 56709,86140 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт улично-дорожной сети города Орла: ул. Бурова |  |  | 11600 | 1,4500 | 86344,36813 | 0,00000 | 86344,36813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Раздольная от Болховского шоссе до ул. Михалицына с территорией моста через р. Ока "Раздольный" и путепровода "378 км по ул. Михалицына" |  |  | 14640 | 1,8300 | 46380,58820 | 0,00000 | 46380,58820 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Полесская от ул. Максима Горького до ул. Генерала Родина |  |  | 18050 | 1,1618 | 39437,60279 | 0,00000 | 0,00000 | 39437,60279 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Советская от наб. Дубровинского до ул. Герцена |  |  | 10362 | 0,9400 | 16291,18946 | 0,00000 | 0,00000 | 16291,18946 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Советская (восстановление бортовых камней) |  |  | - | 1,9830 | 4587,59011 | 0,00000 | 0,00000 | 4587,59011 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Пролетарская гора от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького, от дома N 5 до ул. Ленина (1 этап) |  |  |  | 2176 | 0,1460 | 1933,23164 | 0,00000 | 0,00000 | 1933,23164 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт ул. Пролетарская гора от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького, от дома N 5 до ул. Ленина (2 этап) |  |  | 6874 | 0,4860 | 7174,31354 | 0,00000 | 0,00000 | 7174,31354 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ул. Покровская от ул. Московская до ул. Советская |  |  | 7015 | 0,2300 | 3195,21951 | 0,00000 | 0,00000 | 3195,21951 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Михалицына (проезжая часть) |  |  | 11869 | 1,6955 | 74339,47995 | 0,00000 | 0,00000 | 74339,47995 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла ул. Комсомольская на участке от Гостиной до Красина (корректировка) |  |  | 24560 | 3,0700 | 313000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 108715,99960 | 204284,00040 | 0,00000 |
| капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Тургенева на участке от ул. Брестская до дома N 17 по ул. Ленина и на участке от ул. Салтыкова-Щедрина до моста Тургеневский через р. Орлик |  |  | 5930 | 0,6589 | 94156,09000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 94156,09000 | 0,00000 | 0,00000 |
| капитальный ремонт ул. Максима Горького на участке от ул. Брестская до ул. 7 Ноября |  |  |  | 3240 | 0,3600 | 56723,87000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 56723,87000 | 0,00000 | 0,00000 |
| капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла ул. Революции |  |  | 4361 | 0,4845 | 98746,30263 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 98746,30263 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. МОПРа |  |  | 19170 | 2,1300 | 174456,26753 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 174456,26753 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Рощинская |  |  | 22500 | 2,5000 | 128574,03550 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 128574,03550 |
| кредиторская задолженность предыдущих лет |  |  |  |  | 83546,05951 | 83546,05951 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости |  |  |  |  | 12365,32200 | 885,32200 | 3031,00000 | 449,00000 | 5000,00000 | 3000,00000 | 5000,00000 |
| источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства бюджетного кредита |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства Дорожного фонда Орловской области |  |  |  |  |  | 1484033,97123 | 363264,53049 | 418280,40001 | 145489,04072 | 257000,00000 | 300000,00000 | 300000,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 28323,00344 | 5522,10000 | 7256,05454 | 1918,58627 | 7595,95960 | 6030,30303 | 8030,30303 |
| Основное мероприятие 4.Устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла | МКУ "ОМЗ г. Орла" | 2022 | 2026 | Количество устроенных средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла | 14830,65108 | 9330,65108 | 2200,00000 | 1300,00000 | 1000,00000 | 1000,00000 | 1700,00000 |
| разработка проекта организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла |  |  |  |  | 1751,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 451,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 1200,00000 |
| внесение изменений в проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла |  |  |  |  |  | 1300,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе пересечения ул. Матросова с ул. Осипенко |  |  |  | 1 ед. | 937,91760 | 937,91760 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе дома N 96 по Наугорскому шоссе |  |  |  |  | 1 ед. | 940,24440 | 940,24440 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе пересечения дома N 93 по ул. Максима Горького |  |  |  | 1 ед. | 467,87470 | 467,87470 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| тех. присоединение к эл. сетям |  |  |  |  | 58,09092 | 58,09092 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения по ул. Паровозная в районе д. 62, д. 26, д. 16А, д. 4, д. 14 (кредиторская задолженность) |  |  |  | 5 ед. | 1603,23240 | 1603,23240 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения на пересечении ул. Советская и ул. Революции (кредиторская задолженность) |  |  |  |  | 1 ед. | 2154,26711 | 2154,26711 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения на пересечении ул. Михалицына с пер. Артельный (кредиторская задолженность) |  |  |  | 1 ед. | 1489,19710 | 1489,19710 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе д. 166 по Московскому шоссе (кредиторская задолженность) |  |  |  | 1 ед. | 408,76042 | 408,76042 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе д. 3а по ул. Металлургов (кредиторская задолженность) |  |  |  | 1 ед. | 35,22124 | 35,22124 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения ул. Матвеева в районе школы N 36 (кредиторская задолженность) |  |  |  | 1 ед. | 421,00594 | 421,00594 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки |  |  |  |  | 2749,00000 | 0,00000 | 1900,00000 | 849,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| кредиторская задолженность предыдущих лет |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости |  |  |  |  | 514,83925 | 514,83925 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства Дорожного фонда Орловской области |  |  |  |  |  | 5806,10000 | 5806,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 9025,60000 | 3525,60000 | 2200,00000 | 1300,00000 | 1000,00000 | 1000,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 5.Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамах реализации регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", обеспечивающего достижение целей федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", входящего в состав национального проекта "Инфраструктура для жизни" | МКУ "ОМЗ г. Орла" | 2022 | 2023 | внедрение ИТС на территории города Орла | 369987,37376 | 79600,00000 | 149100,00000 | 27015,85859 | 23780,90910 | 90490,60607 | 76567,30571 |
| Разработка и внедрение интеллектуальной транспортной системы в рамках Орловской агломерации на базе муниципального образования "Город Орел" |  |  |  |  |  | 369987,37376 | 79600,00000 | 149100,00000 | 27015,85859 | 23780,90910 | 90490,60607 | 76567,30571 |
| источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 321453,83265 | 72831,30000 | 42407,90000 | 26478,20000 | 23307,70000 | 80627,10000 | 75801,63265 |
| средства Дорожного фонда Орловской области |  |  |  |  |  | 122922,30000 | 6768,70000 | 106692,10000 | 267,50000 | 235,40000 | 8958,60000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 2178,54682 | 0,00000 | 0,00000 | 270,15859 | 237,80910 | 904,90607 | 765,67306 |
| Мероприятие 6.Устройство новых, реконструкция, дооборудование существующих линий электроосвещения в пределах улично-дорожной сети на территории МО "Город Орел" | МКУ "ОМЗ г. Орла" МБУ "Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла" | 2022 | 2026 |  | 0,00000 | 7042,62569 | 0,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Восстановление электроосвещения ул. Генерала армии Ковалева |  |  |  |  | 1758,87720 | 1758,87720 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| восстановление уличного освещения по улице Спивака на участке от улицы Достоевского до улицы Царев брод |  |  |  |  | 576,50668 | 576,50668 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| восстановление уличного освещения по проезду вдоль Наугорского шоссе от магазина "Европа" до домов N 90 - 92 |  |  |  |  | 863,57280 | 863,57280 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Устройство наружного освещения по ул. Молдавская (1 этап) |  |  |  |  | 1361,58300 | 1361,58300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на строительство объекта "Линия искусственного электроосвещения по ул. Высоковольтная в г. Орле" |  |  |  |  | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| прокладка кабельной линии вдоль площади Богоявленская Богоявленского собора для проведения праздничных мероприятий на УДС г. Орла |  |  |  |  | 2443,93621 | 2443,93621 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Тех. присоединение к эл. сетям |  |  |  |  | 38,14980 | 38,14980 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Освещение подходов к общеобразовательным учреждениям |  |  |  |  |  | 15000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10000,00000 | 5000,00000 | 0,00000 |
| источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| средства Дорожного фонда Орловской области |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 38781,90000 | 7831,90000 | 0,00000 | 600,00000 | 25350,00000 | 5000,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 7.Строительство/реконструкция объектов УДС города Орла | МКУ "ОМЗ г. Орла" МБУ "Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла" | 2022 | 2026 |  | 2469825,30866 | 483049,76001 | 1518965,37259 | 170,17606 | 154009,19192 | 313630,80808 | 0,00000 |
| Реконструкция "Красного моста" в г. Орле | 2022 | 2024 |  |  | 2002185,30866 | 483049,76001 | 1518965,37259 | 170,17606 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети для обеспечения пешеходной и транспортной доступности с ул. Левый берег реки Орлик на ул. Правый берег реки Орлик по мосту "Юбилейный" (разработка проектно-сметной документации) | 2025 | 2025 |  |  | 10000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Реконструкция объекта "Улица Авиационная на участке от Карачевского ш. до ул. Спивака в г. Орле" | 2025 | 2026 |  |  | 457640,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 144009,19192 | 313630,80808 | 0,00000 |
| источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 1876816,56001 | 377914,76001 | 1498901,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 567437,51886 | 100000,00000 | 4873,91886 | 0,00000 | 152069,10000 | 310494,50000 | 0,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 25571,22979 | 5135,00000 | 15189,65373 | 170,17606 | 1940,09192 | 3136,30808 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 8.Капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Орле | МКУ "ОМЗ г. Орла" МБУ "Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла" | 2022 | 2026 | Площадь отремонтированных объектов УДС города Орла - 454924 кв. м, 96,3483 км | 2648880,06978 | 133136,90280 | 315873,19287 | 394910,43660 | 1086353,73737 | 617595,69912 | 106010,10101 |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Пионерская |  |  |  | 7424 | 0,94 | 67306,47656 | 53978,95209 | 13327,52447 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Полярная |  |  |  | 2380 | 0,322 | 12621,01945 | 0,00000 | 12621,01945 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Кольцевая |  |  |  | 9280 | 1,2000 | 19064,62800 | 0,00000 | 19064,62800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Энгельса |  |  |  | 11040 | 1,3800 | 18412,25491 | 0,00000 | 18412,25491 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Деповская |  |  |  | 7024 | 0,8780 | 19125,65976 | 0,00000 | 19125,65976 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Беговая - ул. Благининой на участке от Московского шоссе до границы города Орла |  |  |  | 4240 | 0,5300 | 7675,17153 | 0,00000 | 7675,17153 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Комсомольская от Карачевского шоссе до Кромского шоссе (прилегающая территория) |  |  |  | 12300 | 2,4600 | 194813,39167 | 0,00000 | 194813,39167 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Городская (прилегающая территория) |  |  |  | 7467 | 1,4000 | 42472,04624 | 0,00000 | 0,00000 | 42472,04624 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Салтыкова-Щедрина с территорией прилегающих улиц (ул. 7 Ноября от д. N 8 до д. N 9 по ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Тургенева от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Октябрьская, ул. Брестская от ул. Максима Горького до ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Полесская от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Октябрьская, ул. Гуртьева от д. N 2 до ул. Максима Горького, ул. Красноармейская от д. N 4 до д. N 6) и (корректировка) |  |  |  | 13532 | 1,5036 | 239000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100000,00000 | 139000,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт проезда к озеру Светлая жизнь |  |  |  | 780 | 0,3900 | 40998,51227 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 40998,51227 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Михалицына (прилегающая территория) с примыканием ул. Космонавтов на участке от ул. Михалицына до дома N 15 по пер. Межевой |  |  |  | 12000 | 1,7143 | 53685,54786 | 0,00000 | 0,00000 | 36694,01292 | 16991,53494 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт ул. Игнатова от ул. Октябрьская до ул. Цветаева, ул. Цветаева от ул. Игнатова до ул. Приборостроительная, ул. Приборостроительная от ул. Цветаева до ул. Героев пожарных, ул. Героев пожарных от ул. Приборостроительная до Наугорского шоссе |  |  |  | 19280 | 1,6572 | 260000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 60000,00000 | 200000,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Сурена Шаумяна |  |  |  | 5859 | 0,8370 | 144981,41000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 32090,06992 | 112891,34008 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт ул. Энгельса (2 этап) |  |  |  | 2385 | 0,5963 | 20400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20400,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт ул. Солнцевская |  |  |  | 2840 | 0,7100 | 44321,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 44321,95000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт ул. Русанова на участке от пересечения с наб. Дубровинского до пересечения с ул. 1-я Курская |  |  |  | 7520 | 0,9400 | 99400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 99400,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт ул. Колхозная |  |  |  | 6120 | 1,5300 | 142000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 68678,04995 | 73321,95005 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт дорог по Наугорскому кладбищу |  |  |  | 1500 | 0,2500 | 57000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 57000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт ул. Комсомольская на участке от пер. Маслозаводской до дома N 229 |  |  |  | 6272 | 0,1120 | 30000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 30000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт дорог по ул. Матросова |  |  |  | 7040 | 0,8800 | 80000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 80000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт дорог по ул. Осипенко |  |  |  | 2988 | 0,3735 | 50000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Комсомольская от Карачевского шоссе до Кромского шоссе (прилегающая территория) |  |  |  | 120 | 0,0200 | 5000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт ул. Тамбовская |  |  |  | 3750 | 0,7500 | 42356,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 42356,70000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Красноармейская |  |  |  | 5625 | 0,9375 | 147088,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 46078,70899 | 101010,10101 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Полевая |  |  |  | 4800 | 1,2000 | 7853,46543 | 0,00000 | 4158,59388 | 3694,87155 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Высокая |  |  |  | 4608 | 1,1520 | 10102,00844 | 0,00000 | 4087,76789 | 6014,24055 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Радищева |  |  |  | 3720 | 0,9300 | 7217,43365 | 0,00000 | 4123,18089 | 3094,25276 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Волжская |  |  |  | 4400 | 1,1000 | 7229,78398 | 0,00000 | 4123,18089 | 3106,60309 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Гвардейская |  |  |  | 5200 | 1,3000 | 11444,79346 | 0,00000 | 5575,88521 | 5868,90825 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Южный от ул. Тульская до ул. Ольховецкая |  |  |  | 3384 | 0,8460 | 6117,55282 | 0,00000 | 4288,92732 | 1828,62549 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Елецкая |  |  |  | 6800 | 1,7000 | 16665,91100 | 0,00000 | 0,00000 | 16665,91100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Серпуховская |  |  |  | 7200 | 1,8000 | 10864,22200 | 0,00000 | 0,00000 | 10864,22200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Приокский - ул. Отрадная |  |  |  | 2836 | 0,7090 | 7609,43500 | 0,00000 | 0,00000 | 7609,43500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Приокская |  |  |  | 1336 | 0,3340 | 3726,14500 | 0,00000 | 0,00000 | 3726,14500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Скульптурная |  |  |  | 4400 | 1,1000 | 13014,80800 | 0,00000 | 0,00000 | 13014,80800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Менделеева |  |  |  | 3592 | 0,8980 | 7472,43200 | 0,00000 | 0,00000 | 7472,43200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Яблочная |  |  |  | 4000 | 1,0000 | 18499,23300 | 0,00000 | 0,00000 | 18499,23300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Половецкий |  |  |  | 4800 | 1,2000 | 8674,34200 | 0,00000 | 0,00000 | 8674,34200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Полигонная |  |  |  | 1652 | 0,4130 | 4769,98800 | 0,00000 | 0,00000 | 4769,98800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Ново-Лужковская |  |  |  | 1960 | 0,4900 | 4520,89800 | 0,00000 | 0,00000 | 4520,89800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Магазинная |  |  |  | 2788 | 0,6969 | 8964,14800 | 0,00000 | 0,00000 | 8964,14800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Турбина |  |  |  | 920 | 0,2300 | 3425,62000 | 0,00000 | 0,00000 | 3425,62000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Кривцова |  |  |  | 920 | 0,2300 | 3936,61100 | 0,00000 | 0,00000 | 3936,61100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Городской |  |  |  | 2312 | 0,5780 | 7956,45427 | 0,00000 | 0,00000 | 7956,45427 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Линейная |  |  |  | 1920 | 0,4800 | 14152,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 14152,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Степная |  |  |  | 3720 | 0,9300 | 6379,69400 | 0,00000 | 0,00000 | 6379,69400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Лужковская от ул. Поселковая до ул. Афонина |  |  |  | 2268 | 0,5670 | 4778,61999 | 0,00000 | 0,00000 | 4778,61999 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Уральская |  |  |  | 800 | 0,2000 | 2341,19900 | 0,00000 | 0,00000 | 2341,19900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Мичурина |  |  |  | 5200 | 1,3000 | 16266,31600 | 0,00000 | 0,00000 | 16266,31600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Смоленская |  |  |  | 2572 | 0,6430 | 18072,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 18072,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Менделеева |  |  |  | 568 | 0,1420 | 1233,18700 | 0,00000 | 0,00000 | 1233,18700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Еловый |  |  |  | 640 | 0,1600 | 1746,19700 | 0,00000 | 0,00000 | 1746,19700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Грибной |  |  |  | 312 | 0,0780 | 1992,11600 | 0,00000 | 0,00000 | 1992,11600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Заречная |  |  |  | 3644 | 0,9110 | 6860,29100 | 0,00000 | 0,00000 | 6860,29100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Тимирязева |  |  |  | 3800 | 0,9500 | 6361,54600 | 0,00000 | 0,00000 | 6361,54600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Отрадный |  |  |  | 604 | 0,1510 | 1911,95200 | 0,00000 | 0,00000 | 1911,95200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Радужная |  |  |  | 2312 | 0,5780 | 4970,87200 | 0,00000 | 0,00000 | 4970,87200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Преображенского |  |  |  | 450 | 0,1100 | 2339,56400 | 0,00000 | 0,00000 | 2339,56400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Заливной |  |  |  | 560 | 0,1400 | 1671,16700 | 0,00000 | 0,00000 | 1671,16700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: туп. Стеклянный |  |  |  | 560 | 0,1400 | 2183,20300 | 0,00000 | 0,00000 | 2183,20300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Стеклянный |  |  |  | 420 | 0,1050 | 1402,31500 | 0,00000 | 0,00000 | 1402,31500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Игрушечный |  |  |  | 1240 | 0,3100 | 3010,01300 | 0,00000 | 0,00000 | 3010,01300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: туп. Линейный |  |  |  | 800 | 0,2000 | 2503,65600 | 0,00000 | 0,00000 | 2503,65600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Чкалова |  |  |  | 6000 | 1,5000 | 16932,36900 | 0,00000 | 0,00000 | 16932,36900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Станционная |  |  |  | 3508 | 0,8770 | 9551,21100 | 0,00000 | 0,00000 | 9551,21100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Лесопильная |  |  |  | 4000 | 1,0000 | 9372,46300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9372,46300 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Деревообделочная |  |  |  | 4000 | 1,0000 | 13433,97300 | 0,00000 | 0,00000 | 13433,97300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Шульгина |  |  |  | 6380 | 1,5950 | 18215,82200 | 0,00000 | 0,00000 | 18215,82200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Крестьянская |  |  |  | 148 | 0,0370 | 3815,83500 | 0,00000 | 0,00000 | 3815,83500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Смоленский |  |  |  | 1372 | 0,3430 | 2900,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 2900,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Лазо |  |  |  | 1312 | 0,3280 | 5522,50200 | 0,00000 | 0,00000 | 5522,50200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. 3 Курская от ул. Магазинная до дома 94 |  |  |  | 592 | 0,1480 | 1634,40779 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1634,40779 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Дружбы |  |  |  | 2176 | 0,5440 | 4788,77587 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4788,77587 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Ковыльный |  |  |  | 1772 | 0,4430 | 3984,25263 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3984,25263 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Лужковский |  |  |  | 2856 | 0,7140 | 6142,92383 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6142,92383 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Светлая |  |  |  | 1868 | 0,4670 | 4175,42627 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4175,42627 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. 6 Орловской дивизии (на участке от ул. Афонина до ул. Поселковая) |  |  |  | 1792 | 0,4480 | 4013,74230 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4013,74230 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Афонина |  |  |  | 2572 | 0,6430 | 5587,70564 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5587,70564 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Пойменный |  |  |  | 1396 | 0,3490 | 3235,48855 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3235,48855 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Пойменная |  |  |  | 2380 | 0,5950 | 7831,62566 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7831,62566 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: Равнинный пер. |  |  |  | 692 | 0,1730 | 1833,54716 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1833,54716 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Скульптурный |  |  |  | 532 | 0,1330 | 1514,92376 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1514,92376 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Проходной |  |  |  | 492 | 0,1230 | 1435,26741 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1435,26741 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Преображенского |  |  |  | 3916 | 0,9790 | 8253,80163 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8253,80163 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Донской |  |  |  | 2552 | 0,6380 | 5537,53996 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5537,53996 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Текстильная |  |  |  | 1816 | 0,4540 | 4071,87373 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4071,87373 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Кировский |  |  |  | 1256 | 0,3140 | 2545,46108 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2545,46108 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Контактная |  |  |  | 2152 | 0,5380 | 4245,75346 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4245,75346 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Тепловозный |  |  |  | 824 | 0,2060 | 1625,69742 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1625,69742 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Полтавская |  |  |  | 768 | 0,1920 | 1515,21313 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1515,21313 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Андриабужная |  |  |  | 3540 | 0,8850 | 13415,94959 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13415,94959 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Самарский |  |  |  | 736 | 0,1840 | 1452,07925 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1452,07925 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Пришвина |  |  |  | 1428 | 0,3570 | 2817,34941 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2817,34941 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Электровозная |  |  |  | 3408 | 0,8520 | 6723,75826 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6723,75826 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: туп. Медведевский |  |  |  | 884 | 0,2210 | 1744,07343 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1744,07343 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Торцовый |  |  |  | 1180 | 0,2950 | 2328,06184 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2328,06184 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Шахматный |  |  |  | 920 | 0,2300 | 1815,09906 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1815,09906 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: проезд Парковый |  |  |  | 1000 | 0,2500 | 1972,93376 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1972,93376 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Прядильный |  |  |  | 776 | 0,1940 | 1530,99660 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1530,99660 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Локомотивный |  |  |  | 1212 | 0,3030 | 2391,19572 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2391,19572 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Вагонный |  |  |  | 716 | 0,1790 | 1412,62060 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1412,62060 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Бригадный |  |  |  | 852 | 0,2130 | 1680,93957 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1680,93957 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Хлебный |  |  |  | 2008 | 0,5020 | 3961,65100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3961,65100 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Тупиковый |  |  |  | 704 | 0,1760 | 1388,94537 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1388,94537 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Медведева |  |  |  | 4412 | 1,1030 | 8704,58376 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8704,58376 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Ново-Прядильная |  |  |  | 1896 | 0,4740 | 3740,68241 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3740,68241 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Пожарный |  |  |  | 872 | 0,2180 | 1720,39824 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1720,39824 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Белинского |  |  |  | 2784 | 0,6960 | 5492,64762 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5492,64762 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Культурный |  |  |  | 2924 | 0,7310 | 5768,85832 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5768,85832 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Заводская |  |  |  | 3036 | 0,7590 | 5989,82690 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5989,82690 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. 1 Пушкарная |  |  |  | 6000 | 1,5000 | 11837,60258 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11837,60258 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. 2 Пушкарная |  |  |  | 4800 | 1,2000 | 9470,08206 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9470,08206 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Зеленый берег |  |  |  | 5600 | 1,4000 | 11048,42907 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11048,42907 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: наб. Есенина |  |  |  | 3244 | 0,8110 | 6400,19711 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6400,19711 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Чапаева |  |  |  | 4400 | 1,1000 | 8680,90856 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8680,90856 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Садово-Пушкарная |  |  |  | 6000 | 1,5000 | 17756,40386 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17756,40386 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Панчука |  |  |  | 5600 | 1,4000 | 16572,64361 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16572,64361 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Достоевского |  |  |  | 6000 | 1,5000 | 11837,60258 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11837,60258 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Циолковского |  |  |  | 4400 | 1,1000 | 8680,90856 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8680,90856 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Андреева |  |  |  | 2124 | 0,5310 | 6285,76697 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6285,76697 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Спивака |  |  |  | 5600 | 1,4000 | 16572,64361 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16572,64361 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Чайкиной |  |  |  | 1432 | 0,3580 | 2825,24115 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2825,24115 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Земнухова |  |  |  | 1464 | 0,3660 | 2888,37503 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2888,37503 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Кошевого |  |  |  | 1480 | 0,3700 | 2919,94197 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2919,94197 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Тюленина |  |  |  | 1844 | 0,4610 | 3638,08986 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3638,08986 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Громовой |  |  |  | 1152 | 0,2880 | 2272,81971 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2272,81971 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Шевцовой |  |  |  | 1372 | 0,3430 | 2706,86512 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2706,86512 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Островского |  |  |  | 3320 | 0,8300 | 6550,14009 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6550,14009 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Моховая |  |  |  | 3312 | 0,8280 | 6534,35664 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6534,35664 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Калужская |  |  |  | 4400 | 1,1000 | 8680,90856 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8680,90856 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Восточная |  |  |  | 3304 | 0,8260 | 6518,57315 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6518,57315 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Ольховецкая |  |  |  | 2620 | 0,6550 | 5169,08642 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5169,08642 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Краснозоренская |  |  |  | 3412 | 0,8530 | 6731,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6731,65000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Придорожная |  |  |  | 1300 | 0,3250 | 2564,81389 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2564,81389 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Лебединый |  |  |  | 428 | 0,1070 | 844,41565 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 844,41565 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Мебельная |  |  |  | 884 | 0,2210 | 1744,07344 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1744,07344 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Краснозоренский |  |  |  | 880 | 0,2200 | 1736,18171 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1736,18171 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Столярный |  |  |  | 480 | 0,1200 | 947,00818 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 947,00818 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Надежды |  |  |  | 1900 | 0,4750 | 3748,57415 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3748,57415 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Сечкина |  |  |  | 1156 | 0,2890 | 2280,71143 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2280,71143 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Сечкина |  |  |  | 1012 | 0,2530 | 1996,60897 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1996,60897 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Героев чекистов |  |  |  | 824 | 0,2060 | 1625,69742 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1625,69742 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Героев милиционеров |  |  |  | 384 | 0,0960 | 757,60614 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 757,60614 | 0,00000 | 0,00000 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Благининой |  |  |  | 5600 | 1,4000 | 16250,15205 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16250,15205 | 0,00000 | 0,00000 |
| разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости |  |  |  |  |  | 14910,81549 | 0,00000 | 4476,00700 | 1487,80849 | 5000,00000 | 3947,00000 | 5000,00000 |
| незадействованный остаток |  |  |  |  |  | 79157,95070 | 79157,95070 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Орловской области |  |  |  |  |  | 1660662,08016 | 126480,05766 | 312535,42066 | 389488,40184 | 732158,20000 | 100000,00000 | 100000,00000 |
| бюджет города Орла |  |  |  |  |  | 985938,44451 | 4377,30000 | 3337,77221 | 5422,03480 | 354195,53737 | 618605,80013 | 6010,10101 |

Приложение N 2

к муниципальной программе

"Комплексное развитие улично-дорожной сети

города Орла на 2022 - 2027 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ДЛЯ РЕМОНТА, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ

ПРОГРАММОЙ (ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. | Иные межбюджетные трансферты | Средства бюджетного кредита | Средства Дорожного фонда Орловской области, тыс. руб. | Средства бюджета города Орла, тыс. руб. |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 год |
| 1 | Содержание улично-дорожной сети города Орла | 1062659,93074 | 0,00000 | 0,00000 | 1039640,64475 | 23019,28599 |
| 1.1. | регламентные работы, в т.ч. | 851316,32319 | 0,00000 | 0,00000 | 835305,12831 | 16011,19488 |
| 1.1.1. | содержание сети ливневой канализации в г. Орле | 20000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19800,00000 | 200,00000 |
| 1.1.2. | выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (объектов безопасности дорожного движения) | 100873,39940 | 0,00000 | 0,00000 | 99864,66541 | 1008,73399 |
| 1.1.3. | проведение работ по содержанию остановочных павильонов общественного транспорта | 4025,17166 | 0,00000 | 0,00000 | 3984,91994 | 40,25172 |
| 1.1.4. | нанесение дорожной разметки на ул. М. Горького, на участке дороги пл. Ленина до ул. 70 лет Октября (краска, не входящая в основной МК по БДД) | 141,96841 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 141,96841 |
| 1.1.5. | прочие работы (уборка, выпиловка деревьев и т.д.) | 726275,78372 | 0,00000 | 0,00000 | 711655,54296 | 14620,24076 |
| 1.2. | восстановление верхних слоев дорожной одежды | 42266,77842 | 0,00000 | 0,00000 | 41844,11064 | 422,66778 |
| 1.3. | закупка дорожной техники | 116193,90360 | 0,00000 | 0,00000 | 115031,96456 | 1161,93904 |
| 1.4. | внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками (оказание услуг фиксированной связи) | 28533,49813 | 0,00000 | 0,00000 | 28248,16315 | 285,33498 |
| 1.5. | содержание искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования | 9090,90909 | 0,00000 | 0,00000 | 9000,00000 | 90,90909 |
| 1.7. | ремонт пешеходных мостов | 4944,09600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4944,09600 |
| 1.7. | кредиторская задолженность 2021 года | 10314,42231 | 0,00000 | 0,00000 | 10211,27809 | 103,14422 |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 228064,86233 | 0,00000 | 0,00000 | 215554,46233 | 12510,40000 |
| 2.1 | ремонт моста "Тургеневский" через р. Орлик | 12505,79872 | 0,00000 | 0,00000 | 12380,74073 | 125,05799 |
| 2.2 | ул. Мостовая | 38647,63392 | 0,00000 | 0,00000 | 38261,15758 | 386,47634 |
| 2.3 | ул. Генерала Родина на участке от ул. Мостовая до ул. Веселая | 9261,91892 | 0,00000 | 0,00000 | 9169,29973 | 92,61919 |
| 2.4 | Наугорское шоссе от ул. Лескова до ул. Скворцова (1 этап от ул. Лескова до ул. Цветаева) | 11337,80044 | 0,00000 | 0,00000 | 11224,42244 | 113,37800 |
| 2.5 | Кромской проезд | 1703,57812 | 0,00000 | 0,00000 | 1686,54234 | 17,03578 |
| 2.6 | ул. Базовая | 6061,13562 | 0,00000 | 0,00000 | 6000,52426 | 60,61136 |
| 2.7 | ул. Комсомольская в районе д. 95 | 6500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6435,00000 | 65,00000 |
| 2.8 | ул. МОПРа (от ул. Комсомольская до спец. пожарно-спасательной части ФПС по Орловской области) | 8709,30019 | 0,00000 | 0,00000 | 8622,20719 | 87,09300 |
| 2.9 | ремонт Комсомольской площади в районе м-на "ГАММА" (ул. Комсомольская, д. 102) | 8580,83366 | 0,00000 | 0,00000 | 8495,02532 | 85,80834 |
| 2.10 | ул. Германо | 15231,91966 | 0,00000 | 0,00000 | 15079,60046 | 152,31920 |
| 2.11 | ул. Березовая | 13849,91285 | 0,00000 | 0,00000 | 13711,41372 | 138,49913 |
| 2.12 | пер. Ремонтный до ул. Паровозная | 10413,80616 | 0,00000 | 0,00000 | 10309,66810 | 104,13806 |
| 2.13 | обустройство остановки общ. транспорта по ул. Емлютина в районе дома 22; обустройство остановки общественного транспорта по ул. Зеленина в районе дома 4; обустройство остановки общ. транспорта по бул. Молодежи в районе дома 9; обустройство остановок общественного транспорта по ул. Высоковольтная (сторожка); обустройство парковки для маршрутного транспорта по ул. Николая Сенина | 4069,53839 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4069,53839 |
| 2.14 | Ремонт ул. Комсомольская (элементы обустройства автомобильных дорог) | 693,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 686,96100 | 6,93900 |
| 2.15 | Ремонт ул. Октябрьская (элементы обустройства автомобильных дорог) | 488,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 483,41700 | 4,88300 |
| 2.16 | Ремонт ул. 60-летия Октября (элементы обустройства автомобильных дорог) | 128,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 127,21500 | 1,28500 |
| 2.17 | Ремонт Наугорского шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 77,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 76,32900 | 0,77100 |
| 2.18 | Ремонт Карачевского шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 102,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 101,77200 | 1,02800 |
| 2.19 | Ремонт ул. Паровозная (элементы обустройства автомобильных дорог) | 411,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 407,08800 | 4,11200 |
| 2.20 | Ремонт пер. Маслозаводской (элементы обустройства автомобильных дорог) | 77,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 76,32900 | 0,77100 |
| 2.21 | Ремонт ул. Грузовая (элементы обустройства автомобильных дорог) | 102,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 101,77200 | 1,02800 |
| 2.22 | Ремонт ул. Грузовая (элементы обустройства автомобильных дорог) | 77,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 76,32900 | 0,77100 |
| 2.23 | Ремонт ул. Розы Люксембург (элементы обустройства автомобильных дорог) | 77,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 76,32900 | 0,77100 |
| 2.24 | Ремонт ул. МОПРа (элементы обустройства автомобильных дорог) | 154,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 152,65800 | 1,54200 |
| 2.25 | Ремонт Наугорского шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 77,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 76,32900 | 0,77100 |
| 2.26 | Ремонт Карачевского шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 25,44300 | 0,25700 |
| 2.27 | Ремонт Новосильского шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 25,44300 | 0,25700 |
| 2.28 | Ремонт ул. Ливенская (элементы обустройства автомобильных дорог) | 51,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 50,88600 | 0,51400 |
| 2.29 | Ремонт ул. Паровозная (элементы обустройства автомобильных дорог) | 51,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 50,88600 | 0,51400 |
| 2.30 | Ремонт пер. Маслозаводской (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 25,44300 | 0,25700 |
| 2.31 | восстановление тротуаров в местах проведения работ по корчевке пней по г. Орлу | 599,72400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 599,72400 |
| 2.32 | ремонт пешеходной зоны в р-не ул. Правый берег реки Орлик | 599,66640 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 599,66640 |
| 2.33 | ремонт тротуара (схода) по ул. Московская, 29 со стороны ул. Революции (решение Советского районного суда по делу N 2-570/2021) | 212,51168 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 212,51168 |
| 2.34 | монтаж внешнего электроснабжения средств контроля соблюдения [ПДД](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=493265&dst=100015) согласно ТУ 7120 от 30.11.2021 (оплачено по счету N 2775 от 30.11.2021 в сумме 32787,18 руб.) - нерегулируемый пешеходный переход | 98,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 98,00000 |
| 2.35 | восстановление существующего остановочного павильона на остановке общественного транспорта "Сквер Гуртьева" по ул. Октябрьская | 65,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 65,00000 |
| 2.36 | ремонт пешеходной дорожки от ул. Матвеева до лицея N 21 вдоль д. N 11а, 13а, 25а по ул. Игнатова | 1917,09054 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1917,09054 |
| 2.37 | устройство пешеходной дорожки по ул. Матвеева в р-не школы N 37 | 99,85800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 99,85800 |
| 2.38 | поставка и установка остановочного павильона на остановке общественного транспорта "Госуниверситет" | 450,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 450,00000 |
| 2.39 | устройство специальных технических средств контроля соблюдения [ПДД](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=493265&dst=100015) на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Комсомольская, 237 (объекты 2021 года) | 2686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 2659,63500 | 26,86500 |
| 2.40 | устройство специальных технических средств контроля соблюдения [ПДД](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=493265&dst=100015) на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Приборостроительная, 8 (объекты 2021 года) | 2686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 2659,63500 | 26,86500 |
| 2.41 | устройство специальных технических средств контроля соблюдения [ПДД](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=493265&dst=100015) на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Карачевская, 61 (объекты 2021 года) | 2686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 2659,63500 | 26,86500 |
| 2.42 | устройство специальных технических средств контроля соблюдения [ПДД](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=493265&dst=100015) на нерегулируемом пешеходном переходе по Кромскому шоссе, 1 (объекты 2021 года) | 2686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 2659,63500 | 26,86500 |
| 2.43 | устройство специальных технических средств контроля соблюдения [ПДД](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=493265&dst=100015) на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Ливенская, 48 (объекты 2021 года) | 2686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 2659,63500 | 26,86500 |
| 2.44 | устройство специальных технических средств контроля соблюдения [ПДД](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=493265&dst=100015) на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Ливенская, 48 (объекты 2021 года) | 2686,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 2659,63500 | 26,86500 |
| 2.45 | Болховское шоссе (2 этап; кредиторская задолженность) | 12420,16800 | 0,00000 | 0,00000 | 12295,96632 | 124,20168 |
| 2.46 | кредиторская задолженность 2021 года | 19371,84360 | 0,00000 | 0,00000 | 19178,12516 | 193,71844 |
| 2.47 | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 11591,72346 | 0,00000 | 0,00000 | 9276,32998 | 2315,39348 |
| 2.48 | незадействованный остаток | 15000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14850,00000 | 150,00000 |
| 3 | Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019 - 2024 годы" национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 367992,78632 | 0,00000 | 0,00000 | 363264,53050 | 4728,25582 |
| 3.1. | ул. Максима Горького | 92917,98844 | 0,00000 | 0,00000 | 91988,80856 | 929,17988 |
| 3.2. | Карачевское шоссе, 1 этап | 158534,92734 | 0,00000 | 0,00000 | 156949,57807 | 1585,34927 |
| 3.3. | ул. Ломоносова | 32108,48903 | 0,00000 | 0,00000 | 31787,40414 | 321,08489 |
| 3.4. | кредиторская задолженность предыдущих лет | 83546,05951 | 0,00000 | 0,00000 | 82538,73973 | 1007,31978 |
| 3.5. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 885,32200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 885,32200 |
| 4 | Устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла | 9330,65108 | 0,00000 | 0,00000 | 5806,10000 | 3524,55109 |
| 4.1 | разработка проекта организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150,00000 |
| 4.2 | внесение изменений в проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150,00000 |
| 4.3 | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе пересечения ул. Матросова с ул. Осипенко | 937,91760 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 937,91760 |
| 4.4 | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе дома N 97 по Наугорскому шоссе | 940,24440 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 940,24440 |
| 4.5 | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе пересечения дома N 93 по ул. Максима Горького | 467,87470 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 467,87470 |
| 4.6 | тех. присоединение к эл. сетям | 58,09092 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 58,09092 |
| 4.7 | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения по ул. Паровозная в районе д. 72, д. 27, д. 17А, д. 4, д. 14 (кредиторская задолженность) | 1603,23240 | 0,00000 | 0,00000 | 1523,07078 | 80,16162 |
| 4.8 | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения на пересечении ул. Советская и ул. Революции | 2154,26711 | 0,00000 | 0,00000 | 2046,55375 | 107,71336 |
| 4.9 | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения на пересечении ул. Михалицына с пер. Артельный | 1489,19710 | 0,00000 | 0,00000 | 1414,73725 | 74,45986 |
| 4.10 | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе д. 177 по Московскому шоссе | 408,76042 | 0,00000 | 0,00000 | 388,32240 | 20,43802 |
| 4.11 | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе д. 3а по ул. Металлургов | 35,22124 | 0,00000 | 0,00000 | 33,46018 | 1,76106 |
| 4.12 | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения ул. Матвеева в районе школы N 37 | 421,00594 | 0,00000 | 0,00000 | 399,95564 | 21,05030 |
| 4.13 | Разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 514,83925 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 514,83925 |
| 5 | Устройство интеллектуальных транспортных систем по организации дорожного движения в городе Орле в рамках реализации регионального проекта "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019 - 2024 годы" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 79600,00000 | 6768,70000 | 0,00000 | 6768,70000 | 0,00000 |
| 7 | Устройство новых, реконструкция, дооборудование существующих линий электроосвещения в пределах улично-дорожной сети на территории МО "Город Орел" | 7642,62569 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7642,62569 |
| 7.1. | восстановление электроосвещения ул. Генерала армии Ковалева | 1758,87720 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1758,87720 |
| 7.2. | восстановление уличного освещения по улице Спивака на участке от улицы Достоевского до улицы Царев брод | 576,50668 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 576,50668 |
| 7.3. | восстановление уличного освещения по проезду вдоль Наугорского шоссе от магазина "Европа" до домов N 90 - 92 | 863,57280 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 863,57280 |
| 7.4. | Устройство наружного освещения по ул. Молдавская (1 этап) | 1361,58300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1361,58300 |
| 7.5. | Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на строительство объекта "Линия искусственного электроосвещения по ул. Высоковольтная в г. Орле" | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 600,00000 |
| 7.6. | прокладка кабельной линии вдоль площади Богоявленская Богоявленского собора для проведения праздничных мероприятий на УДС г. Орла | 2443,93621 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2443,93621 |
| 7.7. | тех. присоединение к эл. сетям | 38,14980 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 38,14980 |
| 7 | Строительство объектов УДС города Орла | 483049,76001 | 377914,76001 | 0,00000 | 100000,00000 | 5135,00000 |
| 7.1. | Реконструкция "Красного моста" в г. Орле | 483049,76001 | 377914,76001 | 0,00000 | 100000,00000 | 5135,00000 |
| 8 | Капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Орле | 133136,90280 | 0,00000 | 0,00000 | 126480,05766 | 6656,84514 |
| 8.1. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Пионерская | 53978,95209 | 0,00000 | 0,00000 | 51280,00449 | 2698,94760 |
| 8.2. | незадействованный остаток | 79157,95070 | 0,00000 | 0,00000 | 75200,05317 | 3957,89754 |
| 2023 год |
| 1 | Содержание улично-дорожной сети города Орла | 1032029,66668 | 0,00000 | 0,00000 | 1016756,40000 | 15273,26666 |
| 1.1. | регламентные работы, в т.ч. | 734009,36357 | 0,00000 | 0,00000 | 723399,29993 | 10610,06364 |
| 1.1.1. | содержание сети ливневой канализации в г. Орле | 20000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19800,00000 | 200,00000 |
| 1.1.2. | выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (объектов безопасности дорожного движения) | 100873,39940 | 0,00000 | 0,00000 | 99864,66541 | 1008,73399 |
| 1.1.3. | проведение работ по содержанию остановочных павильонов общественного транспорта | 8570,62621 | 0,00000 | 0,00000 | 8484,91994 | 85,70626 |
| 1.1.4. | работы по монтажу дополнительного ограждения моста "Дружба" | 2300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2300,00000 |
| 1.1.5. | аренда опор контактной сети, расположенных в полосе отвода улично-дорожной сети города Орла, для возможности крепления и подвешивания UTP. СИП, телекоммуникационных шкафов и камер видеонаблюдения | 1003,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1003,00000 |
| 1.1.7. | прочие работы (уборка, выпиловка деревьев и т.д.) | 601262,33796 | 0,00000 | 0,00000 | 595249,71458 | 6012,62338 |
| 1.2. | восстановление верхних слоев дорожной одежды | 44974,94950 | 0,00000 | 0,00000 | 44525,20000 | 449,74949 |
| 1.3. | закупка дорожной техники (термос-бункер - 1 ед., комбинированная дорожная машина - 4 ед., грузовой автомобиль - 2 ед., автогрейдер - 1 ед., лаповый снегопогрузчик - 2 ед., шнекороторный снегоочиститель - 1 ед., трактор - 5 ед., фронтальный погрузчик - 1 ед.) | 116193,90360 | 0,00000 | 0,00000 | 115031,96456 | 1161,93904 |
| 1.4. | внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками (оказание услуг фиксированной связи) | 35353,53535 | 0,00000 | 0,00000 | 35000,00000 | 353,53535 |
| 1.5. | содержание искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования | 32050,50505 | 0,00000 | 0,00000 | 31730,00000 | 320,50505 |
| 1.6. | ремонт пешеходных мостов | 1700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1700,00000 |
| 1.7. | кредиторская задолженность предыдущих лет | 67747,40961 | 0,00000 | 0,00000 | 67069,93551 | 677,47410 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 47381,02737 | 0,00000 | 0,00000 | 45620,21707 | 1760,81024 |
| 2.1. | ремонт моста "Тургеневский" через р. Орлик | 9370,03028 | 0,00000 | 0,00000 | 9276,32998 | 93,70030 |
| 2.2. | ул. Раздольная от ул. Бурова до кольцевой развязки | 33160,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 32828,40000 | 331,60000 |
| 2.3. | Ремонт участка в районе дома N 29 со стороны ул. Революции в городе Орле | 212,51168 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 212,51168 |
| 2.4. | Ремонт ул. Комсомольская (элементы обустройства автомобильных дорог) | 77,04519 | 0,00000 | 0,00000 | 76,27474 | 0,77045 |
| 2.5. | Ремонт ул. Октябрьская (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.6. | Ремонт ул. Московская (элементы обустройства автомобильных дорог) | 410,90768 | 0,00000 | 0,00000 | 406,79860 | 4,10908 |
| 2.7. | Ремонт Новосильского шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.8. | Ремонт ул. Ливенская (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.9. | Ремонт Московского шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 436,58941 | 0,00000 | 0,00000 | 432,22352 | 4,36589 |
| 2.10. | Ремонт ул. Пушкина (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.11. | Ремонт ул. Лескова (элементы обустройства автомобильных дорог) | 102,72692 | 0,00000 | 0,00000 | 101,69965 | 1,02727 |
| 2.12. | Ремонт Наугорского шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.13. | Ремонт Новосильского шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.14. | Ремонт ул. Паровозная (элементы обустройства автомобильных дорог) | 51,36346 | 0,00000 | 0,00000 | 50,84983 | 0,51363 |
| 2.15. | Ремонт ул. Раздольная (элементы обустройства автомобильных дорог) | 179,77211 | 0,00000 | 0,00000 | 177,97439 | 1,79772 |
| 2.16. | Ремонт ул. Грузовая (элементы обустройства автомобильных дорог) | 77,04519 | 0,00000 | 0,00000 | 76,27474 | 0,77045 |
| 2.17. | Ремонт ул. Р. Люксембург (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.18. | Ремонт ул. МОПРа (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.19. | Ремонт Кромского шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.20. | Ремонт ул. 7-й Орловской дивизии (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.21. | Ремонт ул. Городская (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.22. | Ремонт ул. 1-я Курская (элементы обустройства автомобильных дорог) | 77,04519 | 0,00000 | 0,00000 | 76,27474 | 0,77045 |
| 2.23. | Ремонт ул. Садово-Пушкарная (сквер "Комсомольцев") (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.24. | Ремонт ул. Скворцова (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.25. | Ремонт ул. Полярная (элементы обустройства автомобильных дорог) | 51,36346 | 0,00000 | 0,00000 | 50,84983 | 0,51363 |
| 2.26. | Ремонт ул. Полярная (элементы обустройства автомобильных дорог) | 51,36346 | 0,00000 | 0,00000 | 50,84983 | 0,51363 |
| 2.27. | Ремонт ул. Левый берег реки Орлик "ТРУД" (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.28. | Ремонт Старо-Московского шоссе (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.29. | Ремонт ул. Игнатова (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.30. | Ремонт пл. Богоявленская (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.31. | Ремонт ул. Гуртьева (элементы обустройства автомобильных дорог) | 25,68173 | 0,00000 | 0,00000 | 25,42491 | 0,25682 |
| 2.32. | кредиторская задолженность предыдущих лет (объект 2022 года) | 1573,50388 | 0,00000 | 0,00000 | 1557,76884 | 15,7350 |
| 2.33. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 1087,48832 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1087,4883 |
| 3 | Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019 - 2024 годы" национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 425536,45455 | 0,00000 | 0,00000 | 418280,40001 | 7256,05454 |
| 3.1. | Карачевское шоссе, 2 этап (на участке от ул. Мостовая до черты города) | 91884,07898 | 0,00000 | 0,00000 | 90965,23819 | 918,84079 |
| 3.2. | ул. Комсомольская от Карачевского шоссе до Кромского шоссе (проезжая часть) | 141186,55784 | 0,00000 | 0,00000 | 139774,69226 | 1411,86558 |
| 3.3. | Ремонт ул. Полесская от ул. Максима Горького до ул. Генерала Родина | 56709,86140 | 0,00000 | 0,00000 | 56142,76279 | 567,09861 |
| 3.4. | Ремонт улично-дорожной сети города Орла: ул. Бурова | 86344,36813 | 0,00000 | 0,00000 | 85480,92445 | 863,44368 |
| 3.5. | Капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Раздольная от Болховского шоссе до ул. Михалицына с территорией моста через р. Ока "Раздольный" и путепровода "378 км по ул. Михалицына" | 46380,58820 | 0,00000 | 0,00000 | 45916,78232 | 463,80588 |
| 3.6. | кредиторская задолженность предыдущих лет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.7. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 3031,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3031,00000 |
| 4 | Устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла | 2200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2200,00000 |
| 4.1. | разработка проекта организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150,00000 |
| 4.2. | устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения в районе дома N 1 по ул. Металлургов | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150,00000 |
| 4.3. | установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки | 1900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1900,00000 |
| 5 | Устройство интеллектуальных транспортных систем по организации дорожного движения в городе Орле в рамках реализации регионального проекта "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019 - 2024 годы" национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 149100,00000 | 106692,10000 | 0,00000 | 106692,10000 | 0,00000 |
| 6 | Устройство новых, реконструкция, дооборудование существующих линий электроосвещения в пределах улично-дорожной сети на территории МО "Город Орел" | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7 | Строительство объектов УДС города Орла | 1518965,37259 | 1498901,80000 | 0,00000 | 4873,91886 | 0,00000 |
| 7.1. | Реконструкция "Красного моста" в г. Орле | 1518965,37259 | 1498901,80000 | 0,00000 | 4873,91886 | 0,00000 |
| 8 | Капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Орле | 315873,19287 | 0,00000 | 0,00000 | 312535,42066 | 3337,77221 |
| 8.1. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Пионерская | 13327,52447 | 0,00000 | 0,00000 | 13194,24923 | 133,27524 |
| 8.2. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Полярная | 12621,01945 | 0,00000 | 0,00000 | 12494,80926 | 126,21019 |
| 8.3. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Кольцевая | 19064,62800 | 0,00000 | 0,00000 | 18873,98172 | 190,64628 |
| 8.4. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Энгельса | 18412,25491 | 0,00000 | 0,00000 | 18228,13236 | 184,12255 |
| 8.5. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Деповская | 19125,65976 | 0,00000 | 0,00000 | 18934,40316 | 191,25660 |
| 8.6. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Беговая - ул. Благининой на участке от Московского шоссе до границы города Орла | 7675,17153 | 0,00000 | 0,00000 | 7598,41981 | 76,75172 |
| 8.7. | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Комсомольская от Карачевского шоссе до Кромского шоссе (прилегающая территория) | 194813,39167 | 0,00000 | 0,00000 | 192865,25775 | 1948,13392 |
| 8.8. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Полевая | 4158,59388 | 0,00000 | 0,00000 | 4117,00794 | 41,58594 |
| 8.9. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Высокая | 4087,76789 | 0,00000 | 0,00000 | 4046,89021 | 40,87768 |
| 8.10. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Радищева | 4123,18089 | 0,00000 | 0,00000 | 4081,94908 | 41,23181 |
| 8.11. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Волжская | 4123,18089 | 0,00000 | 0,00000 | 4081,94908 | 41,23181 |
| 8.12. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Гвардейская | 5575,88521 | 0,00000 | 0,00000 | 5520,12636 | 55,75885 |
| 8.13. | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Южный, 3 участок | 4288,92732 | 0,00000 | 0,00000 | 4246,03805 | 42,88927 |
| 8.14. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 4476,00700 | 0,00000 | 0,00000 | 4252,20665 | 223,80035 |
| 8.15. | незадействованный остаток | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2024 год |
| 1 | Содержание улично-дорожной сети города Орла | 1279525,80775 | 0,00000 | 0,00000 | 1256906,78957 | 22619,01818 |
| 1.1. | регламентные работы | 743993,18961 | 0,00000 | 0,00000 | 736553,25771 | 7439,93190 |
| 1.1.1. | содержание сети ливневой канализации в г. Орле | 20656,56566 | 0,00000 | 0,00000 | 20450,00000 | 206,56566 |
| 1.1.2. | выполнение работ по содержанию и обслуживанию объектов безопасности дорожного движения | 91972,91505 | 0,00000 | 0,00000 | 91053,18590 | 919,72915 |
| 1.1.3. | проведение работ по содержанию остановочных павильонов общественного транспорта | 4025,17177 | 0,00000 | 0,00000 | 3984,92005 | 40,25172 |
| 1.1.4. | увеличение уровня освещенности автомобильных дорог | 10526,23950 | 0,00000 | 0,00000 | 10420,97711 | 105,26240 |
| 1.1.5. | прочие работы (уборка, выпиловка деревьев и т.д.) | 616812,29763 | 0,00000 | 0,00000 | 610644,17465 | 6168,12298 |
| 1.2. | восстановление верхних слоев дорожной одежды | 272000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 269280,00000 | 2720,00000 |
| 1.3. | закупка дорожной техники | 118693,90360 | 0,00000 | 0,00000 | 117506,96456 | 1186,93904 |
| 1.4. | внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками | 39222,22222 | 0,00000 | 0,00000 | 38830,00000 | 392,22222 |
| 1.5. | обеспечение информационной безопасности объекта КИИ | 8642,99000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8642,99000 |
| 1.6. | содержание искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования | 5231,26179 | 0,00000 | 0,00000 | 5178,94917 | 52,31262 |
| 1.7. | ремонт пешеходных мостов | 1280,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1280,00000 |
| 1.8. | кредиторская задолженность предыдущих лет | 90462,24053 | 0,00000 | 0,00000 | 89557,61813 | 904,62241 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 100519,04524 | 0,00000 | 0,00000 | 97495,99731 | 3023,04793 |
| 2.1. | ул. Поселковая от моста "Лужковский" через реку Оку до границы города Орла | 21956,69387 | 0,00000 | 0,00000 | 21737,12693 | 219,56694 |
| 2.2. | ул. Алроса | 4144,83591 | 0,00000 | 0,00000 | 4103,38755 | 41,44836 |
| 2.3. | ул. Зеленина | 10589,70054 | 0,00000 | 0,00000 | 10483,80353 | 105,89701 |
| 2.4. | бульвар Молодежи | 6270,32000 | 0,00000 | 0,00000 | 5614,60680 | 655,71320 |
| 2.5. | Ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Городская (проезжая часть) | 22536,31673 | 0,00000 | 0,00000 | 22310,95356 | 225,36317 |
| 2.6. | ул. Цветаева от ул. Полесская до Наугорского шоссе | 12822,11510 | 0,00000 | 0,00000 | 12693,89395 | 128,22115 |
| 2.7. | ул. 60-летия Октября от ул. 8 Марта до моста в створе ул. Герцена и ул. 60-летия Октября через р. Оку (включая проезжую часть моста) | 3846,40021 | 0,00000 | 0,00000 | 3807,93621 | 38,46400 |
| 2.8. | ул. 1-я Курская от дома N 92 до ул. Магазинная (исключая территорию путепровода) | 4110,32122 | 0,00000 | 0,00000 | 4069,21801 | 41,10321 |
| 2.9. | ул. Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького | 3285,89163 | 0,00000 | 0,00000 | 3253,03271 | 32,85892 |
| 2.10. | Ремонт улично-дорожной сети города Орла: ул. Бурова (завершение) | 9517,21015 | 0,00000 | 0,00000 | 9422,03805 | 95,17210 |
| 2.13. | кредиторская задолженность предыдущих лет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 |
| 2.14. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 1439,23988 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1439,2399 |
| 3 | Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019 - 2024 годы" национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 147407,62700 | 0,00000 | 0,00000 | 145489,04072 | 1918,58627 |
| 3.1. | Ремонт ул. Полесская от ул. Максима Горького до ул. Генерала Родина | 39437,60279 | 0,00000 | 0,00000 | 39043,22676 | 394,37603 |
| 3.2. | Ремонт ул. Советская от наб. Дубровинского до ул. Герцена | 16291,18946 | 0,00000 | 0,00000 | 16128,27757 | 162,91189 |
| 3.3. | Ремонт ул. Советская (восстановление бортовых камней) | 4587,59011 | 0,00000 | 0,00000 | 4541,71421 | 45,87590 |
| 3.4. | Ремонт ул. Пролетарская гора от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького, от дома N 5 до ул. Ленина (1 этап) | 1933,23164 | 0,00000 | 0,00000 | 1913,89932 | 19,33232 |
| 3.5. | Ремонт ул. Пролетарская гора от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького, от дома N 5 до ул. Ленина (2 этап) | 7174,31354 | 0,00000 | 0,00000 | 7102,57040 | 71,74314 |
| 3.6. | Капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Михалицына (проезжая часть) | 74339,47995 | 0,00000 | 0,00000 | 73596,08515 | 743,39480 |
| 3.8. | Ремонт ул. Покровская от ул. Московская до ул. Советская | 3195,21951 | 0,00000 | 0,00000 | 3163,26731 | 31,95220 |
| 3.9. | кредиторская задолженность предыдущих лет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.10. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 449,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 449,00000 |
| 4 | Устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла | 849,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 849,00000 |
| 4.1. | разработка проекта организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.2. | внесение изменений в проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.3. | установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки | 849,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 849,00000 |
| 5 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамах реализации регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", обеспечивающего достижение целей федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", входящего в состав национального проекта "Безопасные качественные дороги" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | 27015,85859 | 26478,20000 | 0,00000 | 267,50000 | 270,15859 |
| 6 | Устройство новых, реконструкция, дооборудование существующих линий электроосвещения в пределах улично-дорожной сети на территории МО "Город Орел" | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 600,00000 |
| 6.1. | Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на строительство объекта "Линия искусственного электроосвещения по ул. Высоковольтная в г. Орле" | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 600,00000 |
| 7 | Строительство/реконструкция объектов УДС города Орла | 170,17606 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 170,17606 |
| 7.1. | Реконструкция "Красного моста" в г. Орле | 170,17606 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 170,17606 |
| 8 | Капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Орле | 394910,43660 | 0,00000 | 0,00000 | 389488,40184 | 5422,03480 |
| 8.1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Городская (прилегающая территория) | 42472,04624 | 0,00000 | 0,00000 | 42047,32578 | 424,72046 |
| 8.2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Михалицына (прилегающая территория) с примыканием ул. Космонавтов на участке от ул. Михалицына до дома N 15 по пер. Межевой | 36694,01292 | 0,00000 | 0,00000 | 36327,07279 | 366,94013 |
| 8.3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Полевая | 3694,87155 | 0,00000 | 0,00000 | 3657,92283 | 36,94872 |
| 8.4 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Высокая | 6014,24055 | 0,00000 | 0,00000 | 5954,09814 | 60,14241 |
| 8.5 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Радищева | 3094,25276 | 0,00000 | 0,00000 | 3063,31023 | 30,94253 |
| 8.6 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Волжская | 3106,60309 | 0,00000 | 0,00000 | 3075,53706 | 31,06603 |
| 8.7 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Гвардейская | 5868,90825 | 0,00000 | 0,00000 | 5810,21918 | 58,68908 |
| 8.8 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Южный от ул. Тульская до ул. Ольховецкая | 1828,62549 | 0,00000 | 0,00000 | 1810,33924 | 18,28626 |
| 8.9 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Елецкая | 16665,91100 | 0,00000 | 0,00000 | 16499,25189 | 166,65911 |
| 8.10 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Серпуховская | 10864,22200 | 0,00000 | 0,00000 | 10755,57978 | 108,64222 |
| 8.11 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Приокский - ул. Отрадная | 7609,43500 | 0,00000 | 0,00000 | 7533,34065 | 76,09435 |
| 8.12 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Приокская | 3726,14500 | 0,00000 | 0,00000 | 3688,88355 | 37,26145 |
| 8.13 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Скульптурная | 13014,80800 | 0,00000 | 0,00000 | 12884,65992 | 130,14808 |
| 8.14 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Менделеева | 7472,43200 | 0,00000 | 0,00000 | 7397,70768 | 74,72432 |
| 8.15 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Яблочная | 18499,23300 | 0,00000 | 0,00000 | 18314,24067 | 184,99233 |
| 8.16 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Половецкий | 8674,34200 | 0,00000 | 0,00000 | 8587,59858 | 86,74342 |
| 8.17 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Полигонная | 4769,98800 | 0,00000 | 0,00000 | 4722,28812 | 47,69988 |
| 8.18 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Ново-Лужковская | 4520,89800 | 0,00000 | 0,00000 | 4475,68902 | 45,20898 |
| 8.19 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Магазинная | 8964,14800 | 0,00000 | 0,00000 | 8874,50652 | 89,64148 |
| 8.20 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Турбина | 3425,62000 | 0,00000 | 0,00000 | 3391,36380 | 34,25620 |
| 8.21 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Кривцова | 3936,61100 | 0,00000 | 0,00000 | 3897,24489 | 39,36611 |
| 8.22 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Городской | 7956,45427 | 0,00000 | 0,00000 | 7876,88973 | 79,56454 |
| 8.23 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Линейная | 14152,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 14011,35120 | 141,52880 |
| 8.24 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Степная | 6379,69400 | 0,00000 | 0,00000 | 6315,89706 | 63,79694 |
| 8.25 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Лужковская от ул. Поселковая до ул. Афонина | 4778,61999 | 0,00000 | 0,00000 | 4730,83379 | 47,78620 |
| 8.26 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Уральская | 2341,19900 | 0,00000 | 0,00000 | 2317,78701 | 23,41199 |
| 8.27 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Мичурина | 16266,31600 | 0,00000 | 0,00000 | 16103,65284 | 162,66316 |
| 8.28 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Смоленская | 18072,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 17891,57700 | 180,72300 |
| 8.29 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Менделеева | 1233,18700 | 0,00000 | 0,00000 | 1220,85513 | 12,33188 |
| 8.30 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Еловый | 1746,19700 | 0,00000 | 0,00000 | 1728,73503 | 17,46197 |
| 8.31 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Грибной | 1992,11600 | 0,00000 | 0,00000 | 1972,19484 | 19,92116 |
| 8.32 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Заречная | 6860,29100 | 0,00000 | 0,00000 | 6791,68809 | 68,60291 |
| 8.33 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Тимирязева | 6361,54600 | 0,00000 | 0,00000 | 6297,93054 | 63,61547 |
| 8.34 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Отрадный | 1911,95200 | 0,00000 | 0,00000 | 1892,83248 | 19,11952 |
| 8.35 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Радужная | 4970,87200 | 0,00000 | 0,00000 | 4921,16328 | 49,70872 |
| 8.36 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Преображенского | 2339,56400 | 0,00000 | 0,00000 | 2316,16836 | 23,39564 |
| 8.37 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Заливной | 1671,16700 | 0,00000 | 0,00000 | 1654,45533 | 16,71167 |
| 8.38 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: туп. Стеклянный | 2183,20300 | 0,00000 | 0,00000 | 2161,37097 | 21,83203 |
| 8.39 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Стеклянный | 1402,31500 | 0,00000 | 0,00000 | 1388,29185 | 14,02315 |
| 8.40 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Игрушечный | 3010,01300 | 0,00000 | 0,00000 | 2979,91287 | 30,10013 |
| 8.41 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: туп. Линейный | 2503,65600 | 0,00000 | 0,00000 | 2478,61944 | 25,03656 |
| 8.42 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Чкалова | 16932,36900 | 0,00000 | 0,00000 | 16763,04531 | 169,32369 |
| 8.43 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Станционная | 9551,21100 | 0,00000 | 0,00000 | 9455,69889 | 95,51211 |
| 8.44 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Деревообделочная | 13433,97300 | 0,00000 | 0,00000 | 13299,63327 | 134,33973 |
| 8.45 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Шульгина | 18215,82200 | 0,00000 | 0,00000 | 18033,66378 | 182,15822 |
| 8.46 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Крестьянская | 3815,83500 | 0,00000 | 0,00000 | 3777,67665 | 38,15835 |
| 8.47 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Смоленский | 2900,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 2871,01980 | 29,00020 |
| 8.48 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Лазо | 5522,50200 | 0,00000 | 0,00000 | 5467,27698 | 55,22502 |
| 8.50 | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 1487,80849 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1487,80849 |
| 2025 год |
| 1 | Содержание улично-дорожной сети города Орла | 926090,90909 | 0,00000 | 0,00000 | 900000,00000 | 26090,90909 |
| 1.1. | регламентные работы | 598822,71507 | 0,00000 | 0,00000 | 592834,48792 | 5988,22715 |
| 1.1.1. | содержание сети ливневой канализации в г. Орле | 20000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19800,00000 | 200,00000 |
| 1.1.2. | выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (объектов безопасности дорожного движения) | 98494,97823 | 0,00000 | 0,00000 | 97510,02845 | 984,94978 |
| 1.1.4. | прочие работы (уборка, выпиловка деревьев и т.д.) | 480327,73684 | 0,00000 | 0,00000 | 475524,45947 | 4803,27737 |
| 1.2. | восстановление верхних слоев дорожной одежды | 77949,49495 | 0,00000 | 0,00000 | 77170,00000 | 779,49495 |
|  | обеспечение информационной безопасности объекта КИИ | 12000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12000,00000 |
| 1.3. | закупка дорожной техники | 127072,32477 | 0,00000 | 0,00000 | 125801,60152 | 1270,72325 |
| 1.4. | внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками | 10101,01010 | 0,00000 | 0,00000 | 10000,00000 | 101,01010 |
| 1.5. | содержание искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования | 5050,50505 | 0,00000 | 0,00000 | 5000,00000 | 50,50505 |
| 1.7. | ремонт пешеходных мостов | 5000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5000,00000 |
| 1.8. | кредиторская задолженность предыдущих лет | 90094,85915 | 0,00000 | 0,00000 | 89193,91056 | 900,94859 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 42700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 37323,00000 | 5377,00000 |
| 2.1. | ул. Раздольная от ул. Бурова до ул. Металлургов | 37700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 37323,00000 | 377,00000 |
| 2.2. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 5000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5000,00000 |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | 264595,95960 | 0,00000 | 0,00000 | 257000,00000 | 7595,95960 |
| 3.1. | капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла ул. Комсомольская на участке от Гостиная до Красина (корректировка) | 108715,99960 | 0,00000 | 0,00000 | 107628,83960 | 1087,16000 |
| 3.2. | капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Тургенева на участке от ул. Брестская до дома N 17 по ул. Ленина и на участке от ул. Салтыкова-Щедрина до моста Тургеневский через р. Орлик | 94156,09000 | 0,00000 | 0,00000 | 93214,52910 | 941,56090 |
| 3.3. | капитальный ремонт ул. Максима Горького на участке от ул. Брестская до ул. 7 Ноября | 56723,87000 | 0,00000 | 0,00000 | 56156,63130 | 567,23870 |
| 3.4. | кредиторская задолженность предыдущих лет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.5. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 5000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5000,00000 |
| 4 | Устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла | 1000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1000,00000 |
| 4.1. | разработка проекта организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 |
| 4.2. | внесение изменений в проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 |
| 5 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамах реализации регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", обеспечивающего достижение целей федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", входящего в состав национального проекта "Инфраструктура для жизни" | 23780,90910 | 23222,92929 | 0,00000 | 320,17071 | 237,80910 |
| 6 | Устройство новых, реконструкция, дооборудование существующих линий электроосвещения в пределах улично-дорожной сети на территории МО "Город Орел" | 10000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10000,00000 |
| 6.2. | Освещение подходов к общеобразовательным учреждениям | 10000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10000,00000 |
| 7 | Строительство/реконструкция объектов УДС города Орла | 154009,19192 | 0,00000 | 0,00000 | 152069,10000 | 1940,09192 |
| 7.1 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети для обеспечения пешеходной и транспортной доступности с ул. Левый берег реки Орлик на ул. Правый берег реки Орлик по мосту "Юбилейный" (разработка проектно-сметной документации) | 10000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9500,00000 | 500,00000 |
| 7.2 | Реконструкция объекта "Улица Авиационная на участке от Карачевского ш. до ул. Спивака в г. Орле" | 144009,19192 | 0,00000 | 0,00000 | 142569,10000 | 1440,09192 |
| 8 | Капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Орле | 1086353,73737 | 0,00000 | 0,00000 | 732158,20000 | 354195,53737 |
| 8.1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Михалицына (прилегающая территория) с примыканием ул. Космонавтов на участке от ул. Михалицына до дома N 15 по пер. Межевой | 16991,53494 | 0,00000 | 0,00000 | 16821,61959 | 169,91535 |
| 8.2 | Капитальный ремонт ул. Солнцевская | 44321,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 43878,73050 | 443,21950 |
| 8.3 | Капитальный ремонт проезда к озеру Светлая жизнь | 40998,51227 | 0,00000 | 0,00000 | 40588,52715 | 409,98512 |
| 8.4 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Салтыкова-Щедрина с территорией прилегающих улиц (ул. 7 Ноября от д. N 8 до д. N 9 по ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Тургенева) | 100000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 99000,00000 | 1000,00000 |
| 8.5 | Капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Сурена Шаумяна | 32090,06992 | 0,00000 | 0,00000 | 31769,16922 | 320,90070 |
| 8.6 | Капитальный ремонт ул. Колхозная | 68678,04995 | 0,00000 | 0,00000 | 67991,26945 | 686,78050 |
| 8.7 | Капитальный ремонт ул. Игнатова от ул. Октябрьская до ул. Цветаева, ул. Цветаева от ул. Игнатова до ул. Приборостроительная, ул. Приборостроительная от ул. Цветаева до ул. Героев пожарных | 60000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 59400,00000 | 600,00000 |
| 8.9 | Капитальный ремонт ул. Энгельса (2 этап) | 20400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20400,00000 |
| 8.11 | Капитальный ремонт ул. Русанова на участке от пересечения с наб. Дубровинского до пересечения с ул. 1-я Курская | 99400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 99400,00000 |
| 8.12 | Капитальный ремонт дорог по Наугорскому кладбищу | 57000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 57000,00000 |
| 8.13 | Капитальный ремонт ул. Комсомольская на участке от пер. Маслозаводской до дома N 229 | 30000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 30000,00000 |
| 8.14 | Капитальный ремонт дорог по ул. Матросова | 80000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 80000,00000 |
| 8.15 | Капитальный ремонт дорог по ул. Осипенко | 50000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50000,00000 |
| 8.16 | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Комсомольская от Карачевского шоссе до Кромского шоссе (прилегающая территория) | 5000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5000,00000 |
| 8.17 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Лесопильная | 9372,46300 | 0,00000 | 0,00000 | 9278,73837 | 93,72463 |
| 8.18 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. 3 Курская от ул. Магазинная до дома 94 | 1634,40779 | 0,00000 | 0,00000 | 1618,06371 | 16,34408 |
| 8.19 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Дружбы | 4788,77587 | 0,00000 | 0,00000 | 4740,88811 | 47,88776 |
| 8.20 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Ковыльный | 3984,25263 | 0,00000 | 0,00000 | 3944,41010 | 39,84253 |
| 8.21 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Лужковский | 6142,92383 | 0,00000 | 0,00000 | 6081,49459 | 61,42924 |
| 8.22 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Светлая | 4175,42627 | 0,00000 | 0,00000 | 4133,67201 | 41,75426 |
| 8.23 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. 6 Орловской дивизии (на участке от ул. Афонина до ул. Поселковая) | 4013,74230 | 0,00000 | 0,00000 | 3973,60488 | 40,13742 |
| 8.24 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Афонина | 5587,70564 | 0,00000 | 0,00000 | 5531,82858 | 55,87706 |
| 8.25 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Пойменный | 3235,48855 | 0,00000 | 0,00000 | 3203,13366 | 32,35489 |
| 8.26 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Пойменная | 7831,62566 | 0,00000 | 0,00000 | 7753,30940 | 78,31626 |
| 8.27 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: Равнинный пер. | 1833,54716 | 0,00000 | 0,00000 | 1815,21169 | 18,33547 |
| 8.28 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Скульптурный | 1514,92376 | 0,00000 | 0,00000 | 1499,77452 | 15,14924 |
| 8.29 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Проходной | 1435,26741 | 0,00000 | 0,00000 | 1420,91474 | 14,35267 |
| 8.30 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Преображенского | 8253,80163 | 0,00000 | 0,00000 | 8171,26361 | 82,53802 |
| 8.31 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Донской | 5537,53996 | 0,00000 | 0,00000 | 5482,16456 | 55,37540 |
| 8.32 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Текстильная | 4071,87373 | 0,00000 | 0,00000 | 4031,15499 | 40,71874 |
| 8.33 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Кировский | 2545,46108 | 0,00000 | 0,00000 | 2520,00647 | 25,45461 |
| 8.34 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Контактная | 4245,75346 | 0,00000 | 0,00000 | 4203,29593 | 42,45753 |
| 8.35 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Тепловозный | 1625,69742 | 0,00000 | 0,00000 | 1609,44045 | 16,25697 |
| 8.36 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Полтавская | 1515,21313 | 0,00000 | 0,00000 | 1500,06100 | 15,15213 |
| 8.37 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Андриабужная | 13415,94959 | 0,00000 | 0,00000 | 13281,79009 | 134,15950 |
| 8.38 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Самарский | 1452,07925 | 0,00000 | 0,00000 | 1437,55846 | 14,52079 |
| 8.39 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Пришвина | 2817,34941 | 0,00000 | 0,00000 | 2789,17592 | 28,17349 |
| 8.40 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Электровозная | 6723,75826 | 0,00000 | 0,00000 | 6656,52068 | 67,23758 |
| 8.41 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: туп. Медведевский | 1744,07343 | 0,00000 | 0,00000 | 1726,63270 | 17,44073 |
| 8.42 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Торцовый | 2328,06184 | 0,00000 | 0,00000 | 2304,78122 | 23,28062 |
| 8.43 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Шахматный | 1815,09906 | 0,00000 | 0,00000 | 1796,94807 | 18,15099 |
| 8.44 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: проезд Парковый | 1972,93376 | 0,00000 | 0,00000 | 1953,20442 | 19,72934 |
| 8.45 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Прядильный | 1530,99660 | 0,00000 | 0,00000 | 1515,68663 | 15,30997 |
| 8.46 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Локомотивный | 2391,19572 | 0,00000 | 0,00000 | 2367,28376 | 23,91196 |
| 8.47 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Вагонный | 1412,62060 | 0,00000 | 0,00000 | 1398,49439 | 14,12621 |
| 8.48 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Бригадный | 1680,93957 | 0,00000 | 0,00000 | 1664,13017 | 16,80940 |
| 8.49 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Хлебный | 3961,65100 | 0,00000 | 0,00000 | 3922,03449 | 39,61651 |
| 8.50 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Тупиковый | 1388,94537 | 0,00000 | 0,00000 | 1375,05592 | 13,88945 |
| 8.51 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Медведева | 8704,58376 | 0,00000 | 0,00000 | 8617,53792 | 87,04584 |
| 8.52 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Ново-Прядильная | 3740,68241 | 0,00000 | 0,00000 | 3703,27559 | 37,40682 |
| 8.53 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Пожарный | 1720,39824 | 0,00000 | 0,00000 | 1703,19426 | 17,20398 |
| 8.54 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Белинского | 5492,64762 | 0,00000 | 0,00000 | 5437,72114 | 54,92648 |
| 8.55 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Культурный | 5768,85832 | 0,00000 | 0,00000 | 5711,16974 | 57,68858 |
| 8.56 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Заводская | 5989,82690 | 0,00000 | 0,00000 | 5929,92863 | 59,89827 |
| 8.57 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. 1 Пушкарная | 11837,60258 | 0,00000 | 0,00000 | 11719,22655 | 118,37603 |
| 8.58 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. 2 Пушкарная | 9470,08206 | 0,00000 | 0,00000 | 9375,38124 | 94,70082 |
| 8.59 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Зеленый берег | 11048,42907 | 0,00000 | 0,00000 | 10937,94478 | 110,48429 |
| 8.60 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: наб. Есенина | 6400,19711 | 0,00000 | 0,00000 | 6336,19514 | 64,00197 |
| 8.61 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Чапаева | 8680,90856 | 0,00000 | 0,00000 | 8594,09947 | 86,80909 |
| 8.62 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Садово-Пушкарная | 17756,40386 | 0,00000 | 0,00000 | 17578,83982 | 177,56404 |
| 8.63 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Панчука | 16572,64361 | 0,00000 | 0,00000 | 16406,91717 | 165,72644 |
| 8.64 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Достоевского | 11837,60258 | 0,00000 | 0,00000 | 11719,22655 | 118,37603 |
| 8.65 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Циолковского | 8680,90856 | 0,00000 | 0,00000 | 8594,09947 | 86,80909 |
| 8.66 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Андреева | 6285,76697 | 0,00000 | 0,00000 | 6222,90930 | 62,85767 |
| 8.67 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Спивака | 16572,64361 | 0,00000 | 0,00000 | 16406,91717 | 165,72644 |
| 8.68 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Чайкиной | 2825,24115 | 0,00000 | 0,00000 | 2796,98874 | 28,25241 |
| 8.69 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Земнухова | 2888,37503 | 0,00000 | 0,00000 | 2859,49128 | 28,88375 |
| 8.70 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Кошевого | 2919,94197 | 0,00000 | 0,00000 | 2890,74255 | 29,19942 |
| 8.71 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Тюленина | 3638,08986 | 0,00000 | 0,00000 | 3601,70896 | 36,38090 |
| 8.72 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Громовой | 2272,81971 | 0,00000 | 0,00000 | 2250,09151 | 22,72820 |
| 8.73 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Шевцовой | 2706,86512 | 0,00000 | 0,00000 | 2679,79647 | 27,06865 |
| 8.74 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Островского | 6550,14009 | 0,00000 | 0,00000 | 6484,63869 | 65,50140 |
| 8.75 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Моховая | 6534,35664 | 0,00000 | 0,00000 | 6469,01307 | 65,34357 |
| 8.76 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Калужская | 8680,90856 | 0,00000 | 0,00000 | 8594,09947 | 86,80909 |
| 8.77 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Восточная | 6518,57315 | 0,00000 | 0,00000 | 6453,38742 | 65,18573 |
| 8.78 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Ольховецкая | 5169,08642 | 0,00000 | 0,00000 | 5117,39556 | 51,69086 |
| 8.79 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Краснозоренская | 6731,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 6664,33350 | 67,31650 |
| 8.80 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Придорожная | 2564,81389 | 0,00000 | 0,00000 | 2539,16575 | 25,64814 |
| 8.81 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Лебединый | 844,41565 | 0,00000 | 0,00000 | 835,97149 | 8,44416 |
| 8.82 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Мебельная | 1744,07344 | 0,00000 | 0,00000 | 1726,63271 | 17,44073 |
| 8.83 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Краснозоренский | 1736,18171 | 0,00000 | 0,00000 | 1718,81989 | 17,36182 |
| 8.84 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Столярный | 947,00818 | 0,00000 | 0,00000 | 937,53810 | 9,47008 |
| 8.85 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Надежды | 3748,57415 | 0,00000 | 0,00000 | 3711,08841 | 37,48574 |
| 8.86 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Сечкина | 2280,71143 | 0,00000 | 0,00000 | 2257,90432 | 22,80711 |
| 8.87 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: пер. Сечкина | 1996,60897 | 0,00000 | 0,00000 | 1976,64288 | 19,96609 |
| 8.88 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Героев чекистов | 1625,69742 | 0,00000 | 0,00000 | 1609,44045 | 16,25697 |
| 8.89 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Героев милиционеров | 757,60614 | 0,00000 | 0,00000 | 750,03008 | 7,57606 |
| 8.90 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Благининой | 16250,15205 | 0,00000 | 0,00000 | 16087,65053 | 162,50152 |
| 8.91 | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 5000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5000,00000 |
| 2026 год |
| 1 | Содержание улично-дорожной сети города Орла | 909090,90909 | 0,00000 | 0,00000 | 900000,00000 | 3421,42980 |
| 1.1. | регламентные работы | 734795,99539 | 0,00000 | 0,00000 | 727448,03544 | 7347,95995 |
| 1.1.1. | содержание сети ливневой канализации в г. Орле | 20000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19800,00000 | 200,00000 |
| 1.1.2. | выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (объектов безопасности дорожного движения) | 100873,39940 | 0,00000 | 0,00000 | 99864,66541 | 1008,73399 |
| 1.1.3. | проведение работ по содержанию остановочных павильонов общественного транспорта | 4025,17177 | 0,00000 | 0,00000 | 3984,92005 | 40,25172 |
| 1.1.4. | прочие работы (уборка, выпиловка деревьев и т.д.) | 609897,42422 | 0,00000 | 0,00000 | 603798,44998 | 429,49495 |
| 1.2. | восстановление верхних слоев дорожной одежды | 42949,49495 | 0,00000 | 0,00000 | 42520,00000 | 429,49495 |
| 1.3. | закупка дорожной техники | 116193,90360 | 0,00000 | 0,00000 | 115031,96456 | 1161,93904 |
| 1.4. | внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками | 10101,01010 | 0,00000 | 0,00000 | 10000,00000 | 101,01010 |
| 1.5. | содержание искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования | 5050,50505 | 0,00000 | 0,00000 | 5000,00000 | 50,50505 |
| 1.6. | ремонт пешеходных мостов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 3947,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3947,00000 |
| 2.1. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 3947,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3947,00000 |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | 306030,30303 | 0,00000 | 0,00000 | 300000,00000 | 6030,30303 |
| 3.1 | капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла ул. Комсомольская на участке от Гостиной до Красина (корректировка) | 204284,00040 | 0,00000 | 0,00000 | 202241,16040 | 2042,84000 |
| 3.2 | капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла ул. Революции | 98746,30263 | 0,00000 | 0,00000 | 97758,83960 | 987,46303 |
| 3.3 | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 3000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3000,00000 |
| 4 | Устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла | 1000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1000,00000 |
| 4.1. | разработка проекта организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 |
| 4.2. | внесение изменений в проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 |
| 5 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамах реализации регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", обеспечивающего достижение целей федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", входящего в состав национального проекта "Инфраструктура для жизни" | 90490,60607 | 80627,10000 | 0,00000 | 8958,60000 | 904,90607 |
| 5.1 | Разработка и внедрение интеллектуальной транспортной системы в рамках Орловской агломерации на базе муниципального образования "Город Орел" | 90490,60607 | 80627,10000 | 0,00000 | 8958,60000 | 904,90607 |
| 6 | Устройство новых, реконструкция, дооборудование существующих линий электроосвещения в пределах улично-дорожной сети на территории МО "Город Орел" | 8000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8000,00000 |
| 6.1 | Освещение подходов к общеобразовательным учреждениям | 8000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8000,00000 |
| 7 | Строительство/реконструкция объектов УДС города Орла | 313630,80808 | 0,00000 | 0,00000 | 310494,50000 | 3136,30808 |
| 7.1 | Реконструкция объекта "Улица Авиационная на участке от Карачевского ш. до ул. Спивака в г. Орле" | 313630,80808 | 0,00000 | 0,00000 | 310494,50000 | 3136,30808 |
| 8 | Капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Орле | 718605,80013 | 0,00000 | 0,00000 | 100000,00000 | 618605,80013 |
| 8.1 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Орла по ул. Салтыкова-Щедрина с территорией прилегающих улиц (ул. 7 Ноября от д. N 8 до д. N 9 по ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Тургенева от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Октябрьская, ул. Брестская от ул. Максима Горького до ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Полесская от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Октябрьская, ул. Гуртьева от д. N 2 до ул. Максима Горького, ул. Красноармейская от д. N 4 до д. N 6) и (корректировка) | 139000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100000,00000 | 39000,00000 |
| 8.2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Игнатова - ул. Приборостроительная от разворотного кольца до ул. Октябрьская | 200000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 200000,00000 |
| 8.3 | Капитальный ремонт ул. Тамбовская | 42356,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 42356,70000 |
| 8.4 | Капитальный ремонт ул. Колхозная | 73321,95005 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 73321,95005 |
| 8.5 | Капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Сурена Шаумяна | 112891,34008 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 112891,34008 |
| 8.6 | Капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Красноармейская | 147088,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 147088,81000 |
| 8.7 | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 3947,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3947,00000 |
| 2027 год |
| 1 | Содержание улично-дорожной сети города Орла | 909090,90909 | 0,00000 | 0,00000 | 900000,00000 | 3421,42980 |
| 1.1. | регламентные работы | 734795,99539 | 0,00000 | 0,00000 | 727448,03544 | 7347,95995 |
| 1.1.1. | содержание сети ливневой канализации в г. Орле | 20000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19800,00000 | 200,00000 |
| 1.1.2. | выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (объектов безопасности дорожного движения) | 100873,39940 | 0,00000 | 0,00000 | 99864,66541 | 1008,73399 |
| 1.1.3. | проведение работ по содержанию остановочных павильонов общественного транспорта | 4025,17177 | 0,00000 | 0,00000 | 3984,92005 | 40,25172 |
| 1.1.4. | прочие работы (уборка, выпиловка деревьев и т.д.) | 609897,42422 | 0,00000 | 0,00000 | 603798,44998 | 429,49495 |
| 1.2. | восстановление верхних слоев дорожной одежды | 42949,49495 | 0,00000 | 0,00000 | 42520,00000 | 429,49495 |
| 1.3. | закупка дорожной техники | 116193,90360 | 0,00000 | 0,00000 | 115031,96456 | 1161,93904 |
| 1.4. | внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками | 10101,01010 | 0,00000 | 0,00000 | 10000,00000 | 101,01010 |
| 1.5. | содержание искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования | 5050,50505 | 0,00000 | 0,00000 | 5000,00000 | 50,50505 |
| 1.6. | ремонт пешеходных мостов | 5000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5000,00000 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 5000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5000,00000 |
| 2.1. | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 5000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5000,00000 |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | 308030,30303 | 0,00000 | 0,00000 | 300000,00000 | 8030,30303 |
| 3.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. МОПРа | 174456,26753 | 0,00000 | 0,00000 | 172711,70485 | 1744,56268 |
| 3.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог города Орла на улицах частной жилой застройки: ул. Рощинская | 128574,03550 | 0,00000 | 0,00000 | 127288,29515 | 1285,74036 |
| 3.3 | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 5000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5000,00000 |
| 4 | Устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла | 1700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1700,00000 |
| 4.1. | разработка проекта организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | 1200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1200,00000 |
| 4.2. | внесение изменений в проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 |
| 5 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамах реализации регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", обеспечивающего достижение целей федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", входящего в состав национального проекта "Инфраструктура для жизни" | 76567,30571 | 75801,63265 | 0,00000 | 0,00000 | 765,67306 |
| 5.1 | Разработка и внедрение интеллектуальной транспортной системы в рамках Орловской агломерации на базе муниципального образования "Город Орел" | 76567,30571 | 75801,63265 | 0,00000 | 0,00000 | 765,67306 |
| 6 | Устройство новых, реконструкция, дооборудование существующих линий электроосвещения в пределах улично-дорожной сети на территории МО "Город Орел" | 8000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8000,00000 |
| 6.1 | Освещение подходов к общеобразовательным учреждениям | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7 | Строительство/реконструкция объектов УДС города Орла | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8 | Капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Орле | 106010,10101 | 161254,20000 | 0,00000 | 100000,00000 | 6010,10101 |
| 8.1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги города Орла по ул. Красноармейская | 101010,10101 | 161254,20000 | 0,00000 | 100000,00000 | 1010,10101 |
| 8.2 | разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости | 5000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5000,00000 |

Приложение N 3

к муниципальной программе

"Комплексное развитие улично-дорожной сети

города Орла на 2022 - 2027 годы"

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование ожидаемого результата - конечного результата (индикатора) | Ед. изм. | Значение целевых показателей |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 1 | Площадь отремонтированных объектов улично-дорожной сети города Орла | кв. м | 177068 | 187004 | 253252 | 300207 | 257657 | 47295 |
| 2 | Площадь восстановленных верхних слоев дорожной одежды | кв. м | 40000 | 71000 | 71000 | 71000 | 50000 | 50000 |
| 3 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории г. Орла, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 15,54000 | 16,5400 | 45,93000 | 56,44000 | 53,56579 | 5,56750 |
| 4 | Количество устроенных (смонтированных) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла | объект | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение N 4

к муниципальной программе

"Комплексное развитие улично-дорожной сети

города Орла на 2022 - 2027 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Тип транспортного средства | Марка |
| 1 | КДМ | КАМАЗ |
| 2 | КДМ | КАМАЗ |
| 3 | КДМ | КАМАЗ |
| 4 | КДМ | КАМАЗ |
| 5 | Самосвал | Камаз 65115 |
| 6 | Самосвал | Камаз 65115 |
| 7 | Пылесос | КО-326 |
| 8 | Пылесос | КО-326 |
| 9 | Пылесос | КО-326 |
| 10 | Фронтальный погрузчик | Амкодор |
| 11 | Мини-пылесос | ЗиК |
| 12 | Фронтальный погрузчик | Амкодор |
| 13 | ПУМ | МАГИСТРАЛЬ-001 |
| 14 | ПУМ | МАГИСТРАЛЬ-001 |
| 15 | ПУМ | МАГИСТРАЛЬ-001 |
| 16 | Каток | ДМ-10ВД |
| 17 | Каток | ДМ-03ВД |
| 18 | Каток | ДМ-03ВД |
| 19 | Машина распределяющая полуприцепная | РС-02 |
| 20 | Машина распределяющая полуприцепная | РС-02 |
| 21 | Машина распределяющая полуприцепная | РС-02 |
| 22 | Машина распределяющая полуприцепная | РС-02 |
| 23 | Машина распределяющая полуприцепная | МВ-4.2 |
| 24 | Машина распределяющая полуприцепная | РС-02 |
| 25 | Трактор | МУ-320 |
| 26 | Трактор | МУ-320 |
| 27 | Трактор | МУ-320 |
| 28 | Трактор | МУ-320 |
| 29 | Трактор | МУ-320 |
| 30 | Самосвал | КАМАЗ |
| 31 | Самосвал | КАМАЗ |
| 32 | Фронт. погруз. | Амкодор |
| 33 | Снегопогруз. | ДМ-09 |
| 34 | Снегопогруз. | ДМ-09 |
| 35 | Мини-пылесос | ЗиК |
| 36 | Фронтальный погрузчик | Амкодор |
| 37 | Автогрейдер | AB140-IV.04.1 |
| 38 | Бульдозер | ЧЕТРА Т11 |
| 39 | Прочее | Газ Газон Некст |
| 40 | Прочее | Газ Газон Некст |
| 41 | Прочее | Газ Газон Некст |
| 42 | Прочее | Газ Газон Некст |
| 43 | Трактор | ЧЛМЗ МД.03 |
| 44 | Измельчитель | Торнадо М 350 |
| 45 | Термос-бункер | "Вулкан" |
| 46 | Косилка | Niubo King 130 |
| 47 | Косилка | Niubo King 130 |
| 48 | Косилка | Niubo King 130 |
| 49 | Косилка | Niubo King 130 |
| 50 | Компрессор | ПКСД-5,25Р |
| 51 | Компрессор | ПКСД-5,25Р |
| 52 | Фреза | HARTEN FC250\400D |
| 53 | Каналоочистительная машина | КАМАЗ |