## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область

муниципальное образование «Город орЁл»

# Администрация города Орла

#### постановление

14 июня 2013 г.                                                                                     № 2746

Орёл

Об утверждении мероприятий по приведению в порядок фасадов зданий и объектов улично-дорожной сети по маршруту следования Эстафеты Олимпийского огня «Сочи 2014»

Руководствуясь Федеральными законами от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Орла, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Перечень мероприятий по ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства, остановок и остановочных павильонов по маршруту следования Эстафеты Олимпийского огня «Сочи 2014» (приложение № 1).

2. МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (В. Г. Достовалов) произвести расчет стоимости ремонтных работ объектов улично-дорожной сети, благоустройства остановок и остановочных павильонов согласно п. 1 настоящего постановления.

3. Рекомендовать правообладателям выполнить работы по ремонту фасадов зданий, объектов благоустройства и улично-дорожной сети  по маршруту следования Эстафеты Олимпийского огня «Сочи 2014» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е. Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А. С. Бойко.

Глава администрации

города Орла                                                                                   М. Ю. Берников

| Приложение № 1 к постановлению администрации города Орла от 14 июня 2013 г. № 2746 Перечень мероприятий по ремонту объектов улично-дорожной сети, благоустройства, остановок и остановочных павильонов по маршруту следования Эстафеты Олимпийского огня «Сочи 2014» |
| --- |
| Советский район |
| ОСТАНОВКИ И ОСТАНОВОЧНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ |
| № п/п | Адрес | Название объекта | Владелец | Арендаторы | Необходимый вид работ | Сроки проведения работ | Исполнитель | Ответственный за исполнение | Ориентировочная стоимость работ, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Наугорское шоссе, 40 | «Научприбор» | МКУ «УКХ г. Орла» |  | Окраска остановки, урн, лавочек | июнь - август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 15,0 |
| 2 | Наугорское шоссе, 25 | магазин «Европа» | МКУ «УКХ г. Орла» |  | Окраска остановки | июнь - август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 5,0 |
| 3 | ул. Октябрьская, 45 | Остановка «Сквер Гуртьева» - 2 шт. | МКУ «УКХ г. Орла» |  | Окраска, замена поликарбоната | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 12,0 |
| 4 | ул. Октябрьская, 29 | Остановка «Дом политпросвещения» | МКУ «УКХ г. Орла» |  | Окраска, замена поликарбоната | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 12,0 |
| 5 | Наугорское шоссе, 2 | остановка «Станция переливания крови» | МКУ «УКХ г. Орла» |  | Окраска, замена поликарбоната | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 12,0 |
| 6 | Наугорское шоссе | остановка «Научприбор» | МКУ «УКХ г. Орла» |  | Окраска, ремонт | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 7,0 |
| 7 | Наугорское шоссе, 27 | остановка «ОрелГТУ» - 2 шт. | МКУ «УКХ г. Орла» |  | Окраска, ремонт | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 7,0 |
| МОСТЫ И ПУТЕПРОВОДЫ |
| 8 | Мост «60-лет Октября» | мостовое сооружение | МКУ «УКХ г. Орла» |  | Окраска и ремонт ограждения, окраска опор контактной сети | июнь - август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 250,0 |
| 9 | Мост через р. Орлик | мостовое сооружение | МКУ «УКХ г. Орла» |  | Окраска и ремонт ограждения | июнь - август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 250,0 |
| 10 | «Александровский мост» | мостовое сооружение | МКУ «УКХ г. Орла» |  | Выборочная окраска ограждения, окраска опор | июнь - август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 50,0 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО |
| 11 | Ул. Ленина | Тротуары, урны | МКУ «УКХ г. Орла» |  | Укладка брусчатки на тротуары, установка урн. | июнь - август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 6500,0 |
| 12 | Наугорское шоссе, 3 | Тополь 5 шт. | МКУ «УКХ г. Орла» |  | выпиловка | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 100,0 |
| 13 | Наугорское шоссе, 19 | Тополь 7 шт. | МКУ «УКХ г. Орла» |  | выпиловка | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 140,0 |
| 14 | Наугорское шоссе, 42 | Поросль, самосев | МКУ «УКХ г. Орла» |  | выпиловка | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 5,0 |
| 15 | Наугорское шоссе, 60 | Тополь 4 шт. | МКУ «УКХ г. Орла» |  | выпиловка | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 80,0 |
| 16 | Ул. Плещеевская, 6 | Тополь 2 шт. | МКУ «УКХ г. Орла» |  | выпиловка | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 40,0 |
| 17 | Наугорское шоссе (лесополоса) | Тополь 42 шт. | МКУ «УКХ г. Орла» |  | выпиловка | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 840,0 |
| 18 | Ул. М. Горького, 50а | Клен 12 шт. | МКУ «УКХ г. Орла» |  | выпиловка | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 240,0 |
| 19 | Ул. 60-летия Октября, 14 | Ракита 4 шт. | МКУ «УКХ г. Орла» |  | выпиловка | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 80,0 |
| 20 | Площадь им. Жукова | Береза 5 шт. | МКУ «УКХ г. Орла» |  | выпиловка | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 100,0 |
| 21 | Ул. Октябрьская | «Сквер Гуртьева» | МКУ «УКХ г. Орла» |  | Ремонт освещения сквера | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 1800,0 |
| 22 | Наугорское шоссе, В/Ч 03013 | Клен американский 8 шт. | МКУ «УКХ г. Орла» |  | выпиловка | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 160,0 |
| УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ |
| 23 | Ул. Октябрьская от ул. 60-летия Октября до ул. Тургенева | Дорожное полотно, опоры контактной сети | МКУ «УКХ г. Орла», МУП ТТП |  | Ремонт дорожного полотна, окраска опор контактной сети. | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 100,0 |
| 24 | Ул. 60-летия Октября |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |
| 25 | Ул. Тургенева от ул. Октябрьская до ул. Лескова |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
| 26 | Ул. Лескова от ул. Тургенева до Наугорского шоссе |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
| 27 | Наугорское шоссе |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |
| 28 | Ул. 65 лет Победы |  |  |  |  |  |  |  | 1521,0 |
| 29 | Ул. Картукова |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |
| 30 | Ул. Плещеевская |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |
| 31 | Площадь им. Жукова |  |  |  |  |  |  |  | 2271,0 |
| 32 | Площадь им. Ленина |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
| 33 | Наугорское шоссе, 25 | Дорожное ограждение | МКУ УКХ г. Орла» |  | Покраска ограждения | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 5,0 |
| 34 | Наугорское шоссе, 29 | Дорожное ограждение | МКУ УКХ г. Орла» |  | Покраска ограждения | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 5,0 |
| 35 | ул. Картукова | Уличное освещение | МКУ УКХ г. Орла» |  | Установка опор освещения | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 2500,0 |
| 36 | Перекресток ул. Октябрьская и ул. Пионерская | Дорожное ограждение | МКУ УКХ г. Орла» |  | Покраска ограждения | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 5,0 |
| 37 | ул. Тургенева, 22/10 | Дорожное ограждение | МКУ УКХ г. Орла» |  | Покраска ограждения | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 5,0 |
| 38 | Перекресток ул. Октябрьская и ул. 60-летия Октября | Дорожное ограждение | МКУ УКХ г. Орла» |  | Ремонт и покраска | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 6,0 |
| 39 | Перекресток ул. М. Горького и ул. 60-летия Октября | Дорожное ограждение | МКУ УКХ г. Орла» |  | Ремонт и покраска | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 6,0 |
| 40 | ул. Картукова | Дорожное ограждение | МКУ УКХ г. Орла» |  | Установка в районе школы № 50 | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 200,0 |
| Итого работ по Советскому району на сумму, тыс. руб. | 18084,0 |
| Заводской район |
| ОСТАНОВКИ И ОСТАНОВОЧНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ |
| 41 | 375км | Остановочные павильоны данных маршрутов | МКУ УКХ г. Орла» |  | Ремонт и покраска. | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 30,0 |
| УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ |
| 42 | ремонт ул. Васильевская | дорожное полотно | МКУ «УКХ г. Орла» |  | Ремонт асфальтового покрытия | май – июль | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 31346,036 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО |
| 43 | 376 км | Автомобильная развязка ул. Высоковольтная - Гать - объездная дорога | МКУ УКХ г. Орла» |  | Обустройство, выпиловка и кронирование деревьев. | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 90,0 |
| Итого работ по Заводскому району на сумму, тыс. руб. | 31466,036 |
| Железнодорожный район |
| ОСТАНОВКИ И ОСТАНОВОЧНЫЙ ПАВИЛЬОНЫ |
| 44 | Московская ул., д. 80 | «Экран» (четная сторона) | МКУ «УКХ г. Орла» |  | Ремонт и покраска остановочного павильона |  | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 20,0 |
| 45 | Московская ул., д. 77 | «Экран» (нечетная сторона) | МКУ «УКХ г. Орла» |  | Ремонт и покраска остановочного павильона |  | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 15,0 |
| УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ |
| 46 | ул. Московская | дорога | МКУ УКХ г. Орла» |  | Ямочный ремонт дорожного покрытия Восстановление асфальтового покрытия вокруг люков на проезжей части | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 150,0 |
| 47 | Привокзальная площадь | дорога | МКУ УКХ г. Орла» |  | Ремонт асфальтового покрытия | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 1500,0 |
| 48 | Орджоникидзе ул. | дорога | МКУ УКХ г. Орла» |  | Ямочный ремонт дорожного покрытия Восстановление асфальтового покрытия вокруг люков на проезжей части | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 300,0 |
| 49 | Примыкание Детского пер. и Аптечного пер. к Московской ул. | дорога | МКУ УКХ г. Орла» |  | Ремонт асфальтового покрытия | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 50,0 |
| 50 | Московская ул., д. 27 | тротуар | МКУ УКХ г. Орла» |  | Восстановление тротуарной плитки (6 кв.м.) | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 12,0 |
| 51 | Московская, д. 41 | тротуар | МКУ УКХ г. Орла» |  | Восстановление тротуарной плитки (3 кв.м.) | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 6,0 |
| 52 | Московская ул., д. 31 | тротуар | МКУ УКХ г. Орла» |  | Восстановление тротуарной плитки (3 кв. м.) | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 6,0 |
| 53 | Московская, д. 36 | тротуар | МКУ УКХ г. Орла» |  | Восстановление тротуарной плитки (3 кв.м.) | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 6,0 |
| 54 | Московская ул., д. 28 | тротуар | МКУ УКХ г. Орла» |  | Замена тротуарной плитки (площадь 170 кв.м.) | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 400,0 |
| 55 | Московская ул., д. 24 | тротуар | МКУ УКХ г. Орла» |  | Замена тротуарной плитки (4 кв.м.) | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 8,0 |
| 56 | Московская, д. 44 | тротуар | МКУ УКХ г. Орла» |  | Ремонт асфальтового покрытия тротуара (50 кв. м.) | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 40,0 |
| 57 | Московская ул., д. 32 | тротуар | МКУ УКХ г. Орла» |  | Ремонт асфальтового покрытия на остановке общественного транспорта (150 кв.м.) | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 120,0 |
| 58 | Московская ул., д. 69 | тротуар | МКУ УКХ г. Орла» |  | Восстановление тротуарной плитки на остановке (5 кв.м.) | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 10,0 |
| 59 | Московская ул., д. 58 до Орджоникидзе ул. | тротуар | МКУ УКХ г. Орла» |  | Ремонт асфальтового покрытия тротуара (1700 кв.м.) | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 1500,0 |
| 60 | Московская ул., д. 112 | тротуар | МКУ УКХ г. Орла» |  | Ремонт асфальтового покрытия тротуара около дома № 112 | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 70,0 |
| 61 | Московская ул., д. 114А (фактически по Орджоникидзе ул.) | тротуар | МКУ УКХ г. Орла» |  | Ремонт асфальтового покрытия тротуара около дома № 114А (180 кв.м.) | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 50,0 |
| 62 | Московская ул., д.69 – Московская ул., д.155 | тротуар | МКУ УКХ г. Орла» |  | Ремонт асфальтового покрытия тротуара по Московской ул. (нечетная сторона) от ООО «Орловский завод им. Медведева» до ОАО «Орелтекмаш» (1950 кв.м.) | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 1700,0 |
| 63 | Степана Разина ул. | тротуар | МКУ УКХ г. Орла» |  | Ремонт асфальтового покрытия тротуара по Степана Разина ул. | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 973,0 |
| 64 | Советская ул. | тротуар | МКУ УКХ г. Орла» |  | Ремонт асфальтового покрытия тротуара по Советская ул. | июнь – август | МКУ УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 1425,01 |
| 65 | Мост им. 60 лет Октября | мостовое сооружение |  |  | Ремонт сходных лестничных маршей, покраска ограждений и опор электроосвещения моста им. 60 лет Октября | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 50,0 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО |
| 66 | Московская ул. |  | МКУ «УКХ г. Орла» |  | Кронирование деревьев, обрезка кустарника; замена плафона светильника (1), покраска скамеек, урн, металлической ограды, оштукатуривание и побелка столбов металлической ограды, влажная уборка памятника в сквере им. Поликарпова |  | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 50,0 |
| 67 | Московская ул., д. 30 |  | МКУ «УКХ г. Орла», МУП «Совхоз Коммунальник» |  | Кронирование деревьев сквера у кафе «Сказка», облагораживание клумбы под рекламным щитом (поворот с Московской ул. на пер. Новосильский) |  | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 60,0 |
| 68 | Орджоникидзе ул., д. 2 |  | МКУ «УКХ г. Орла» |  | Кронирование деревьев, обрезка кустарника сквера у кафе «Мария» |  | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 20,0 |
| 69 | Мира пл. |  | МКУ «УКХ г. Орла» |  | Кронирование деревьев |  | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 25,0 |
| 70 | Московская ул., д. 155 |  | МКУ «УКХ г. Орла», МУП «Совхоз Коммунальник» |  | Реставрация цветочной клумбы напротив ОАО «Орелтекмаш» |  | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 150,0 |
| 71 | Привокзальная пл. |  | МКУ «УКХ г. Орла», МУП «Совхоз Коммунальник» |  | Реставрация топиарной фигуры Орла из кохии в сквере перед дирекцией социальной сферы МЖД филиала ОАО «РЖД» Дворец культуры Железнодорожников |  | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 20,0 |
| 72 | Московская ул., д. 31 |  | МКУ «УКХ г. Орла» |  | Покраска металлической ограды |  | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 15,0 |
| 73 | Московская ул., д. 36 |  | МКУ «УКХ г. Орла» |  | Покраска ворот и металлического ограждения дома |  | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 8,0 |
| 74 | Московская ул., д. 28 |  | МКУ «УКХ г. Орла» |  | Ремонт и покраска металлической ограды |  | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 60,0 |
| 75 | Мира пл. |  | МКУ «УКХ г. Орла» |  | Покраска металлической ограды, скамеек, урн, памятника «танк»; реставрация плиточного покрытия по периметру памятника |  | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 3000,0 |
| 76 | Привокзальная ул. д. 6 |  | МКУ «УКХ г. Орла» |  | Покраска металлической ограды около дома |  | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 30,0 |
| 77 | Московская ул., д. 69 |  | МКУ «УКХ г. Орла» |  | Ремонт и покраска забора при въезде на территорию ООО «Орловский завод им. Медведева» |  | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 60,0 |
| 78 | Московская ул., д. 69 до Московская ул. д.65 |  | МКУ «УКХ г. Орла» |  | Ремонт и покраска забора ООО «Орловский завод им. Медведева от торгового павильона «Женская одежда» до филиала ТИ ФГБОУ «Госуниверситет-УНПК» |  | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 120,0 |
| 79 | Привокзальная пл.; Московская ул. до пересечения со Степана Разина ул.; Степана Разина ул. до Советской ул.; Советская ул. до Герцена ул. |  | МКУ «УКХ г. Орла» |  | Покраска опор уличного освещения, ревизия светильников, ревизия крышек обслуживания электропроводки на опорах уличного освещения, замена при необходимости |  | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 120,0 |
| 80 | Орджоникидзе ул.; Московская ул.; Герцена ул. |  | МКУ «УКХ г. Орла» |  | Покраска опор уличного освещения и контактной сети для троллейбусов |  | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 25,0 |
| 81 | Московская ул. |  | МКУ «УКХ г. Орла» |  | Снос сухих и аварийных деревьев |  | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 60,0 |
| 82 | Орджоникидзе ул. |  | МКУ «УКХ г. Орла» |  | Снос сухих и аварийных деревьев |  | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 30,0 |
| 83 | Привокзальная пл., д. 1 |  | МКУ «УКХ г. Орла» |  | Снос сухой туи в сквере перед зданием вокзала |  | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 10,0 |
| 84 | Поворот с Московской ул. на Герцена ул. |  | МКУ «УКХ г. Орла» |  | Снос сухих деревьев по ул. Герцена (за павильоном «Родное село») |  | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 80,0 |
| 85 | Советская ул. |  | МКУ «УКХ г. Орла» |  | Снос сухих и аварийных деревьев |  | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 120,0 |
| 86 | Степана Разина ул. |  | МКУ «УКХ г. Орла» |  | Кронирование деревьев |  | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 15,0 |
| 87 | ул. Орджоникидзе ул. Московская ул. Степана Разина ул. Советская ул. Герцена |  | МКУ «УКХ г. Орла» |  | Покраска опор уличного освещения 140 шт. |  | МКУ «УКХ г. Орла» | В. Г. Достовалов | 44,5 |
| Итого по Железнодорожному району работ на сумму, тыс. руб. | 12533,51 |
| Всего работ на сумму, тыс. руб. | 62083,546 |

# Приложение № 2

к постановлению

администрации города Орла

от 14 июня 2013 г. № 2746

Перечень работ по ремонту фасадов зданий, объектов благоустройства и улично-дорожной сети  по маршруту следования Эстафеты Олимпийского огня «Сочи 2014»

Советский район

| № п/п | Адрес | Назначение объекта | Владелец | Арендаторы | Необходимый вид работ | Сроки проведения работ | Исполнитель | Контроль за исполнением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ФАСАДЫ |
| 1 | Наугорское шоссе, 42 | Жилой дом, офисы | ЗАО «ЖРЭУ-1» | - | Окраска фасада | июнь - август | ЗАО «ЖРЭУ-1» | В. В. Негин |
| 2 | Наугорское шоссе, 48 | Жилой дом, магазин | ЗАО «ЖРЭУ-1» | - | Окраска фасада | июнь – август | ЗАО «ЖРЭУ-1» | В. В. Негин |
| 3 | Ул. М. Горького, 20 | Жилой дом, магазин | ЗАО «ЖРЭУ – 1» | - | Окраска фасада | июнь – август | ЗАО «ЖРЭУ-1» | В. В. Негин |
| 4 | Ул. М. Горького, 22 | Жилой дом, магазин | ЗАО «ЖРЭУ – 1» | - | Окраска фасада | июнь – август | ЗАО «ЖРЭУ-1» | В. В. Негин |
| 5 | Ул. Октябрьская, 40 | Жилой дом, офисы | ЗАО «ЖРЭУ – 1» | - | Окраска фасада | июнь – август | ЗАО «ЖРЭУ-1» | В. В. Негин |
| 6 | Ул. Октябрьская, 42 | Жилой дом, офисы | МУП ЖРЭП «З» | - | Окраска фасада | июнь – август | МУП ЖРЭП «З» | В. В. Негин |
| 7 | Ул. Октябрьская, 48 | Жилой дом, офисы | ЗАО «ЖРЭУ-1» | - | Окраска фасада | июнь – август | ЗАО «ЖРЭУ-1» | В. В. Негин |
| 8 | Ул. Колпакчи 11а | Жилой дом | ЗАО «ЖРЭУ-1» | - | Окраска фасада | июнь – август | ЗАО «ЖРЭУ-1» | В. В. Негин |
| 9 | Ул. Горького, 50а | Жилой дом | ЗАО «ЖРЭУ-1» | - | Окраска фасада | июнь – август | ЗАО «ЖРЭУ-1» | В. В. Негин |
| 10 | Ул. Ленина, 4 | Жилой дом, административное | ЗАО «ЖРЭУ-1» | - | Окраска фасада | июнь – август | ЗАО «ЖРЭУ-1» | В. В. Негин |
| 11 | Ул. Ленина, 6 | Жилой дом, магазин | ЗАО «ЖРЭУ-1» | - | Окраска фасада | июнь – август | ЗАО «ЖРЭУ-1» | В. В. Негин |
| 12 | Ул. Ленина, 8 | Жилой дом, магазин | ЗАО «ЖРЭУ-1» | - | Окраска фасада | июнь – август | ЗАО «ЖРЭУ-1» | В. В. Негин |
| 13 | Ул. Ленина, 10 | Жилой дом, магазин | ЗАО «ЖРЭУ-1» | - | Окраска фасада | июнь – август | ЗАО «ЖРЭУ-1» | В. В. Негин |
| 14 | Ул. Ленина, 16/20 | Жилой дом, магазин | ЗАО «ЖРЭУ-1» | - | Окраска фасада | июнь – август | ЗАО «ЖРЭУ-1» | В. В. Негин |
| 15 | Ул. Ленина, 24/26 | Жилой дом, магазин | ЗАО «ЖРЭУ-1» | - | Окраска фасада | июнь – август | ЗАО «ЖРЭУ-1» | В. В. Негин |
| 16 | Ул. Ленина, 32/34 | Жилой дом, магазин | ЗАО «ЖРЭУ-1» | - | Окраска фасада | июнь – август | ЗАО «ЖРЭУ-1» | В. В. Негин |
| 17 | Ул. Ленина, 9 | Нежилое здание, административное | УМИЗ | - | Окраска фасада | июнь – август | УМИЗ | В. В. Негин |
| 18 | Ул. Ленина, 11 | Жилой дом, магазин | ЗАО «ЖРЭУ-1» | - | Окраска фасада | июнь – август | ЗАО «ЖРЭУ-1» | В. В. Негин |
| 19 | Ул. Ленина, 13 | Жилой дом, магазин | ЗАО «ЖРЭУ-1» | - | Окраска фасада | июнь – август | ЗАО «ЖРЭУ-1» | В. В. Негин |
| 20 | Ул. Ленина, 15 | Нежилое здание, административное | УМИЗ | - | Окраска фасада | июнь – август | УМИЗ | В. В. Негин |
| 21 | Ул. Ленина, 19/2 | Жилой дом, магазин | ЗАО «ЖРЭУ-1» | - | Окраска фасада | июнь – август | ЗАО «ЖРЭУ-1» | В. В. Негин |
| 22 | Ул. Ленина, 23 | Нежилое здание, административное | УМИЗ | - | Окраска фасада | июнь – август | УМИЗ | В. В. Негин |
| 23 | Ул. Ленина, 25 | Нежилое здание, административное | УМИЗ | - | Окраска фасада | июнь – август | УМИЗ | В. В. Негин |
| 24 | Ул. Ленина, 29 | Жилой дом, магазин | ЗАО «ЖРЭУ-1» | - | Окраска фасада | июнь – август | ЗАО «ЖРЭУ-1» | В. В. Негин |
| 25 | Ул. Ленина, 37 | Жилой дом, магазин | ЗАО «ЖРЭУ-1» | - | Окраска фасада | июнь – август | ЗАО «ЖРЭУ-1» | В. В. Негин |
| 27 | Ул. Тургенева, 35 | Жилой дом, магазин | МУП ЖРЭП «З» | - | Окраска фасада | июнь – август | МУП ЖРЭП «З» | В. В. Негин |
| 28 | Ул. Полесская, 21 | Жилой дом. частный | УМИЗ | - | Ремонт забора, покраска | июнь - август | УМИЗ | В. В. Негин |
| 30 | Наугорское шоссе | Забор автобаза связи | УФПС | - | Окраска забора автобазы связи | июнь – август | УФПС | В. В. Негин |
| 31 | ул. Тургенева, 11 | музей им. И. С. Тургенева | музей им. И. С. Тургенева | - | Окраска фасада | июнь – август | музей им. И. С. Тургенева | В. В. Негин |
| 32 | ул. Тургенева, 24 |  |  | - | Окраска фасада | июнь – август | - | В. В. Негин |
| 33 | ул. Октябрьская, 53 | УВД | УВД | - | Окраска фасада | июнь – август | УВД | В. В. Негин |
| 34 | Наугорское шоссе, 9 | ЖЭУ 29 | ЖЭУ 29 | - | окраска фасада | июнь – август | ЖЭУ 29 | В. В. Негин |
| 35 | Наугорское шоссе, 13 | ЖЭУ 29 | ЖЭУ 29 | - | Окраска фасада | июнь – август | ЖЭУ 29 | В. В. Негин |
| 36 | ул. Октябрьская, 47 А | ОАО «Ростелеком» | ОАО «Ростелеком» | - | Окраска фасада 1 этаж | июнь – август | ОАО «Ростелеком» | В. В. Негин |
| 37 | ул. Октябрьская, 43 | ЗАО «ЖРЭУ-1» | ЗАО «ЖРЭУ-1» | - | окраска фасада | июнь – август | ЗАО «ЖРЭУ-1» | В. В. Негин |
| 38 | ул. Октябрьская, 45 | ЗАО «ЖРЭУ-1» | ЗАО «ЖРЭУ-1» | - | Окраска фасада | июнь – август | ЗАО «ЖРЭУ-1» | В. В. Негин |
| 39 | 60 лет Октября, 28 | ЗАО «ЖРЭУ-1» | ЗАО «ЖРЭУ-1» | - | Окраска фасада | июнь – август | ЗАО «ЖРЭУ-1» | В. В. Негин |
| 40 | Ул. 60-летия Октября, 24 | стройка |  | - | Ремонт и покраска забора | июнь – август | _ | В. В. Негин |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО |
| 41 | Ул. Октябрьская | Рекламные щиты | ООО «Алые паруса», РК «ДРИМ» | - | Масляная окраска щитов | июнь – август | _ | С. А. Татенко |
| 42 | Ул. 60-летия Октября |  |  | - |  |  | _ | С. А. Татенко |
| 43 | Ул. Лескова |  |  | - |  |  | _ | С. А. Татенко |
| 44 | Наугорское шоссе |  |  | - |  |  | _ | С. А. Татенко |
| 45 | Ул. М. Горького |  |  | - |  |  | _ | С. А. Татенко |
| 46 | Ул. Октябрьская, 27 | ТЦ «Атолл» | ТЦ «Атолл» | - | Завершение реконструкции здания | июнь - август | ТЦ «Атолл» | В. В. Негин |
| 47 | Ул. Лескова | Д/с № 56 | управление образования | - | Окраска забора | июнь - август |  | В. В. Негин |
| 48 | Проезд от Наугорского шоссе до ул. Приборостроительная | академия ФСО | академия ФСО | - | Покраска забора академии ФСО, установка ограждения часовни. | июнь - август | академия ФСО | В. В. Негин |
| 49 | Ул. Тургенева, 45 | «Стадион им. Ленина» | «Стадион им. Ленина» | - | Окраска входной группы и забора | июнь - август | «Стадион им. Ленина» | В. В. Негин |
| 50 | ул. Лескова | БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница» | БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница» | - | Ремонт и покраска забора | июнь - август | БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница» | В. В. Негин |
| 51 | ул. 8 Марта | Остановка «60 лет Октября» | _ | - | Ремонт, покраска | июнь – август | _ | В. В. Негин |
| 52 | ул. Октябрьская, 57 | Остановка «Завод приборов» | _ | - | ремонт, покраска | июнь – август | _ | В. В. Негин |
| 53 | ул. Октябрьская, 58 | Остановка «Магазин Октябрьский» | ИП Липатов | - | Ремонт, покраска | июнь – август | ИП Липатов | В. В. Негин |
| 54 | ул. Октябрьская, 8 | Остановка «Атолл» | ИП Золотухин | - | Ремонт, покраска | июнь – август | ИП Золотухин | В. В. Негин |
| 55 | ул. Тургенева, 45 | остановка «Стадион» | _ | - | Ремонт, покраска | июнь – август | _ | В. В. Негин |
| 56 | ул. Лескова, 15 | остановка «Институт культуры» | _ | - | Ремонт, покраска | июнь – август | _ | В. В. Негин |
| 57 | Наугорское шоссе, 60 | остановка «Горгаз» | _ | - | Ремонт, покраска | июнь – август |  | В. В. Негин |
| 58 | Наугорское шоссе, 17 | Остановка «Горгаз» | _ | - | Ремонт, покраска | июнь – август |  | В. В. Негин |
| 59 | Наугорское шоссе, 68 | Остановка Европа | Родное Село | - | Ремонт, покраска | июнь – август | Родное Село | В. В. Негин |
| 60 |  | Опоры освещения – 370 шт. | ЗАО «Орелоблэнерго» МУП ТТП | - | Покраска | июнь – август | ЗАО «Орелоблэнерго» МУП ТТП | В. В. Негин |
| Заводской район |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО |
| 61 | ул. Высоковольтная | Ограждение, ж/б плиты | В/ч ТДСУ | _ | Выровнить по высоте и по вертикале, покрасить. | июнь - август | В/ч ТДСУ | М. С. Поздняков |
| 62 | ул. Высоковольтная, 2а | Ограждение, ж/б плиты | ООО «Альсария» | _ | Выровнить, покрасить, спланировать газон | июнь - август | ООО «Альсария» | М. С. Поздняков |
| 63 | ул. Высоковольтная | лес | _ | _ | Спил наклонившихся деревьев, вырубка поросли и сухих деревьев | июнь – август | _ | М. С. Поздняков |
| 64 | ул. Высоковольтная, 6 | лес | _ | _ | Кронировать деревья, спилить 7 тополей | июнь – август | _ | М. С. Поздняков |
| 65 | ул. Высоковольтная от Карачевского шоссе до СНТ «Ракета» | _ | _ | _ | Кронировать деревья, вырубка поросли. | июнь – август | _ | М. С. Поздняков |
| 66 | ул. Высоковольтная, знак «Ипподром» | Остановочный павильон | _ | _ | Выполнить реконструкцию, и покрасить | июнь – август | _ | М. С. Поздняков |
| 67 | ул. Итальянская, 6 | Ограждение территории предприятия | ООО «Кока-Кола, Боттлерз» Орел | _ | 1. Покраска железобетонного забора. 2. Вырубка поросли вдоль забора. 3. Обустройство парковки | июнь – август | ООО «Кока-Кола, Боттлерз» Орел | М. С. Поздняков |
| 68 | ул. Итальянская, 3 | Газозаправочная станция | ООО «Мострансгаз» | _ | 1. Вырубка поросли и вывоз упавших деревьев. 2.Покраска сооружений. 3. Ремонт подъездных путей. | июнь – август | ООО «Мострансгаз» | М. С. Поздняков |
| 69 | ул. Итальянская, 3а | Автозаправочная станция | «Петрол» | _ | Убрать 2 строительных сооружения. | июнь – август | «Петрол» | М. С. Поздняков |
| 70 | ул. Итальянская, 5 | Проезд к предприятию | ЗАО «Велор» | _ | Вырубка поросли и опиловка деревьев. | июнь – август | ЗАО «Велор» | М. С. Поздняков |
| 71 | 372 км | Железнодорожный мост над автодорогой | РЖД | _ | 1. Покраска опор моста и ограждающих конструкций. 2. Уборка завала деревьев. | июнь - август | РЖД | М. С. Поздняков |
| 72 | ул. Итальянская, 1, 372 км. | Автозаправочная станция «КЭТ» | АЗС «КЭТ» | _ | 1. Обустройство территории. 2. Покраска оборудования. | июнь – август | АЗС «КЭТ» | М. С. Поздняков |
| 73 | ул. Итальянская, 6 | Ограждение территории предприятия | ООО «Кока-Кола, Ботлерз» орел | _ | 1. Покраска железобетонного забора. 2. Вырубка поросли вдоль забора. 3. Обустройство парковки | июнь – август | ООО «Кока-Кола, Ботлерз» орел | М. С. Поздняков |
| 74 | Заводской район | Опоры освещения | ОАО «Орелоблэнерго» МУП ТТП | _ | Окраска опор освещения 400 шт. | июнь – август | ОАО «Орелоблэнерго» МУП ТТП | М. С. Поздняков |
| ФАСАДЫ |
| 75 | ул. Высоковольтная, 2 | Мастерские | ОАО «Калугапромстройгаз» | _ | Отремонтировать и покрасить фасад складских помещений, спланировать газон | июнь – август | ОАО «Калугапромстройгаз» | М. С. Поздняков |
| 76 | ул. Высоковольтная, 4 | Производственное и административное здание | ООО «Милини» | _ | Покрасить, спланировать газон | июнь – август | ООО «Милини» | М. С. Поздняков |
| 77 | ул. Высоковольтная, 6 | Административное здание | _ | _ | Покрасить фасад здания | июнь – август | _ | М. С. Поздняков |
| 78 | ул. Итальянская, 8 | Производственные базы | СУ-812 | _ | 1. Покраска фасада здания и забора. 2. Обустройство прилегающей территории. 3. Вырубка поросли и деревьев. | июнь – август | СУ-812 | М. С. Поздняков |
| 79 | 372 км | Здание общепита | Кафе «Караван» | _ | 1.Покраска фасада. 2. Обустройство уличной санустановки. 3. Вывоз дорожной плиты. | июнь - август | Кафе «Караван» | М. С. Поздняков |
| 80 | Пересечение объездной дороги с поворотом и озером «Светлая жизнь» | Автопарковка с гостиницей «Маяк» | Автопарковка с гостиницей «Маяк» | _ | 1. Ремонт фасада и забора. 2. Покраска забора. 3. Обустройство территории. | июнь – август | Автопарковка с гостиницей «Маяк» | М. С. Поздняков |
| УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ |
| 81 | 375 км | Железнодорожный мост над автодорогой | РЖД | _ | 1. Покраска опор и ограждений конструкции. 2. Обустройство территории. | июнь – август | РЖД | М. С. Поздняков |
| 82 | 376 км | Автодорожный мост через р. Оку | Управление а/дорогами Москва-Харьков | _ | Ремонт и покраска ограждающих конструкций и всего сооружения. | июнь – август | Управление а/дорогами Москва-Харьков | М. С. Поздняков |
| 83 | 370-376 км | Ограждающие конструкции вдоль проезжей части | Управление а/дорогами Москва-Харьков | _ | Ремонт и покраска с заменой дефектов конструкции. | июнь – август | Управление а/дорогами Москва-Харьков | М. С. Поздняков |
| 84 | 370-376 км | Полосы отвода автодороги и лесные массивы | Управление а/дорогами Москва-Харьков, Администрация г. Орла | _ | 1. Выпиловка аварийных деревьев, кронирование, вывоз упавших деревьев. | июнь – август | Управление а/дорогами Москва-Харьков | М. С. Поздняков |
| Железнодорожный район |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО |
| 85 | Московская ул., район ОАО «Орелтекмаш» | _ | Отдел наружной рекламы управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла | _ | Ремонт и покраска рекламных конструкций | июнь - август | УМИЗ | С. А. Татенко |
| 86 | Московская ул., д. 77 | _ | Отдел наружной рекламы управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла | _ | Ремонт и покраска рекламных конструкций (3 2-х сторонних щита 3 на 6 м) | июнь – август | УМИЗ | С. А. Татенко |
| 87 | Московская ул., напротив дома № 100 | _ | Отдел наружной рекламы управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла | _ | Ремонт и покраска рекламных конструкций 3 на 6 м | июнь – август | УМИЗ | С. А. Татенко |
| 88 | Московская ул., д. 66 | _ | Отдел наружной рекламы управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла | _ | Ремонт и покраска рекламных конструкций 3 на 6 м | июнь – август | УМИЗ | С. А. Татенко |
| 89 | Московская ул., д. 69А | _ | Отдел наружной рекламы управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла | _ | Ремонт и покраска рекламных конструкций 3 на 6 м | июнь - август | УМИЗ | С. А. Татенко |
| 90 | Московская ул., д. 69, район остановки общественного транспорта «з-д им. Медведева» | _ | Отдел наружной рекламы управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла | _ | Ремонт и покраска рекламных конструкций 3 на 6 м | июнь – август | УМИЗ | С. А. Татенко |
| 91 | Московская ул., д. 51 | _ | Отдел наружной рекламы управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла | _ | Ремонт и покраска рекламных конструкций (2 щита) 3 на 6 м | июнь – август | УМИЗ | С. А. Татенко |
| 92 | Пересечение Московской ул. и Герцена ул. | _ | Отдел наружной рекламы управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла | _ | Ремонт и покраска рекламных конструкций (2 щита) 3 на 6 м | июнь – август | УМИЗ | С. А. Татенко |
| 93 | Пересечение Московской ул. и Трамвайного пер. | _ | Отдел наружной рекламы управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла | _ | Ремонт и покраска рекламной конструкции – светодиодного экрана | июнь - август | УМИЗ | С. А. Татенко |
| 94 | Пересечение Московской ул. Трамвайного пер | _ | Отдел наружной рекламы управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла | _ | Ремонт и покраска рекламных конструкций (2 щита) | июнь – август | УМИЗ | С. А. Татенко |
| 95 | Пересечение Московской ул. и Революции ул. | _ | Отдел наружной рекламы управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла | _ | Ремонт и покраска рекламных конструкций 3 на 6 м | июнь – август | УМИЗ | С. А. Татенко |
| 96 | Мира пл. (район Красного моста) |  | Отдел наружной рекламы управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла | _ | Ремонт и покраска рекламных конструкций (2 щита) | июнь – август | УМИЗ | С. А. Татенко |
| 97 | Московская ул., д. 102 | _ | Отдел наружной рекламы управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла | _ | Демонтаж рекламных перетяжек | июнь – август | УМИЗ | С. А. Татенко |
| 98 | Московская ул., д. 98 | _ | Отдел наружной рекламы управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла | _ | Демонтаж рекламных перетяжек | июнь – август | УМИЗ | С. А. Татенко |
| 99 | Московская ул., д. 78 | _ | Отдел наружной рекламы управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла | _ | Демонтаж рекламных перетяжек | июнь – август | УМИЗ | С. А. Татенко |
| 100 | Московская ул., д. 66 | _ | Отдел наружной рекламы управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла | _ | Демонтаж рекламных перетяжек | июнь – август | УМИЗ | С. А. Татенко |
| 101 | Московская ул., д. 38 | _ | Отдел наружной рекламы управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла | _ | Демонтаж рекламных перетяжек | июнь – август | УМИЗ | С. А. Татенко |
| 102 | Московская ул., д. 55 | _ | Отдел наружной рекламы управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла | _ | Демонтаж рекламных перетяжек | июнь - август | УМИЗ | С. А. Татенко |
| 103 | Московская ул., д. 43 | _ | Отдел наружной рекламы управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла | _ | Демонтаж рекламных перетяжек | июнь – август | УМИЗ | С. А. Татенко |
| 104 | Московская ул., д. 28 | _ | Отдел наружной рекламы управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла | _ | Демонтаж рекламных перетяжек | июнь – август | УМИЗ | С. А. Татенко |
| 105 | Московская ул., д. 24 | _ | Отдел наружной рекламы управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла | _ | Демонтаж рекламных перетяжек | июнь – август | УМИЗ | С. А. Татенко |
| 106 | Мира пл. | _ | Отдел наружной рекламы управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла | _ | Демонтаж рекламных перетяжек | июнь - август | УМИЗ | С. А. Татенко |
| 107 | Привокзальная пл. | _ | Отдел наружной рекламы управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла | _ | Демонтаж рекламных конструкций | июнь – август | УМИЗ | С. А. Татенко |
| 108 | Юности пл. | _ | Отдел наружной рекламы управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла | _ | Демонтаж рекламных конструкций | июнь – август | УМИЗ | С. А. Татенко |
| 109 | Привокзальная пл., д. 1 | _ | Отдел наружной рекламы управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла | _ | Размещение социальной рекламы с тематикой олимпийских игр (стелы – 2 шт. у Дирекции социальной сферы МЖД филиала ОАО «РЖД» Дворец культуры Железнодорожников) | июнь – август | УМИЗ | С. А. Татенко |
| 110 | Пересечение Московской ул. и Герцена ул. | _ | Отдел наружной рекламы управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла | _ | Размещение социальной рекламы с тематикой олимпийских игр (2 щита) 3 на 6 м | июнь - август | УМИЗ | С. А. Татенко |
| 111 | Пересечение Московской ул. и Трамвайного пер. | _ | Отдел наружной рекламы управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла | _ | Размещение социальной рекламы с тематикой олимпийских игр (2 щита) | июнь – август | УМИЗ | С. А. Татенко |
| 112 | Пересечение Московской ул. и Революции ул. | _ | Отдел наружной рекламы управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла | _ | Размещение социальной рекламы с тематикой олимпийских игр (1 щит) 3 на 6 м | июнь – август | УМИЗ | С. А. Татенко |
| 113 | Пересечение Ляшко ул. и Орджоникидзе ул | _ | Отдел наружной рекламы управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла | _ | Размещение социальной рекламы с тематикой олимпийских игр на ограждении | июнь – август | УМИЗ | С. А. Татенко |
| 114 | Московская ул. | _ | Отдел наружной рекламы управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла | _ | Размещение социальной рекламы с тематикой олимпийских игр на клумбе в районе ОАО «Орелтекмаш» | июнь - август | УМИЗ | С. А. Татенко |
| ФАСАДЫ |
| 115 | Московская ул., д.24 | Жилой дом, магазины, офисы | ЖРЭУ №17; Маг. «Саркис» (ИП Закарян Л. А.); Маг. «Цветы» (Закарян Л. А.) | Маг. «Тройка» (Рыбалова В. Н.) | Ремонт и покраска фасада | июнь – август | ЖРЭУ №17 ИП Закарян Л. А. | Ю. М. Тарасов |
| 116 | Московская ул., д. 28 | Жилой дом, Областная детская библиотека им. Пришвина, МУП аптека № 2, ФКБ ООО «Юниаструм банк», магазины, офисы | ЖРЭУ № 17; ООО «Вента» (ИП Литвинова Ю. А.); Маг. «Еврокомфорт» (ЗАО «Зенит» Волков Ю. С.); Маг. «Манзари» (Баволяк Ю. В.); | Маг.«Вента» (Литвинова Л. В., ИП Бутко Е. А., ИП Вороничева О. Н.); Маг. «Еврокомфорт» Сабельни-ков А. Е.) | Ремонт и покраска фасада | июнь – август | ЖРЭУ № 17; ООО «Вента» | Ю. М. Тарасов |
| 117 | Московская ул., д.43 | Жилой дом, магазины, офисы | ЖРЭУ № 5 Маг. «Золото 585» (Фетисов С. В.); Маг. «Евросеть» (Левахин С. Н.) | _ | Ремонт и покраска фасада | июнь - август | ЖРЭУ № 5 | Ю. М. Тарасов |
| 118 | Московская ул., д. 44 | Жилой дом, магазины, офисы | ЖРЭУ № 5; Маг. «Все для животных» (Клюшина Т. В.); ООО «Экспресс-кредит» (Лабузов В. В.); Парикмахерская «Виола» (Жудро Г. Б.); Маг.«Райский сад» (Труфанова О. А.); ТЦ «Аэлита» (ИП Черников И. Д.); Парикмахерская «А-стиль» (Брычев И. Г.) | Маг. «Все для животных» (ИП Алдошин А. Д.); ООО «Экспресс-кредит» (Лабузов А. В.) | Ремонт и покраска фасада 1 го этажа | июнь – август | ЖРЭУ № 5; Маг. «Все для животных» (Клюшина Т. В.); ООО «Экспресс-кредит» (Лабузов В. В.); Парикмахерская «Виола» (Жудро Г. Б.); Маг.«Райский сад» (Труфанова О. А.); ТЦ «Аэлита» (ИП Черников И. Д.); Парикмахерская «А-стиль» (Брычев И. Г.) | Ю. М. Тарасов |
| 119 | Московская ул., д. 55 | Жилой дом, магазины, офисы | ЖРЭП (З); Маг. «Секонд хенд» (ИП Пронина А. Л.) | _ | Ремонт и покраска фасада | июнь – август | ЖРЭП (З); Маг. «Секонд хенд» (ИП Пронина А. Л.) | Ю. М. Тарасов |
| 120 | Московская ул., д. 58 | Жилой дом, магазины, офисы | ЖРЭУ № 17; Маг. «Секонд хенд» (ИП Пронина А. Л.); ООО «МФО центр» (Лабузов А. В.) | _ | Ремонт и покраска фасада | июнь – август | ЖРЭУ № 17; Маг. «Секонд хенд» (ИП Пронина А. Л.); ООО «МФО центр» (Лабузов А. В.) | Ю. М. Тарасов |
| 121 | Московская ул., д.59 | Жилой дом | ЖРЭУ № 17 | _ | Ремонт и покраска фасада | июнь - август | ЖРЭУ № 17 | Ю. М. Тарасов |
| 122 | Московская ул., д. 60 | Жилой дом, магазины, офисы | ЖРЭП (З); Маг. «Продукты» (Усатюк Е. Я.) | _ | Ремонт и покраска фасада | июнь – август | ЖРЭП (З); Маг. «Продукты» (Усатюк Е. Я.) | Ю. М. Тарасов |
| 123 | Московская ул., д.61 | Жилой дом, магазины, офисы | ЖРЭУ № 17; Маг. «Ла портьера» (Ермакова М. В.); Маг. «Ткани на Московской» (Косиняева Ю. П.); Маг. «Секрет» (Виноградова Г. А.) | _ | Ремонт и покраска фасада | июнь – август | ЖРЭУ № 17; Маг. «Ла портьера» (Ермакова М. В.); Маг. «Ткани на Московской» (Косиняева Ю. П.); Маг. «Секрет» (Виноградова Г. А.) | Ю. М. Тарасов |
| 124 | Московская ул., д. 62 | Жилой дом, магазины, офисы | ЖРЭУ № 17; Маг. «Цветочный базар» (ИП Прусаков Е. В.) | _ | Ремонт и покраска фасада 1 го этажа | июнь – август | ЖРЭУ № 17; Маг. «Цветочный базар» (ИП Прусаков Е. В.) | Ю. М. Тарасов |
| 125 | Московская ул., д. 63 | Жилой дом, магазины, офисы | ЖРЭУ № 17; Маг. «Ратель Медоед» (Шипунов С. А.); Маг. «Автомаркет» (ИП Клейменов Н. И.) | _ | Ремонт и покраска фасада 1 го этажа | июнь – август | ЖРЭУ № 17; Маг. «Ратель Медоед» (Шипунов С. А.); Маг. «Автомаркет» (ИП Клейменов Н. И.) | Ю. М. Тарасов |
| 126 | Московская ул., д. 66 | Жилой дом, магазины, офисы | ЖРЭУ № 17; Парикмахерская «СВ студио» (Бородин М. В.); ООО «Высшая лига» (Лабузов А. В.) | Парикмахерская «СВ студио» (Шалимов С. А.) | Ремонт и покраска фасада | июнь – август | ЖРЭУ № 17; Парикмахерская «СВ студио» (Бородин М. В.); ООО «Высшая лига» (Лабузов А. В.) | Ю. М. Тарасов |
| 127 | Московская ул., д.68 | Жилой дом, магазины, офисы | ТСЖ «Экран»; Маг. «Электроника» (Картавенко И. А.); Маг. «Автоблюз» (Пальчевский В. А.); Экспресс-почта (Инкина Л. Е.) | Маг. «Атака» (Тимонина А. В.) | Ремонт и покраска фасада 1 го этажа | июнь – август | ТСЖ «Экран»; Маг. «Электроника» (Картавенко И. А.); Маг. «Автоблюз» (Пальчевский В. А.); Экспресс-почта (Инкина Л. Е.) | Ю. М. Тарасов |
| 128 | Московская ул., д. 78 | Жилой дом, офисы, магазины | ЖРЭУ № 17; ООО «Орелстройстандарт» (Канатников А. И.); Маг. «Аква-водолей» (ИП Полякова М. А.); офис КПРФ; | Доп. Офис Россельхозбанк (Мартынов О. В.); ОАО «Орелсер-вис» (Новикова Т. А.) | Ремонт и покраска фасада | июнь – август | ЖРЭУ № 17; ООО «Орелстройстандарт» (Канатников А. И.); Маг. «Аква-водолей» (ИП Полякова М. А.); офис КПРФ | Ю. М. Тарасов |
| 129 | Московская ул., д.80 | Жилой дом, магазины, офисы | ЖРЭУ № 17; Маг. «Графские кухни» (Базанов Я. В.); Маг. «Свежий хлеб» (Михайлова Р. П.); ООО «Скатт финанс» (Гольцова Г. А.) | Маг. «Мармелад» (Багров Р. В.) | Ремонт и покраска фасада 1 го этажа | июнь – август | ЖРЭУ № 17; Маг. «Графские кухни» (Базанов Я. В.); Маг. «Свежий хлеб» (Михайлова Р. П.); ООО «Скатт финанс» (Гольцова Г. А.) | Ю. М. Тарасов |
| 130 | Московская ул., д.102 | Жилой дом, магазины, офисы | ЖРЭУ № 17; маг. «Мотомаг» (Абрамова А. Н.); Маг. «Kargher» (Потапова Н. В.); Маг. «Секонд хенд» (Федоренко Н. В.) | Маг. «Авант авто» (Зюзина В. В.); | Ремонт и покраска фасада | июнь - август | ЖРЭУ № 17; маг. «Мотомаг» (Абрамова А. Н.); Маг. «Kargher» (Потапова Н. В.); Маг. «Секонд хенд» (Федоренко Н. В.) | Ю. М. Тарасов |
| 131 | Московская ул., д. 104 | Жилой дом, магазины, офисы | ЖРЭУ № 17; Маг. «Дюйм» (Забалуева М. Н.) | _ | Ремонт и покраска фасада | июнь – август | ЖРЭУ № 17; Маг. «Дюйм» (Забалуева М. Н.) | Ю. М. Тарасов |
| 132 | Московская ул., д. 106 | Жилой дом, магазины, офисы | ЖРЭУ № 17; Маг. «Секонд хенд» (Горбачева Т. В.); Маг. «Окнофф» (ИП Федина Н. В.); Маг. «Студия глобус» (ИП Королев А. И.); Маг. «Автостиль» (ИП Успенский Д. В.); Парикмахерская (Захарова Ю. А.); Маг. «Запчасти для китайских авто» (Ермаков Е. В.) | _ | Ремонт и покраска фасада | июнь – август | ЖРЭУ № 17; Маг. «Секонд хенд» (Горбачева Т. В.); Маг. «Окнофф» (ИП Федина Н. В.); Маг. «Студия глобус» (ИП Королев А. И.); Маг. «Автостиль» (ИП Успенский Д. В.); Парикмахерская (Захарова Ю. А.); Маг. «Запчасти для китайских авто» (Ермаков Е. В.) | Ю. М. Тарасов |
| 133 | Московская ул., д. 112 | Жилой дом, магазины, офисы | ЖРЭУ № 17, Маг. «Спецодежда» (Булгакова Т. В.); Маг. «Автореал автозапчасти» (ИП Малофеев В. И., ИП Бутусов А. П.); ООО «Рекар+» (Заболотский Ю. В.); Ломбард ООО «Изумруд – 2М» (Семченков М. В.) | _ | Ремонт и покраска фасада 1 го этажа | июнь - август | ЖРЭУ № 17, Маг. «Спецодежда» (Булгакова Т. В.); Маг. «Автореал автозапчасти» (ИП Малофеев В. И., ИП Бутусов А. П.); ООО «Рекар+» (Заболотский Ю. В.); Ломбард ООО «Изумруд – 2М» (Семченков М. В.) | Ю. М. Тарасов |
| 134 | Московская ул., д.114а | Жилой дом, магазины, офисы | ЖРЭУ № 17, Маг. «Связной» (Волнов А. В.) | _ | Ремонт и покраска фасада | июнь – август | ЖРЭУ № 17, Маг. «Связной» (Волнов А. В.) | Ю. М. Тарасов |
| 135 | Привокзальная ул., д.10 | Жилой дом, магазины, офисы | ЖРЭУ № 17; Маг. «Хозяйка» (Моххамад А.); Маг. «Цветы», «Семена», «Секонд хенд» (ИП Осечкина И. Г.) | _ | Ремонт и покраска фасада 1 го этажа | июнь – август | ЖРЭУ № 17; Маг. «Хозяйка» (Моххамад А.); Маг. «Цветы», «Семена», «Секонд хенд» (ИП Осечкина И. Г.) | Ю. М. Тарасов |
| 136 | Аптечный пер., д.2 | Жилой дом | ЖРЭУ № 17 | _ | Ремонт и покраска торца | июнь – август | ЖРЭУ № 17 | Ю. М. Тарасов |
| 137 | Грузовая ул., д. 1 (со стороны Московской ул.) | Жилой дом | ЖРЭУ № 17 МБУ ДОД Центр спорта и искусства «Атлант» | _ | Ремонт и покраска торца | июнь – август | ЖРЭУ № 17 МБУ ДОД Центр спорта и искусства «Атлант» | Ю. М. Тарасов |
| 138 | Московская ул., д. 21 (сторона поликлиники № 1) | Жилой дом, магазины, офисы | ЖРЭУ № 17; Маг. «Гараж», Маг. «Ренессанс» (Веретенников А. Н.); Маг. «Том Тейлор» (ИП Липатов Н. В., ИП Липатова Р. А.); Маг. «Цветы» (ИП Касаточкина Т. Ю.); . Маг. «Связной» (Волнов А. В.); Пав. «Туристические путевки» (ИП Стефанов В. Н.) | _ | Ремонт и покраска торца | июнь - август | ЖРЭУ № 17; Маг. «Гараж», Маг. «Ренессанс» (Веретенников А. Н.); Маг. «Том Тейлор» (ИП Липатов Н. В., ИП Липатова Р. А.); Маг. «Цветы» (ИП Касаточкина Т. Ю.); . Маг. «Связной» (Волнов А. В.); Пав. «Туристические путевки» (ИП Стефанов В. Н.) | Ю. М. Тарасов |
| 139 | Московская ул., д. 53 | Жилой дом | ЖРЭП (З) | _ | Ремонт и покраска арки | июнь – август | ЖРЭП (З) | Ю. М. Тарасов |
| 140 | Московская ул., д. 27 | БУЗ ОО «Поликлиника № 1» | _ | _ | Ремонт и покраска фасада | июнь – август | БУЗ ОО «Поликлиника № 1» | Ю. М. Тарасов |
| 141 | Орджоникидзе ул., д. 3 | МБОУ – средняя общеобразова-тельная школа № 7 | _ | _ | Ремонт и покраска фасада | июнь – август | МБОУ – средняя общеобразова-тельная школа № 7 | Ю. М. Тарасов |
| 142 | Московская ул., д. 34 | ТИ ФГБОУ «Госуниверситет-УНПК» | - | - | Ремонт и покраска фасада | июнь – август | ТИ ФГБОУ «Госуниверситет-УНПК» | Ю. М. Тарасов |
| 143 | Московская ул., д. 65 | ТИ ФГБОУ «Госуниверситет-УНПК» | _ | _ | Ремонт и покраска фасада | июнь – август | ТИ ФГБОУ «Госуниверситет-УНПК» | Ю. М. Тарасов |
| 144 | Московская ул., д. 26 | БОУ ОО СПО «Орловский техникум путей сообщения им. В. А. Лапочкина» | _ | _ | Ремонт и покраска фасада | июнь – август | БОУ ОО СПО «Орловский техникум путей сообщения им. В. А. Лапочкина» | Ю. М. Тарасов |
| 145 | Московская ул., д. 155 | ОАО «Орелтекмаш» | _ | _ | Ремонт и покраска фасада заводоуправления | июнь – август | ОАО «Орелтекмаш» | Ю. М. Тарасов |
| 146 | Московская ул., д. 155 | ОАО «Орелтекмаш» | _ | _ | Ремонт и покраска производственных цехов | июнь – август | ОАО «Орелтекмаш» | Ю. М. Тарасов |
| 147 | Московская ул., д. 64 | Маг. «УАЗ»; Маг. «Волга-Газель» | Маг «УАЗ» (Селин А. В.); Маг. «Волга-Газель» (ИП Егурнова Е. А.) | _ | Ремонт и покраска проходной | июнь - август | Маг. «УАЗ»; Маг. «Волга-Газель» | Ю. М. Тарасов |
| 148 | Московская ул., д. 69 | ООО «Орловский завод им. Медведева» | _ | _ | Ремонт и покраска производственных цехов | июнь - август | ООО «Орловский завод им. Медведева» | Ю. М. Тарасов |
| 149 | Московская ул., д. 69 | ЗАО «Стеклопак» | _ | _ | Ремонт и покраска фасада | июнь – август | ЗАО «Стеклопак» | Ю. М. Тарасов |
| 150 | Московская ул., д. 32 | Здание кинотеатра «Родина» | _ | _ | Ремонт и покраска фасада | июнь – август | Здание кинотеатра «Родина» | Ю. М. Тарасов |
| 151 | Между домом № 21 по Московской ул. и зданием ЗАО «Райффайзен-банк» | Гаражи | ГУП ОО «Орелпромэксплуатация» | ЗАО «Книго-торг» | Покраска | июнь – август | ГУП ОО «Орелпромэксплуатация» | Ю. М. Тарасов |
| 152 | Мира пл., д. 4 | Гостиничный комплекс «Орел-отель», магазины | Маг. «Тройка» (ИП Чеплов); Маг. «Технопарк» (ГК «Орел-отель») | ООО «Технопарк-центр» обособленное Подразделение «Орел центр» | Ремонт и покраска фасада | июнь – август | Гостиничный комплекс «Орел-отель», Маг. «Тройка» (ИП Чеплов); Маг. «Технопарк» (ГК «Орел-отель») | Ю. М. Тарасов |
| 153 | Советская ул., д. 70А | Жилой дом | ЗАО Теплотехсервис | _ | Ремонт и покраска фасада | июнь – август | ЗАО Теплотехсервис | Ю. М. Тарасов |
| 154 | Советская ул., д. 75 | Жилой дом | ЗАО Теплотехсервис | _ | Ремонт тепловой камеры на углу дома | июнь – август | ЗАО Теплотехсервис | Ю. М. Тарасов |
| 155 | Советская ул., д. 30 | Городское отделение почтовой связи № 2 | ФГУ «Почта России» | _ | Ремонт и покраска фасада | июнь – август | ФГУ «Почта России» | Ю. М. Тарасов |
| 156 | Советская ул., д. 30 | Магазин продуктов питания «Эконом» | ООО «РПК+» (Антоненко Т. А.) | - | Ремонт и покраска фасада | июнь – август | ООО «РПК+» (Антоненко Т. А.) | Ю. М. Тарасов |
| 157 | Советская ул., д. 30 | Жилой дом | ЗАО Теплотехсервис | _ | Ремонт козырьков подъездов и покраска входов в подъезды | июнь – август | ЗАО Теплотехсервис | Ю. М. Тарасов |
| 158 | Советская ул., д. 41 | Жилой дом, стройка | ЗАО Теплотехсервис; ООО «Монолит групп» (Червяков В. Н.) | _ | Ремонт и покраска цоколя | июнь – август | ЗАО Теплотехсервис; ООО «Монолит групп» (Червяков В. Н.) | Ю. М. Тарасов |
| 159 | Ст. Разина ул., д.1 | Жилой дом, магазины, офисы | ЖРЭУ № 5; Маг. «Автоэмали» (Петров А. И., Волков С. Н.) | _ | Ремонт и покраска фасада | июнь – август | ЖРЭУ № 5; Маг. «Автоэмали» (Петров А. И., Волков С. Н.) | Ю. М. Тарасов |
| 160 | Ст. Разина ул., д. 8 | Частный жилой дом после пожара | Нерушев Т. А. | _ | Установка рекламного щита | июнь – август |  | Ю. М. Тарасов |
| УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ |
| 161 | Московская ул., д. 155 | «Завод Текмаш» | МКУ «УКХ г. Орла»; Павильон «Ассорти» (ИП Букреева А. Н.) | _ | Ремонт и покраска киоска и остановочного павильона | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла»; Павильон «Ассорти» (ИП Букреева А. Н.) | Ю. М. Тарасов |
| 162 | Московская ул., д. 80 | «Экран» (четная сторона) |  | _ | Ремонт и покраска остановочного павильона | июнь – август |  | Ю. М. Тарасов |
| 163 | Московская ул., д. 77 | «Экран» (нечетная сторона) |  | _ | Ремонт и покраска остановочного павильона | июнь – август |  | Ю. М. Тарасов |
| 164 | Сквер Юности | «Завод им. Медведева» (четная сторона) | МКУ «УКХ г. Орла»; Пав. «Родное село» (Будагов С.А.); Пав. «Цветы Анастасия» (Свиридов М. А..); Киоск продукты (ИП Жбанов В. Н.) | Пав. «Цветы Анастасия» (ИП Савчина Е. Л.) | Покраска торгового павильона и трамвайной остановки | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла»; Пав. «Родное село» (Будагов С.А.); Пав. «Цветы Анастасия» (Свиридов М. А..); Киоск продукты (ИП Жбанов В. Н.) | Ю. М. Тарасов |
| 165 | Московская ул., д. 69 | «Завод им. Медведева» (нечетная сторона) | МКУ «УКХ г. Орла»; Киоск № 28 ЗАО «Орелроспечать» (Бабоян А. П.); Пав. «Цветы Анастасия» (Свиридов М. А.) | Киоск № 28 ЗАО «Орелрос-печать» (Плынская Н. А.) Пав. «Цветы Анастасия» (ИП Савчина Е. Л.) | Ремонт и покраска киоска и остановочного павильона, демонтаж остатков металлической ограды клумбы | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла»; Киоск № 28 ЗАО «Орелроспечать» (Бабоян А. П.); Пав. «Цветы Анастасия» (Свиридов М. А.) | Ю. М. Тарасов |
| 166 | Московская ул., д. 32, 32а | «Кинотеатр Родина» | МКУ «УКХ г. Орла»; Киоск № 27 ЗАО «Орелроспечать» (Бабоян А. П.); Пав. «Сладкая жизнь» (ИП Федюк О. С.); Прод. киоск (ИП Федина Н. А.); Киоск «Спортлото» (Боченков В. И.); киоск кафе «Экспресс» (ИП Грачиков С. Н.) | Киоск № 27 ЗАО «Орелроспечать» (Плынская Н. А.) | Ремонт и покраска остановочного и торгового павильонов | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла»; Киоск № 27 ЗАО «Орелроспечать» (Бабоян А. П.); Пав. «Сладкая жизнь» (ИП Федюк О. С.); Прод. киоск (ИП Федина Н. А.); Киоск «Спортлото» (Боченков В. И.); киоск кафе «Экспресс» (ИП Грачиков С. Н.) | Ю. М. Тарасов |
| 167 | Герцена ул., д. 2 | «Улица Герцена» | МКУ «УКХ г. Орла»; Пав. «Родное село» (Будагов С. А.); Киоск ЗАО «АРИА АИФ» (Мельников М. А.) | Киоск ЗАО «АРИА АИФ» (Федорова Н. В.) | Ремонт и покраска остановочного павильона | июнь – август | МКУ «УКХ г. Орла»; Пав. «Родное село» (Будагов С. А.); Киоск ЗАО «АРИА АИФ» (Мельников М. А.) | Ю. М. Тарасов |
| 168 | Московская ул., д. 112 | жилой дом | ЗАО «ЖРЭУ-3» | _ | Снос кирпичного забора | июнь – август | ЗАО «ЖРЭУ-3» | Ю. М. Тарасов |