* 1. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область

муниципальное образование «Город орЁл»

1. Администрация города Орла
   * + 1. постановление

11 ноября 2024г. № 5478

Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла

от 11 декабря 2023 г. № 6600 «Об утверждении муниципальной

программы «Благоустройство территорий города Орла в рамках

создания мемориального комплекса «Судбищенская битва»

На основании Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=D8EC80150866798F20155E5D5998F0F8E0B1515EEBC93DFF9D5B407F020DD27C4DDB4DCD3C4D83D9139792D41Dh7mBJ) от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [Устава](consultantplus://offline/ref=D8EC80150866798F201540504FF4AFF7E3BF0B51E0C234AAC4041B225504D82B18944C91791890D9129791D5017A5579hBmFJ) города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 11 декабря 2023 года № 6600 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий города Орла в рамках создания мемориального комплекса «Судбищенская битва» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в следующей редакции:

«

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Благоустройство территорий города Орла в рамках создания мемориального комплекса «Судбищенская битва»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Благоустройство территорий города Орла в рамках создания мемориального комплекса «Судбищенская битва» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла |
| Соисполнители Программы | МКУ «ОМЗ г. Орла»  Управление градостроительства администрации города Орла  Управление муниципальных закупок администрации города Орла |
| Перечень основных мероприятий | Основное мероприятие 1: Разработка проектной документации на благоустройство территории города Орла в рамках создания мемориального комплекса «Судбищенская битва», включая разработку научно-проектной документации на объекты: «Ремонт и приспособление объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ «Детинец Орловской крепости» (в рамках благоустройства территории парка «Орловская крепость»)», «Ремонт и приспособление выявленного объекта культурного наследия Культурный слой исторической части города Орла «Левый берег реки Ока» (в рамках благоустройства сквера Богоявленской площади (музейного)».  Основное мероприятие 2: Благоустройство территории города Орла в рамках создания мемориального комплекса «Судбищенская битва», включая объекты: «Ремонт и приспособление объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ «Детинец Орловской крепости» (в рамках благоустройства территории парка «Орловская крепость»)», «Ремонт и приспособление выявленного объекта культурного наследия Культурный слой исторической части города Орла «Левый берег реки Ока» (в рамках благоустройства сквера Богоявленской площади (музейного)». |
| Цели Программы | Развитие туристской инфраструктуры, формирование в центре города Орла привлекательной для жителей и гостей города комфортной среды, сохранившей историко-культурные особенности.  Сохранение и популяризация исторического и нематериального наследия, повышение степени общественной увлечённости историей страны, историей края, археологией и этнографией. |
| Задачи Программы | Сохранение и благоустройство территорий, имеющих историческое и культурное значение для города. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1) количество разработанной проектной документации  2) количество благоустроенных территорий |
| Этапы и сроки реализуются в 2023-2025 годах в один этап | Программа реализуется в 2023 - 2025 годах в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной Программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, - 365178,21098 тыс. руб., в том числе:  2023 год - 6 023,26956 тыс. рублей;  2024 год - 182 589,10549 тыс. рублей;  2025 год - 35 313,16719 тыс. рублей;  2026 год - 141 252,66874 тыс. рублей.  из них по источникам финансирования:  - средства областного бюджета - 364813,03275 тыс. руб., в том числе:  2023 год - 6 017,24629 тыс. рублей;  2024 год - 182 406,51637 тыс. рублей;  2025 год - 35 277,85402 тыс. рублей;  2026 год - 141 111,41607 тыс. рублей  - средства бюджета города Орла - 365,17823 тыс. руб., в том числе:  2023 год - 6,02327 тыс. рублей;  2024 год - 182,58912 тыс. рублей;  2025 год - 35,31317 тыс. рублей;  2026 год - 141,25267 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение туристической привлекательности города Орла.  Обеспечение использования исторического и культурного наследия для воспитания и образования подрастающего поколения. |

»

1.2. Приложение 2 к муниципальной программе «Благоустройство территорий города Орла в рамках создания мемориального комплекса «Судбищенская битва» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла   
(О.А. Храмченкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя Мэра города Орла   
М.В. Родштейн.

Мэр города Орла Ю.Н. Парахин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение  к постановлению  администрации города Орла  от 11 ноября 2024 года № 5478  Приложение 2  к муниципальной программе «Благоустройство территорий города  Орла в рамках создания мемориального комплекса «Судбищенская битва»  Перечень  мероприятий и ответственных исполнителей муниципальной программы  «Благоустройство территорий города Орла в рамках создания мемориального комплекса «Судбищенская битва» | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель  (соисполнители) | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | |
|  |  | всего | В том числе по годам: | | | |
| начала реализации | окончания реализации | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Программная составляющая, всего | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла | 2023 | 2026 |  | 365178,21098 | 6023,26956 | 182589,10549 | 35313,16719 | 141252,66874 |
| в том числе: |  | | | | |
| средства областного бюджета | 364815,032775 | 6017,24629 | 182408,51637 | 35277,85402 | 141111,41607 |
| средства бюджета города Орла | 365,17823 | 6,02327 | 182,58912 | 35,31317 | 141,25267 |
| 2. | Основное мероприятие 1.  Разработка проектной документации на благоустройство территории города Орла в рамках создания мемориального комплекса «Судбищенская битва», ограниченной улицами Гагарина, Правый Берег реки Орлик, набережной левого берега реки Оки до моста «Красный» и границей земельного участка № 57:25:0020303:1, в том числе: 1.1. разработка документации или разделов документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, в отношении:  - объекта культурного наследия «Детинец» (в рамках благоустройства территории парка «Орловская крепость»)»;  1.2. Разработка документации или разделов документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия (с последующим проведением археологических наблюдений), в отношении:  - выявленного объекта культурного наследия Культурный слой исторической части города Орла «Левый берег реки Ока» (в рамках благоустройства сквера Богоявленской площади (музейного)». | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла  МКУ «ОМЗ г. Орла»  Управление градостроительства администрации города Орла | 2023 | 2024 | Комплект проектной документации на благоустройство территории | 12046,53912 | 6023,26956 | 6 023,26956 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  | | | | |
| средства областного бюджета |  |  |  |  | 12034,49257 | 6 017,24629 | 6 017,24628 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета города Орла |  |  |  |  | 12,04655 | 6,02327 | 6,02328 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 2.  Благоустройство территории города Орла в рамках создания мемориального комплекса «Судбищенская битва», ограниченной улицами Гагарина, Правый Берег реки Орлик, набережной левого берега реки Оки до моста «Красный» и границей земельного участка № 57:25:0020303:1. | Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла  МКУ «ОМЗ г. Орла» | 2024 | 2026 | 1 благоустроенная территория | 353131,67186 | 0,00 | 176565,83593 | 35313,16719 | 141252,66874 |
| в том числе: |  |  |  |  |  | | | | |
| средства областного бюджета |  |  |  |  | 352778,54018 | 0,00 | 176389,27009 | 35227,85402 | 141111,41607 |
| средства бюджета города Орла |  |  |  |  | 353,13168 | 0,00 | 176,56584 | 35,31317 | 141,25267 |
| 2.1. Организация и проведение конкурентных процедур по выбору подрядных организаций на выполнение работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | МКУ «ОМЗ г. Орла»  Управление муниципальных закупок администрации города Орла | 2024 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Организация контроля проведения работ по благоустройству территорий в соответствии с муниципальными контрактами и проектами | МКУ «ОМЗ г. Орла» | 2025 | 2026 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Приемка выполненных работ в соответствии с муниципальными контрактами | МКУ «ОМЗ г. Орла»  представители заинтересованных лиц | 2026 | 2026 |  |  |  |  |  |  |

Заместитель начальника управления строительства, дорожного

хозяйства и благоустройства администрации города Орла М.В.Соломкин