## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 орловская область
 муниципальное образование «Город орёл»
# Администрация города Орла

#### постановление
10 ноября 2023 № 6012
Орёл

Об утверждении Положения о порядке осуществления учета объектов незавершенного строительства, расположенных на территории города Орла, порядке предоставления информации об объектах незавершенного строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета города Орла, а также принятия управленческих решений в отношении объектов незавершенного строительства, включенных в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью за счет средств бюджета города Орла

В соответствии с главой 6.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2022г. №1333 «О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства», во исполнение пп.4 п.5 Постановления Правительства Орловской области от 13.12.2022г. №777 «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения регионального реестра незавершенных объектов капитального строительства, составе включаемых в него сведений, а также порядке принятия управленческих решений в отношении незавершенных объектов капитального строительства, включенных в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства», администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке осуществления учета объектов незавершенного строительства, расположенных на территории города Орла, порядке предоставления информации об объектах незавершенного строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета города Орла, а также принятия управленческих решений в отношении объектов незавершенного строительства, включенных в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью за счет средств бюджета города Орла согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить положение о межведомственной комиссии по определению
направлений дальнейшего использования результатов незавершенного строительства объектов, включенных в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью за счет средств бюджета города Орла согласно приложению 2 к настоящему постановлению и состав данной комиссии согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла Ничипорова В.Н.

Мэр города Орла Ю.Н. Парахин

Приложение 1 к постановлению администрации города Орла
от 10 ноября 2023 № 6012
Положение о порядке осуществления учета объектов незавершенного строительства, расположенных на территории города Орла, порядке предоставления информации об объектах незавершенного строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета города Орла, а также принятия управленческих решений в отношении объектов незавершенного строительства, включенных в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью за счет средств бюджета города Орла
I. Общие положения

1. Настоящее положение (далее - Положение) определяет порядок учета незавершенных объектов капитального строительства, финансирование которых осуществлялось полностью или частично за счет средств бюджета города Орла, порядок принятия управленческих решений в отношении незавершенных объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись без привлечения средств областного бюджета.
2. Настоящим Положением под объектами незавершенного строительства понимаются объекты капитального строительства, строительство и реконструкция которых не завершены, объекты капитального строительства, введенные в эксплуатацию, но не прошедшие предусмотренную законодательством Российской Федерации государственную регистрацию права на объект недвижимого имущества, а также затраты, произведенные по объектам капитального строительства, строительные работы по которым не были начаты (затраты на разработку проектно-сметной документации).
3. Под результатами незавершенного строительства объектов в настоящем Положении понимаются результаты, сформировавшиеся по объектам незавершенного строительства:
 проектная (проектно-сметная) документация, разработанная для осуществления капитального строительства;
 объект незавершенного строительства (возведенные строительные конструкции);
результаты, сформировавшиеся по объектам, строительные работы по которым не были начаты.
4. Под затратами по незавершенным строительством объектам в настоящем Положении понимаются затраты, произведенные по объектам незавершенного строительства, в том числе по реконструкции объекта (далее соответственно – затраты по объектам незавершенного строительства, объекты незавершенного строительства), а также затраты по объектам, строительные работы по которым не были начаты (далее соответственно – затраты по объектам неосуществленного строительства, объекты неосуществленного строительства).
5. В состав затрат по объектам незавершенного строительства входят стоимость работ и услуг по строительству, а также сопутствующих им предпроектных, проектных, проектно-изыскательских работ, изыскательских работ, технико-экономических обоснований, затрат по отводу земельных участков, прочие произведенные затраты по объектам незавершенного строительства.
В состав затрат по объектам неосуществленного строительства входят стоимость предпроектных, проектных, проектно-изыскательских, изыскательских работ и услуг, технико-экономических обоснований, затрат по отводу земельных участков, прочие произведенные затраты, не приведшие к возведению (созданию) объекта незавершенного строительства.
6. В целях принятия управленческого решения, а также определения направлений дальнейшего использования результатов незавершенного строительства объектов и затрат по незавершенным строительством объектам администрацией города Орла утверждаются положение о Межведомственной комиссии по определению направлений дальнейшего использования результатов незавершенного строительства объектов, включенных в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью за счет средств бюджета города Орла (далее – Межведомственная комиссия) согласно приложению 2 к настоящему Постановлению и состав Межведомственной комиссии согласно приложению 3 к настоящему Постановлению.

II. Порядок учета объектов незавершенного строительства строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета города Орла

7. Учет объектов незавершенного строительства строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета города Орла ведется в виде перечня объектов незавершенного строительства г. Орла (далее – Перечень), составленного согласно приложению 1 к настоящему Положению, путем:
- внесения сведений о незавершенных объектах капитального строительства;
 - внесения изменений в сведения о незавершенных объектах капитального строительства, содержащиеся в Перечне;
- исключения сведений о незавершенных объектах капитального строительства из Перечня.
8. Перечень ведется МКУ «Объединенный муниципальный заказчик г.Орла» (далее – балансодержатель) на бумажном носителе и в электронном виде.
9. Контроль за ведением Перечня осуществляет управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла (далее – уполномоченный орган)
10. В течение 10 рабочих дней с момента создания объекта незавершенного строительства (первого отражения затрат по соответствующему объекту в формах бухгалтерской отчетности) балансодержатель на основании составленной им карты сведений об объекте незавершенного строительства согласно приложению 2 к настоящему Положению (далее - Карта) вносит сведения об объекте незавершенного строительства в Перечень.
11. При изменении сведений об объекте незавершенного строительства балансодержатель вносит их в Перечень в течение 10 рабочих дней с момента получения документов, подтверждающих изменение сведений об объекте незавершенного строительства.
12. Исключение объекта незавершенного строительства из Перечня проводится балансодержателем в течение 10 рабочих дней после поступления документов, подтверждающих списание затрат по объекту капитального строительства с баланса собственника объекта учета в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
13. Перечень объектов незавершенного строительства направляется балансодержателем в уполномоченный орган:
- по итогам отчетного квартала - до 3 числа месяца, следующего за отчетным;
- по итогам отчетного года - до 3 февраля года, следующего за отчетным.
14. Уполномоченный орган предоставляет информацию из Перечня на основании соответствующего запроса на бумажном носителе или в электронном виде в течение 15 рабочих дней с даты поступления запроса.
15. Объект незавершенного строительства, учтенный в Перечне, принимает статус незавершенного объекта капитального строительства в следующих случаях:
а) срок действия разрешения на строительство истек (при условии, что срок действия такого разрешения на строительство не был продлен в порядке, установленном Градостроительном кодексом Российской Федерации);
б) со дня отказа в выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию прошло более двенадцати месяцев (при условии, что основания для отказа в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию не устранены, такой объект не введен в эксплуатацию);
в) истек срок действия договора аренды земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства, строительство, реконструкция которого не завершены, или договора безвозмездного пользования таким земельным участком, заключенного с застройщиком, при отсутствии оснований, предусмотренных гражданским, земельным законодательством, для приобретения прав на такой земельный участок в целях завершения строительства, реконструкции объекта капитального строительства;
г) строительство, реконструкция объекта капитального строительства не завершены и возникли ограничения, установленные земельным и иным законодательством Российской Федерации, являющиеся в соответствии с пунктом 5 части 6 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод такого объекта в эксплуатацию;
д) в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации средства бюджета города Орла не предусмотрены на завершение строительства, реконструкцию объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого не завершены, в течение трех лет начиная с последнего года, в котором осуществлялось финансирование такого строительства, реконструкции за счет средств бюджета города Орла, при условии, что такое строительство, реконструкция не осуществляются за счет внебюджетных источников финансирования;
е) в отношении объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого не завершены, и (или) земельного участка, на котором расположен такой объект, наложен арест, запрет совершать определенные действия и (или) избрана мера пресечения в виде залога;
ж) вступило в силу решение суда, в том числе о признании объекта капитального строительства самовольной постройкой.

III. Порядок принятия управленческих решений в отношении объектов незавершенного строительства, включенных в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью за счет средств бюджета города Орла
16. При возникновении одного или нескольких оснований в отношении объекта незавершенного строительства, перечисленных в п.15 настоящего Положения, балансодержатель в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, подтверждающих данное основание, направляет в адрес уполномоченного органа:
- уведомление о наличии основания для отнесения объекта незавершенного строительства к незавершенным объектам капитального строительства, составленное по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению;
- документы, подтверждающие наличие данного основания;
- сведения о незавершенном объекте капитального строительства объекте согласно приложению 4 к настоящему Положению;
-ходатайство о принятии управленческого решения.
17. К ходатайству в отношении результатов незавершенного строительства объектов и затрат по объектам незавершенного строительства прилагаются следующие документы:
а) ведомость затрат по объектам незавершенного строительства, оформленная согласно приложению 5 к настоящему Положению;
б) акт о техническом состоянии объекта незавершенного строительства, подготовленный балансодержателем с привлечением специалистов управления по государственному строительному надзору Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области, содержащий в том числе вывод о целесообразности (нецелесообразности) дальнейшего использования объекта незавершенного строительства либо проведения дополнительного обследования объекта незавершенного строительства с целью определения возможности (невозможности) дальнейшего его использования;
в) расшифровка специального счета бухгалтерского учета, свидетельствующая о наличии затрат по объектам незавершенного строительства, учтенных на балансе балансодержателя;
г) заключение автономного учреждения Орловской области «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Орловской области» (далее – АУ ОО «Орелгосэкспертиза») о соответствии (несоответствии) проектной (проектно-сметной) документации действующему законодательству, в том числе строительным нормам и правилам, и возможности (невозможности) ее корректировки с целью приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации (при наличии проектной (проектно-сметной) документации);
д) акт о приостановлении строительства по форме КС-17 (при наличии);
е) документы, подтверждающие осуществление строительства объекта незавершенного строительства за счет средств бюджета города Орла (при наличии);
ж) кадастровый паспорт земельного участка, договор аренды земельного участка, выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на земельный участок, проект межевания земельного участка, проект согласования границ земельного участка, на котором расположен объект незавершенного строительства (при наличии);
з) технический паспорт объекта незавершенного строительства (при наличии);
и) справки, подписанные руководителем и главным бухгалтером балансодержателя:
о том, что объект незавершенного строительства не является предметом действующего договора строительного подряда, о наличии (отсутствии) проектной (проектно-сметной) документации;
с расчетом стоимости консервации объекта незавершенного строительства (в случае, если предложения балансодержателя по направлениям дальнейшего использования результатов незавершенного строительства объектов и затрат по нему, указанные в ведомости затрат по объектам незавершенного строительства, включают в себя передачу объекта незавершенного строительства в казну города Орла);
с расчетом стоимости сноса объекта незавершенного строительства (в случае, если предложения балансодержателя по направлениям дальнейшего использования результатов незавершенного строительства объектов и затрат по нему, указанные в ведомости затрат по объектам незавершенного строительства, включают в себя снос объекта незавершенного строительства);
с расчетом стоимости завершения строительства объекта незавершенного строительства (в случае, если предложения балансодержателя по направлениям дальнейшего использования результатов незавершенного строительства объектов и затрат по нему, указанные в ведомости затрат по объектам незавершенного строительства, включают завершение строительства объектов незавершенного строительства);
к) проектная (проектно-сметная) документация (при наличии);
л) договоры на выполнение изыскательских, проектных работ, строительного подряда (при наличии);
м) акты приема выполненных работ (при наличии);
н) фотографии объекта незавершенного строительства в количестве не менее 3 штук с указанием места, автора фотографии и даты осуществления фотосъемки;
о) отказ муниципального образования «Город Орел», в границах которого расположен объект незавершенного строительства, от безвозмездного принятия объекта незавершенного строительства либо затрат по незавершенным строительством объектам (в случае, если рассмотренные предложения балансодержателя по направлениям дальнейшего использования результатов незавершенного строительства объектов и затрат по нему, указанных в ведомости затрат по объектам незавершенного строительства, включают в себя списание затрат по данному объекту незавершенного строительства);
п) отказ балансодержателя переданного на реконструкцию объекта капитального строительства от принятия затрат по его реконструкции (в случае, если предложения балансодержателя по направлениям дальнейшего использования результатов незавершенного строительства объектов и затрат по нему, указанные в ведомости затрат по объектам незавершенного строительства, включают в себя списание затрат по данному объекту незавершенного строительства).
В случае отсутствия документов, указанных в подпунктах «д»–«з», «к»–«м» настоящего пункта, к ходатайству прилагается также справка, подписанная руководителем балансодержателя, с объяснением причин отсутствия таких документов.
18. К ходатайству в отношении результатов незавершенного строительства объектов и затрат по объектам неосуществленного строительства прилагаются следующие документы:
а) ведомость затрат по объектам неосуществленного строительства, оформленная согласно приложению 6 к настоящему Положению;
б) заключение АУ ОО «Орелгосэкспертиза» о соответствии (несоответствии) проектной (проектно-сметной) документации действующему законодательству, в том числе строительным нормам и правилам, при наличии проектной (проектно-сметной) документации;
в) расшифровка специального счета бухгалтерского учета, свидетельствующая о наличии затрат по объектам неосуществленного строительства, учтенных на балансе балансодержателя;
г) акт о приостановлении проектно-изыскательских работ по неосуществленному строительству по форме КС-18 (в случае приостановки проектно-изыскательских работ) (при наличии);
д) проектная (проектно-сметная) документация, результаты инженерных изысканий (при наличии);
е) договор на выполнение проектно-изыскательских работ, разработку проектно-сметной документации (при наличии);
ж) акт приемки выполненных работ (при наличии);
з) документы, подтверждающие осуществление строительства объекта неосуществленного строительства за счет средств бюджета г. Орла (при наличии);
и) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером балансодержателя с расчетом стоимости завершения строительства объектов неосуществленного строительства (в случае, если предложения балансодержателя по направлениям дальнейшего использования результатов незавершенного строительства объектов и затрат по нему, указанные в ведомости затрат по объектам неосуществленного строительства, включают завершение строительства объектов неосуществленного строительства).
В случае отсутствия документов, указанных в подпунктах «г»–«з» настоящего пункта, к ходатайству также прилагается справка, подписанная руководителем балансодержателя, с объяснением причин отсутствия таких документов.
19. Уполномоченный орган регистрирует ходатайство и прилагаемые к нему документы в день их поступления.
20. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации ходатайства и прилагаемых к нему документов уполномоченный орган проверяет их на соответствие пунктам 16, 17, 18 настоящего Положения.
В случае выявления несоответствия требованиям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, в течение 1 рабочего дня со дня выявления уполномоченный орган принимает решение об отказе в рассмотрении ходатайства, о чем в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения информирует балансодержателя в письменном виде с указанием причин, послуживших основанием для отказа в рассмотрении ходатайства, с возвратом балансодержателю всех представленных документов.
Отказ уполномоченного органа от рассмотрения ходатайства не препятствует балансодержателю в повторном обращении с ходатайством и прилагаемыми документами после устранения причин, послуживших основанием для отказа в рассмотрении ходатайства.
В случае, если несоответствия пунктам 16, 17, 18 настоящего Положения не выявлены, уполномоченный орган не позднее 4 рабочих дней со дня регистрации ходатайства и прилагаемых к нему документов направляет их в Межведомственную комиссию.
21. Ходатайство и прилагаемые к нему документы рассматриваются Межведомственной комиссией в течение 15 рабочих дней со дня их регистрации.
22. По итогам рассмотрения ходатайства и прилагаемых к нему документов Межведомственная комиссия в срок, указанный в пункте 21 настоящего Положения, принимает одно из следующих решений:
1) по ходатайству в отношении результатов незавершенного строительства объектов и затрат по объектам незавершенного строительства:
а) о целесообразности сноса объектов незавершенного строительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке и последующего списания затрат по объекту незавершенного строительства и (или) утилизации строительных отходов и рекультивации земельного участка, на котором находился объект незавершенного строительства, которое принимается с учетом наличия совокупности следующих критериев:
отсутствие правоустанавливающих документов на объект незавершенного строительства;
срок приостановления строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства – 5 лет и более;
степень готовности объекта незавершенного строительства – менее 50 процентов;
отношение общего объема произведенных затрат за счет средств бюджета города Орла на строительство (реконструкцию) объекта незавершенного строительства к объему средств бюджета города Орла, необходимому для завершения строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства и ввода его в эксплуатацию, – менее 0,5;
отсутствие потребности в объекте незавершенного строительства (актуальность завершения строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства), подтвержденное инициатором;
в одном из следующих случаев:
-возведенные строительные конструкции и (или) элементы непригодны для дальнейшего использования, что подтверждено актом о техническом состоянии объекта незавершенного строительства, подготовленным балансодержателем с привлечением специалистов управления по государственному строительному надзору Департамента контрольной и надзорной деятельности Орловской области, и (или) заключением технической экспертизы с выводами о невозможности дальнейшего использования объекта незавершенного строительства (при наличии);
-проектная (проектно-сметная) документация, по которой велось строительство, признана не отвечающей требованиям действующего законодательства и не подлежащей корректировке в целях приведения в соответствие с действующим законодательством, что подтверждено заключением АУ ОО «Орелгосэкспертиза», или проектная (проектно-сметная) документация, по которой велось строительство, физически утрачена;
-объект незавершенного строительства представляет собой строительные отходы, что подтверждается актом о техническом состоянии объекта незавершенного строительства, подготовленным балансодержателем с привлечением специалистов управления по государственному строительному надзору Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области;
б) о целесообразности завершения строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства и ввода его в эксплуатацию, которое принимается при наличии в совокупности следующих критериев:
степень готовности объекта незавершенного строительства – 50 процентов и более;
отношение общего объема произведенных затрат за счет средств бюджета города Орла на строительство (реконструкцию) объекта незавершенного строительства к объему средств бюджета города Орла, необходимому для завершения строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства и ввода его в эксплуатацию, – 0,5 и более;
в одном из следующих случаев:
возведенные строительные конструкции и (или) элементы конструкций пригодны для дальнейшего использования, что подтверждено заключением технической экспертизы с выводами о возможности дальнейшего использования объекта незавершенного строительства;
признание проектной (проектно-сметной) документации, по которой велось строительство, отвечающей требованиям действующего законодательства, что подтверждено заключением АУ ОО «Орелгосэкспертиза»;
сохранение потребности в строительстве объектов незавершенного строительства, что подтверждено заключением о сохранении потребности в строительстве объектов незавершенного строительства;
экономическая обоснованность завершения строительства объектов незавершенного строительства, установленная Межведомственной комиссией с учетом отчета независимого оценщика о рыночной стоимости объекта незавершенного строительства, расчета стоимости завершения строительства объекта незавершенного строительства, возможности осуществления финансирования завершения строительства за счет средств бюджета города Орла;
в) о целесообразности приватизации (отчуждения) объектов незавершенного строительства, которое принимается при наличии в совокупности следующих критериев:
наличие предложения инициатора о приватизации (отчуждении) объекта незавершенного строительства;
степень готовности объекта незавершенного строительства – 50 процентов и более;
наличие правоустанавливающих документов на объект незавершенного строительства;
г) о необходимости списания затрат по объектам незавершенного строительства, которое принимается в одном из следующих случаев:
объект незавершенного строительства физически утрачен;
разработанная проектная (проектно-сметная) документация признана не отвечающей требованиям действующего законодательства и не подлежащей корректировке в целях приведения в соответствие с действующим законодательством, что подтверждено заключением АУ ОО «Орелгосэкспертиза», или проектная (проектно-сметная) документация физически утрачена;
на объект незавершенного строительства зарегистрировано право муниципальной, частной или право собственности иного правообладателя;
отсутствие оснований для государственной регистрации права на объекты незавершенного строительства, в отношении которых произведены затраты, в Едином государственном реестре недвижимости, предусмотренных частью 2 статьи 14 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
2) по ходатайству в отношении результатов незавершенного строительства объектов и затрат по объектам неосуществленного строительства:
а) о необходимости списания затрат по объектам неосуществленного строительства, которое принимается в случае, если проектная (проектно-сметная) документация не была разработана (разработка не начата или разработка начата, но не завершена), была физически утрачена или разработанная проектная (проектно-сметная) документация признана не отвечающей требованиям действующего законодательства и не подлежащей корректировке с целью приведения в соответствие с действующим законодательством, что подтверждено заключением АУ ОО «Орелгосэкспертиза»;
б) о необходимости осуществления строительства, которое принимается при наличии следующих условий:
разработанная проектная (проектно-сметная) документация признана отвечающей требованиям действующего законодательства, что подтверждено заключением АУ ОО «Орелгосэкспертиза»;
сохранение потребности в строительстве объектов неосуществленного строительства, что подтверждено заключением о сохранении потребности в строительстве объектов неосуществленного строительства;
экономическая обоснованность осуществления строительства объектов неосуществленного строительства, установленная Межведомственной комиссией с учетом расчета стоимости осуществления строительства объекта незавершенного строительства, возможности осуществления финансирования строительства за счет средств бюджета города Орла.
23. Решение Межведомственной комиссии об определении направлений дальнейшего использования результатов незавершенного строительства объектов и затрат по нему оформляется в виде заключения.
24. Заключение об определении направлений дальнейшего использования результатов незавершенного строительства объектов и затрат по нему должно содержать наименование объекта, обоснование принятия одного из решений, предусмотренных пунктом 22 настоящего Положения, в том числе сведения о непосредственном осмотре объектов незавершенного строительства (при принятии решения в отношении объектов незавершенного строительства) (в случае осуществления выезда на место размещения), о техническом состоянии объекта незавершенного строительства, о возможности (невозможности) дальнейшего использования объекта незавершенного строительства, о соответствии (несоответствии) проектной (проектно-сметной) документации действующему законодательству и возможности (невозможности) ее корректировки с целью приведения в соответствие с действующим законодательством (при наличии проектной (проектно-сметной) документации), сохранении потребности (утрате потребности) в строительстве объектов незавершенного строительства (объектов неосуществленного строительства) (при принятии решения в отношении объектов незавершенного строительства или объектов неосуществленного строительства, по которым была разработана проектная (проектно-сметная) документация), одно из решений, предусмотренных пунктом 22 настоящего Положения.
25. Межведомственная комиссия в течение 5 рабочих дней со дня принятия одного из решений, указанных в пункте 22 настоящего Положения, уведомляет о принятии соответствующего решения уполномоченный орган с приложением заключения об определении направлений дальнейшего использования результатов незавершенного строительства объектов и затрат по нему.
26. На основании заключения Межведомственной комиссии, содержащего решение, предусматривающее списание затрат по объектам незавершенного, неосуществленного строительства уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня его получения разрабатывает проект решения о списании затрат по объекту незавершенного строительства (далее – проект решения).
27. Проект решения подготавливается в форме проекта постановления администрации города Орла.
Проект решения должен содержать наименование балансодержателя, а также следующую информацию в отношении каждого объекта незавершенного строительства:
а) наименование объекта незавершенного строительства;
б) объем затрат по незавершенным строительством объектам, подлежащий списанию, с указанием их распределения по видам (проектные и (или) изыскательские работы, строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, включенного в смету строительства объекта капитального строительства) (при наличии такой информации);
в) период, в течение которого производились затраты.
28. Балансодержатель в течение 10 рабочих дней со дня принятия постановления администрации города Орла, подготовленного на основании заключения об определении направлений дальнейшего использования результатов незавершенного строительства объектов и затрат по нему, содержащего решение о списании затрат на незавершенное строительство, принимает нормативный правовой акт о списании затрат по незавершенным строительством объектам, в отношении которых принято указанное решение; составляет акт о списании затрат по незавершенным строительством объектам (далее – акт), утверждаемый в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.
29. На основании заключения Межведомственной комиссии, содержащего решение, предусматривающее снос объекта незавершенного строительства и последующее списание затрат по нему уполномоченный орган	в течение 5 рабочих дней со дня его получения направляет в финансовое управление администрации города Орла копию указанного заключения и ходатайство о выделении средств бюджета города Орла для финансирования сноса объекта незавершенного строительства.
После осуществления сноса объекта незавершенного строительства списание затрат по незавершенным строительством объектам, в отношении которых принято соответствующее решение, осуществляется балансодержателем в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Списание затрат возможно после сноса объекта незавершенного строительства, в отношении которого принято данное решение.
30. На основании заключения Межведомственной комиссии, содержащего решение, предусматривающее завершение строительства незавершенного объекта или приватизацию объектов незавершенного строительства уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня его получения направляет в финансовое управление администрации города Орла копию указанного заключения и ходатайство о выделении средств бюджета города Орла для финансирования указанных мероприятий.
31. Незавершенный объект капитального строительства, в отношении которого принято одно из управленческих решений, предусмотренных подпунктами «а» – «в» подпункта 1 настоящего Положения, включается в план мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства (далее – План мероприятий) в течение 15 рабочих дней со дня принятия такого управленческого решения.
32. План мероприятий разрабатывается балансодержателем по форме согласно приложению 7 к настоящему Положению.
33. Ежегодно в срок до 1 января очередного года балансодержатель представляет уполномоченному органу актуальный утвержденный План мероприятий.

Начальник управления строительства, дорожного хозяйства
 и благоустройства администрации города Орла _____________Н.С.Митряев
Приложение 1
к Положению о порядке осуществления учета объектов незавершенного строительства, расположенных на территории города Орла, порядке предоставления информации об объектах незавершенного строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета города Орла, а также принятия управленческих решений в отношении объектов незавершенного строительства, включенных в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью за счет средств бюджета города Орла
Перечень объектов незавершенного строительства города Орла
№	Наименование объекта		Учетный номер объекта незавершенного строительства			Год начала строи-тель- ства		Год при-оста-новки (завер-шения) строи-тель-ства	Сметная стоимость объекта с указанием года утверждения		Объем незавершенного строительства, рублей	Остаток сметной стоимости в ценах на 1 января отчетного периода					Код целе-вой функ-ции
			код назна-чения	код субъ-екта учета	поряд-ковый номер объек-та						всего	в том числе по источникам
									руб.	год		феде-раль-ный бюд-жет	об-ласт-ной бюд-жет	мест-ный бюд-жет	прочие источ-ники
1	2		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел I. Объекты, включенные в действующие документы, устанавливающие распределение бюджетных средств на реализацию / инвестиционных проектов в текущем году
Подраздел 1. Объекты, строительство которых не начиналось
1.
…
1	2		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Подраздел 2. Объекты, начатые строительством
1.
…
Подраздел 3. Объекты законченного строительства, введенные в эксплуатацию, / но не прошедшие государственную регистрацию права и/или не переданные конечному балансовому держателю
1.
…
Раздел II. Объекты, строительство которых приостановлено (не включенные в действующие документы, устанавливающие распределение бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов)
Подраздел 1. Объекты, строительство которых не начиналось
1.
…
Подраздел 2. Объекты, начатые строительством
1.
…
Подраздел 3. Объекты законченного строительства, введенные в эксплуатацию, / но не прошедшие государственную регистрацию права и/или не переданные конечному балансовому держателю
1.
…

Начальник управления строительства, дорожного хозяйства
 и благоустройства администрации города Орла _____________Н.С. Митряев
Приложение 2
к Положению о порядке осуществления учета объектов незавершенного строительства, расположенных на территории города Орла, порядке предоставления информации об объектах незавершенного строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета города Орла, а также принятия управленческих решений в отношении объектов незавершенного строительства, включенных в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью за счет средств бюджета города Орла
КАРТА
сведений об объекте незавершенного строительства
№ ___________________________________________
(учетный номер объекта незавершенного строительства)
1.	Наименование объекта
2.	Балансодержатель
3.	Учетный номер объекта / по ф. 0503190/0503790
4.	Адрес (местоположение)
5.	Вид объекта	Здание, сооружение, единый имущественный комплекс, иное (указать)
6.	Назначение
7.	Раздел, подраздел Перечня
8.	Данные о регистрации права	Кадастровый номер, номер регистрации права, реквизиты документа
9.	Мощность объекта (проектная)	С указанием единиц измерения
10.	Параметры существующего объекта	Наименование (площадь, протяженность, этажность и т. д.), значение
11.	Год начала разработки проектной документации
12.	Год начала строительства (в том числе плановый)
13.	Год приостановки строительства
14.	Год завершения строительства (в том числе плановый)
15.	Сметная стоимость строительства с указанием года утверждения (разработки) проектно-сметной документации, рублей
16.	Стоимость объекта незавершенного строительства, рублей, / в том числе по источникам финансирования:
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	прочие источники
17.	Степень готовности объекта, %
18.	Остаток сметной стоимости в ценах на 1 января отчетного года, рублей	Указывается для объектов, подлежащих завершению строительством
19.	Информация о возможности (невозможности) завершения строительства объекта	Целевая функция
		Документ-основание, итоги инвентаризации, пояснения
20.	Сведения о земельном участке, в пределах которого находится объект незавершенного строительства:	Дополнительная информация (в том числе ограничения, обременения и т. д.)
	кадастровый номер
	площадь
	категория земель
	форма собственности

Начальник МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла»	Подпись / Дата	ФИО

Примечания.
1. В строке 3 указывается 28-разрядный учетный номер объекта капитальных вложений на отчетную дату, присвоенный балансодержателем указанного объекта при принятии его к бюджетному учету.
2. В строке 6 указывается назначение объекта, при этом выбирается один из следующих вариантов:
1. объект жилищного фонда;
2. общественное (административное);
3. производственное (промышленное);
4. объект транспортной инфраструктуры и связи;
5. коммунально-бытовое;
6. объект коммунальной инфраструктуры;
7. социально-культурное (образование);
8. социально-культурное (культура);
9. социально-культурное (здравоохранение);
10. социально-культурное (спорт и физическая культура);
11. социально-культурное (социальная защита);
12. гидротехнические сооружения;
13. иное.
3. В строке 7 указываются раздел и подраздел Перечня, в который должны быть занесены сведения об объекте незавершенного строительства исходя из следующей информации.
Раздел I. Объекты, включенные в действующие документы, устанавливающие распределение бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов в текущем году:
подраздел 1: объекты, строительство которых не начиналось;
подраздел 2: объекты, начатые строительством;
подраздел 3: объекты законченного строительства, введенные в эксплуатацию, но не прошедшие государственную регистрацию права и/или не переданные конечному балансовому держателю.
Раздел II. Объекты, строительство которых приостановлено (не включенные в действующие документы, устанавливающие распределение бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов):
подраздел 1: объекты, строительство которых не начиналось;
подраздел 2: объекты, начатые строительством;
подраздел 3: объекты законченного строительства, введенные в эксплуатацию, но не прошедшие государственную регистрацию права и/или не переданные конечному балансовому держателю.
4. В строке 19 указывается целевая функция объекта, при этом выбирается один из следующих вариантов:
01 – завершение строительства (реконструкции, технического перевооружения);
02 – консервация объекта незавершенного строительства;
03 – приватизация (продажа) объекта незавершенного строительства;
04 – передача объекта незавершенного строительства другим субъектам хозяйственной деятельности;
05 – передача объекта незавершенного строительства в собственность иному публично-правовому образованию;
06 – принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну;
07 – передача в концессию;
08 – списание и снос объекта незавершенного строительства;
09 – строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта незавершенного строительства продолжается;
10а – регистрация завершенного строительством объекта и принятие его в государственную (муниципальную) казну;
10б – регистрация завершенного строительством объекта и передача его иному публично-правовому образованию;
11 – целевая функция не определена;
12 – иная целевая функция.

Начальник управления строительства,
дорожного хозяйства и благоустройства
администрации г. Орла _________Н.С. Митряев

Приложение 3
к Положению о порядке осуществления учета объектов незавершенного строительства, расположенных на территории города Орла, порядке предоставления информации об объектах незавершенного строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета города Орла, а также принятия управленческих решений в отношении объектов незавершенного строительства, включенных в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью за счет средств бюджета города Орла

Уведомление о наличии основания
 для отнесения объекта незавершенного строительства
 к незавершенным объектам капитального строительства

Наименование объекта незавершенного строительства: __________________________________________________________________

Учетный номер объекта незавершенного строительства: __________________________________________________________________

Основание/ основания для отнесения объекта незавершенного строительства / к незавершенным объектам капитального строительства
Документы, подтверждающие основание

Начальник МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла»	Подпись / Дата	ФИО

Сведения принял:
Ответственный исполнитель уполномоченного органа	Подпись / Дата	ФИО

Начальник управления строительства,
дорожного хозяйства и благоустройства
администрации г. Орла _________Н.С. Митряев

Приложение 4
к Положению о порядке осуществления учета объектов незавершенного строительства, расположенных на территории города Орла, порядке предоставления информации об объектах незавершенного строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета города Орла, а также принятия управленческих решений в отношении объектов незавершенного строительства, включенных в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью за счет средств бюджета города Орла

Сведения о незавершенном объекте капитального строительства

Наименование объекта незавершенного строительства: __________________________________________________________________
Учетный номер объекта незавершенного строительства: __________________________________________________________________

1.	Учетный номер объекта по ф. 0503190/0503790
2.	Информация о включении объекта в план мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства (дата включения объекта в соответствующий план)
	Фактическое расположение или планируемое расположение объекта незавершенного строительства (полностью):
3.	Адрес (местонахождение) объекта
4.	Кадастровый номер объекта (при наличии)
	Характеристики объекта незавершенного строительства:
5.	Причины приостановления строительства
6.	Балансодержатель
7.	Идентификационный номер налогоплательщика балансодержателя
8.	Реквизиты государственного контракта/ контрактов (с указанием информации о расторжении при наличии таковых), реестровый номер контракта в ЕИС
9.	Правообладатель земельного участка, на котором расположен объект незавершенного строительства
10.	Наименование федерального проекта, регионального проекта (государственной программы)
11.	Мощность объекта: единица измерения, значение
	Статус проектной документации:
12.	Наличие проектной документации (причины отсутствия проектной документации)
13.	Функциональная зона по документам территориального планирования муниципальных образований (жилая зона, общественно-деловая зона, производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур, зона специального назначения, иная)
14.	Наличие и реквизиты проекта планировки территории
15.	Документ, которым установлены расходные обязательства (для начала проектирования (строительства) объекта капитального строительства)
16.	Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (при наличии)
	Статус исходно-разрешительной документации:
17.	Наличие разрешения на строительство (номер, дата)
18.	Срок действия разрешения на строительство
19.	Наличие исполнительной документации
	Проведение обследования:
20.	Дата последнего обследования незавершенного объекта капитального строительства
21.	Стоимость проведения обследований (в текущих ценах), фактическая или необходимая (рублей)
	Приостановление (прекращение) строительства:
22.	Год фактического начала строительства
23.	Год фактического приостановления (прекращения) строительства
24.	Степень строительной готовности, процентов
25.	Срок простоя объекта (лет, месяцев)
26.	Предполагаемый срок окончания строительства (год, месяц)
27.	Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию (год, месяц)
28.	Статус строительства объекта на отчетную дату (ведется, приостановлено, завершено)
29.	Проблемные моменты (наличие уголовных дел (номер, дата, статус), наличие претензий от заказчика или подрядчика, иная значимая информация, необходимая для принятия решения о завершении строительства, приватизации или +сноса объекта)
	Финансовые характеристики:
30.	Общая сметная стоимость объекта на дату начала строительства:
	в соответствии с утвержденной проектной документацией (рублей)
	год, в ценах которого определена стоимость
	в ценах соответствующих лет (рублей)
31.	Сумма капитальных вложений в объект за время строительства (в ценах соответствующих лет) (рублей):
	всего (рублей), / в том числе по источникам финансирования:
	федеральный бюджет (рублей)
	областной бюджет (рублей)
	местный бюджет (рублей)
	прочие источники (рублей)
32.	Остаток сметной стоимости (в ценах соответствующих лет) (рублей)
33.	Фактические расходы по счету 010611000:
	на начало года (рублей)
	увеличение (рублей)
	уменьшение (рублей)
	на конец года (рублей)
34.	Объем средств, предусмотренный в отношении незавершенного объекта капитального строительства в ведомственном плане мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства (рублей)
35.	Сумма дополнительного финансирования, необходимая для завершения строительства, всего (рублей), / из них:
	за счет средств федерального бюджета (рублей)
	за счет средств областного бюджета (рублей)
	за счет средств местного бюджета (рублей)
	Управленческое решение (проблемные объекты):
36.	Управленческое решение (завершение строительства, приватизация (отчуждение), снос)
37.	Обоснование выбора принятого управленческого решения
38.	Фактические расходы на реализацию управленческого решения, всего (рублей), / в том числе:
	из федерального бюджета (рублей)
	из областного бюджета (рублей)
	из местного бюджета (рублей)
39.	Стоимость реализации управленческого решения (с учетом всех расходов, необходимых для выполнения мероприятия) / всего (рублей), / в том числе:
	из федерального бюджета (рублей)
	из областного бюджета (рублей)
	из местного бюджета (рублей)
40.	Плановые сроки реализации инвестиционного проекта (срок завершения мероприятий по реализации управленческого решения) (год, месяц):
	начало реализации
	окончание реализации
	планируемая дата реализации управленческого решения
41.	Предполагаемый получатель (балансодержатель) объекта капитального строительства

Начальник МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла»	Подпись / Дата	ФИО

Сведения принял:
Ответственный исполнитель уполномоченного органа	Подпись / Дата	ФИО

________________________
Примечания.
1. В строке 1 указывается 28-разрядный учетный номер объекта капитальных вложений на отчетную дату, присвоенный балансодержателем указанного объекта при принятии его к бюджетному учету.
2. В строке 36 указывается управленческое решение, принятое в отношении незавершенного объекта капитального строительства в соответствии с Положением, при этом выбирается один из следующих вариантов:
        ЗС – завершение строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства и ввод его в эксплуатацию;
        П – приватизация (отчуждение) объекта незавершенного строительства;
        С – снос незавершенного объекта капитального строительства и последующее списание затрат по объекту незавершенного строительства

Начальник управления строительства,
дорожного хозяйства и благоустройства
администрации г. Орла _________Н.С. Митряев

Приложение 5
к Положению о порядке осуществления учета объектов незавершенного строительства, расположенных на территории города Орла, порядке предоставления информации об объектах незавершенного строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета города Орла, а также принятия управленческих решений в отношении объектов незавершенного строительства, включенных в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью за счет средств бюджета города Орла
Ведомость затрат по объектам незавершенного строительства

№	Наименование объекта и виды затрат	Характеристика объекта				Сроки строительства		Сформированные затраты / по объекту незавершенного строительства / по годам (руб.)	Предложения по направлениям дальнейшего использования результатов незавершенного строительства объектов и затрат по нему
		Место нахождения	Объем выполнения	Сметная стоимость строительства	Затраты по объекту	Дата начала (месяц, / год)	Дата фактического прекращения (месяц, год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Начальник МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» __________________ (Ф.И.О.) Главный бухгалтер ___________________ (Ф.И.О.)

        М. П.
Начальник управления строительства,
дорожного хозяйства и благоустройства администрации г. Орла _________Н.С. Митряев
Приложение 6 / к Положению о порядке осуществления учета объектов незавершенного строительства, расположенных на территории города Орла, порядке предоставления информации об объектах незавершенного строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета города Орла, а также принятия управленческих решений в отношении объектов незавершенного строительства, включенных в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью за счет средств бюджета города Орла

Ведомость затрат по объектам неосуществленного строительства
№	Наименование объекта и виды затрат	Характеристика объекта				Сроки строительства		Сформированные затраты / по объекту незавершенного строительства / по годам (руб.)	Предложения по направлениям дальнейшего использования результатов незавершенного строительства объектов и затрат по нему
		Место нахождения	Объем выполнения	Сметная стоимость строительства	Затраты по объекту	Дата начала (месяц, / год)	Дата фактического прекращения (месяц, год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10

Начальник МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» _________ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер __________________ (Ф.И.О.) М. П.

Начальник управления строительства,
дорожного хозяйства и благоустройства
администрации г. Орла _________Н.С. Митряев

Приложение 2 к постановлению администрации города Орла
от 10 ноября 2023 г. № 6012

Положение
о Межведомственной комиссии по определению
направлений дальнейшего использования результатов незавершенного строительства объектов, включенных в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью за счет средств бюджета города Орла

I. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по определению направлений дальнейшего использования результатов незавершенного строительства объектов, включенных в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью за счет средств бюджета города Орла (далее – Межведомственная комиссия) образована в целях определения направлений дальнейшего использования результатов незавершенного строительства объектов, финансирование которого полностью или частично осуществлялось за счет средств бюджета города Орла, и затрат по нему.
1.2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Орловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Орловской области, постановлениями администрации города Орла, а также настоящим Положением.

II. Организация работы Межведомственной комиссии

2.1. Межведомственная комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов Межведомственной комиссии (далее также совместно – члены Межведомственной комиссии).
Председателем Межведомственной комиссии является лицо, замещающее должность первого заместителя Мэра города Орла, заместителем председателя Межведомственной комиссии – лицо, замещающее должность руководителя управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла, секретарем Межведомственной комиссии – представитель МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла».
2.2. Межведомственная комиссия:
а) рассматривает ходатайства, документы и материалы в соответствии с настоящим Положением;
б) вырабатывает предложения по дальнейшему использованию результатов незавершенного строительства объектов, финансирование которого полностью осуществлялось за счет средств бюджета города Орла, и затрат по нему, учтенных на балансе МКУ ««Объединенный муниципальный заказчик города Орла». (далее – затраты по незавершенным строительством объектам);
в) составляет заключения об определении направлений дальнейшего использования результатов незавершенного строительства объектов и затрат по нему.
2.3. Заседание Межведомственной комиссии проводится в случае поступления от управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла ходатайства о принятии решения об определении направлений дальнейшего использования результатов незавершенного строительства объектов и затрат по нему и прилагаемых к нему документов в соответствии с настоящим Положением.
2.4. Заседание Межведомственной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее состава. Решения Межведомственной комиссии принимаются посредством проведения открытого голосования членов Межведомственной комиссии простым большинством голосов от общего числа присутствующих членов Межведомственной комиссии. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Межведомственной комиссии считается решающим.
2.5. Председатель Межведомственной комиссии:
1) организует деятельность Межведомственной комиссии, председательствует на ее заседаниях;
2) определяет порядок рассмотрения вопросов заседаний Межведомственной комиссии;
3) определяет дату, время и место проведения заседаний Межведомственной комиссии с учетом сроков принятия решений, установленных настоящим Положением;
4) подписывает повестку заседания Межведомственной комиссии, заключение об определении направлений дальнейшего использования результатов незавершенного строительства объектов и затрат по нему и иные документы Межведомственной комиссии;
5) вносит предложения об изменении состава Межведомственной комиссии;
6) дает поручения заместителю председателя Межведомственной комиссии, секретарю Межведомственной комиссии и иным членам Межведомственной комиссии.
2.6. В случае отсутствия председателя Межведомственной комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Межведомственной комиссии, в случае отсутствия заместителя председателя Межведомственной комиссии – один из членов Межведомственной комиссии по поручению председателя Межведомственной комиссии.
2.7. Секретарь Межведомственной комиссии:
1) подготавливает проекты повестки заседания Межведомственной комиссии, организует подготовку материалов к ее заседаниям;
2) информирует членов Межведомственной комиссии о дате, времени и месте проведения ее заседаний путем направления им повестки заседания Межведомственной комиссии не позднее чем за 5 календарных дней до дня проведения заседания Межведомственной комиссии;
3) ведет протоколы заседаний Межведомственной комиссии;
4) обеспечивает хранение протоколов заседаний Межведомственной комиссии и заключений об определении направлений дальнейшего использования результатов незавершенного строительства объектов и затрат по нему;
5) оформляет заключение об определении направлений дальнейшего использования результатов незавершенного строительства объектов и затрат по нему;
6) выполняет поручения председателя Межведомственной комиссии, заместителя председателя Межведомственной комиссии.
2.8. В случае отсутствия секретаря Межведомственной комиссии его обязанности исполняет один из членов Межведомственной комиссии по поручению председателя Межведомственной комиссии или лица, исполняющего обязанности председателя Межведомственной комиссии.
2.9. Члены Межведомственной комиссии:
1) знакомятся с ходатайствами и материалами, прилагаемыми к ним, поступающими в Межведомственную комиссию в соответствии с настоящим Положением;
2) принимают участие в подготовке вопросов, выносимых на заседания Межведомственной комиссии;
3) лично присутствуют на заседаниях Межведомственной комиссии, участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке по ним решений;
4) при невозможности присутствия на заседании Межведомственной комиссии не позднее чем за один календарный день до дня проведения заседания Межведомственной комиссии извещают об этом секретаря Межведомственной комиссии.
2.10. Права Межведомственной комиссии:
1) осуществлять выезд на место размещения объектов незавершенного строительства до принятия решения об определении направлений дальнейшего использования результатов незавершенного строительства объектов и затрат по нему;
2) при рассмотрении ходатайств и материалов к ним делать запросы в органы местного самоуправления города Орла, муниципальные учреждения города Орла о предоставлении необходимых документов и информации.
2.11. Решение Межведомственной комиссии об определении направлений дальнейшего использования результатов незавершенного строительства объектов и затрат по нему оформляется в виде заключения.
Заключение об определении направлений дальнейшего использования результатов незавершенного строительства объектов и затрат по нему подписывается всеми членами Межведомственной комиссии, присутствующими на заседании Межведомственной комиссии, на котором принималось решение, не позднее 3 рабочих дней со дня проведения заседания Межведомственной комиссии.

Начальник управления строительства,
дорожного хозяйства и благоустройства
администрации г. Орла _________Н.С. Митряев

    Приложение 3 к постановлению администрации города Орла
от 10 ноября 2023 № 6012

СОСТАВ
Межведомственной комиссии межведомственной комиссии по определению
направлений дальнейшего использования результатов незавершенного строительства объектов, включенных в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью за счет средств бюджета города Орла
Ничипоров / Вадим Николаевич	–	первый заместитель Мэра города Орла, председатель Межведомственной комиссии
Митряев / Никита Сергеевич	–	начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла, заместитель председателя Межведомственной комиссии
по согласованию с председателем Межведомственной комиссии	–	секретарь Межведомственной комиссии
Лобов / Максим Александрович	–	начальник МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла»

по согласованию	-	бухгалтер МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла»
по согласованию	-	юрист МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла»
Буцына / Маргарита Александровна	-	главный бухгалтер управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла
Юшин / Роман Алексеевич,	–	заместитель начальника управления экономического развития администрации города Орла – начальник отдела инвестиционной политики
Поляков / Сергей Васильевич	–	начальник управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла, начальник
Меренков / Сергей Петрович	-	менеджер управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Орла
Родштейн / Мария Викторовна	–	начальник управления градостроительства администрации города Орла
по согласованию	-	представитель управления по государственному строительному надзору Департамента контрольной и надзорной деятельности Орловской области

Начальник управления строительства,
дорожного хозяйства и благоустройства
администрации г. Орла _________Н.С. Митряев

Приложение 7
к Положению о порядке осуществления учета объектов незавершенного строительства, расположенных на территории города Орла, порядке предоставления информации об объектах незавершенного строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджета города Орла, а также принятия управленческих решений в отношении объектов незавершенного строительства, включенных в региональный реестр, незавершенных объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью за счет средств бюджета города Орла
УТВЕРЖДАЮ
        Начальник МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла»
        _________________________ (ФИО)
       (подпись)
        __________________________
        (число, месяц, год)
План мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства
________________________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти/ органа местного самоуправления)
№	Наименование объекта	Учетный номер объекта	Балансо-держатель	Объем незавершенного строительства, рублей	Степень завершен-ности строитель-ства, %	Управлен-ческое решение	Необходимый объем финансирования на реализацию управленческого решения, рублей	Предполагаемые сроки реализации управленческого решения (месяц, год)	Дата принятия управлен-ческого решения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.
…

Начальник управления строительства,
дорожного хозяйства и благоустройства администрации г. Орла _________Н.С. Митряев